# MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-07-25 |
| Reporting cutoff | 08:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| Reporting window | 2026-07-24 08:00 to 2026-07-25 08:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| Project | MAIS-MVP |
| Reporting agent | A10 - Tooling, docs, and report coordination |
| Formal scope | A01-A25 |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Evidence basis | AGENTS.md; window-scoped all-ref Git review; session logs; blockers; decisions; A25 intake; available check outputs; fresh safe checks. |

# 中文 Executive Summary

项目状态：黄／发布暂停。窗口内有两笔已提交的产品改动：Practice Arena 的 free-selection 过滤器改为等待 settled adaptive decision；adaptive engine 增加 confirmed-mastery gate 与 per-skill BKT fitter。

交付证据：部分绿色，仍未形成正式验收。Git history 可核验 19 个产品／测试／配置文件改动；但 A04 与 A15 没有窗口内 session handoff，A11/A22 也没有 clean-source release gate，因此不得将提交直接表述为可发布。

治理状态：红色发布约束。A25 在窗口内完成非破坏 dirty-tree map：142 expanded entries、11 个 unmapped owner；root checkout 继续不得作为 Vercel preview 或 production 来源。

报告时安全确认：绿色但范围有限。报告生成后重新执行 type-check、analytics 53/53、adaptive evaluation 与 git diff --check，均通过；build、broad Playwright 和 live smoke 未运行。

# English Executive Summary

Project health: yellow with a release hold. Two committed changes were recorded in the window: a settled-decision guard for Practice free selection, and confirmed-mastery plus per-skill BKT fitting in the adaptive engine.

Evidence is incomplete for promotion. The commits touch 19 product, test, and configuration files, but no A04/A15 handoff and no A11/A22 clean-source release gate were recorded. The work must not be presented as release-ready.

Release governance remains red. A25 recorded 142 expanded dirty entries and 11 unmapped owners. The dirty root remains ineligible for Vercel preview or production release.

Fresh technical confirmation is green but bounded. Post-cutoff type-check, analytics (53/53), adaptive evaluation, and diff checks passed. Build, broad Playwright, and live smoke remain unrun.

# 报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 正式窗口 | 2026-07-24 08:00 至 2026-07-25 08:00，Asia/Shanghai。 |
| Git 活动 | all refs 发现 2 笔提交：00:49 Practice free-selection guard；01:46 confirmed-mastery / per-skill BKT fitter。 |
| 正式会话 / 治理记录 | A10 于 7/24 16:24 完成前一报告连续性记录；A25 于同日完成非破坏 dirty-tree map。 |
| 新 blocker / decision / integration | 未发现窗口内正式 blocker report、decision record、A23 integration 或 A18/A21 内容签核记录。 |
| 窗口内协调文件 | A10 session log、A25 dirty-tree map（JSON/MD 与 latest 链接）及 7/24 president report；另有 Finder .DS_Store。 |
| 报告后新鲜检查 | 本次检查发生在 08:00 cutoff 后，只用于当前基线确认，不倒灌为窗口内交付。 |

# 整体项目进展（中文）

A04 Practice Arena 方向：提交 c46fa08f42 将 free-selection filters 延后至 adaptive decision settled 后再生效，并加入 page regression coverage；需要 A04 正式 handoff 说明用户流、边界条件与目标测试。

A15 adaptive engine 方向：提交 eecfca0092 增加 confirmed-mastery gate、per-skill BKT fitting、evaluation 与地图呈现关联调整；需要 A15 补充语义、数据持久化影响及 regression evidence。

A25 release intake：142 项 dirty inventory 横跨 runtime、API、shared types、tests、content 和 coordination；当前工作重点仍是小 review slice、owner 映射与 clean-source gates，而不是直接部署。

A10 报告治理：前一日的报告、release inventory 与检查记录已归档；本报告将 commit evidence、正式 session evidence 与 report-time check 明确拆分。

# A01-A25 会话状态表（中文）

| Agent | 状态 | 窗口内证据 | 下一步 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 无新日志 | 无 window 内 shell/auth handoff。 | 继续保持明确包边界；root 变更不视为验收。 |
| A02 | 无新日志 | 无正式 dashboard handoff；提交触及 AdaptiveKnowledgeGalaxy / universe 显示。 | 获选 clean slice 后核 dashboard 展示影响。 |
| A03 | 无新日志 | 无 roadmap 或 grade/topic handoff。 | 保持 candidate-to-live gate。 |
| A04 | 提交证据 | c46fa08f42：Practice free-selection 仅在 settled decision 后过滤；含回归测试。 | 补 A04 handoff 与 targeted practice regression。 |
| A05 | 无新日志 | 无 lesson/content acceptance。 | 不得把历史 dirty 改动视为课程验收。 |
| A06 | 无新日志 | 无 Visualization Lab handoff。 | 获选包后在 clean source 验证。 |
| A07 | 无新日志 | 无 AI Tutor/provider handoff。 | 保持 provider 与权限路径独立审查。 |
| A08 | 无新日志 | 无 shared state/type 交接。 | 共享契约进入 slice 前先审查。 |
| A09 | 无新日志 | 无 copy/accessibility handoff。 | 新用户流验收时补 a11y review。 |
| A10 | 已完成 | 7/24 报告连续性、dirty-map / checks / render evidence 已记录。 | 维持 08:00 cutoff 与证据分层。 |
| A11 | 无新日志 | 无当前候选 regression handoff。 | 获选单一 slice 后拆分 targeted regression。 |
| A12 | 无新日志 | 无 backend/API handoff；提交触及 userStore。 | 核 persistence / contract 影响后再进入 release review。 |
| A13 | 无新日志 | 无 Teacher Console handoff。 | 保持现状；获选包后补教师流检查。 |
| A14 | 无新日志 | 无 Parent Console handoff。 | 保持现状；不推断 acceptance。 |
| A15 | 提交证据 | eecfca0092：confirmed-mastery gate、per-skill BKT fitting、eval 与 map 调整。 | 补 A15 semantics、persistence 风险与 regression handoff。 |
| A16 | 无新日志 | 无 research / learning-science 交接。 | 保持现状。 |
| A17 | 无新日志 | 无 reward-economy 交接。 | 保持 game / reward 边界。 |
| A18 | 无新日志 | 无 content-QA acceptance。 | 内容推广仍需 A18/A23 链路。 |
| A19 | 无新日志 | 无环境配置交接。 | 保持 secrets 与 production env 不变。 |
| A20 | 无新日志 | 无 game-based learning 交接。 | 不将历史 smoke 外推到 dirty root。 |
| A21 | 无新日志 | 无 content/RAG candidate handoff。 | 不得绕过 A18/A23。 |
| A22 | 无新日志 | 无 clean build / release evidence。 | 只从 clean worktree / clone / reviewed slice 发布。 |
| A23 | 无新日志 | 无 promotion decision。 | 候选仍维持 integration gate。 |
| A24 | 无新日志 | 无 exact-layer handoff。 | 需要时按 A21/A18/A24 链路处理。 |
| A25 | 已完成 | 7/24 dirty map：142 expanded、11 unmapped；未做 Git 或 deploy mutation。 | 补 owner 与小 review packages；root 继续 hold。 |

# 已完成工作（中文）

| 负责方 | 完成事项 |
| --- | --- |
| A04 / Practice | free-selection filters 改为等待 settled adaptive decision；新增 Practice Arena page regression coverage。 |
| A15 / Adaptive | confirmed-mastery gate、per-skill BKT fitter、evaluation / map 关联更新及适配测试已随提交进入 Git history。 |
| A25 / Release intake | 完成非破坏 dirty-tree map：47 tracked modified、1 deleted、92 untracked status entries、11 unmapped owner。 |
| A10 / Coordination | 归档 7/24 president report、A10 handoff、release map 与当时 type-check / analytics / diff / DOCX render evidence。 |

# 进行中工作（中文）

提交后的正式收口尚未开始：A04/A15 尚未提交窗口内 session handoff；需要说明 commit 是否为单一 review package、未覆盖的用户流与可接受的回滚边界。

release slice 仍待形成：A25/A10 需把 dirty inventory 切分为 runtime、tests、docs/coordination、content/RAG、release/config 与 local/generated quarantine；11 个 unmapped path 必须先指定 owner。

质量门禁仍待安排：A11/A22 只针对获选 clean slice 安排 targeted tests、build 与必要 Playwright；不使用 current dirty root 作为 release gate。

# 阻塞项（中文）

| 阻塞项 | 证据 | Owner / 安全下一步 |
| --- | --- | --- |
| dirty root 不可发布 | A25 map：142 expanded entries、11 unmapped owners。 | A25/A10 完成 owner mapping 与 slice；A22 只从 clean source 发布。 |
| 无正式 A04/A15 handoff | 提交存在，但无 owner session log、风险或 acceptance note。 | A04/A15 补 files、checks、semantics、risks 与 rollback boundary。 |
| 无 clean build / broad E2E | A10 与本报告均未运行 build、broad Playwright 或 live smoke。 | A11/A22 在获选 clean slice 上补质量门禁。 |
| 11 个 unmapped paths | 包括 vercel.json、onboarding、topics metadata、classroom roster、practice preview、content-safety / tutor-moderation tsconfig。 | Owner 指定 owner 与 package boundary。 |

# 风险（中文）

语义风险：adaptive gate、BKT fitting、地图展示与 Practice free-selection 同时变化；仅 type-check 或 analytics 通过不能证明学习路径、持久化或用户流正确。

可发布性风险：dirty root 跨应用、API、shared data/types、tests 与配置；未分包时无法可靠评审、回滚或说明每项 change 的 owner。

证据风险：提交记录可证明代码历史，但缺少各 owner handoff、A11 regression 和 A22 clean-release evidence；报告不得替代这些审批。

# 测试 / 构建状态（中文）

| 检查 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 窗口内：npm run type-check | PASS | A10 7/24 报告 run；属于窗口内基线检查。 |
| 窗口内：npm run test:analytics | PASS 38/38 | A10 7/24 记录；不能覆盖随后 7/25 的提交。 |
| 窗口内：git diff --check | PASS | A10 7/24 记录；无 whitespace error。 |
| 报告时：npm run type-check | PASS | 7/25 cutoff 后 fresh check；当前基线确认。 |
| 报告时：npm run test:analytics | PASS 53/53 | 7/25 cutoff 后 fresh check；含 adaptive / analytics coverage。 |
| 报告时：npm run eval:adaptive | PASS | 7/25 cutoff 后 fresh check；adaptive evaluation 与 fitting tests 退出码 0。 |
| 报告时：git diff --check | PASS | 当前 dirty state 无 whitespace error。 |
| npm run build / broad Playwright / live smoke | Not run | dirty-root policy 与缺少 A11/A22 release package；不将未运行检查外推为通过。 |

# 变更文件（中文）

| 类别 | 窗口内文件证据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Practice（2） | app/practice/page.tsx；app/practice/practiceArenaPageRegressions.test.ts | c46fa08f42。 |
| Adaptive core / evaluation（5） | lib/adaptiveLearning.ts；lib/adaptiveLearningEval.ts；lib/adaptiveLearningEval.test.ts；lib/adaptiveLearningFit.ts；lib/adaptiveLearningFit.test.ts | eecfca0092。 |
| Dashboard / learning maps（9） | components/dashboard/AdaptiveKnowledgeGalaxy.tsx；MathUniverse.tsx；MathUniversePoster.tsx；lib/classSkyMap.*；knowledgeGalaxyMap.*；mathUniverseMap.* | eecfca0092。 |
| Platform / config / script（3） | lib/server/userStore.ts；package.json；scripts/adaptive-eval.mjs | eecfca0092。 |
| 协调与报告证据 | coordination/session-logs/2026-07-24-A10.md；coordination/release-intake/2026-07-24-A25-dirty-tree-map-20260724T081143Z.{json,md}；latest maps；2026-07-24-president-report.docx | 报告 / 治理文件，非产品 feature acceptance。 |
| 本地元数据 | coordination/content-qa/.DS_Store；coordination/session-logs/.DS_Store | Finder 元数据；不进入 release slice。 |

# 明日优先事项（中文）

| 负责方 | 优先事项 |
| --- | --- |
| A04 + A15 | 为两笔提交补正式 handoff：目标、files、checks、未覆盖场景、shared dependencies 与 rollback boundary。 |
| A25 + A10 | 为 11 个 unmapped paths 指定 owner；将 dirty tree 切为小而可审阅的 release-intake packages。 |
| A11 + A22 | 只对 owner-selected clean slice 运行 targeted regression、build 与必要 Playwright；形成可复核 release evidence。 |
| A02 + A12 + A08（按影响） | 审查 adaptive-map display、userStore persistence、package/shared-contract 影响，不扩大为未选中的 root cleanup。 |

# 需要 Owner 决策（中文）

| 决策 | 请确认 |
| --- | --- |
| 确认 release hold | 在 A25 owner mapping 和 A11/A22 clean-source gates 完成前，继续禁止 dirty root 用作 Vercel 发布源。 |
| 指定 11 个 unmapped paths 的 owner / boundary | 尤其是 vercel.json、onboarding、topics metadata、classroom roster、practice preview 与两个 tsconfig。 |
| 选择下一轮唯一验收包 | 是否将 Practice settled-decision fix 与 adaptive confirmed-mastery / BKT fitter 作为同一 review package，或分为 A04 与 A15 两个 clean slices。 |
| 确认 release evidence 门槛 | 对获选包是否要求 A11 targeted Playwright、A22 build 与必要 staging/live smoke；未选包保持冻结。 |