# MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-07-23 |
| Reporting cutoff | 08:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| Reporting window | 2026-07-22 08:00 to 2026-07-23 08:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| Project | MAIS-MVP |
| Reporting agent | A10 - Tooling, docs, and report coordination |
| Formal scope | A01-A25 |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Evidence basis | AGENTS.md; window-scoped Git review; session logs; blockers; decisions; A25 intake; available release evidence; fresh safe checks. |

# 中文 Executive Summary

- 项目状态：黄/发布暂停。 在本报告窗口内，main 没有新提交；活跃工作分支有 14 个提交。两项教师学习路径/分组提交位于当前 feat/ai-tutor-transcript-visibility 分支；另有两条并行的 calculator / accommodations 历史各六个提交，功能主题高度重叠。它们都不是已合并或已发布证据。

- 已验证的工程质量：绿。 A10 新鲜运行 npm run type-check 通过、npm run test:analytics 38/38 通过，且 git diff --check 无错误。它们只证明当前 checkout 的类型和 analytics 基线，不替代 A11/A22 的 clean-source build、目标 E2E 或发布批准。

- 治理证据不足：红。 窗口内没有新的 A01-A25 功能交接日志、blocker report 或 decision record；唯一窗口内日志是前一日 A10 报告的连续性记录。代码提交和 mtime 改动不能替代负责人的验收、内容 QA、权限审查或 release gate。

- dirty root 仍不可发布。 最近的 A25 格式化清点（2026-07-22 14:05 Asia/Shanghai，由 A10 前一日报告触发）记录 67 个条目，其中 37 modified、1 deleted、29 untracked、8 个无 owner、0 个 ambiguous、0 个 secret-quarantine。当前原始 git status 有 139 条记录；须由 A25 重新清点并分包，A22 只能从 clean worktree/clone/reviewed slice 发布。

- 最需 Dr. Peter Hu 决定： 先选定教师学习路径/分组包还是 calculator/accommodations 包为下一验收优先项；并指定 calculator 的唯一 canonical branch，禁止把两条相似历史同时混入 release slice。

# English Executive Summary

- Project health is yellow with a release hold. main has no in-window commits, while active working refs contain 14 commits: two teacher learning-path/group commits on the current branch and two parallel six-commit calculator/accommodations histories with materially overlapping themes. None is merger or release evidence.

- Fresh engineering baseline is green. npm run type-check passed, npm run test:analytics passed 38/38, and git diff --check was clean. These checks do not replace an A11/A22 clean-source build, targeted E2E, or release approval.

- Governance evidence is red. No new A01-A25 feature handoff, blocker report, or decision record was found. Git movement and working-tree timestamps do not substitute for owner acceptance, curriculum QA, permissions review, or release gates.

- The dirty root remains ineligible for release. The last structured A25 inventory recorded 67 entries with eight unmapped paths. A fresh A25 ownership map and clean-source release gates are required before any promotion.

- Decision needed: prioritize either the teacher learning-path/group package or the calculator/accommodations package, and select one canonical calculator branch before review packaging.

# 报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 正式窗口 | 2026-07-22 08:00 至 2026-07-23 08:00，Asia/Shanghai。 |
| main 代码活动 | 0 个窗口提交。 |
| 活跃 refs 代码活动 | 14 个提交：教师分组与 sequenced learning paths 2 个；calculator 6 个；accommodations 6 个。calculator 与 accommodations 两条历史应视为并行候选，而非 12 个独立已验收功能。 |
| 正式会话日志 | 无新的 A01-A25 feature handoff；2026-07-22-A10.md 是上一日总统报告记录，不是功能交接。 |
| 新 blocker / decision | 未发现窗口内新文件。历史 blocker/decision 不自动视为本窗口已解除或已批准。 |
| A25 release intake | 最近格式化清点是 2026-07-22 14:05 的 67-entry map；本窗口无 A25 的新正式 intake。 |
| 空窗口 fallback | 不适用：存在分支提交和工作树活动；但 formal owner handoff 为空。 |

# 整体项目进展（中文）

- 教师工作流候选包： 已见分层小组、差异化 assignment/goal、学生步骤追踪与学习路径 API/persistence/UI 的提交证据。涉及 A12 后端、A13 教师控制台、A08 shared types/state，以及 A02/A03 学生显示面；尚未形成跨 owner 验收包。

- 计算器候选包： calculator-allowed policy、upper-secondary scientific mode、Casio/TI 风格输入、memory、nCr/nPr、分数/带分数显示、statistics 与 keyboard input 均有分支提交。其面向 practice/assessment，需 A04、A08、A12、A11 按实际 scope 再确认；当前没有正式负责人日志。

- 现有生产基线： A22 于 2026-07-21 从 isolated clean clone 发布 dpl_D9fptfeRMRbVhePYkKUA6FFEUfKA；www.mais.ac 和 www.mais.hk 及指定游戏/login/AI Tutor status 有 HTTP 200 记录。此事实不覆盖本窗口的候选分支或 dirty-root 改动。

- 当前优先级： 从“继续累积改动”转为“清点、选定单一候选、补 owner handoff、在 clean source 过门禁”。

# A01-A25 会话状态表（中文）

| Agent | 状态 | 窗口内证据 | 下一步 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 无新日志 | layout/navbar 等工作树改动无归属 handoff。 | 仅在明确包内确认 shell 影响。 |
| A02 | 无新日志 | dashboard / student-learning-paths 表面有工作树或提交关联。 | A02 与 A03/A15 明确学生显示与 adaptive 语义。 |
| A03 | 无新日志 | roadmap / 学生学习路径表面有改动证据。 | 与 A12/A13/A02 分清 curriculum 路线与数据契约。 |
| A04 | 候选提交证据 | calculator policy 接入 practice/assessment；无 A04 handoff。 | 先确认 calculator 是否属于 Practice Arena 包，并补 targeted test。 |
| A05 | 无新日志 | lesson surfaces 有工作树改动，无 acceptance。 | 维持现状；不把 mtime 视为课程验收。 |
| A06 | 无新日志 | VisualizationLabPage 有工作树改动，无 handoff。 | A06/A11 后续在 clean source 验证。 |
| A07 | 工作树证据 | AI Tutor resolve/provider 相关路径 dirty；无 owner log。 | A07/A12 先分 API contract、moderation 与 transcript scope。 |
| A08 | 共享变更风险 | teacher commits 触及 types/index.ts、store/domain contracts。 | A08 审核 shared semantics 后再入候选切片。 |
| A09 | 无新日志 | 未发现 copy/accessibility handoff。 | 新 workflow 验收时补 a11y review。 |
| A10 | 报告连续性 | 前一日报告日志、当前报告证据和安全检查。 | 维持 08:00 Asia/Shanghai cutoff 与 evidence archive。 |
| A11 | 无新日志 | 新鲜 type/analytics 为 A10 执行，不是 A11 release gate。 | A11 将 selected package 拆为 targeted regression。 |
| A12 | 候选提交证据 | groups/learning paths API、persistence、storage 改动。 | 与 A13/A08 记录权限、数据和 API 验收。 |
| A13 | 候选提交证据 | TeacherManagementViews 与 assignment/goal workflow 改动。 | 补教师用户流、checks 和正式 handoff。 |
| A14 | 无新日志 | 未发现 parent-console 交接。 | 不将当前 dirty 证据当作 parent acceptance。 |
| A15 | 无新日志 | 未见 adaptive-engine owner handoff。 | 如学生路径影响 recommendation，再核对 adaptive semantics。 |
| A16 | 无新日志 | 未见学习科学/研究交接。 | 保持现状。 |
| A17 | 无新日志 | 未见 reward-economy handoff。 | 保持 game/reward 边界。 |
| A18 | 无新日志 | 没有新的 content-QA acceptance。 | 任何内容推广仍走 A18/A23 链路。 |
| A19 | 无新日志 | 没有环境配置交接。 | 保持 secrets 与 production env 不变。 |
| A20 | 无新日志 | 没有游戏实现/验收新交接。 | 不把旧生产 smoke 外推到新 candidates。 |
| A21 | 无新日志 | 没有 candidate-content/RAG handoff。 | 不得绕过 A18/A23。 |
| A22 | 无新日志 | 无当前候选的 clean build/Playwright 记录；仅有 7/21 production baseline。 | 只从 clean source 验收并发布。 |
| A23 | 无新日志 | 无 promotion decision。 | 对 content candidate 保持 gate。 |
| A24 | 无新日志 | 无 exact-layer handoff。 | 有 illustration 任务时走 A21/A18/A24 链路。 |
| A25 | Intake 过期风险 | 最近 map 有 67 entries、8 unmapped；本窗口无新正式 A25 intake。 | 先重跑非破坏性 map、补 owners、切小 review packages。 |

# 已完成工作（中文）

- 候选代码提交已记录： 教师分组/学习路径两提交；calculator 和 accommodations 两条各六提交历史。它们在报告中仅记为 candidate evidence，不表述为已合并、已上线或已验收。

- A10 基线检查已完成： npm run type-check 通过；npm run test:analytics 38/38 通过；git diff --check 通过。

- 最新已知生产基线已复核： 2026-07-21 A22 部署报告明确为 DEPLOYED AND PROMOTED，但未将其错误延伸到后续 candidates。

# 进行中工作（中文）

- 教师小组与学习路径候选包： 涉及 assignment、class group、mastery target、learning-path steps、student activity、TeacherManagementViews、StudentLearningPathsView 及 shared types；目前缺少 A12/A13/A08 的统一 handoff。

- 计算器/assessments 候选包： 涉及 CalculatorLauncher、calculator/expression/statistics helpers、practice/assessment pages 和独立 test runner。需要先消除 calculator 与 accommodations 并行分支的重复/漂移风险。

- 未归属工作树改动： 报告窗口内 mtime 还涉及 AI Tutor、dashboard、lesson worlds、onboarding、teacher UI、visualization、server persistence、test/tooling 和 coordination 文件；无 owner handoff，不能进入 release decision。

# 阻塞项（中文）

| 阻塞项 | 证据 | Owner / 安全下一步 |
| --- | --- | --- |
| 无正式 owner handoff | 窗口没有新的 A01-A25 feature log、blocker 或 decision。 | 各 changed-surface owner 记录 files, checks, risks, dependencies。 |
| dirty root 不能发布 | 最近 A25 map 67 entries / 8 unmapped；当前 raw status 139 entries。 | A25 非破坏性重跑 map；A22 仅使用 clean worktree/clone。 |
| 无 clean build / broad E2E | type/analytics 绿色，但无 A11/A22 对候选包的 final gate。 | A11/A22 对获选包执行 build + targeted E2E。 |
| calculator 候选链重复 | 两条六提交历史功能高度重叠。 | Owner 选择 canonical branch 后再切片；不要并入两条。 |

# 风险（中文）

- 发布范围风险： dirty root 同时涉及 AI Tutor、Teacher Console、shared types、lesson、visualization、server storage 和 Vercel 配置；未切片时无法可靠复核或回滚。

- 教育与权限风险： calculator policy 触及 practice/assessment 允许条件；在 A04/A12/A11 验收前，不应假设其对不同年级、assessment 或 student accommodations 的行为正确。

- 共享契约风险： 教师路径包跨 A08/A12/A13，并被 A02/A03 学生面消费；缺少 handoff 时，类型通过不等于权限、persistence 或 user-flow 正确。

- 证据时间风险： A25 最新结构化 map 在本窗口内但不是今日新 intake；其 67-entry 结论应当视为 release-risk snapshot，而非当前 root 的最终状态。

# 测试 / 构建状态（中文）

| 检查 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| npm run type-check | PASS | A10 在当前 checkout 新鲜运行；脚本为 tsc --noEmit --incremental false。 |
| npm run test:analytics | PASS 38/38 | adaptive、classroom roster、learning analytics suite 通过。 |
| git diff --check | PASS | 无 whitespace errors。 |
| npm run build | Not run | A22 规则：不能把 dirty root 当作 release gate。 |
| broad Playwright | Not run | 没有 A11 对当前候选的 final regression handoff。 |
| 最新 live baseline | PASS（历史记录） | 2026-07-21 A22 clean-clone report：两 production aliases、games、login、AI Tutor status HTTP 200；不覆盖本窗口 candidates。 |

# 变更文件（中文）

| 类别 | 窗口内文件证据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 教师分组候选 | app/api/teacher/assignments/route.ts; app/api/teacher/classes/[classId]/groups/**; app/teacher/assignments/new/page.tsx; components/teacher/TeacherManagementViews.tsx; lib/server/userStore*; types/index.ts。 | 两个当前分支提交的一部分；跨 A12/A13/A08。 |
| 学习路径候选 | app/api/learning-paths/**; app/api/teacher/classes/[classId]/learning-paths/**; app/personalized-learning/page.tsx; components/dashboard/StudentLearningPathsView.tsx; lib/server/userStore/teacherOpsLearningPathPersistence.ts。 | 两个当前分支提交的一部分；不是 main evidence。 |
| calculator / accommodations 候选 | components/accommodations/CalculatorLauncher.tsx; lib/calculatorEngine*; lib/expressionCalculator*; lib/statistics*; app/practice/page.tsx; app/student/assessments/[assessmentId]/page.tsx; scripts/run-accommodations-tests.mjs; tsconfig.accommodations.json。 | 两条并行六提交历史，待 canonical-branch 决定。 |
| 无归属 working-tree 表面 | app/dashboard/page.tsx; app/layout.tsx; components/ai/AITutorProvider.tsx; components/lesson/**; components/onboarding/**; components/teacher/**; components/visualizations/VisualizationLabPage.tsx; lib/server/** 等。 | mtime 在窗口内但无 formal handoff；仅作风险清点。 |
| coordination / generated context | coordination/release-intake/latest-A25-dirty-tree-map.json; coordination/reports/2026-07-22-president-report.docx; coordination/session-logs/2026-07-22-A10.md; temporary tsconfig/build artifacts。 | 不计作 feature completion 或 release evidence。 |

# 明日优先事项（中文）

- A25 + A10： 先重跑并归档非破坏性 dirty-tree map；为八个 unmapped path 补精确 owner，按 runtime、tests、content/RAG、release/config 切小包。

- Dr. Peter Hu + A12/A13/A08： 若选择教师优先，先完成 group/learning-paths 的 API、permissions、persistence、shared types、teacher/student flow handoff。

- Dr. Peter Hu + A04/A08/A12： 若选择 calculator 优先，指定唯一 canonical branch，定义 calculator-allowed policy 的年级/assessment/accommodation 边界，并拒绝重复历史混包。

- A11 + A22： 在 clean worktree 对获选单一候选包运行 type-check、目标 tests、build 和必要 Playwright；记录可复核 release gate。

- A07 / A19 / A22： 将 AI Tutor、environment 和 release-related dirty paths 保持在独立包；没有 A07/A12/A19/A22 的对应证据不进入发布。

# 需要 Owner 决策（中文）

- 请选定下一轮唯一优先验收包：A. 教师分组与 sequenced learning paths，或 B. calculator / accommodations。未选中的候选保持冻结，不扩大改动。

- 请确认 calculator / accommodations 两条并行历史中的唯一 canonical branch；另一条仅作为比较/证据，不能与 canonical branch 同时进入 review slice。

- 请确认在 A25 重跑 owner map、A11/A22 clean-source gates 通过前，当前 dirty root 继续 release hold，不作为 Vercel 发布源。

- 请指定是否优先处理 A25 的八个 unmapped paths（vercel.json、topics metadata、classroom roster、practice mission preview、content-safety/tutor-moderation tsconfig），并分别指派 A10/A12/A15/A19/A21 等负责人与 package boundary。