# MAIS-MVP 8 AM President Report

致 Dr. Peter Hu | Report date: 2026-05-23 | Reporting window: 2026-05-22 08:00 to 2026-05-23 08:00 Asia/Hong_Kong | Session model: S01-S20 | Prepared by S10 automation

# Chinese Executive Summary

本窗口有大量有效進展，不是空白報告。MAIS-MVP 的本地工程狀態進一步轉綠：本報告 fresh checks 顯示 type-check、RAG、question-bank、MVP 與 production build 均通過。核心增量集中在登入課程選擇、AI Tutor text-only live gate、US top-10 Safe-RAG、Mainland/HK RAG 與題庫/lesson 內容擴展。

主要紅燈仍在 production readiness：Vercel Production durable Postgres env 未完成，SimpleTex UAT/配額與 provider:none 仍阻塞 OCR saturation，新增課程內容與題庫仍需 S18/S04/S05/S09 人工 QA 後才能對外稱為 production-complete。

# English Executive Summary

This was an active delivery window. Local engineering health is stronger: fresh S10 gates passed for type-check, RAG, question-bank, MVP readiness, and Next production build. The main progress areas were login curriculum selection, AI Tutor text live acceptance, U.S. top-10-state Safe-RAG, Mainland/Hong Kong RAG coverage, and Mainland PEP question/lesson content.

The main release blockers remain production durability and provider readiness: Vercel Production still needs durable Postgres configuration, SimpleTex UAT/provider saturation is blocked, and the new curriculum/question/lesson content still needs human QA before external production claims.

# 一、報告窗口摘要

窗口：2026-05-22 08:00 至 2026-05-23 08:00 HKT。資料來源包括 coordination/session-logs、blockers、decisions、reports、content-qa，以及按 mtime 檢出的 changed files。窗口內有 S01、S05、S07、S09、S10、S11、S16、S18、S20 的 fresh logs；S02/S03/S04/S06/S08/S12/S13/S14/S15/S17/S19 無 fresh daily log，但 S12/S19 仍被 blockers 指名。

# 二、整體項目進度

本地/demo 能力繼續增強：登入前 curriculum profile、AI Tutor live text、RAG evidence coverage、Mainland PEP primary/high content、US safe curriculum layer、lesson seeds 與 deterministic gates 均有實質提升。Production 仍不是 full green，原因是 durable storage、SimpleTex quota/provider、manual content QA、production game/auth smoke 尚未完成閉環。

# 三、S01-S20 狀態表

| Session | Workstream | Status | 窗口摘要 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | App shell / login UI | 已完成 | 首頁統計、登入頁口號、Scheme A 課程/年級選擇器、登入/註冊課程 profile 接入；type-check/build/browser smoke 已報告通過。 | S11 後續補登入課程選擇 E2E。 |
| S02 | Dashboard | 無新日誌 | 本窗口無 S02 session log。 | 等待 dashboard/adaptive UI 任務。 |
| S03 | Curriculum roadmap | 無新日誌 | 本窗口無 S03 session log。 | 若 Mainland PEP P1-P6/US 路線圖曝光，需 S03 產品接入。 |
| S04 | Practice | 無新日誌 | 未直接寫 practice UI；多個 question-bank/content artifacts 需未來 S04 rollout review。 | 審核候選題是否進入 student-facing practice。 |
| S05 | Lesson | 已完成，有瀏覽器 caveat | 22 個 Mainland PEP high-school lessons 由 review pack 轉入 production lesson seeds；MVP/lesson coverage 更新。 | S11 在安靜本地環境重跑 lesson-all/browser routes。 |
| S06 | Visualization | 無新日誌 | 本窗口無 S06 session log。 | 等待 visualization QA/selector follow-up。 |
| S07 | AI Tutor | 已完成 | AI Tutor text live role matrix retest 轉綠：81/81 matrix、6/6 frontend、180-call soak 通過；保留 provider diagnostics。 | S19 對齊 AI_TUTOR_MAX_COMPLETION_TOKENS production/local env。 |
| S08 | State / analytics | 無新日誌 | 無 S08 log；但 types/provider surfaces 被 owner-expanded tasks touched。 | 必要時 review curriculum profile/type changes。 |
| S09 | Copy / i18n | 已完成 | 登入頁 IP notice 英/繁/簡更新，移除「惡意/恶意」與 UI 縮寫，type-check 通過。 | 可做後續 broader i18n audit。 |
| S10 | Tooling / reports | 已完成 | SimpleTex smoke runner、health check、AGENTS S18 US scope、tailwind type-check stall fix；本報告 fresh gates 也通過。 | 跟進 production storage、SimpleTex、release matrix。 |
| S11 | QA / release | 受阻 | AI Tutor harness 更新；SimpleTex 750-call saturation stopped at call 324 provider:none，post-token smoke call 1 upstream 402。 | S12/S19 先修 provider/route classification，再 rerun 10-call smoke 和 full matrix。 |
| S12 | Backend/API | 無新日誌，仍被點名 | 本窗口無 S12 log；production auth/storage blocker 仍指向 durable Postgres/env readiness。 | 設定/驗證 Postgres provider 與 /api/me stability。 |
| S13 | Teacher console | 無新日誌 | 本窗口無 S13 session log。 | 等待 teacher workflow tasks。 |
| S14 | Parent console | 無新日誌 | 本窗口無 S14 session log；health check 仍記錄 parent child-link/session issues。 | S14/S12 後續定位 parent auth/session。 |
| S15 | Adaptive engine | 無新日誌 | 本窗口無 S15 session log。 | 等待 adaptive evaluation/guardrail tasks。 |
| S16 | Research / US RAG | 已完成 | CA/NC safe RAG 擴展到 top-10 US states；900 metadata-only safe cards；type-check 通過，U.S. targeted RAG test 通過。 | S18 做 curriculum review；S10/S19 arrange IP counsel before pilots。 |
| S17 | Gamification | 無新日誌 | 本窗口無 S17 session log。 | 等待 reward economy follow-up。 |
| S18 | Curriculum/content QA | 大量完成，仍需人工抽樣 | Mainland/HK/US Safe-RAG、primary/high question banks、lesson review/integration inputs、DeepSeek offline 600-question pack 多項完成；RAG/question gates 綠。 | 人工 sample review、source-distance/math QA、promotion decisions。 |
| S19 | API env/deploy | 無新日誌，仍有 env blocker | Production Postgres env 未配置；SimpleTex UAT token/balance/API pack 需確認；AI Tutor token budget env parity 待查。 | 處理 redacted env readiness，不輸出 secrets。 |
| S20 | Game-based learning | 已完成 | Adventure Island/Fishing Game back link i18n 修正；local English browser check 通過。 | Production game smoke 仍等 S12/S19 auth/storage gate。 |

# 四、已完成工作

| 範疇 | Sessions | 成果 |
| --- | --- | --- |
| 產品/UI | S01/S09/S20 | 首頁課程/題庫統計更新；登入頁口號與 Scheme A 課程選擇器落地；登入 legal notice 三語更新；game route back link 去除混合語言。 |
| AI Tutor | S07/S11 | 完成 text-only live gate hardening、provider diagnostics、production-mode role matrix、frontend smoke、180-call soak；最終文本 gate 綠。 |
| Tooling/QA | S10/S11 | 新增 SimpleTex local smoke runner、dry-run/preflight、compiled-route saturation harness；產出 health check 與 blocker evidence。 |
| US Safe-RAG | S16 | CA/NC foundation 擴到 CA/TX/FL/NY/PA/IL/OH/GA/NC/MI，900 metadata-only safe cards，無 raw source artifacts。 |
| Mainland/HK curriculum | S18 | Mainland PEP primary/high Safe-RAG verification、HK DSE/UP/EPH coverage status、primary 1200 app-integrated deterministic bank、high-school rag-v4 1500 candidate gate、full question-bank solvability audits。 |
| Lessons | S05/S18 | 22 Mainland PEP high-school lessons 完成 review pack、systematic QA、DeepSeek pilot QA，並整合到 production lesson seeds。 |

# 五、進行中工作

- S11 SimpleTex saturation：harness 已建，但 provider:none/402 使 750-call matrix 未完成。

- S18 content QA：多個內容包和題庫已生成/接入，但人工抽樣、source-distance、math correctness、terminology review 仍需排程。

- S12/S19 production readiness：durable Postgres env 和 admin smoke credential 仍是 production auth/storage 前置門。

- S11 release route regression：lesson-all、login curriculum selector、production game smoke 需在 blocker 清除後重跑。

# 六、Blockers

| Blocker | Owner | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Production auth/storage | S12/S19 | Vercel Production 仍缺 HK_MATH_STORAGE_PROVIDER 與 POSTGRES_URL；auth/session/gameplay smoke 不應被判綠。 |
| SimpleTex saturation | S11/S19/S12 | 324/750 live route calls 後 provider:none；post-token smoke call 1 顯示 upstream 402 resource_no_valid / no valid balance or API pack。 |
| Lesson/browser local route QA | S05/S11 | S05 的 lesson-all/browser route check 因 local Next/.next contention 未完成；本報告 fresh build 已通過，但 lesson browser sweep 未跑。 |
| Manual content signoff | S18/S04/S05/S09 | 新題庫、DeepSeek offline bank、lesson content 均需人工抽樣與 source-distance/math/terminology review 後才能對外宣稱 production-complete。 |

# 七、Risks

| Severity | Risk | 說明 |
| --- | --- | --- |
| High | Production readiness | 本地 build/tests 綠不等於 production durable-ready；未配置 Postgres 前，production authenticated class/game workflows 仍紅。 |
| High | Provider/OCR | SimpleTex provider:none/402 與 silent wrong accepted artifacts（如 star/up-arrow/currency/spacing）可能造成錯誤自動填入。 |
| Medium | Content QA | Mainland PEP primary/high 與 DeepSeek-generated content 量大，需抽樣與人工審核，避免 template clustering 或自由題求解錯誤進入學生面。 |
| Medium | US curriculum | US safe cards 是 standards-family abstraction，仍需教師 review、IP counsel、district materials license/provenance policy。 |
| Medium | Secrets | 日志稱 owner 曾在聊天中貼出 live-looking provider key；repo/report 未寫入值，但應在 provider console rotation。 |

# 八、Test / Build Status

| 來源 | 檢查 | 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fresh S10 | npm run type-check | Passed | tsc --noEmit --incremental false passed. |
| Fresh S10 | npm run test:rag | Passed | 62/62 Node RAG tests passed; all manifest self-tests passed. |
| Fresh S10 | npm run test:question-bank | Passed | 27/27 tests passed, including public/full solvability and candidate QA assertions as currently wired. |
| Fresh S10 | npm run test:mvp | Passed | 23/23 tests passed on clean rerun; first parallel attempt only hit .tmp cleanup collision. |
| Fresh S10 | npm run build | Passed | Next build completed; 86 app routes generated. Compile phase took 5.3 minutes. |
| Session-reported | AI Tutor live text | Passed after repair | S07: 81/81 production matrix, 6/6 frontend, 180/180 soak. |
| Session-reported | SimpleTex saturation | Blocked | S11: stopped at provider:none and later upstream 402; full 750-call matrix not completed. |

Report-owner note: No live LLM/OCR calls were made by S10 during report synthesis. Fresh build was slow but completed successfully; this supersedes the same-day local build-stall caveat for this environment at report time, but not the unresolved browser route smoke gaps.

# 九、Changed Files

本窗口按 mtime 檢出 262 個非 node_modules/.next/.tmp 文件變更，包含 source、QA/report artifacts 與 local-safe generated content packages。以下列出主要 source/report 群組；大量 batch JSON/CSV/Markdown content artifacts 已合併摘要，不逐檔展開。

| 類別 | 代表性文件/目錄 |
| --- | --- |
| App/UI/Auth | app/login/page.tsx; components/ui/CurriculumTrackSelector.tsx; components/providers/AppProviders.tsx; lib/curriculumProfile.ts; app/api/auth/login/route.ts; app/api/auth/register/route.ts; app/api/questions/route.ts |
| AI Tutor | app/api/ai-tutor/route.ts; .env.local.example; tests/e2e/ai-tutor-deepseek.spec.ts; tests/e2e/ai-tutor-live-text.spec.ts |
| Lessons | data/mainlandPepHighLessons.ts; data/lessons.ts; tests/e2e/lesson-all.spec.ts; lib/mvpReadiness.test.ts; coordination/content-qa/mainland-pep-high-lessons-v1/** |
| Question banks | data/mainlandPepHighQuestions.ts; data/mainlandPepPrimaryQuestions.ts; data/mainlandPepPrimaryTopics.ts; data/questions.ts; data/topics.ts; lib/*QuestionBank.test.ts; lib/questionBankSolvability.ts |
| RAG | data/rag/*.ts; lib/rag/*.ts; scripts/build-*manifest.py; tsconfig.rag.json; coordination/decisions/*.md; coordination/content-qa/*.md/json/csv |
| Tooling/QA | scripts/simpletex-local-smoke.mjs; tests/e2e/simpletex-saturation-harness.mjs; package.json; package-lock.json; tailwind.config.ts; AGENTS.md |
| Games/copy | components/gamification/GamePracticeBackLink.tsx; app/practice/adventure-island/page.tsx; app/practice/fishing-game/page.tsx; lib/i18n.ts; components/home/HeroSection.tsx |
| Reports/blockers | coordination/session-logs/2026-05-22-*.md; coordination/session-logs/2026-05-23-*.md; coordination/reports/2026-05-22-*.md/png/html/json; coordination/reports/2026-05-23-simpletex-*.md; coordination/blockers/*.md |

# 十、明日優先事項

- S19/S12：配置並 redacted 驗證 Vercel Production Postgres env，確認 /api/admin/storage/health、register/login、/api/me stability，再開 production game smoke。

- S12/S19/S11：先讓 SimpleTex 10-call smoke 回到 provider:simpletex，再修 retry/classification/normalization，最後重跑 750-call saturation。

- S18/S04/S05/S09：完成 Mainland PEP primary/high 題庫、DeepSeek offline bank、22 lessons 的人工抽樣與 source-distance/math/terminology signoff。

- S11：在 fresh build 已通過後，重跑 lesson-all route sweep、login curriculum selector E2E、production game smoke（等 storage gate）。

- S16/S18/S10：安排 US top-10 state safe-RAG 的 curriculum review、IP counsel review 與 principal-demo scope。

# 十一、Owner Decisions Needed

- 是否立即提供/批准 Production Postgres URL 與 admin smoke credential 給 S19/S12，用於 durable storage release gate。

- 是否先投入 SimpleTex normalization/retry 修復，或暫時把 OCR saturation 標為非 release blocker。

- 是否將 600 DeepSeek primary offline questions、1200 deterministic primary questions、1500 rag-v4 high-school candidates 分批進入 S04 practice rollout；每批需要明確 sample threshold。

- 是否要求 provider key rotation（DeepSeek/SimpleTex）並記錄 redacted completion，因聊天中曾出現 live-looking credential。

- 是否為 US curriculum pilot 指定 legal/IP counsel review owner 與 teacher-review rubric。

# 十二、附註

本報告未修改 feature code；只生成 president report 並更新 S10/automation memory。真實 secrets 未寫入報告。所有 provider/env 狀態均以 redacted outcome 描述。