# MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Report date | 2026-07-28 |
| --- | --- |
| Reporting window | 2026-07-27 08:00 至 2026-07-28 08:00 Asia/Shanghai（UTC+8） |
| Reporting cutoff | 08:00 Asia/Shanghai（UTC+8） |
| Prepared during run | 2026-07-28 16:17 CST（报告后核查，不计入窗口活动） |
| Project / formal scope | MAIS-MVP / A01–A25 |
| Reporting agent | A10 — Tooling, docs, and report coordination |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Evidence basis | AGENTS.md; session logs; blocker/decision records; release intake; Git committer history; safe post-cutoff checks. |

## Chinese Executive Summary

| 序号 | 重点 |
| --- | --- |
| 1 | No assigned work in this reporting window。窗口内未发现 Git 提交、A01–A25 新会话交接、blocker report 或 decision record；不把先前日报或报告后检查误列为本窗口交付。 |
| 2 | 项目处于“无新窗口交付、既有发布证据可追溯”的持有状态。最近正式 A22 发布证据仍为 clean clone 的 main @ 04cdfe8919，两主域已上线且认证为 CERTIFIED_WITH_FINDINGS；这不是本窗口的新发布。 |
| 3 | 报告后安全检查通过：npm run type-check 通过，npm run test:analytics 为 58/58 通过；这些结果仅确认当前 checkout 基线，不能替代 A11/A22 的 clean-source 发布门禁。 |
| 4 | A25 报告后 dirty-map 记录 3,246 个 untracked files、0 tracked modified、0 unmapped；其中 3,203 个归 A24。根目录仍是 release-held，禁止把该脏树作为部署或发布证明来源。 |
| 5 | 本日建议不扩散任务：先由 owner 选择一个可审查候选包，再由 A25 切片、A11/A22 在 clean source 跑门禁；内容仍须按 A18→A23→A11/A22 的推广链路执行。 |

## English Executive Summary

| No. | Summary |
| --- | --- |
| 1 | No assigned work in this reporting window. No Git commits, new A01–A25 owner handoffs, blocker reports, or decision records were found between the stated 08:00 cutoffs. |
| 2 | Latest known release evidence remains the A22 clean-clone deployment of main @ 04cdfe8919, promoted to both production aliases and certified with findings. It predates this window and is not represented as new work. |
| 3 | Post-cutoff baseline checks pass: type-check and analytics 58/58. They do not replace an A11/A22 clean-source release gate, build, broad browser regression, or new live smoke. |
| 4 | The post-cutoff A25 map records 3,246 untracked files, zero tracked modifications, and zero unmapped owners. The dirty root remains an invalid release source. |
| 5 | Next action is governance, not broad implementation: select one reviewable package, slice it through A25, then validate it on a clean source through A11/A22; preserve A18→A23 promotion controls for content. |

## 报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 正式窗口 | 2026-07-27 08:00 至 2026-07-28 08:00 Asia/Shanghai（UTC+8）。 |
| Git 活动 | 按 committer timestamp 检索全部 refs：0 笔提交。 |
| 新正式会话记录 | 0；未发现 A01–A25 的新 feature-owner handoff。 |
| 新 blocker / decision | 0；历史 blocker 与 decision 保持原状态，不自动视为已解决。 |
| 窗口内文件时间戳 | 仅发现 3 个协调/报告类条目：coordination/release-intake/latest-A25-dirty-tree-map.json、coordination/reports/2026-07-27-president-report.docx、coordination/reports/build_2026_07_27_president_report.py；未见产品源文件的窗口内 mtime 变更。 |
| 报告后基线 | A25 fresh map、type-check 与 analytics 已执行；全部属于 cutoff 后观察，未计为窗口工作。 |

## 整体项目进展（中文）

- 本窗口没有新增分派或可归属的功能交付；项目状态以 2026-07-27 报告的集成背景为准，不重复声明旧提交为今日完成。

- 最新可核验生产基线仍为 A22 在 clean clone 上发布的 main @ 04cdfe8919：www.mais.ac 与 www.mais.hk 已完成当时的域名验证，认证结论为 CERTIFIED_WITH_FINDINGS，保留既有 P1 finding。

- A18/A21/A23 的内容候选与推广边界未在本窗口改变。既有 Texas TEKS full-text exception 仍只适用于 19 TAC Chapter 111；production content freeze 前须以 TEA 原始来源复核。

- 报告后 A25 快照显示根目录累积大量未跟踪文件（以 A24 exact-layer assets 为主）。该快照说明发布治理需要切片，不说明这些文件均在本窗口新增或已经验收。

## A01–A25 会话状态表（中文）

| Agent | 状态 | 窗口内证据 | 下一步 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 无新记录 | 未见 app shell、home、layout 或 auth entry 的新 handoff。 | 不推断入口验收；待明确候选包。 |
| A02 | 无新记录 | 未见 dashboard/progress 新 handoff。 | 候选包进入后补 dashboard/adaptive 消费面回归。 |
| A03 | 无新记录 | 未见 roadmap、grade/topic 结构记录。 | 保持课程结构验收边界。 |
| A04 | 无新记录 | 未见 Practice Arena 或 question-data 新交接。 | 若选 practice 包，补 targeted E2E 与 owner handoff。 |
| A05 | 无新记录 | 未见 lesson/content 新交接。 | 若选 lesson 包，补 route/content acceptance。 |
| A06 | 无新记录 | 未见 Visualization Lab 新 handoff。 | 报告后 map 有 6 个 A06 untracked entries；不把其视为验收。 |
| A07 | 无新记录 | 未见 AI Tutor/provider 新交接。 | 任何 provider 验证仅用 redacted evidence；不披露 secrets。 |
| A08 | 无新记录 | 未见 shared state/analytics 新交接。 | 当前 analytics 基线 58/58；不等同共享语义审查。 |
| A09 | 无新记录 | 未见 i18n/accessibility 新审查记录。 | 新 UI 包进入后安排 copy/a11y 复核。 |
| A10 | 报告后执行 | 本报告及安全证据采集发生在 cutoff 后，不计入窗口工作。 | 保持证据分层；不改 feature code。 |
| A11 | 无新记录 | 未见新 regression handoff。 | 选定 clean candidate 后运行 targeted/broad regression。 |
| A12 | 无新记录 | 未见 backend/API contract 新交接。 | 候选包需记录 API/persistence 影响与 rollback。 |
| A13 | 无新记录 | 未见 Teacher Console 新交接。 | 如有 teacher 包，补 workflow/data-state evidence。 |
| A14 | 无新记录 | 未见 Parent Console 新交接。 | 不推断 parent acceptance。 |
| A15 | 无新记录 | 未见 adaptive engine 新交接。 | 候选包须补 semantics/persistence/regression handoff。 |
| A16 | 无新记录 | 未见 research/learning-science 新记录。 | 保持现状，避免以旧研究替代今日进展。 |
| A17 | 无新记录 | 未见 gamification 新交接。 | 后续确认 reward economy 边界。 |
| A18 | 无新记录 | 未见 independent content QA acceptance。 | 内容不可因候选文件存在而直接 promotion。 |
| A19 | 无新记录 | 未见 API env parity 记录。 | 仅可补 redacted inventory 与 owner-approved smoke。 |
| A20 | 无新记录 | 未见 game-based learning 新交接。 | 保持 A17/A20 边界。 |
| A21 | 无新记录 | 未见 candidate/RAG package handoff。 | 候选留在 candidate-only，待 A18 QA。 |
| A22 | 无新记录 | 无新 clean-source build/deploy/certification。 | 根目录不可发布；选定 clean source 后再跑 release gate。 |
| A23 | 无新记录 | 未见 candidate-to-live promotion decision。 | 维持 A18→A23→A11/A22 gate。 |
| A24 | 报告后快照 | A25 map 将 3,203 个 untracked entries 归 A24；无 A24 formal handoff。 | 先切片、再做 exact-layer acceptance；不以数量代替 QA。 |
| A25 | 报告后 map | fresh map：3,246 untracked、0 tracked modified、0 unmapped；不属窗口交付。 | 根目录 release-held；为候选包重建相应 preflight map。 |

## 已完成工作（中文）

| 负责方 / 包 | 完成事项 | 可核验证据 |
| --- | --- | --- |
| A01–A25 | No assigned work in this reporting window。本窗口无可归属的 feature、content、QA、release 或 promotion 交付。 | Git commits=0；新 handoff=0；新 blocker=0；新 decision=0。 |
| A10 / A25（报告后） | 完成报告所需的非破坏性 inventory 与安全基线检查。 | fresh A25 map；type-check PASS；analytics 58/58 PASS。 |

## 进行中工作（中文）

| 负责方 | 进行中 / 待收口事项 | 安全下一步 |
| --- | --- | --- |
| A25 + A10 | 3,246 个 untracked files 需要按候选包和 owner 形成小型 review slices；当前无 unmapped，但根目录仍非 clean release source。 | 只做非破坏性切片计划；不 broad-stage、不清理、不从根目录发布。 |
| A11 + A22 | 本窗口没有 clean-source build、broad Playwright 或新 live smoke 证据。 | 由 owner 指定一包后，在 clean worktree/clone 跑相应门禁。 |
| A04/A05/A06/A07/A12/A13/A15 | 近期集成面仍缺少当前窗口 formal owner handoff；本窗口未出现新的补充记录。 | 由责任 owner 记录范围、checks、未覆盖流、依赖与 rollback boundary。 |
| A18 + A21 + A23 | 内容候选与 RAG 不存在本窗口的新 QA acceptance 或 promotion decision。 | 继续 candidate-only；完成 A18 QA、A23 计划、A11/A22 门禁后才进入 live surface。 |

## 阻塞项（中文）

| 阻塞项 | 证据 | Owner / 安全下一步 |
| --- | --- | --- |
| 本窗口无新增正式 blocker report | blockers 目录无窗口内新文件；历史 blocker 不自动解除。 | 维持历史状态，后续由责任 owner 更新。 |
| 根目录不可作发布来源 | A25 post-cutoff map：3,246 untracked files。AGENTS.md 要求 A22 仅用 clean worktree/clone、reviewed clean slice 或 owner-approved pruned staging。 | A22：不从 dirty root build/publish；A25：为候选包提供 fresh map。 |
| 缺少 owner handoff 与 release gate | 没有本窗口 feature-owner handoff、A11 regression 结论或 A22 clean-source release evidence。 | 先选包并补 handoff，再进行独立验证。 |
| 内容推广证据缺失 | 无本窗口 A18 acceptance、A21 candidate handoff 或 A23 promotion decision。 | 冻结 candidate-to-live promotion。 |

## 风险（中文）

- 发布风险：根目录的 3,246 个 untracked files 混合 runtime assets、docs/coordination 与 tests；即使 unmapped=0，也不能推导为 clean、reviewed 或 release-ready。

- 证据风险：本窗口无新 handoff；把后续检查、旧日报或历史部署宣称为今日完成，会造成时间线失真。

- 质量风险：type-check 与 analytics 通过不覆盖 production build、broad Playwright、真实域名 smoke、content accuracy 或 browser-specific regressions。

- 内容与合规风险：Texas TEKS exception 是历史正式决定，范围仅限 19 TAC Chapter 111；在 production content freeze 前仍须复核 TEA 原始来源。

## 测试 / 构建状态（中文）

| 检查 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| A25 fresh dirty-map | PASS（inventory） | 报告后：3,246 untracked、0 tracked modified/deleted、0 unmapped；这是发布持有信号，不是 release approval。 |
| npm run type-check | PASS | 报告后当前 checkout 的 TypeScript 基线通过。 |
| npm run test:analytics | PASS（58/58） | 报告后 analytics/adaptive 相关测试通过。 |
| git diff --check / index check | PASS | 无 whitespace error；无 staged entries。 |
| Production build / broad Playwright / live smoke | 未运行 | A22 政策禁止把 dirty root 当 release source；本窗口也没有 A11 候选回归交接。 |

## 变更文件（中文）

| 窗口内观察到的路径 | 性质 / 处理 |
| --- | --- |
| coordination/release-intake/latest-A25-dirty-tree-map.json | 协调 inventory 时间戳；不是 feature 交付或发布证明。 |
| coordination/reports/2026-07-27-president-report.docx | 前次总统报告产物；不重复计为今日项目完成。 |
| coordination/reports/build_2026_07_27_president_report.py | 前次报告生成脚本；不属于产品源变更。 |
| Git committed source changes | 0（按全部 refs 的 committer timestamp 统计）。 |

## 明日优先事项（中文）

- Owner 选择一个明确的 review candidate（例如 A24 exact-layer assets 或另一已定义包），避免在脏根目录上继续混合新增。

- A25 产出该候选的 owner/路径切片与新鲜 map；不执行暂存、清理、删除、合并或发布。

- 责任 feature owner 补最小 formal handoff：范围、文件、checks、未覆盖流、依赖和 rollback。

- A11/A22 在 clean worktree 或 clean clone 运行候选的 build、targeted/broad regression 与需要的 smoke；未完成前不称 release-ready。

- A18/A21/A23 对任何内容候选保留独立 QA、promotion plan 和 live-surface gate。

## 需要 owner 决策（中文）

1. 选择下一候选包：请指定一个唯一的可审查包及目标（review、QA 或 release preparation）。这样 A25/A11/A22 可以在 clean source 下形成可验证闭环；未指定前无需扩大工作面。

2. 是否授权切片计划：如需推进，请授权 A25/A10 仅生成非破坏性 owner/路径切片计划。该动作不包含暂存、提交、清理、删除、merge 或 deploy。

3. 内容推广：当前不需要通过新的 content promotion。若要推进，须先确认 A18 QA、A23 promotion plan、A11 regression 与 A22 readiness 的完整顺序。

MAIS-MVP · President Report Business Brief v1 · Prepared by A10 coordination automation · Evidence cutoff: 08:00 Asia/Shanghai