MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-07-18 |
| Report time | 8:00 AM Asia/Hong_Kong / Asia/Taipei |
| Prepared during run | 2026-07-18 16:22 HKT |
| Reporting window | 2026-07-17 08:00 to 2026-07-18 08:00 Asia/Taipei (UTC+8) |
| UTC filter window | 2026-07-17 00:00 to 2026-07-18 00:00 UTC |
| Prepared by | A10 reporting automation; evidence from A01-A25 coordination files and all Git refs |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Formal main range | 3b888f43c -> 933a05db59 (63 commits in window) |
| Current repository | main at 79be1d0cbc, synchronized with origin/main; current HEAD is 20 commits after cutoff |
| Cutoff note | Formal activity stops at 2026-07-18 08:00 UTC+8; current checks and later commits are labeled generation-time/post-cutoff. |

# Chinese Executive Summary

| 序号 | 重点 |
| --- | --- |
| 1 | 本窗口有实质活动：fresh-log active IDs 为 A07、A12、A18、A21、A25；A25 主导 preserve-first physical cleanup，将 main 从 `3b888f43c` 推进至 `933a05db59`，窗口内 63 commits。 |
| 2 | Main 净整合 1,498 files（1,114 added / 383 modified / 1 deleted），约 2.70M insertions。21 个 A01-A19/A21/A22 snapshot commits及其他 owner slices进入主线，但多数是历史脏工作树切片，不代表 21 个代理当日独立开发。 |
| 3 | Fresh成果包括 A07 classroom-policy controls、A12 disabled-by-default Google OAuth、A18/A21 reviewed evidence packages，以及 A25 fingerprint/release-governance；A12 browser结果、A18/A21 live promotion与 A25 final handoff仍未闭环。 |
| 4 | Generation-time Git hygiene明显改善：current main与 origin/main同步，仅 1 worktree；fresh dirty-map 0 entries、A22 source-clean gate pass、package gate 8/8 valid。此状态含 cutoff 后20 commits，不能替代窗口内 final release proof。 |
| 5 | 当前仍非 release-ready：type-check被 `.next/types/validator.ts` 的两个缺失 game-page引用阻断；import gate被 post-cutoff `adaptive-eval.mjs` 的 `.tmp`依赖阻断；整合后 build与 broad Playwright未运行。 |

# English Executive Summary

| No. | Summary |
| --- | --- |
| 1 | The window was active. Fresh logs exist for A07, A12, A18, A21, and A25. A25 led a preserve-first physical cleanup that advanced main from `3b888f43c` to `933a05db59` through 63 in-window commits. |
| 2 | Main absorbed 1,498 net files: 1,114 added, 383 modified, and one deleted, with about 2.70 million insertions. Most Axx snapshot commits are historical dirty-worktree integrations, not 21 independent same-day development sessions. |
| 3 | Fresh outcomes include A07 classroom-policy controls, A12 disabled-by-default Google OAuth, A18/A21 reviewed evidence packages, and A25 fingerprint/release governance. Browser, promotion, and final cleanup handoffs remain incomplete. |
| 4 | Generation-time Git hygiene is materially better: main equals origin/main, only one worktree remains, the fresh dirty map has zero entries, the A22 source-clean gate passes, and all eight package manifests validate. This includes 20 post-cutoff commits. |
| 5 | The project is not release-ready. Type-check is blocked by two missing game-page references in generated `.next` types; import checking is blocked by a generated `.tmp` adaptive-eval dependency; no post-integration build or broad Playwright gate is available. |

# 报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 正式窗口 | 2026-07-17 08:00 to 2026-07-18 08:00 Asia/Taipei (UTC+8) |
| Fresh logs | A07、A12、A18/A21 shared、A25；其他 Axx 主要为 commit/path evidence 或旧日志整合。 |
| Main movement | `3b888f43c` -> `933a05db59`；63 main commits；origin/main于 18:51、19:26、20:25 HKT推送。 |
| Net change | 1,498 files；1,114 A / 383 M / 1 D；2,695,409 insertions / 33,285 deletions。 |
| Evidence caveat | 全 refs 70 commits中6个是 patch-equivalent archive重复；唯一独立非-main为 `ad40fed27b` CCSS PR。 |
| Coordination files | 窗口内 blockers/decisions/integration净变化为0；`coordination/integration/`当前不存在。 |
| CCSS PR | `origin/pr/ccss-code-compliance` `ad40fed27b` 于02:41 HKT；基于窗口终点，尚未在 cutoff main。 |
| Generation-time state | HEAD `79be1d0cbc`，比 cutoff晚20 commits；main=origin/main；1 worktree；Git dirty entries 0。 |
| 空窗口 fallback | 不适用；存在 fresh logs与主线整合，因此不使用 `No assigned work in this reporting window`。 |

# 整体项目进展（中文）

A25 preserve-first cleanup把原先39 registered worktrees、15,187 dirty entries、20 unique commits的复杂状态转换为可审计切片；窗口内主线完成63 commits并推送，当前只剩1个clean worktree。

A07交付 classroom AI policy：open / limited / fallback-only、teacher authorization、student strictest-policy resolution；targeted tests与type-check在A07日志中绿色。

A12交付 fail-closed Google OAuth/OIDC slice，默认关闭；Node/auth/storage tests绿色，但未取得Playwright final result，也未运行live callback。

A18/A21把reviewed QA与candidate evidence拆成独立包并移除machine-local路径；8个live-data candidates继续HOLD，未绕过A23 promotion gate。

A01-A22多领域历史切片已进入main，包括visualization、backend、lessons、tests、media、content QA与release tooling；规模大，必须用A11/A22 post-integration gates验证。

Current Git hygiene为green，但current TypeScript/import gates为red；发布判断必须以clean-source full gate为准，而不是以Git clean等同release-ready。

# A01-A25 会话状态表（中文）

| ID | 状态 | 窗口内活动 | 当前重点 / 阻塞 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 集成-only | `72fcd5bd00` A01 audited snapshot，20 paths。 | 窗口内无 fresh owner log。 |
| A02 | 集成 / 旧日志 | `a436cf1d09` snapshot；`0a0f7dd165` grade persistence。 | 7/13 A02 log仅为 carry-forward。 |
| A03 | 集成-only | `6161d0ec16` snapshot；`f1b93e2387` roadmap shell fix。 | 窗口内无 fresh owner log。 |
| A04 | 集成 / 旧日志 | snapshot、question-bank QA cherry-pick、figure spec。 | 7/13 A04 log非 fresh。 |
| A05 | 集成-only | `175bfa973a` snapshot；`fb3b3eac27` speed visualization source。 | 窗口内无 fresh owner log。 |
| A06 | 大包集成 | 459-path snapshot + lab-logo regression slice。 | 无 fresh A06 log；recorded runtime-visualization blocker。 |
| A07 | Fresh / completed | 14:11 fresh log；classroom policy controls；AI tutor region/voice fixes。 | TDD 5/5，targeted 17/17，backend 41/41；voice仍需 broad browser gate。 |
| A08 | 集成-only | `0c97afd669` state/analytics snapshot。 | 无 fresh log；generation-time analytics 27/27。 |
| A09 | 集成-only | `1662413744` copy/i18n/a11y snapshot。 | 窗口内无 fresh owner log。 |
| A10 | 集成 / report | `ea329b9104` tooling snapshot；prior-report continuity来自 automation memory。 | 7/17 DOCX当前已不在 checkout；本次为 report-only。 |
| A11 | 集成-only / gate gap | 66 test/config paths + profile fallback test。 | 无 fresh A11 full-regression handoff；recorded routing blocker。 |
| A12 | Fresh / disabled hold | 14:35 fresh log；fail-closed Google OAuth + callback export fix。 | 13/13、56/56、type-check pass；Playwright无 final result，OAuth保持关闭。 |
| A13 | 集成 / 旧成果 | 28-path snapshot + teacher BUG-001..010 cherry-pick。 | 窗口内无 fresh owner log。 |
| A14 | 提交-only | snapshot；avatar object-storage persistence + fallback test。 | 窗口内无 fresh owner log。 |
| A15 | 集成-only | 8-path adaptive snapshot。 | 无 fresh adaptive regression；post-cutoff import gate现为 red。 |
| A16 | 集成-only | 2-path research snapshot。 | 窗口内无 fresh owner log。 |
| A17 | 集成-only | 3-path gamification snapshot。 | 窗口内无 fresh owner log。 |
| A18 | Fresh shared log / HOLD | 65 QA files、CA K5 template/OPC evidence。 | 8 generated-content candidates待 row-level review。 |
| A19 | 历史整合 | `.env.local.example` + 6/29 US-West evidence。 | 不是 fresh env verification；Google OAuth env未配置/启用。 |
| A20 | 提交-only | draft game compile support + older Fishing/Adventure fixes。 | 窗口内无 fresh owner log。 |
| A21 | Fresh shared log / HOLD | 29 candidate artifacts、268 reviewed media paths、portability fix。 | Texas仍 needs-repair / candidate-only。 |
| A22 | 集成-only / gate gap | 10 release scripts + runtime/build configuration。 | 无 fresh final build/Playwright handoff；generation-time source-clean pass。 |
| A23 | 无 fresh session | 仅整合旧 S23 promotion records。 | 最新书面结论仍是不进入 live app。 |
| A24 | 路径整合 / no signoff | A24-owned净路径 169；figure-spec evidence进入主线。 | 无 fresh exact-layer signoff。 |
| A25 | Fresh / major integration | 12:59 fresh log；fingerprint、63 main commits、15 archive tags、3 pushes。 | 缺最终 cleanup handoff与整合后全量 gate evidence。 |

# 已完成工作（中文）

A25：完成fingerprint工具链（tests 16/16、independent review无P0/P1/P2），保存15个archive tags，并把63个窗口提交推入main。

A25 integration：21个A01-A19/A21/A22 audited snapshot commits及A20/A24等独立切片进入主线；报告明确标注为历史切片整合。

A07：classroom-policy controls完成；TDD 5/5、targeted 17/17、related backend 41/41、imports/type-check/diff-check pass。

A12：disabled Google OAuth完成；slice 13/13、auth/storage 56/56、type-check pass；callback export另有修复。

A18/A21：A18 JSON 17/17与MJS 9/9；A21 JSON 13/13与MJS 4/4；isolated validator 41 topics、492/492 questions、0 findings。

Generation-time：fresh A25 dirty-map 0 entries；A22 source-clean pass；release package gate 8/8 valid；analytics 27/27与Git diff checks pass。

# 进行中工作（中文）

A25需补final cleanup handoff：明确worktree/branch cleanup时间线、最终指纹、preserve/archive证据、63 commits review summary与整合后full gates。

A11/A22需在clean/current approved source运行type-check、build、targeted Playwright与release regression；当前Git clean不替代这些门禁。

A20/A22需判定两个missing game-page refs是stale `.next`还是source-route regression；A15/A22需修正或隔离adaptive-eval generated import contract。

A12/A19/A11/A22：Google OAuth继续disabled，等待server-only env placement、live callback与browser regression。

A18/A21/A23：8个generated-content versions等待row-level QA和promotion approval；Texas remains needs-repair / candidate-only。

A18/A03/A05/A06/A11/A22：review窗口内未合并的CCSS PR `ad40fed27b`及其30/30 self-reported tests。

# 阻塞项（中文）

| Blocker | Evidence | Owner / next action |
| --- | --- | --- |
| Post-integration full gate缺失 | 1,498-file integration后无完整type-check/build/A11 regression/A22 release handoff。 | A11/A22：clean-source full gate。 |
| Generation-time type-check red | `.next/types/validator.ts`引用两个不存在的game pages。 | A20/A22：isolated regenerate/route review。 |
| Generation-time import gate red | `scripts/adaptive-eval.mjs` imports `.tmp/adaptive-eval/lib/adaptiveLearningEval.js`。 | A15/A22：建立stable import/build contract。 |
| A25 final handoff缺失 | A25 fresh log停在12:58 fingerprint；未记录final cleanup与全量gate。 | A25/A10/A22：补executive handoff。 |
| Google OAuth activation hold | Default disabled；Playwright无final result；未测live callback/env。 | A12/A19/A11/A22：保持fail-closed。 |
| Content promotion hold | 8 generated-content candidates；Texas needs-repair；S23仍决定不进入live app。 | A18/A21/A23/A24 + live owners。 |
| Recorded package blockers | Package gate仍记录A12 storage、A06 visualization、A11 routing、content chain四个blocker reports。 | 对应owners：fresh revalidation/prioritization。 |
| CCSS PR not merged at cutoff | `ad40fed27b`基于`933a05db59`；self-reported tsc 0 + tests 30/30。 | A18/A03/A05/A06/A11/A22 review。 |

# 风险（中文）

Integration scale risk：1,498 files与2.70M insertions在单一窗口进入main；任何release-ready声明都需要post-integration full gates。

Attribution risk：只有A07、A12、A18、A21、A25有fresh logs；其余Axx多为historical snapshot integration，不能当作当天独立完成。

Generated-state risk：stale `.next`与`.tmp` contract可能制造false red，也可能掩盖真实route/import regression；当前证据不足以二选一。

Promotion risk：A18/A21 candidate artifacts若绕过A23/A11/A22 gates进入live surfaces，会把未修复Texas/row-level问题带入production。

Security/readiness risk：Google OAuth尚未进行live callback与A19 env verification；启用前必须保持server-only、fail-closed。

Cutoff drift risk：current HEAD比窗口终点多20 commits；generation-time green/red checks描述current state，不得倒推为窗口完成证据。

# 测试 / 构建状态（中文）

| Check | Result | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| A07 logged gates | PASS：5/5、17/17、41/41；imports/type-check/diff-check。 | Fresh A07 slice evidence。 |
| A12 logged gates | PASS：13/13、56/56、type-check；Playwright无final result。 | OAuth保持disabled；no live callback。 |
| A18/A21 package gates | PASS：JSON 17/17 + 13/13；MJS 9/9 + 4/4；492/492。 | Candidate/evidence only；not live approval。 |
| A25 fingerprint | PASS：16/16；independent review无P0/P1/P2；diff-check pass。 | Fresh fingerprint stage；final handoff缺失。 |
| CCSS PR | Self-reported PASS：tsc 0；targeted 30/30。 | Unmerged at cutoff；needs independent review。 |
| Fresh dirty/source/package gates | PASS：dirty-map 0；source-clean；8 packages valid；4 reviewed + 4 blocker reports。 | Generation-time current Git/release governance。 |
| Fresh analytics | PASS：27/27。 | A08/A15 deterministic suite green。 |
| Fresh npm run type-check | FAIL：2 TS2307 missing game-page refs from `.next/types/validator.ts`。 | Post-cutoff current HEAD; source vs generated drift unresolved。 |
| Fresh npm run check:imports | FAIL：adaptive-eval imports generated `.tmp` JS。 | Post-cutoff current contract red。 |
| No-staged / diff checks | PASS via direct Git checks；legacy assert script absent。 | No staged content；script contract changed。 |
| Build / broad Playwright | Not run。 | A10 report-only；must run under A11/A22 clean-source control。 |

# 变更文件（中文）

| Category | Count / examples | Meaning |
| --- | --- | --- |
| Window net change | 1,498 files：1,114 A / 383 M / 1 D；2,695,409 insertions / 33,285 deletions。 | `3b888f43c` -> `933a05db59`。 |
| Top-level concentration | components 556、public 262、lib 196、coordination 159、app 127、data 85、tests 65、scripts 34。 | Broad cross-surface integration。 |
| Largest subareas | visualizations 456、lesson illustrations 165、content QA 138、lib/server 129、audio 76、E2E 65、app/api 58。 | A06/A05/A18/A12/A11 high review load。 |
| Owner-pathspec counts | A06 462、A12 183、A24 169、A18 138、A05 129、A21 77、A11 66、A04 61。 | Ownership estimate；not same-day session count。 |
| Fresh logs | A07、A12、A18/A21、A25。 | Only these qualify as fresh owner-log activity。 |
| Shared/high-risk files | types、AppProviders、i18n、package/lock、next/tsconfig、Playwright、userStore/LLM、questions/topics/grades、65 E2E files。 | Require owner-routed regression。 |
| CCSS candidate | Remote `ad40fed27b`，not in cutoff main。 | Review candidate, not completed main work。 |
| Post-cutoff excluded | 20 main commits between cutoff and current `79be1d0cbc`。 | Current-state context only。 |
| This run outputs | `build_2026_07_18_president_report.py`、DOCX、A10 session log、automation memory。 | Report-only after cutoff；not feature code。 |

# 明日优先事项（中文）

A11/A22在clean/current approved source运行type-check、build、targeted Playwright与release matrix，形成post-integration handoff。

A20/A22隔离诊断两个missing game-page refs；A15/A22修正adaptive-eval `.tmp` import contract；不得用清理动作掩盖source regression。

A25补final physical-cleanup handoff：final fingerprint、archive tags、worktree/branch disposition、63-commit review与no-destructive-loss proof。

A12/A19/A11/A22保持Google OAuth disabled，完成env readiness、live callback与browser regression后再提交enablement decision。

A18/A21/A23逐项处理8个generated-content HOLD candidates与Texas needs-repair；未经A23/A11/A22不得live promotion。

A18/A03/A05/A06/A11/A22 review `ad40fed27b` CCSS PR的curriculum scope、route impact与independent tests。

# 需要 Owner 决策（中文）

请 Dr. Peter Hu 确认：当前main Git clean但不等于release-ready；必须先取得A11/A22 post-integration full gate。

请指定A25 final cleanup handoff与63-commit small-slice review为最高release-governance优先级，或明确可接受的剩余审计风险。

请决定Google OAuth enablement时间线；在A19 env与A11/A22 live/browser evidence齐备前继续保持disabled。

请选择首个A23 content/RAG promotion package；8个HOLD candidates与Texas needs-repair不得默认进入live。

请决定是否把`ad40fed27b` CCSS PR列为下一批review candidate，并指定A18/A03/A05/A06/A11/A22联合签核。

请要求A20/A22与A15/A22先解决current type/import red gates，再讨论任何production deploy。