MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-07-20 |
| Scheduled report time | 06:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| Prepared during run | 2026-07-20 14:12 CST |
| Reporting window | 2026-07-19 06:00 to 2026-07-20 06:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| UTC filter window | 2026-07-18 22:00 to 2026-07-19 22:00 UTC |
| Prepared by | A10 reporting automation; A01-A25 formal scope |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Evidence basis | Session/blocker/decision review; main Git window; safe fresh checks; current dirty-map snapshot. |

# Chinese Executive Summary

| 序号 | 重点 |
| --- | --- |
| 1 | 窗口内 main 有 14 个提交、564 个变更路径（108,156 insertions / 1,607 deletions）。重点包括登录注册漏斗、Practice Island、完整 CCSS 知识星系、CCSS 可视化目录，以及 270 个互动教材课程。 |
| 2 | `npm run type-check` 通过，`npm run test:analytics` 27/27 通过；但 production build 与 broad Playwright 未运行，不能把本窗口提交视为 release-ready。 |
| 3 | 窗口内没有新的 A01-A25 正式 feature handoff。提交能证明代码移动，不能替代对应 owner 的验收、内容 QA 或 A11/A22 发布门禁。 |
| 4 | 报告生成时 required dirty-map 为 70 entries，其中 15 个尚未映射 owner；root release frozen，当前 dirty root 不可作为生产发布源。 |
| 5 | 最需要的管理动作是：A25 将 15 个未映射项与 WIP 切成责任包；A11/A22 在 clean worktree 运行 build/E2E；A01/A04/A05/A06/A12/A15 对相应提交补正式 handoff。 |

# English Executive Summary

| No. | Summary |
| --- | --- |
| 1 | Main recorded 14 in-window commits across 564 paths (108,156 insertions and 1,607 deletions), covering login/register, Practice Island, the CCSS knowledge galaxy, the visualization catalog, and 270 interactive CCSS lessons. |
| 2 | Fresh type-check passed and analytics passed 27/27. A production build and broad Playwright gate were not run, so the window's commits are not release-ready evidence. |
| 3 | No new formal A01-A25 feature handoffs were recorded. Git commits prove movement, not owner acceptance, curriculum QA, or A11/A22 release clearance. |
| 4 | The post-cutoff required dirty map contains 70 entries, including 15 without an owner. The root release remains frozen and cannot be a production source. |
| 5 | The immediate management need is ownership/slicing by A25, a clean-worktree build/E2E gate by A11/A22, and formal handoffs from the owners of the changed surfaces. |

# 报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 正式窗口 | 2026-07-19 06:00 to 2026-07-20 06:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| 主线提交 | 14 commits；首个 `b4cb36c7b3`（CCSS knowledge galaxy），末个 `8e2b520176`（CCSS textbook worktree merge）。 |
| 主线文件变化 | 564 paths；482 components、26 data、25 lib、11 tests、7 app、7 scripts；108,156 insertions / 1,607 deletions。 |
| 正式会话日志 | 未发现窗口内新增的 A01-A25 feature handoff；A10 仅有前一日的 report continuity log。 |
| Blockers / decisions | 没有窗口内新增 blocker 或 decision record；历史 blocker 不得自动视为本次完成或解除。 |
| All-ref / WIP | A13 Teacher Console redesign 与 A20/A17 游戏相关工作存在 all-ref 或 dirty 证据，未计为 main 已验收交付。 |
| 空窗口 fallback | 不适用：存在 main 提交活动；但 formal owner handoff 为空。 |

# 整体项目进展（中文）

产品面：登录/注册新增 credentials-only 与 privacy-first funnel 变更；Practice Island 加入 stars API、kid mode 与 read-aloud；知识星系扩展到完整 CCSS star map、ignition bursts 与 constellation badges。

课程与可视化面：CCSS-style Visualization Lab catalog、184 个 signature benches 与 runtime probes 已有提交证据；CCSS textbook port 宣称 270 个 interactive lessons，仍需 A05/A18/A11 的独立验收链。

治理面：本报告的 A10 只汇总证据。没有新增 formal handoff 的情况意味着当前优先级应从继续堆叠改动，转为按 owner 补 checks、签核与可发布切片。

发布面：A25 规则要求 dirty root 不发布。当前 70-entry dirty snapshot、15 个未映射 owner 及缺少 clean build/E2E 都使发布状态为红色。

# A01-A25 会话状态表（中文）

| ID | 状态 | 窗口内活动 | 下一步 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 提交证据 | login/register funnel 与 demo CTA 路由提交；无正式交接。 | A01/A12 补 auth-shell 回归与 handoff。 |
| A02 | 提交证据 | Knowledge Galaxy dashboard 变更；无 A02 log。 | A02/A15 确认 adaptive UI 回归。 |
| A03 | 无新增日志 | 未发现窗口内正式 A03 handoff。 | 保持现状。 |
| A04 | 提交证据 | Practice Island、stars API、kid mode、read-aloud 提交。 | A04/A11 补 targeted practice E2E。 |
| A05 | 提交证据 | CCSS textbook port：270 interactive lessons。 | A05/A18/A11 复核内容与 lesson routes。 |
| A06 | 提交证据 | CCSS lab catalog、184 signature benches 与 probes。 | A06/A11/A22 清洁工作树验证。 |
| A07 | 无新增日志 | 未发现窗口内正式 A07 handoff。 | 保持 provider 改动冻结。 |
| A08 | 无新增日志 | 未发现窗口内正式 A08 handoff。 | 共享类型改动由 A08 核对。 |
| A09 | 无新增日志 | 未发现窗口内正式 A09 handoff。 | auth/lesson 新文案后续可及性检查。 |
| A10 | 报告连续性 | 仅有前一日报告日志；本报告在 cutoff 后生成。 | A10 维持证据/格式一致性。 |
| A11 | 无新增日志 | 没有 A11 full-regression handoff。 | A11 拆分并执行 clean-source gate。 |
| A12 | 提交证据 | credentials-only login / privacy funnel；无正式 A12 log。 | A12/A11 验证 auth/session contract。 |
| A13 | WIP 提交证据 | Teacher Console redesign 在 all-ref/WIP；非 main 验收。 | A13 补 scope、checks 与 handoff。 |
| A14 | 无新增日志 | 仅见 parent E2E 的当前 dirty path。 | A14/A11 不将 dirty 测试视为验收。 |
| A15 | 提交证据 | Galaxy/adaptive surface 变更；无 A15 regression log。 | A15/A02 补 recommendation semantics。 |
| A16 | 无新增日志 | 未发现窗口内正式 A16 handoff。 | 保持现状。 |
| A17 | WIP 证据 | 当前 gamification paths 处于 dirty 状态。 | A17/A20 分离 reward 与 game slices。 |
| A18 | 提交证据 | CCSS lesson port 已入 main；无 fresh content-QA signoff。 | A18 独立内容 QA 后再 promotion。 |
| A19 | 无新增日志 | 未发现窗口内环境配置交接。 | 保持 secrets/env 不变。 |
| A20 | WIP 证据 | Adventure/Fishing game paths 尚为 dirty/WIP。 | A20/A22 先隔离可发布 slice。 |
| A21 | 无新增日志 | 未发现窗口内 fresh candidate handoff。 | 不得绕过 A18/A23 gate。 |
| A22 | 无新增日志 | 无 clean-worktree build/Playwright handoff。 | A22 建立 clean release source。 |
| A23 | 无新增日志 | 未见窗口内 promotion decision。 | 维持 candidate-to-live gate。 |
| A24 | 无新增日志 | 未见窗口内 exact-layer signoff。 | 有需要时按链路交接。 |
| A25 | A10代跑清单 | A10 触发 required dirty-map；70 entries、15 unmapped、0 ambiguous。 | 需 A25 正式 ownership/slice handoff。 |

# 已完成工作（中文）

提交证据：CCSS Knowledge Galaxy（`b4cb36c7b3`）、Visualization Lab catalog / signature benches、Practice Island、credentials-only login / register funnel，以及 CCSS textbook port（`bcdf95b7ff`）均已进入 main。

当前基础验证：A10 fresh `npm run type-check` 通过；`npm run test:analytics` 27/27 通过；`git diff --check`、index diff check 通过，且无已暂存变更。

A10 按报告门禁刷新 A25 dirty-map，并输出本次 DOCX；未改动 feature code、Git history、部署或 secret 配置。

# 进行中工作（中文）

A13 Teacher Console redesign 及 A17/A20 游戏流目前只见 WIP/all-ref/dirty evidence；需要各 owner 的明确文件范围、目标检查与 handoff。

A01/A04/A05/A06/A12/A15 所映射的 main 变更需补 owner-level acceptance：auth、practice、lesson/content、visualization 与 adaptive semantics 不应只凭 commit message 关闭。

A25 需将 15 个 unmapped paths 分派到现有 A01-A25 owner，并把 70-entry root 状态拆为 reviewable clean slices。

# 阻塞项（中文）

| 阻塞项 | 证据 | Owner / safe next action |
| --- | --- | --- |
| 无法从 dirty root 发布 | A25 policy: root release frozen；post-cutoff dirty-map 70 entries。 | A25/A22：只使用 clean worktree、clean clone 或 reviewed clean slice。 |
| 15 个未映射 owner | required dirty-map: 15 unmapped、0 ambiguous。 | A25：建立 owner/pathspec 与 package routing。 |
| 发布门禁不完整 | build 与 broad Playwright 未运行；无 A11/A22 final handoff。 | A11/A22：在 clean source 运行并记录结果。 |
| 正式验收日志缺失 | 窗口内无 fresh A01-A25 feature handoff。 | 相应 owner：补 files/checks/risk/next-step handoff。 |
| 历史 assertion script 缺失 | `coordination/release-intake/assert-no-staged-changes.mjs` 不存在；直接 Git 已确认无 staged changes。 | A10/A25：仅在确认属于 tooling contract 后再决定是否恢复。 |

# 风险（中文）

规模风险：564 paths、482 个 components 的单窗口变更横跨 auth、课程、practice、visualization、shared types 与测试；任何单一通过的 TypeScript 检查都不足以覆盖功能行为。

归属风险：没有 fresh formal handoff 时，无法可靠判断每一流是否完成、被谁验收、是否存在未记录的 cross-file 冲突。

内容风险：270 CCSS lessons 是提交描述，不等同于 A18 curriculum QA 或 A23 candidate-to-live decision；不得自动视为最终上线内容。

发布风险：dirty root 与未映射路径可能混入不同 owner 的 WIP；A22 必须从 clean source 验证，而不是通过删除或忽略这些路径来取得假绿。

# 测试 / 构建状态（中文）

| 检查 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| npm run type-check | PASS | A10 在当前 checkout 运行；仅 TypeScript gate。 |
| npm run test:analytics | PASS 27/27 | 学习分析/自适应的既有 suite 绿色。 |
| git diff --check | PASS | 工作树和 index diff checks 均无 whitespace errors。 |
| 已暂存变更 | NONE | 用 direct Git check 确认；旧 assertion script path 缺失。 |
| release:dirty-map | RED release intake | 70 entries、15 unmapped、0 ambiguous；root release frozen。 |
| npm run build | Not run | A22 clean-worktree release gate，不能由 dirty root 报告替代。 |
| Broad Playwright | Not run | A11/A22 尚无 final regression handoff。 |

# 变更文件（中文）

| 类别 | 窗口内文件证据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 提交总量 | 564 paths；108,156 insertions / 1,607 deletions。 | main 的精确时间窗 diff。 |
| 组件与可视化 | 482 components；含 `AdaptiveKnowledgeGalaxy.tsx`、Visualization Lab catalog 与 signature benches。 | A02/A06 需补 route/browser 验证。 |
| 课程与数据 | 26 data paths；CCSS textbook/lesson 相关文件。 | A05/A18 的课程 QA 尚未由 formal log 证明。 |
| 逻辑与共享类型 | 25 lib paths、`types/index.ts`、auth / practice supporting code。 | A08/A12/A15 需检查 cross-surface semantics。 |
| 测试与配置 | 11 test paths、`playwright.config.ts`、7 scripts、`package.json`。 | A11/A22 需确认 clean gate 与 harness behavior。 |
| 报告后当前状态 | 70 dirty entries，15 unmapped；本报告及构建脚本属于 report-only artifacts。 | 后截止时间的状态，只作 release-risk context。 |

# 明日优先事项（中文）

A25：先为 15 个未映射路径指定 A01-A25 owner，并把 70-entry dirty root 拆成 runtime、tests、docs、release-hygiene 与 WIP clean slices。

A11/A22：在 isolated clean worktree 运行 `npm run type-check`、production build、目标 Playwright（auth、practice、lesson、visualization），并记录最终 release gate。

A01/A04/A05/A06/A12/A15：对各自 main 变更补正式 handoff，列明实际文件、checks、遗留风险与跨 owner 依赖。

A13/A17/A20：把 Teacher Console 与游戏 WIP 从可发布 slice 分离；未经 owner handoff 与 A11/A22 checks 不进入 release planning。

# 需要 Owner 决策（中文）

请确认：在 A25 完成 owner mapping 及 A11/A22 clean build/E2E 前，是否继续保持当前发布冻结，而不是从 dirty root 部署。

请指定优先验收顺序：登录/注册、Practice Island、CCSS lessons、Visualization Lab、Knowledge Galaxy 五个已提交 surface 中，哪一个先获得正式 owner + QA + regression handoff。

请决定 A13 Teacher Console 与 A17/A20 游戏 WIP 是否进入下一批独立 review packages，或继续保留为未发布的 in-flight work。

请授权 A25 在既有 A01-A25 模型内为 15 个 unmapped paths 提出具体 owner/pathspec 修订；不应新建 A26+ role。