MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-07-29 |
| Reporting window | 2026-07-28 08:00 至 2026-07-29 08:00 Asia/Shanghai（UTC+8） |
| Reporting cutoff | 08:00 Asia/Shanghai（UTC+8） |
| Prepared during run | 2026-07-29 16:13 CST（报告后核查，不计入窗口活动） |
| Project / formal scope | MAIS-MVP / A01-A25 |
| Reporting agent | A10 — Tooling, docs, and report coordination |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Evidence basis | AGENTS.md; session/blocker/decision records; A25 intake; Git committer history; safe fresh checks. |

Chinese Executive Summary

| 序号 | 重点 |
| --- | --- |
| 1 | 项目状态为黄绿：窗口内有 2 项已合并修复（PR #81、#82；4 笔 Git commits，含 2 merge），但仅 A10 有正式协调记录，功能 owner handoff、A11/A22 release gate 均未齐备。 |
| 2 | PR #82 修复访客访问时 app shell 对 /api/me 的 401 console error：新增 guest-tolerant /api/auth/session-state，保留 /api/me 的 strict 401 contract，并在 vercel.json 加入 X-Content-Type-Options: nosniff。 |
| 3 | PR #81 将 lessons route 纳入 loading.tsx source-level ban list，防止已修复的 segment-level loading boundary 类问题回归。两项均已合并至 origin/main，但本报告未发现新的 clean-source build、broad Playwright 或 live smoke。 |
| 4 | 窗口内 A25 map 的最新快照为 3,250 个 untracked files、0 tracked modified/deleted、0 unmapped，其中 3,203 个归 A24。根目录仍是 release-held；该数量不是已验收内容或可发布证明。 |
| 5 | 报告后 type-check、analytics 58/58、source regressions 21/21、MVP readiness、Git whitespace/index 检查均通过；这些基线不能替代 A11/A22 对 PR #81/#82 的 clean-source 发布证据。 |

English Executive Summary

| No. | Summary |
| --- | --- |
| 1 | Project health is yellow-green. The window contains two merged fixes (PRs #81 and #82; four Git commits including two merges), but only an A10 coordination record is present; owner handoffs and the A11/A22 release gate remain incomplete. |
| 2 | PR #82 removes the guest-session console 401 from the app shell through a tolerant session-state endpoint while preserving the strict /api/me contract, and adds the nosniff response header in Vercel configuration. |
| 3 | PR #81 protects the lessons route from a recurrence of the segment-level loading-boundary issue. Both changes are integrated in origin/main, but no new clean-source build, broad browser regression, or live smoke was found. |
| 4 | The latest in-window A25 map records 3,250 untracked files, zero tracked modifications/deletions, and zero unmapped owners; 3,203 entries are A24-owned. The dirty root remains an invalid release source. |
| 5 | Post-cutoff baseline checks pass: type-check, analytics 58/58, source regressions 21/21, MVP readiness, and Git whitespace/index checks. They do not replace A11/A22 clean-source release evidence for PRs #81/#82. |

报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 正式窗口 | 2026-07-28 08:00 至 2026-07-29 08:00 Asia/Shanghai（UTC+8） |
| Git 活动 | 按 committer timestamp 检索全部 refs：4 笔 commits（2 merge、2 non-merge）；PR #81 在 2026-07-28 19:04 合并，PR #82 在 2026-07-29 00:34 合并。 |
| 文件变更 | 两项 source commits 合计 6 个路径、58 insertions、10 deletions；见“变更文件”表。Git history 是本窗口代码变更的权威依据。 |
| 新会话 / blocker / decision | A10 记录 1 份（前一窗口日报交接）；blockers、decisions、integration 目录无窗口内新正式文件；无 A23 promotion decision。 |
| A25 入口 | 窗口内 16:14 与 00:43 的 map 均为 0 tracked modified/deleted、0 unmapped；00:43 map 计 3,250 untracked files。 |
| mtime 交叉观察 | 产品目录的窗口内 mtime 仅见 .DS_Store；Git checkout 时间戳不可靠，因此不以 mtime 否定已合并提交。 |

整体项目进展（中文）

稳定性与安全：访客进入首页、About、Login 时不再由 app shell 主动触发 /api/me 401；严格认证接口语义保留，响应头补上 nosniff。

课程体验：lessons route 的 loading.tsx 回归防线从 follow-up routes 扩展到最初 root-caused 路径，降低双 DOM/loading boundary 类问题复发风险。

质量状态：窗口内代码已进入 origin/main；报告后静态、analytics、source-regression 与 MVP 基线均绿，但当前 checkout 的脏根目录仍不具备 A22 发布来源资格。

内容治理：A24 exact-layer 未跟踪资产数量仍大，且无 A18 独立签核或 A23 promotion decision；保持 candidate-only，不能以资产生成数量替代课程验收。

A01-A25 会话状态表（中文）

| Agent | 状态 | 窗口内证据 | 下一步 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 无正式交接 | 未见 A01 session handoff；PR #82 经 shared provider 影响访客入口行为。 | 与 A08 复核登录/访客入口，不以 merge 代替验收。 |
| A02 | 无新记录 | 未见 dashboard/progress 新记录。 | 候选包进入后补 dashboard/adaptive 消费面回归。 |
| A03 | 无新记录 | 未见 roadmap、grade/topic 结构记录。 | 保持课程结构验收边界。 |
| A04 | 无新记录 | 未见 Practice Arena 或 question data handoff。 | 若选 practice 包，补 targeted E2E 与 owner handoff。 |
| A05 | Git 回归证据 | PR #81 把 lessons route 纳入 loading.tsx source-level ban list；无 A05 formal handoff。 | 补 lesson route / loading 体验验收。 |
| A06 | 无正式交接 | 未见 Visualization Lab handoff；A25 map 中有 6 个 A06 untracked entries。 | 不以未跟踪数量代替可视化验收。 |
| A07 | 无新记录 | 未见 AI Tutor/provider 新记录。 | 任何 provider 验证仅保留脱敏证据。 |
| A08 | Git 集成证据 | AppProviders 改用 guest-tolerant session-state endpoint；无 A08 handoff。 | 复核共享会话语义、访客回退与测试范围。 |
| A09 | 无新记录 | 未见 i18n/accessibility 新审查记录。 | 新 UI 包进入后安排 copy/a11y 复核。 |
| A10 | 协调记录 | 2026-07-28 A10 日报交接在窗口内，内容覆盖前一窗口，不列作产品交付。 | 保持 08:00 cutoff 与证据分层。 |
| A11 | Git 测试证据 | PR #81/#82 更新 source/E2E regression assets；报告后 source test 21/21 通过。 | 补 clean-source targeted/broad regression handoff。 |
| A12 | Git 集成证据 | 新增 /api/auth/session-state，访客 200 user:null，/api/me 维持 strict 401。 | 补 API contract、guest browser 与 rollback evidence。 |
| A13 | 无新记录 | 未见 Teacher Console 新交接。 | 如有 teacher 包，补 workflow/data-state evidence。 |
| A14 | 无新记录 | 未见 Parent Console 新交接。 | 不推断 parent acceptance。 |
| A15 | 无新记录 | 未见 adaptive engine 新交接。 | 候选包须补 semantics/persistence/regression handoff。 |
| A16 | 无新记录 | 未见 research/learning-science 新记录。 | 避免以旧研究替代本日进展。 |
| A17 | 无新记录 | 未见 gamification 新交接。 | 保持 A17/A20 边界。 |
| A18 | 无新记录 | 未见 independent content QA acceptance。 | 内容不可因候选文件存在而直接 promotion。 |
| A19 | 无新记录 | 未见 API environment parity 记录。 | 仅可补脱敏 inventory 与 owner-approved smoke。 |
| A20 | 无新记录 | 未见 game-based learning 新交接。 | 保持 A17/A20 边界。 |
| A21 | 无新记录 | 未见 candidate/RAG package handoff。 | 继续 candidate-only，待 A18 QA。 |
| A22 | 发布门禁待补 | PR #82 标注为 production-cert P1 修复，但无新的 clean-source build/deploy/certification record。 | dirty root 不可发布；在 clean source 重跑门禁。 |
| A23 | 无新记录 | 未见 candidate-to-live promotion decision。 | 维持 A18→A23→A11/A22 gate。 |
| A24 | 未验收候选 | 窗口 map 将 3,203 个 untracked entries 归 A24；未见 exact-layer sign-off。 | 先切片，再做 A18/A24 acceptance。 |
| A25 | 窗口内 inventory | 16:14 与 00:43 map 记录 0 tracked modified/deleted、0 unmapped；最新窗口 map 为 3,250 files。 | root release-held；候选包需重新 preflight map。 |

已完成工作（中文）

| 负责方 / 包 | 完成事项 | 可核验证据 |
| --- | --- | --- |
| A12 + A08（Git 集成） | 新增 guest-tolerant session-state endpoint；AppProviders 的 initial load 与 focus revalidation 改用该端点；/api/me 保持 strict 401。 | PR #82 source commit a42e35ad；随后 merge ef1f12fd 至 origin/main。 |
| A10 + A22（配置 / 安全） | 在 vercel.json 为全部路由加入 X-Content-Type-Options: nosniff。 | PR #82；标注为 production-cert P1 remediation，但尚非新认证结论。 |
| A11 + A05（回归防线） | 把 app/student/lessons/loading.tsx 加入 source-level loading ban list。 | PR #81 source commit 3743b7b5；merge 8690bc89。 |
| A10 | 完成前一窗口总统报告交接记录与本轮证据整理。 | 2026-07-28-A10.md；协调产物不计为产品功能交付。 |
| A25 | 窗口内保留两次非破坏性 dirty-tree inventory。 | 16:14、00:43 maps；0 tracked modified/deleted、0 unmapped。 |

进行中工作（中文）

| 负责方 | 进行中 / 待收口事项 | 安全下一步 |
| --- | --- | --- |
| A08 + A12 | PR #82 缺少正式 owner handoff，尚未记录 guest browser、tab-focus revalidation、API contract 与 rollback 覆盖边界。 | 补最小 handoff；不披露 session/credential data。 |
| A11 + A22 | 两项合并修复尚无 post-merge clean-source build、broad Playwright、staging/live smoke 或新 certification record。 | 在 clean worktree/clone 建立 release packet。 |
| A25 + A10 | 脏根目录有 3,250 个 window-map untracked files；报告后 raw status 仍为 2,448 entries。 | 只做 owner-sliced intake；不 broad-stage、不清理、不从 root 发布。 |
| A18 + A21 + A23 + A24 | A24 exact-layer assets 尚无正式 acceptance / promotion evidence。 | 保持 candidate-only，按 A18→A23→A11/A22 链路推进。 |

阻塞项（中文）

| 阻塞项 | 证据 | Owner / 安全下一步 |
| --- | --- | --- |
| 根目录不可作发布来源 | A25 window map：3,250 untracked files；AGENTS.md 要求 A22 只从 clean worktree/clone、reviewed clean slice 或 pruned staging 发布。 | A22：不从 dirty root build/publish；A25：对选定候选包重建 map。 |
| PR #81/#82 缺少发布门禁证据 | 无窗口内 A11 regression handoff、A22 clean-source build/deploy 或新的 live smoke。 | 先补独立门禁，不把 merge message 写成 release-ready。 |
| A25 fresh-map 写入未完成 | 报告后 refresh 命令拒绝既有 latest 输出目标，原因是脚本的安全写入校验；未覆盖或修复该目标。 | A25/A10 在 owner 授权的协调范围内排查输出路径；本报告仍使用窗口内有效 map。 |
| 内容推广证据缺失 | 无窗口内 A18 acceptance、A21 candidate handoff 或 A23 promotion decision。 | 冻结 candidate-to-live promotion。 |

风险（中文）

访客会话风险：source-level 回归通过不覆盖真实浏览器的 initial load、tab focus、缓存及生产代理行为；新 session-state endpoint 仍需 clean-source browser/live 证据。

发布风险：PR #82 将 security header 与 API/provider state 一并合并；未完成 A11/A22 门禁前，不能外推为已通过 production certification。

治理风险：2,448–3,250 个未跟踪条目的不同统计视角均说明根目录不是干净切片；0 unmapped 并不表示已审查或可发布。

内容风险：A24 资产量大但无 formal QA/promotion 记录，若跳过 A18/A23/A11/A22 链路，可能产生课程正确性、出处和回滚风险。

测试 / 构建状态（中文）

| 检查 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| npm run type-check | PASS | 报告后当前 checkout 通过。 |
| npm run test:analytics | PASS | 58/58 通过。 |
| npm run test:source-regressions | PASS | 21/21 通过；首次受 sandbox 临时 IPC 限制，获允许后以同一只读/测试范围重跑成功。 |
| npm run test:mvp | PASS | MVP readiness command exit 0。 |
| git diff --check / index | PASS | 无 whitespace errors；0 staged entries。 |
| A25 window maps | Recorded | 有效窗口 map：0 tracked modified/deleted、0 unmapped、3,250 untracked files。 |
| A25 fresh refresh | Not completed | 安全输出校验拒绝 existing latest target；未作修复或覆盖。 |
| production build / broad Playwright / live smoke | Not run | dirty root 不是 A22 release source；缺少选定 clean candidate。 |

变更文件（中文）

| 类别 | 窗口内文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 访客 session contract | app/api/auth/session-state/route.ts（新增） | 访客返回 200 { user: null }；已登录用户返回 session payload；/api/me strict 401 不变。 |
| 共享 provider | components/providers/AppProviders.tsx | initial load 与 tab-focus revalidation 改用 session-state endpoint。 |
| 浏览器回归 mocks | tests/e2e/reported-bug-regressions.spec.ts；tests/e2e/student-button-dropdown-matrix.spec.ts | 随 app shell session fetch contract 同步测试 mock。 |
| 安全响应头 | vercel.json | 加入 X-Content-Type-Options: nosniff。 |
| lesson loading 回归 | tests/e2e/reported-bug-source-regressions.test.ts | 把 lessons loading.tsx 纳入 source-level ban list。 |
| 范围说明 | 共 6 个路径；58 insertions、10 deletions。 | 来自窗口内 2 个 non-merge source commits；merge commits 仅记录集成。 |

明日优先事项（中文）

| 优先级 | 负责方 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| P1 | A11 + A22 | 针对 PR #81/#82 在 clean source 记录 build、targeted/broad browser 回归、必要 staging/live smoke 与未覆盖项；未完成前不作 release-ready 表述。 |
| P1 | A08 + A12 | 提交 guest session-state 最小 handoff：接口 contract、消费者、test evidence、未覆盖 guest flows 和 rollback boundary。 |
| P1 | A25 + A10 | 从 A24-heavy dirty tree 选择一个可审查候选 slice；只做 ownership map / review plan，不执行 broad staging、cleanup 或 dirty-root release。 |
| P2 | A18 + A21 + A23 + A24 | 逐包记录 content/exact-layer candidate provenance、A18 acceptance 与 A23 promotion decision，未齐备则保留 candidate-only。 |

需要 Owner 决策（中文）

| 决策 | 请确认 |
| --- | --- |
| PR #81/#82 的 promotion 门槛 | 是否要求 A11 targeted + broad browser evidence、A22 clean-source build，以及必要 staging/live smoke 全部完成后，才允许再次使用 production-cert 或 release-ready 表述？ |
| 首个审查候选包 | 请指定优先 review 的 slice（建议先选一个 A24 exact-layer / runtime asset 小包），让 A25 仅做非破坏性 ownership map 与 A11/A22 clean-source 验证计划。 |
| 正式 handoff 规则 | 是否要求 A08、A12、A11 对已合并 PR #81/#82 在下一报告 cutoff 前补最小 handoff；未交接工作只标为 Git integration evidence？ |
| 内容推广边界 | 是否继续明确：A24 / A21 候选内容在 A18 acceptance、A23 promotion、A11/A22 gate 前，均不得视为 live curriculum acceptance？ |