MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-07-30 |
| Reporting window | 2026-07-29 08:00 至 2026-07-30 08:00 Asia/Shanghai（UTC+8） |
| Reporting cutoff | 08:00 Asia/Shanghai（UTC+8） |
| Prepared during run | 2026-07-30 16:13 CST（报告后核查，不计入窗口活动） |
| Project / formal scope | MAIS-MVP / A01-A25 |
| Reporting agent | A10 — Tooling, docs, and report coordination |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Evidence basis | AGENTS.md；session/blocker/decision records；A25 intake；Git committer history；safe post-cutoff checks。 |

# Chinese Executive Summary

| 序号 | 重点 |
| --- | --- |
| 1 | No assigned work in this reporting window。窗口内未发现 Git 提交、A01-A25 新会话交接、blocker report 或 decision record；不把上一日报、系统元数据或报告后检查误列为窗口交付。 |
| 2 | 项目保持“无新窗口交付、既有集成待独立门禁”的状态。origin/main 最新可见合并仍为 PR #82（2026-07-29 00:34），发生在本窗口前；其后的 clean-source build、broad Playwright、live smoke 与新 A22 certification 未见记录。 |
| 3 | 报告后基线通过：npm run type-check、npm run test:analytics（58/58）与 npm run test:source-regressions（21/21）。source-regressions 首次受 sandbox 临时 IPC 权限限制未启动，重跑后通过；均不能替代 A11/A22 release gate。 |
| 4 | 报告后 A25 map 记录 3,255 个 untracked files、0 tracked modified/deleted、0 unmapped；3,203 个归 A24。根目录仍是 release-held，绝不把该脏树当作发布或内容验收证明。 |
| 5 | 建议先由 Owner 选择一个唯一、可审查的候选包，再由 A25 做非破坏性切片，A11/A22 在 clean source 验证；内容继续遵循 A18→A23→A11/A22 的推广链路。 |

# English Executive Summary

| No. | Summary |
| --- | --- |
| 1 | No assigned work in this reporting window. No Git commits, new A01-A25 owner handoffs, blocker reports, or decision records were found between the stated 08:00 cutoffs. |
| 2 | The latest visible origin/main merge remains PR #82 at 2026-07-29 00:34, before this window. No new clean-source build, broad browser regression, live smoke, or A22 certification record was found. |
| 3 | Post-cutoff baselines pass: type-check, analytics 58/58, and source regressions 21/21. The first source-regression launch was blocked by sandbox IPC permission; the same test passed when rerun. These are not a release gate. |
| 4 | The post-cutoff A25 map records 3,255 untracked files, zero tracked modifications/deletions, and zero unmapped owners. The dirty root remains an invalid release source. |
| 5 | Next action is governance: choose one reviewable package, slice it non-destructively through A25, then validate it on a clean source through A11/A22 while preserving A18→A23 content controls. |

# 报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 正式窗口 | 2026-07-29 08:00 至 2026-07-30 08:00 Asia/Shanghai（UTC+8） |
| Git 活动 | 按 committer timestamp 检索全部 refs：0 笔提交。 |
| 新正式会话记录 | 0；未发现 A01-A25 的新 feature-owner handoff。 |
| 新 blocker / decision | 0；历史 blocker 与 decision 保持原状态，不自动视为已解决。 |
| 窗口内文件时间戳 | 仅见上一日报 coordination/reports/2026-07-29-president-report.docx，以及 coordination/content-qa 下 2 个 .DS_Store；未见产品源文件 mtime 变更。 |
| 报告后基线 | A25 fresh map、type-check、analytics 与 source-regressions 已执行；均属于 cutoff 后观察，未计为窗口工作。 |

# 整体项目进展（中文）

本窗口没有新增分派或可归属的功能、内容、QA、release 或 promotion 交付；不重复把上一窗口 PR #81/#82 写作今日完成。

最近已知生产证据仍是历史 A22 clean-clone main @ 04cdfe8919 的 CERTIFIED_WITH_FINDINGS 记录，早于本窗口；它不构成 PR #81/#82 或任何新候选包的当前发布证明。

当前 checkout 为未跟踪文件占主导的根目录状态；A25 fresh map 将 3,203 项归 A24。0 unmapped 只说明归属解析，不说明内容已经审核、可回滚或可发布。

A18/A21/A23 的内容候选与推广边界未在本窗口改变；没有 A18 acceptance、A23 promotion decision 与 A11/A22 gate 时，所有候选继续停留在 candidate-only。

# A01-A25 会话状态表（中文）

| Agent | 状态 | 窗口内证据 | 下一步 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 无新记录 | 未见 app shell、home、layout 或 auth entry 的新 handoff。 | 不推断入口验收；待明确候选包。 |
| A02 | 无新记录 | 未见 dashboard/progress 新 handoff。 | 候选包进入后补 dashboard/adaptive 回归。 |
| A03 | 无新记录 | 未见 roadmap、grade/topic 结构记录。 | 保持课程结构验收边界。 |
| A04 | 无新记录 | 未见 Practice Arena 或 question data 新交接。 | 若选 practice 包，补 targeted E2E。 |
| A05 | 无新记录 | 未见 lesson/content 新交接。 | 若选 lesson 包，补 route/content acceptance。 |
| A06 | 无新记录 | 未见 Visualization Lab 新 handoff。 | post-cutoff map 的 6 项未跟踪内容不等于验收。 |
| A07 | 无新记录 | 未见 AI Tutor/provider 新交接。 | 任何 provider 验证仅保留脱敏证据。 |
| A08 | 报告后基线 | analytics 58/58 通过；无 shared-state formal handoff。 | 测试通过不等同共享语义审查。 |
| A09 | 无新记录 | 未见 i18n/accessibility 新审查记录。 | 新 UI 包进入后安排 copy/a11y 复核。 |
| A10 | 报告后执行 | 本报告与 evidence 采集均在 cutoff 后。 | 保持 08:00 cutoff；不改 feature code。 |
| A11 | 报告后基线 | source regressions 21/21 通过；无新 regression handoff。 | 选定 clean candidate 后运行完整门禁。 |
| A12 | 无新记录 | 未见 backend/API contract 新交接。 | 候选包需记录 API/persistence 与 rollback。 |
| A13 | 无新记录 | 未见 Teacher Console 新交接。 | 如有 teacher 包，补 workflow/data-state evidence。 |
| A14 | 无新记录 | 未见 Parent Console 新交接。 | 不推断 parent acceptance。 |
| A15 | 无新记录 | 未见 adaptive engine 新交接。 | 候选包须补 semantics/persistence/regression handoff。 |
| A16 | 无新记录 | 未见 research/learning-science 新记录。 | 避免以旧研究替代本日进展。 |
| A17 | 无新记录 | 未见 gamification 新交接。 | 保持 A17/A20 边界。 |
| A18 | 无新记录 | 未见 independent content QA acceptance。 | 内容不可因候选文件存在而直接 promotion。 |
| A19 | 无新记录 | 未见 API env parity 记录。 | 仅可补脱敏 inventory 与 owner-approved smoke。 |
| A20 | 无新记录 | 未见 game-based learning 新交接。 | 保持 A17/A20 边界。 |
| A21 | 无新记录 | 未见 candidate/RAG package handoff。 | 继续 candidate-only，待 A18 QA。 |
| A22 | 无新记录 | 无新 clean-source build/deploy/certification。 | dirty root 不可发布；clean source 后再跑 gate。 |
| A23 | 无新记录 | 未见 candidate-to-live promotion decision。 | 维持 A18→A23→A11/A22 gate。 |
| A24 | 报告后 inventory | A25 map 归属 3,203 个未跟踪条目；无 formal handoff。 | 先切片、再 exact-layer acceptance；数量不等于 QA。 |
| A25 | 报告后 inventory | fresh map：3,255 untracked、0 tracked modified/deleted、0 unmapped。 | root release-held；为候选包重建 preflight map。 |

# 已完成工作（中文）

| 负责方 / 包 | 完成事项 | 可核验证据 |
| --- | --- | --- |
| A01-A25 | No assigned work in this reporting window。本窗口无可归属的 feature、content、QA、release 或 promotion 交付。 | Git commits=0；新 handoff=0；新 blocker=0；新 decision=0。 |
| A10 / A25（报告后） | 完成报告所需的非破坏性 inventory 与 evidence 采集。 | fresh A25 map；0 tracked modified/deleted；0 unmapped。 |
| A08 / A11（报告后） | 完成当前 checkout 的类型、analytics 与 source-regression 基线。 | type-check PASS；analytics 58/58 PASS；source regressions 21/21 PASS。 |

# 进行中工作（中文）

| 负责方 | 进行中 / 待收口事项 | 安全下一步 |
| --- | --- | --- |
| A25 + A10 | 3,255 个 untracked files 需要按候选包与 owner 形成小型 review slices；当前无 unmapped，但根目录仍非 clean release source。 | 只做非破坏性切片计划；不 broad-stage、不清理、不从根目录发布。 |
| A11 + A22 | 本窗口没有 clean-source build、broad Playwright 或新的 live smoke / certification evidence。 | 由 Owner 指定一包后，在 clean worktree/clone 跑相应门禁。 |
| A08 + A12 | PR #82 的共享 session-state / API consumer 仍缺正式 owner handoff 与 clean-source browser evidence。 | 补最小 contract、consumer、未覆盖 flow 与 rollback 边界。 |
| A18 + A21 + A23 + A24 | 内容及 exact-layer candidates 无本窗口新的 QA acceptance 或 promotion decision。 | 继续 candidate-only；按 A18→A23→A11/A22 完成闭环。 |

# 阻塞项（中文）

| 阻塞项 | 证据 | Owner / 安全下一步 |
| --- | --- | --- |
| 本窗口无新增正式 blocker report | blockers 目录无窗口内新文件；历史 blocker 不自动解除。 | 维持历史状态，后续由责任 owner 更新。 |
| 根目录不可作发布来源 | A25 post-cutoff map：3,255 untracked files；AGENTS.md 要求 A22 仅从 clean worktree/clone、reviewed clean slice 或 owner-approved pruned staging 发布。 | A22：不从 dirty root build/publish；A25：为候选包提供 fresh map。 |
| 缺少当前 release gate | 无本窗口 feature-owner handoff、A11 regression handoff、A22 clean-source build/deploy 或新的 live smoke。 | 先选包并补 handoff，再进行独立验证。 |
| 内容推广证据缺失 | 无本窗口 A18 acceptance、A21 candidate handoff 或 A23 promotion decision。 | 冻结 candidate-to-live promotion。 |

# 风险（中文）

发布风险：3,255 个 untracked files 混合 runtime assets、docs/coordination 与 tests；即使 unmapped=0，也不能推导为 clean、reviewed 或 release-ready。

时间线风险：本窗口无新 handoff；若把报告后检查、上一日报或历史部署表述为本窗口完成，会造成管理判断失真。

质量风险：type-check、analytics 与 source tests 均不覆盖 production build、broad Playwright、真实域名 smoke、browser-specific session 行为或 content accuracy。

内容治理风险：A24 资产量大但无本窗口 formal acceptance；跳过 A18/A23/A11/A22 链路会带来课程正确性、出处与回滚风险。

# 测试 / 构建状态（中文）

| 检查 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| A25 fresh dirty-map | PASS（inventory） | 报告后：3,255 untracked、0 tracked modified/deleted、0 unmapped；是 release-held 信号，不是 release approval。 |
| npm run type-check | PASS | 报告后当前 checkout 的 TypeScript 基线通过。 |
| npm run test:analytics | PASS（58/58） | 报告后 analytics/adaptive 相关测试通过。 |
| npm run test:source-regressions | PASS（21/21） | 首次受 sandbox 临时 IPC 权限限制未启动；以同一命令重跑后通过。 |
| git diff --check / index check | PASS | 无 whitespace error；0 staged entries。 |
| Production build / broad Playwright / live smoke | 未运行 | dirty root 不是 A22 release source；本窗口也没有 clean candidate 回归交接。 |

# 变更文件（中文）

| 窗口内观察到的路径 | 性质 / 处理 |
| --- | --- |
| coordination/reports/2026-07-29-president-report.docx | 上一日报产物；其窗口内 mtime 不构成新的产品交付。 |
| coordination/content-qa/.DS_Store | 系统元数据；不构成内容或产品源变更。 |
| coordination/content-qa/mainland-bnu-high-generated-bank-v1-1500/.DS_Store | 系统元数据；不构成内容或产品源变更。 |
| Git committed source changes | 0（按全部 refs 的 committer timestamp 统计）。 |
| 报告后 A25 map / checks | 本报告的新鲜核查证据，不计入正式窗口的 changed-file delivery。 |

# 明日优先事项（中文）

Owner 选择一个明确且唯一的 review candidate（例如一个 A24 exact-layer asset 小包），避免在脏根目录中继续混合新增。

A25 为候选包产出 owner/路径切片与 fresh map；不执行暂存、提交、清理、删除、merge 或 deploy。

责任 feature owner 补最小 formal handoff：范围、文件、checks、未覆盖 flow、依赖与 rollback boundary。

A11/A22 在 clean worktree 或 clean clone 运行候选的 build、targeted/broad regression 与需要的 smoke；未完成前不称 release-ready。

A18/A21/A23 对任何内容候选继续保留独立 QA、promotion plan 和 live-surface gate。

# 需要 Owner 决策（中文）

| 决策 | 请确认 |
| --- | --- |
| 选择下一候选包 | 请指定一个唯一的可审查包及目标（review、QA 或 release preparation），以便 A25/A11/A22 在 clean source 下形成可验证闭环。 |
| 是否授权切片计划 | 如需推进，请授权 A25/A10 仅生成非破坏性 owner/路径切片计划；不包含暂存、提交、清理、删除、merge 或 deploy。 |
| PR #81/#82 release wording | 是否要求 A11 targeted + broad browser evidence、A22 clean-source build，以及必要 staging/live smoke 完成后，才允许再次使用 production-cert 或 release-ready 表述？ |
| 内容推广边界 | 是否继续确认：A24/A21 候选内容在 A18 acceptance、A23 promotion、A11/A22 gate 前，均不得视为 live curriculum acceptance？ |