# MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-07-26 |
| Reporting cutoff | 08:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| Reporting window | 2026-07-25 08:00 to 2026-07-26 08:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| Project | MAIS-MVP |
| Reporting agent | A10 - Tooling, docs, and report coordination |
| Formal scope | A01-A25 |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Evidence basis | AGENTS.md; origin/main history; dated A25 maps; session/blocker/decision/integration review; current checkout status; fresh safe checks. |

# 中文 Executive Summary

项目状态：绿中带黄。报告窗口内 origin/main 记录 53 笔提交（22 笔 merge、31 笔 non-merge），完成并合并了 Practice、Visualization Lab、adaptive learning、教师工作流、AI Tutor safety、学生便利工具及 CI/治理改进。

发布来源证据：绿色但需界定范围。A25 在 03:47 与 07:19 生成的两份 preflight map 均为零 dirty entries、零 unmapped owner，说明当时用于部署的来源是干净的；该结论不等同于本地当前 dirty checkout 可发布。

会话治理：黄色。多数交付只有 Git/merge 证据，未发现本窗口 A01-A25 的正式 session handoff、blocker、decision 或 A23 promotion record；因此不能将本报告替代 A11 regression、A22 release evidence 或 A18 内容验收。

报告时安全检查：红色但可定位。当前 feature checkout 有 116 项 dirty entries，type-check 与 analytics 都因缺少已在 main 合并的 topicsMetadata / classroomLiveRoster 模块而失败；这是 checkout 组合漂移，不是对 07:19 clean deployment source 的回归判定。

# English Executive Summary

Project health is green with a yellow governance layer. The window records 53 origin/main commits (22 merges and 31 non-merges), delivering merged work across Practice, Visualization Lab, adaptive learning, teacher workflows, AI Tutor safety, student tools, CI, and release governance.

Release-source evidence is green but scoped. A25 preflight maps generated at 03:47 and 07:19 both recorded zero dirty and zero unmapped entries for their deployment sources. That does not make the currently checked-out dirty feature workspace a release source.

Formal ownership evidence remains incomplete. Most activity is evidenced by Git history rather than A01-A25 handoffs; no fresh blocker, decision, or A23 promotion record was found. This report does not replace A11 regression, A22 release proof, or A18 content acceptance.

Report-time checks are red but diagnosable: the current feature checkout contains 116 dirty entries and lacks two modules already merged to main, causing type-check and analytics failures. Treat this as checkout-composition drift, not as a regression finding against the 07:19 clean deployment source.

# 报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 正式窗口 | 2026-07-25 08:00 至 2026-07-26 08:00，Asia/Shanghai。 |
| Git 活动 | origin/main：53 笔窗口内提交（22 merge、31 non-merge）；多项 PR 已合并。 |
| 主要合并 | PR #29/#30/#31/#33/#34/#36/#37/#38/#39/#41/#42/#43/#44/#45/#46/#49。 |
| 正式会话 / 治理记录 | 未发现本窗口新 A01-A25 handoff；A25 map 元数据列 A10/A22/A25，但不是独立 session handoff。 |
| 新 blocker / decision / integration | 未发现窗口内正式 blocker report、decision record 或 A23 promotion record。 |
| A25 最终窗口证据 | 03:47 与 07:19 preflight map：0 dirty、0 unmapped；提交入库发生在 cutoff 后，但 map 生成时间在窗口内。 |
| 报告后观察 | 当前 feature checkout 116 项 dirty entries；仅用作诊断，不能倒灌为窗口内发布来源状态。 |

# 整体项目进展（中文）

A04/A15 方向：Practice Arena 完成 settled adaptive decision 后才开放自由筛选，并合并 quest cards、pager/header 与回归测试；adaptive learning 合并 confirmed-mastery gate、per-skill BKT fitting、evaluation 与 galaxy 呈现关联。

A06 方向：Visualization Lab 合并 hero 可达性、CCSS depth audit、bench telemetry / port-drift 工具、多个 signature labs，以及 EllipseLab hover 修正。

A07/A12/A13 方向：AI Tutor safety alerts、教师端 transcript access audit、small groups、sequenced learning paths 与 roster 支持均有合并证据；后续应补 persistence、权限与教师流程验收。

A10/A22/A25 治理方向：CI 已增加失败 Playwright traces，root guardrails 与 release governance 也已更新；A25 在两个窗口内 preflight map 中记录 clean source。

# A01-A25 会话状态表（中文）

| Agent | 状态 | 窗口内证据 | 下一步 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 无正式日志 | 无 shell/auth handoff。 | 不从 merge history 推断入口验收。 |
| A02 | Git 证据 | AdaptiveKnowledgeGalaxy confirmed-master CTA / map 显示进入合并历史。 | 补 dashboard 消费面验证。 |
| A03 | 无正式日志 | 无 roadmap 或 grade/topic handoff。 | 课程结构变更仍需独立验收。 |
| A04 | Git 合并 | PR #44/#38/#46：settled filter、quest cards、pager 与测试。 | 补 Practice handoff 与 targeted regression。 |
| A05 | Git 证据 | PR #29 触及 lesson/performance/viz bundle 与 topic metadata。 | 无 A05 内容/lesson acceptance。 |
| A06 | Git 合并 | PR #39/#45/#49：hero、CCSS depth/bench、hover 修正。 | 在 clean source 跑 UI regression。 |
| A07 | Git 合并 | PR #34 AI Tutor content-safety；transcript 相关改动。 | 补 provider/权限边界 handoff。 |
| A08 | Git 证据 | shared types / analytics 消费面随多项合并变化。 | 共享契约须有独立交接。 |
| A09 | Git/WIP 证据 | a11y WIP 与 Practice selector 测试变更可见。 | 补 accessibility review。 |
| A10 | 报告协调 | 本报告与 A25 map 元数据；无窗口内独立 handoff。 | 继续 08:00 cutoff 与证据分层。 |
| A11 | Git 证据 | CI trace 上传、E2E deflake、Practice tests 进入历史。 | 补正式 targeted regression 结论。 |
| A12 | Git 合并 | teacher API、userStore、roster 与 learning-path persistence 变更。 | 补 contract/persistence 验证。 |
| A13 | Git 合并 | small groups、learning paths、transcript audit、safety 相关功能。 | 补教师端 workflow handoff。 |
| A14 | 无正式日志 | 无 Parent Console 证据。 | 不推断 acceptance。 |
| A15 | Git 合并 | PR #36 confirmed mastery、BKT fitter、evaluation / map。 | 补语义、持久化及回归 handoff。 |
| A16 | 无正式日志 | 无 research / learning-science 交接。 | 保持现状。 |
| A17 | 无正式日志 | Practice quest 可能涉及 motivation surface，但无 A17 sign-off。 | 保持 reward 经济边界。 |
| A18 | 无正式日志 | 无独立 content-QA acceptance。 | 内容推广仍需 A18/A23 链路。 |
| A19 | 无正式日志 | 无环境配置交接。 | 不触碰 secrets / production env。 |
| A20 | 无正式日志 | 无 game-based learning handoff。 | 不推断 game acceptance。 |
| A21 | Git 证据 | CCSS generated/data artifacts 随 visualization bundle 进入历史。 | 无 candidate-package / RAG handoff。 |
| A22 | 协调证据 | A25 03:47/07:19 clean maps 涉及 A22 预检职责。 | 补 build / release proof；只用 clean source。 |
| A23 | 无正式日志 | 无 candidate-to-live promotion decision。 | 继续 integration gate。 |
| A24 | 无正式日志 | 无 exact-layer handoff。 | 有需求时走 A21/A18/A24 链路。 |
| A25 | 已完成 | 两份窗口内 clean preflight map：0 dirty、0 unmapped。 | 后续源需重新 map；不使用当前 dirty root。 |

# 已完成工作（中文）

| 负责方 / 包 | 完成事项 |
| --- | --- |
| A04 / Practice | PR #44/#38/#46：settled adaptive filter、quest cards、balanced pager/header、collapsible filters 与回归测试。 |
| A06 / Visualization | PR #39/#45/#49：lab hero、CCSS depth audit 与 83 standards 的 reachable bench、telemetry/port-drift、EllipseLab hover fix。 |
| A15 / Adaptive | PR #36：confirmed-mastery gate、per-skill BKT fitting、evaluation / map 关联。 |
| A07+A12+A13 / Teacher & safety | PR #34/#43/#49：safety alerts、teacher transcript visibility、small groups、learning paths、persistence fixes。 |
| Student support | PR #30/#31/#33：accommodations、scientific calculator、live per-student roster。 |
| A10+A11+A22+A25 / Governance | PR #37/#41/#42 与窗口内 A25 maps：CI trace artifacts、root guardrails、coordination evidence、clean-source intake。 |

# 进行中工作（中文）

正式收口仍未形成：主要合并包没有相应 A01-A25 session handoff，尚需记录目标、files、checks、未覆盖用户流、shared dependencies 与 rollback boundary。

当前 feature checkout 组合漂移：它已落后于合并后的 main，且含 116 项 dirty entries；应作为 A25/A10 inventory 处理，而不是拿来执行 A22 release gate。

A11/A22 质量门禁待在明确的 clean source 上运行；A18/A21/A23 内容推广记录仍为空，不能把 data/visualization evidence 误写成 curriculum acceptance。

# 阻塞项（中文）

| 阻塞项 | 证据 | Owner / 安全下一步 |
| --- | --- | --- |
| 当前 checkout 组合不完整 | type-check 缺 data/topicsMetadata 与 lib/classroomLiveRoster；analytics 同样缺 classroomLiveRoster.test。 | A25/A10 记录为 composition drift；A22 仅从 clean main/worktree 验证。 |
| 缺少正式 owner handoff | 未发现窗口内 A01-A25 session handoff，只有 Git/merge 与 A25 map evidence。 | 相关 owner 补 session report；报告不能代替验收。 |
| release proof 不完整 | 无新 A11 targeted regression、A22 build/broad Playwright/live smoke 的正式结论。 | 在 owner-selected clean slice 上补门禁。 |
| content promotion 证据为空 | 无 A18 QA、A21 candidate handoff、A23 promotion decision。 | 继续冻结 candidate-to-live promotion。 |

# 风险（中文）

集成风险：窗口内合并范围广（产品、API、state、test、CI 与治理同时变化）；没有分工 handoff 时，回滚路径与跨包影响难以审阅。

证据时序风险：A25 clean maps 的生成时间在窗口内，但其文件在 cutoff 后才被提交；本报告按生成时间引用它们，并避免把后续 main 状态倒灌。

本地环境风险：dirty feature checkout 与 main 不同步会制造假阳性失败；任何 build/Playwright/部署结论都必须注明 clean source、commit 与时间。

# 测试 / 构建状态（中文）

| 检查 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 窗口内 A25 preflight map | PASS / clean | 03:47 与 07:19 均为 0 dirty、0 unmapped deployment source entries。 |
| 窗口内 commit-level tests | 有新增/更新 | CI trace、Practice、adaptive、teacher 等测试已随合并进入历史；无本窗口统一 A11 PASS 报告。 |
| 报告时 npm run type-check | RED | 当前 dirty feature checkout 缺已合并 modules；非 clean-source release verdict。 |
| 报告时 npm run test:analytics | RED | tsconfig 指向缺失 classroomLiveRoster.test；同属 checkout composition drift。 |
| 报告时 git diff --check | PASS | 当前 workspace 未发现 whitespace errors。 |
| npm run build / broad Playwright / live smoke | Not run | A10 不以 dirty root 代替 A11/A22 clean-source quality gate。 |

# 变更文件（中文）

| 类别 | 代表性窗口内文件证据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Practice | app/practice/page.tsx；components/practice/*；tests/e2e/practice-pager.spec.ts | settled filter、quest/pager、selector coverage。 |
| Adaptive / dashboard | lib/adaptiveLearning*；components/dashboard/AdaptiveKnowledgeGalaxy.tsx；scripts/adaptive-eval.mjs | confirmed mastery、BKT fitting 与呈现关联。 |
| Visualization | components/visualizations/VisualizationLabPage.tsx；signature/*；data/visualizationLabs.ts | CCSS depth benches、telemetry、hover repair。 |
| Teacher / API | app/api/teacher/*；components/teacher/*；lib/server/userStore/* | groups、paths、transcript access、safety / persistence。 |
| Student support | components/accommodations/CalculatorLauncher.tsx；lib/calculatorEngine*；lib/classroomLiveRoster* | accommodations、calculator、live roster。 |
| CI / coordination | .github/workflows/ci.yml；coordination/release-intake/2026-07-26-A25-dirty-tree-map-*.{md,json} | failure artifacts、governance 与 clean-source map evidence。 |

# 明日优先事项（中文）

| 负责方 | 优先事项 |
| --- | --- |
| A25 + A10 | 对任何新的 release candidate 重新生成 dated clean-source map；将当前 116-entry checkout 明确列为 inventory，不混入部署来源。 |
| A11 + A22 | 在 owner-selected clean main/worktree 上运行 targeted regression、build 与必要 Playwright，输出可复核结果。 |
| A04 / A06 / A07 / A12 / A13 / A15 | 为已合并包补正式 handoff：范围、检查、未覆盖路径、依赖与 rollback boundary。 |
| A18 + A21 + A23 | 确认没有候选内容因本次 visualization/data 活动越过 QA、promotion 与 release gates。 |

# 需要 Owner 决策（中文）

| 决策 | 请确认 |
| --- | --- |
| 统一 release evidence 门槛 | 对下一 clean source 是否要求 A11 targeted Playwright、A22 build、以及必要 staging/live smoke 后才称为可发布。 |
| 合并后 handoff 规则 | 是否要求每个 merged A01-A25 package 在次日 08:00 前提供正式 session handoff；没有 handoff 的合并仅报告为 Git evidence。 |
| 当前 checkout 处理 | 是否授权 A25 按既定路径把当前 116-entry dirty checkout 仅做非破坏 inventory/slice 建议，避免与 clean main 发布线混淆。 |
| 内容推广边界 | 确认 CCSS visualization/data 活动在 A18/A21/A23 记录齐备前继续视为非 curriculum acceptance。 |