MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-07-19 |
| Report time | 06:00 AM Asia/Shanghai |
| Prepared during run | 2026-07-19 14:19 CST |
| Reporting window | 2026-07-18 06:00 to 2026-07-19 06:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| UTC filter window | 2026-07-17 22:00 to 2026-07-18 22:00 UTC |
| Prepared by | A10 reporting automation; evidence from A01-A25 coordination files and main Git history |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Formal main range | `eb492a73e` -> `7c8f6bd8` (21 commits in window) |
| Generation-time repository | main at `78341f6906`; 30 dirty status entries, 4 unmapped entries, 5 worktrees |
| Cutoff note | Formal activity stops at 2026-07-19 06:00 CST. Fresh checks ran later on a dirty root and are not release proof. |

# Chinese Executive Summary

| 序号 | 重点 |
| --- | --- |
| 1 | 窗口内 main 有 21 个提交，覆盖 Signature Lab 迁移、加州内容修订、自适应离线评估、发布治理与 PedaNova 首页本地化。新的正式负责人交接仅为 A10 的前日报告；其余仅按提交/路径证据记录，未夸大为当日 AI 会话。 |
| 2 | A06 范围的 Signature Lab 迁移包含 adapter、184 benches 与 359 个 signature 文件；A18 相关 CCSS canonicalization 与 K-5 math-correctness 修订已进入 main，但没有新的 A18/A21/A23 live promotion 签核。 |
| 3 | A25 范围有 12 个 release-governance 提交，完善 reviewed fixture、worktree inventory 和 fingerprint scanning；但本次 generation-time dirty map 仍为 30 entries、4 个 unmapped entries，且存在 5 个 worktrees。 |
| 4 | generation-time 安全检查：type-check 通过、analytics 27/27、package gate 8/8、无暂存差异且 diff check 通过；`check:imports` 仍因 `scripts/adaptive-eval.mjs` 引用缺失 `.tmp` 目标失败。 |
| 5 | 当前不可发布：检查发生在报告窗口后、且 root 为 dirty 状态；A11/A22 的 clean-source build 与 broad Playwright 仍缺失。Google OAuth 与 content promotion 继续保持 fail-closed / HOLD。 |

# English Executive Summary

| No. | Summary |
| --- | --- |
| 1 | Main recorded 21 commits in the window, covering Signature Lab migration, California-content revisions, offline adaptive evaluation, release governance, and localized PedaNova home work. The only fresh formal Axx handoff is A10’s prior report; all other activity is described as commit or path evidence, not a new AI-session claim. |
| 2 | The A06-scope Signature Lab integration includes an adapter, 184 benches, and 359 signature files. A18-related CCSS canonicalization and K-5 math-correctness fixes reached main, but there is no new A18/A21/A23 live-promotion approval. |
| 3 | Twelve A25-scope release-governance commits improve fixture, worktree-inventory, and fingerprint scanning. The generation-time map still has 30 entries and four unmapped entries across five worktrees. |
| 4 | Generation-time checks pass for type-check, analytics (27/27), package gate (8/8), staged-diff, and whitespace diff. Import checking still fails because `scripts/adaptive-eval.mjs` references a missing `.tmp` target. |
| 5 | The project is not release-ready: the checks are post-cutoff and the root is dirty. A11/A22 clean-source build and broad Playwright evidence are missing; Google OAuth and content promotion remain fail-closed / on hold. |

# 报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 正式窗口 | 2026-07-18 06:00 to 2026-07-19 06:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| 主线活动 | `eb492a73e` -> `7c8f6bd8`；21 commits。 |
| 正式 fresh logs | A10：2026-07-18 president report。没有新的 A01-A09、A11-A25 owner handoff。 |
| 提交/路径证据 | A01 首页本地化；A06 Signature Lab；A15 adaptive eval；A18/A21 California candidate/content；A25 release governance。 |
| 变更规模 | 394 files；310,005 insertions / 68,849 deletions；`components/visualizations/signature/` 359 files。 |
| blockers / decisions | 没有新的命名 blocker 或 decision record；此前 Google OAuth、content promotion、A11/A22 gates 仅 carry-forward。 |
| 空窗口 fallback | 不适用：存在 A10 fresh report 与 21 个主线提交，但只 A10 有新的正式会话交接。 |
| generation-time state | HEAD `78341f6906`；root status 30 entries（18 tracked / 12 untracked）；5 worktrees；这些均在 cutoff 后。 |

# 整体项目进展（中文）

A06 范围的 Signature Lab 大规模迁移已进入主线：adapter、184 个 benches 与完整 CA curation；这是实质产品覆盖扩展，但没有配套 fresh runtime / browser handoff。

A18 相关加州 K-12 CCSS canonicalization 与 Student Console K-5 math-correctness 修订已经整合；它们不能替代 A18 独立 acceptance，也不能绕过 A23/A11/A22 promotion chain。

A15 相关 deterministic BKT evaluation harness 已进入 main；当前 import gate 的 `.tmp` 依赖失败说明其开发/验证脚本仍不是稳定的 clean-source contract。

A25 范围的 release-governance commits 增强了 reviewed fixture、物理 worktree inventory 与 fingerprint 检查；generation-time 状态仍要求 A25 归属 30 个 dirty entries 与 4 个 unmapped entries。

A01 范围 PedaNova homepage 已恢复并覆盖 en/zh/zh-Hans；当前无 A01 页面 smoke handoff，故仍需按 owner 路由复核。

A10 仅生成协调报告和证据，不对 feature、发布或现有 dirty worktree 做改动。

# A01-A25 会话状态表（中文）

| ID | 状态 | 窗口内活动 | 当前重点 / 阻塞 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 提交整合 / no fresh log | PedaNova 首页恢复与 en/zh/zh-Hans 本地化（`app/page.tsx`、hero 组件）。 | 窗口内无 fresh owner log；不把路径或提交证据等同于独立会话交接。 |
| A02 | 无 fresh 会话 | 无窗口内 A02 日志；仅保留既有 dashboard/progress 状态。 | 窗口内无 fresh owner log；不把路径或提交证据等同于独立会话交接。 |
| A03 | 无 fresh 会话 | 无窗口内 roadmap 或 curriculum-structure handoff。 | 窗口内无 fresh owner log；不把路径或提交证据等同于独立会话交接。 |
| A04 | 无 fresh 会话 | 无窗口内 Practice Arena / question-bank owner handoff。 | 窗口内无 fresh owner log；不把路径或提交证据等同于独立会话交接。 |
| A05 | 无 fresh 会话 | 无窗口内 lesson owner handoff。 | 窗口内无 fresh owner log；不把路径或提交证据等同于独立会话交接。 |
| A06 | 主线整合 / 缺交接 | Signature Lab adapter、359 个 signature bench 文件与 CA curation 进入 main。 | 无 fresh A06 runtime handoff；需 A06/A11/A22 定向回归。 |
| A07 | 无 fresh 会话 | AI Tutor 仅沿用上期 classroom-policy / voice 证据。 | 仍需后续浏览器门禁；本窗口无新 A07 交接。 |
| A08 | 无 fresh 会话 | 无 A08 新日志；本次仅有 generation-time analytics 27/27。 | 测试通过不是新的 A08 会话交接。 |
| A09 | 无 fresh 会话 | PedaNova 文案含多语本地化提交，但无 A09 fresh handoff。 | 窗口内无 fresh owner log；不把路径或提交证据等同于独立会话交接。 |
| A10 | Fresh / completed | 2026-07-18 president report、当前窗口证据整理与 2026-07-19 DOCX。 | 仅报告与协调工作；未编辑 feature code。 |
| A11 | 无 fresh 会话 / gate gap | 无窗口内 full regression handoff。 | A11/A22 clean-source build 与 broad Playwright 未提供。 |
| A12 | 无 fresh 会话 | Google OAuth 默认关闭的既有状态延续。 | 无 live callback 或 browser signoff。 |
| A13 | 无 fresh 会话 | 无窗口内 Teacher Console handoff。 | 窗口内无 fresh owner log；不把路径或提交证据等同于独立会话交接。 |
| A14 | 无 fresh 会话 | 无窗口内 Parent Console handoff。 | 窗口内无 fresh owner log；不把路径或提交证据等同于独立会话交接。 |
| A15 | 提交整合 / import blocker | offline deterministic BKT evaluation harness 进入 main。 | `check:imports` 仍缺 `.tmp/adaptive-eval` 目标；需稳定导入约定。 |
| A16 | 无 fresh 会话 | 无窗口内 research/evaluation-design handoff。 | 窗口内无 fresh owner log；不把路径或提交证据等同于独立会话交接。 |
| A17 | 无 fresh 会话 | 无窗口内 reward-economy 或 gamification handoff。 | 窗口内无 fresh owner log；不把路径或提交证据等同于独立会话交接。 |
| A18 | 内容整合 / 无新签核 | K-12 CCSS canonicalization 与 K-5 math-correctness 修复进入 main。 | 无新的 A18 acceptance；candidate-to-live 继续 HOLD。 |
| A19 | 无 fresh 会话 | 无窗口内 API env / Vercel parity handoff。 | Google OAuth 仍不得启用。 |
| A20 | 无 fresh 会话 | 无窗口内 game owner handoff。 | 当前 root 含未收敛 game-route 变更；不得据此发布。 |
| A21 | 内容整合 / 无新交接 | US-CA generated-content 与 lesson candidate 文件随 main 整合。 | 无 fresh A21 package handoff；保持 candidate-only。 |
| A22 | 无 fresh 会话 / release gap | package gate 8/8 通过；无 clean-source build/Playwright handoff。 | root dirty 且有 5 worktrees，发布不可由 A10 判绿。 |
| A23 | 无 fresh 会话 | 无窗口内 promotion plan 或 live-integration decision。 | 继续执行 A18/A21 -> A23 -> A11/A22 门禁。 |
| A24 | 无 fresh 会话 | 无窗口内 exact-layer handoff 或签核。 | 窗口内无 fresh owner log；不把路径或提交证据等同于独立会话交接。 |
| A25 | 发布治理提交 / 无 fresh log | 12 个 release-governance 提交：fixture / worktree inventory / fingerprint scanning。 | generation-time map 为 30 entries、4 unmapped；需 A25 后续归属与切片。 |

# 已完成工作（中文）

main 在窗口内完成 21 个提交；正式范围为 `eb492a73e` 到 `7c8f6bd8`。

Signature Lab migration 已整合：`SignatureLabAdapter.tsx`、359 个 signature 文件、US-CA assignment/knowledge-point/lesson 支持和相关测试。

California K-12 CCSS canonicalization 与 Student Console K-5 math-correctness BUG-1..4 修订已进入 main。

offline deterministic BKT evaluation harness 与配套测试已进入 main，待其 import contract 收敛。

A25 范围 12 个 release-governance commits 已改进 reviewed fixture、inaccessible worktree inventory 与 fingerprint scanning。

generation-time：`npm run type-check` 通过；`npm run test:analytics` 27/27；package gate 8/8；无 staged diff 且 `git diff --check` 通过。

# 进行中工作（中文）

A06/A11/A22：为 Signature Lab 大包整合补充 clean-source runtime、build 与 targeted browser/regression evidence。

A15/A22：将 adaptive-eval 的 `.tmp` generated import 改为可重现、clean-source 可用的导入/构建约定；不得以删除证据来掩盖失败。

A25/A22：对 30 个 dirty entries、4 个 unmapped entries 与 5 个 worktrees 进行 preserve-first 归属、切片和 clean release path 规划。

A18/A21/A23：保持 CA 内容 candidate-only，补齐独立 QA、promotion plan、A11 regression 与 A22 release evidence 后再讨论 live。

A12/A19/A11/A22：Google OAuth 继续默认关闭，等待 server-only env、live callback 与 browser regression。

# 阻塞项（中文）

| Blocker | Evidence | Owner / next action |
| --- | --- | --- |
| adaptive-eval import gate red | `npm run check:imports`：`scripts/adaptive-eval.mjs` 引用缺失 `../.tmp/adaptive-eval/lib/adaptiveLearningEval.js`。 | A15/A22：确定稳定 source/build target 后重跑。 |
| Dirty-root release barrier | generation-time A25 map：30 entries、4 unmapped；worktree list：5 个。 | A25/A22：preserve-first 归属、切片；不得从 dirty root 发布。 |
| Post-integration full gate 缺失 | 无 fresh A11/A22 clean-source build 与 broad Playwright handoff。 | A11/A22：在 clean worktree 执行可复现 release matrix。 |
| A06 runtime evidence gap | 359 signature 文件已整合，但无 fresh A06 runtime/browser handoff。 | A06 + A11/A22：运行定向 Signature Lab regression。 |
| Content promotion HOLD | 无 A18 independent acceptance、A23 plan、A11/A22 promotion evidence。 | A18/A21/A23：保持 candidate-only。 |
| Google OAuth activation hold | 无 A19 env parity、live callback 或 browser signoff。 | A12/A19/A11/A22：继续 fail-closed。 |

# 风险（中文）

归因风险：本窗口只有 A10 有新的正式 session log；提交范围不能自动说明对应 Axx 当日独立工作。

发布风险：generation-time root dirty、4 个 unmapped entries 与 5 个 worktrees；package gate 通过不等于 clean-source release-ready。

生成态风险：`.tmp` import 可能是未生成依赖，也可能暴露脚本 contract 缺陷；在稳定复现前不能把失败视为可忽略。

覆盖风险：Signature Lab 文件量大，缺失 A06/A11/A22 的运行时与浏览器闭环会留下适配和可用性回归。

内容/安全风险：未签核的 candidate content 与未验证 OAuth 不得越过 A23 或 fail-closed 门禁进入 live。

# 测试 / 构建状态（中文）

| Check | Result | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| `npm run type-check` | PASS。 | generation-time、post-cutoff dirty root；不等于 release gate。 |
| `npm run test:analytics` | PASS：27/27。 | A08/A15 deterministic analytics 覆盖当前为绿。 |
| `npm run release:package-gate` | PASS：8 packages。 | manifest gate 绿；不覆盖 source cleanliness 或 E2E。 |
| A25 dirty-map | 30 expanded entries；4 unmapped；0 ambiguous。 | 需要 A25 owner routing；不是 clean tree。 |
| staged / whitespace diff | PASS：无 staged diff；`git diff --check` 通过。 | 只表示现有 diff 无该类错误。 |
| `npm run check:imports` | FAIL：缺 `.tmp/adaptive-eval` import target。 | A15/A22 的 source/build contract blocker。 |
| Build / broad Playwright | Not run。 | 应由 A11/A22 在 clean worktree 执行。 |

# 变更文件（中文）

| Category | Count / examples | Meaning |
| --- | --- | --- |
| Window main range | `eb492a73e` -> `7c8f6bd8`；21 commits；394 files；310,005 insertions / 68,849 deletions。 | 提交时间在 06:00–06:00 Asia/Shanghai。 |
| Signature Lab | `components/visualizations/signature/` 359 files；`SignatureLabAdapter.tsx`；lab data/tests。 | A06 范围大包产品整合。 |
| California content | CCSS、knowledge points、micro-lessons、generated questions/lessons、K-5 correctness fixes。 | A18/A21 仍须独立 QA 与 promotion gate。 |
| Adaptive evaluation | `lib/adaptiveLearningEval.*`、`scripts/adaptive-eval.mjs`。 | A15 范围；current import gate 仍红。 |
| Release governance | `coordination/release-intake/*` 与相关 release scripts。 | A25 范围；支持归属与 fingerprint，但当前 root 仍 dirty。 |
| Home localization | `app/page.tsx`、`components/home/PedaNovaHomeHero.tsx`、brand asset。 | A01 范围提交证据；无 fresh owner smoke log。 |
| Coordination evidence | `2026-07-18-A10.md` 与 2026-07-18 president report DOCX。 | 唯一 fresh Axx handoff；本次 DOCX 为 cutoff 后输出。 |

# 明日优先事项（中文）

A11/A22 在 clean worktree 运行 type-check、build、Signature Lab targeted regression 与 broad Playwright，并留下可复现 handoff。

A15/A22 修复或显式构建 adaptive-eval import target；在 clean source 中证明 `check:imports` 可通过。

A25 对 30 dirty entries、4 unmapped entries 和 5 worktrees 给出 preserve-first ownership map、commit slices 与 release-safe path。

A06 复核 Signature Lab adapter、184 benches 与 CA curation 的关键 runtime paths，并与 A11/A22 对齐回归门禁。

A18/A21/A23 维持 candidate-only，优先明确下一包的 A18 acceptance、A23 promotion plan、A11/A22 gate。

A12/A19/A11/A22 继续保持 Google OAuth disabled，补齐 env / callback / browser evidence 后再提出 enablement。

# 需要 Owner 决策（中文）

请确认：在 A11/A22 clean-source build 与 broad Playwright 完成前，当前 dirty root 与其 5 个 worktrees 均不作为发布来源。

请确定 A25 的优先级：先完成 30 entries / 4 unmapped entries 的归属与 release slice，还是先允许 A11/A22 在新的 clean worktree 做全量门禁。

请决定 Signature Lab 是否列为当前最高产品验证优先级，并授权 A06/A11/A22 完成其运行时和浏览器回归包。

请保持 Google OAuth disabled，并在 A19 env、A12 callback、A11/A22 browser evidence 齐备前不启用。

请指定首个 A23 content/RAG promotion candidate；没有 A18/A21/A23/A11/A22 链式证据的内容继续留在 candidate-only。