MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-07-22 |
| Scheduled report time | 06:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| Prepared during run | 2026-07-22 14:15 CST |
| Reporting window | 2026-07-21 06:00 to 2026-07-22 06:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| UTC filter window | 2026-07-20 22:00 to 2026-07-21 22:00 UTC |
| Prepared by | A10 reporting automation; A01-A25 formal scope |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Evidence basis | Window-scoped Git/log review; blockers/decisions/release records; safe fresh checks; current A25 dirty-map snapshot. |

# Chinese Executive Summary

| 序号 | 重点 |
| --- | --- |
| 1 | 窗口内 main 有 15 个提交、31 个变更路径（1,511 additions / 25 deletions）；另有 8 个功能分支提交，合计 23 个唯一提交、81 个唯一变更路径。分支提交不等于已合并或已上线。 |
| 2 | A22 记录显示 2026-07-21 production sync 已成功：www.mais.ac 与 www.mais.hk 已提升至新 deployment，并对主页、三条游戏路由、五个资产、登录与 AI Tutor status 做了 HTTP 200 验证。 |
| 3 | A10 fresh npm run type-check 通过；npm run test:analytics 38/38 通过。当前 root 的 production build 与 broad Playwright 未运行，不能把本次检查解释为当前 dirty tree 的发布批准。 |
| 4 | 截止后 A10 代为运行 required A25 dirty-map：67 条 dirty entries（37 modified、1 deleted、29 untracked），其中 8 条无 owner mapping；因此 root 继续禁止作为 release source。 |
| 5 | 管理重点：A25 先补 owner map 并切分候选包；A11/A22 在 clean source 对候选包执行 build/E2E；再由 A05/A06、A12/A13、A07/A08 等相应 owners 记录 acceptance。 |

# English Executive Summary

| No. | Summary |
| --- | --- |
| 1 | main has 15 in-window commits and 31 changed paths (1,511 additions / 25 deletions). Eight additional feature-branch commits bring the all-ref total to 23 unique commits and 81 paths; branch evidence is not merger or release evidence. |
| 2 | The A22 production-sync record confirms that www.mais.ac and www.mais.hk were promoted to a new deployment, with HTTP 200 checks for home, three game routes, five assets, login, and AI Tutor status. |
| 3 | Fresh type-check passed and analytics passed 38/38. The current dirty root has not received a production build or broad Playwright gate, so it is not release-ready evidence. |
| 4 | The post-cutoff A25 map found 67 dirty entries (37 modified, one deleted, 29 untracked), including eight unmapped paths. The root remains prohibited as a release source. |
| 5 | Next management action: map and slice the work with A25, run clean-source build/E2E with A11/A22, then collect owner acceptance from the relevant feature teams. |

# 报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 正式窗口 | 2026-07-21 06:00 至 2026-07-22 06:00 Asia/Shanghai（UTC+8）。 |
| 主线提交 | main 的 15 个窗口提交；首个为 95961a669a（保持 DeepSeek K-G5 pack retired），末个为 c92ba6b3a8（咨询资料 README）。 |
| 主线文件变化 | 31 个路径，1,511 additions / 25 deletions；主要为 CI、release runbook/production evidence、游戏路由与资产、测试规格、咨询资料及既有内容决策记录。 |
| 分支候选活动 | 8 个提交：A05/A06 lesson performance bundle、A12/A13 roster 和 gradebook、student accommodations。均在 feature branches，未计作 main 发布成果。 |
| 正式会话日志 | 仅发现 2026-07-21-A10.md，其内容是前一报告窗口的连续性记录；未发现本窗口新的 A01-A25 structured handoff。 |
| Blockers / decisions | 没有窗口内新 blocker report。2026-07-18 的 DeepSeek K-G5 decision 在窗口内被提交：pack 保持 retired，不得直接推广。 |
| 发布记录 | A22 DEPLOYED report 已取代同日早先 blocker report；报告中保留成功事实和 sandbox latency-smoke 限制，不把两者混同。 |
| 空窗口 fallback | 不适用：存在主线、分支及发布活动；但 structured feature handoff 为空。 |

# 整体项目进展（中文）

- 生产与发布： A22 从 isolated clean clone 完成 production sync；补齐 staging 的 build-script import closure、恢复 5 个运行时游戏资产，并修正 Math Match Quest 路由。两个生产别名已提升；这是窗口内唯一有完整部署记录的 live 结论。

- 质量与工程： CI 增加 visualization-browser 与 teacher-parent E2E 作业、恢复 heap setting，并将 US_CA K-G5 golden counts 与 CI question-bank gate 对齐。新鲜的 type-check 与 analytics suite 均为绿色，但 broad E2E/build 未针对当前 dirty root 执行。

- 候选功能： feature branches 提交了 per-student accommodations/assessment extended time、Teacher live roster、consolidated gradebook，以及 lesson/question-bank client payload 减少和可视化延迟挂载。这些是可审查候选包，不是已合并 release。

- 内容与产品决策： DeepSeek California K-G5 1,500-question pack 继续 downlisted；咨询资料新增 US K-12 pilot、Visualization CCSS gap、Student Console guided tour 等建议，但 README 已明确其为决策支持而非产品规格。

# A01-A25 会话状态表（中文）

| ID | 状态 | 窗口内活动 | 下一步 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 无正式日志 | root 中有 layout/navigation WIP；无可归属 handoff。 | 仅在明确包内处理 shell；避免和 A07/A13 并发改动。 |
| A02 | 无正式日志 | 未见 dashboard/progress 的独立提交或验收。 | 如消费 student workflow WIP，补 surface handoff。 |
| A03 | root WIP | LearningRoadmap/SubwayNetworkMap 在 dirty root；无日志。 | 先由 A25 切片，避免把 roadmap 与 lesson-performance 混包。 |
| A04 | 无新增日志 | 未见 Practice/question-bank owner handoff。 | 如 accommodations 影响练习流，A04 与 A12/A13 后续核对。 |
| A05 | 分支候选 | lesson performance branch：停止把题库送往客户端、defer visualization mount。 | A05/A06 在 clean source 做 lesson/browser 验收。 |
| A06 | 分支候选 / root WIP | visualization bundle boundary 改动与 RoadmapVisualizationSuite 删除证据。 | A06/A11/A22 验证 Lab route、chunk 与回归。 |
| A07 | root WIP | AI Tutor resolve/provider 及 transcript-access 相关文件 dirty；无 handoff。 | A07 与 A12 先确认 contract、moderation 与 live-smoke 边界。 |
| A08 | 共享变更风险 | types/index.ts、analytics harness 与 root WIP 发生变化。 | A08 审核 shared semantics 后才形成 candidate slice。 |
| A09 | 无新增日志 | 未见 copy/accessibility handoff。 | 对 student tour/accommodations 进入验收时补 a11y review。 |
| A10 | 报告 / 清点 | 完成本报告、窗口证据与 fresh A25 map；无 feature code 修改。 | 维持 evidence archive，并记录 owner decisions。 |
| A11 | CI / 测试提交证据 | visualization、teacher、parent E2E 与 question-bank CI gate 有主线提交。 | 在 clean source 运行并记录实际 regression 结果。 |
| A12 | 分支候选 / root WIP | roster、gradebook、accommodations API/storage 及 AI Tutor safety routes 有候选或 dirty 证据。 | 按 API/storage contract 拆包，勿以 branch 提交代替验收。 |
| A13 | 分支候选 / root WIP | Teacher live roster、gradebook 及 safety UI 有候选/dirty 证据。 | A13 补用户流、数据权限与 teacher acceptance。 |
| A14 | 测试提交证据 | parent-console E2E 规格进入主线。 | A14/A11 确认 parent flow 的实际运行证据。 |
| A15 | 无正式日志 | 未见新 adaptive owner handoff。 | 如 student workflow 更改影响 recommendation，A15 复核语义。 |
| A16 | 咨询证据 | US pilot/产品诊断咨询资料被归档，非正式研究 handoff。 | 将需要采纳的建议转成可验证的 owner decision。 |
| A17 | 无新增日志 | 未见 reward-economy handoff。 | 保持游戏与奖励边界，必要时配合 A20。 |
| A18 | 已记录内容决定 | DeepSeek K-G5 pack 保持 retired；没有新 content-QA acceptance。 | 维持独立 QA；topics metadata 不得绕过 A18/A23。 |
| A19 | 无新增日志 | 未见 env/config handoff。 | 保持 secrets 与 production variable inventory 不变。 |
| A20 | 生产发布证据 | 游戏资产与 Math Match Quest route 经 A22 release package 上线并做 live HTTP checks。 | A20/A11 后续补游戏流程/完成事件回归。 |
| A21 | root WIP | generated topics metadata 在 dirty root；无 candidate handoff。 | 按 A21→A18→A23 链路打包，勿直接进入 live data。 |
| A22 | DEPLOYED 证据 | isolated clean clone build/staging/deploy/promote 记录完整；sandbox 对 *.vercel.app latency smoke 受 egress TLS 限制。 | 新候选仅从 clean source 发布；在可用 egress 环境补 latency gate。 |
| A23 | 无新增日志 | 未见 candidate-to-live promotion plan。 | 对 A05/A06、A12/A13、A21 包建立独立 promotion checklist。 |
| A24 | 无新增日志 | 未见 exact-layer handoff。 | 有 illustration 需要时按 A21/A18/A24 链路处理。 |
| A25 | fresh intake | A10 代跑 required map：67 dirty、8 unmapped、0 ambiguous、0 secret quarantine。 | A25 补 owner pathspec 并生成小型 review slices；root 不发布。 |

# 已完成工作（中文）

- A22-owned release engineering： 生产同步已成功提升 www.mais.ac / www.mais.hk；记录显示主页、/games/math-match-quest、/games/mighty-tank-battle、/games/math-virus-blaster、五个游戏资产、登录和 /api/ai-tutor/status 均为 HTTP 200。

- A10/A25-owned coordination intake： 运行 fresh release:dirty-map --no-report、收集日志/decisions/reports，并交付本 DOCX；没有 feature code、Git history、部署或 secrets 的修改。

- A11/A22-associated CI evidence： visualization-browser、teacher-parent E2E jobs 和 question-bank gate 已进入主线；release runbook 及 production deployment evidence 已归档。

- A18/A23 content guard： 已记录的 DeepSeek K-G5 pack 维持 retired；本窗口没有绕过 gate 的 live promotion 证据。

# 进行中工作（中文）

- feat/student-accommodations：per-student IEP/504 accommodations 与 timed-assessment extended-time countdown 已有分支提交，尚未合并/验收。

- feat/live-per-student-roster、feat/gradebook-grid：Teacher live monitoring roster 与 consolidated gradebook 均是候选包，仍需 A12/A13/A11/A22 contract、workflow 和 release gates。

- feat/lesson-perf-viz-bundle 与 root WIP：lesson client payload、visualization mount、topics metadata 及多项 Teacher/AI Tutor/safety 改动尚未切片，不能从当前 root 直接发布。

- 咨询建议（US pilot privacy/compliance、Visualization middle-school gaps、Student guided tour）尚未转化为 owner-approved product work；不得以 advisory file 自动触发实现。

# 阻塞项（中文）

| 阻塞项 | 证据 | Owner / safe next action |
| --- | --- | --- |
| dirty root 不能发布 | fresh A25 map：67 entries，8 条 strict unmapped；AGENTS.md 禁止从 dirty root 部署。 | A25：先补映射并切片；A22：只用 clean worktree/clone/reviewed slice。 |
| 候选包尚无正式 acceptance | 窗口仅有 A10 previous-report continuity log；A05/A06、A12/A13 等无 structured handoff。 | 对每包补 files、checks、risks、owner dependency。 |
| 当前 root 缺少 build/broad E2E | 新鲜 type/analytics 通过，但没有当前 dirty tree 的 A11/A22 final gate。 | A11/A22 在 clean source 运行目标 build/E2E。 |
| 自动 latency smoke 环境受限 | A22 report：sandbox 到 fresh *.vercel.app 返回 egress-proxy TLS placeholder certificate。 | A22 在 unrestricted egress 环境运行；当前 live alias HTTP proof 仍保留。 |
| owner mapping 缺口 | vercel.json、topicsMetadata、roster/mission helper、两个 tsconfig 等 8 条无 owner。 | A25/A10 更新 exact pathspec 后再做 release intake。 |

# 风险（中文）

- 跨 owner 契约风险： dirty tree 同时触及 AI Tutor、Teacher Console、userStore、shared types、lesson/visualization 与 release config；未切片时容易混入不可复核的 API 或 persistence 变化。

- 发布证据边界： A22 的 production-sync 证明的是该 clean release package；它不覆盖窗口后形成的 67 条 dirty root entries 或未合并 feature branches。

- 儿童数据与试点风险： 咨询资料指出 US K-12 的 privacy/compliance、provider region、connection pooling 等待决问题；其为内部建议而非法律意见或已批准方案。

- 内容链路风险： generated topics metadata 仍在 root WIP；需要 A21 candidate package、A18 QA、A23 promotion、A11/A22 gates，不能直接导入 live surfaces。

# 测试 / 构建状态（中文）

| 检查 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| npm run type-check | PASS | A10 在当前 checkout fresh 运行。 |
| npm run test:analytics | PASS 38/38 | adaptive、classroom roster、learning analytics suite 全绿。 |
| git diff --check / index check | PASS | 无 whitespace error；无 staged changes。 |
| fresh release:dirty-map --no-report | HOLD | 67 entries、8 unmapped、0 ambiguous、0 secret quarantine；只作 root release-risk context。 |
| A22 clean-clone production build/staging | PASS（窗口记录） | second Vercel build Ready；staging audit forbiddenPathCount: 0。 |
| live production aliases | PASS（窗口记录） | A22 report 记录两域及指定 game/auth/status routes HTTP 200。 |
| npm run build（当前 root） | Not run | A22 规则：不能以 dirty root 代替 clean-source release gate。 |
| broad Playwright（当前 root） | Not run | CI jobs 已提交，但无新 A11 final regression handoff。 |

# 变更文件（中文）

| 类别 | 窗口内文件证据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| main 已合并变更 | 31 paths；1,511 additions / 25 deletions。 | 包含 .github/workflows/ci.yml、RELEASE.md、games route/assets、A25/A22 reports、playwright.config.ts、E2E specs 与 release staging script。 |
| all-ref 候选变更 | 23 unique commits、81 unique paths。 | 另含 app 21、components 28、lib 28 等分支候选；不能宣称已进入 main。 |
| Teacher / backend candidates | roster、gradebook、accommodations 的 API、storage、types 与 UI。 | A12/A13/A08 分包验收后才可进入 release intake。 |
| Lesson / visualization candidates | LessonView、StudentLessonPage、LearningRoadmap、metadata generator、visualization boundary test。 | A05/A06/A21 与 A11/A22 验证 bundle 和 content chain。 |
| 当前 root 状态（截止后） | 37 modified、1 deleted、29 untracked；共 67。 | 报告后状态仅作 release-risk context，不计为窗口已完成工作。 |

# 明日优先事项（中文）

- A25 / A10： 为 8 条 unmapped path 补 exact owner mapping，按 runtime、tests、content/RAG、release-config 切成小型 review packages；不得 broad stage。

- A11 / A22： 为优先候选包建立 clean worktree，依赖面运行 type-check、targeted tests、production build 和必要 Playwright；结果写入正式 handoff。

- A12 / A13 / A08： 先处理 Teacher roster/gradebook/accommodations 的 API、storage、shared-type 与 permission contract，避免一次性合并。

- A05 / A06 / A21 / A18 / A23： 将 lesson-performance 与 topics metadata 分为性能包和内容候选包；内容不得越过 A18 QA/A23 promotion。

- A07 / A19 / A22： 在安全的 egress 环境补 AI Tutor latency smoke，并把 US pilot 的 provider/privacy 建议转为明确 owner decision，而非直接实施。

# 需要 Owner 决策（中文）

- 请确认：在 A25 解决 8 条 unmapped entries、A11/A22 clean gates 通过前，所有当前 root WIP 是否继续保持 release hold，不从该 root 部署。

- 请指定候选包验收顺序：① accommodations/extended time，② Teacher live roster + gradebook，③ lesson/visualization performance，④ AI Tutor transcript/safety WIP。

- 请决定：A22 是否应在 egress-unrestricted 环境补完自动 AI Tutor latency smoke，还是暂以已记录的 live-alias HTTP verification 作为本次 production sync 的临时闭环。

- 请确认：US K-12 consultation 中的 privacy/compliance 与 provider-region 建议，哪些应转为 owner-approved pilot-readiness package；其余保持为 advisory notes。