# MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-07-24 |
| Reporting cutoff | 08:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| Reporting window | 2026-07-23 08:00 to 2026-07-24 08:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| Project | MAIS-MVP |
| Reporting agent | A10 - Tooling, docs, and report coordination |
| Formal scope | A01-A25 |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Evidence basis | AGENTS.md; window-scoped Git review; session logs; blockers; decisions; A25 intake; available release evidence; fresh safe checks. |

# 中文 Executive Summary

- 项目状态：黄/发布暂停。 报告窗口内所有 refs 没有新提交，也没有产品源文件 mtime 改动；仅见上一日 A10 报告 DOCX、A10 会话日志及本地 Finder 元数据。正式 A01-A25 功能交接、blocker report 和 decision record 均为零。

- 窗口结论：无新增指派功能工作。 No assigned work in this reporting window（除 A10 的报告连续性记录外）。该记录是报告治理活动，不是功能交付或 release evidence。

- 工程基线：绿，但仅作基线。 A10 在报告生成时运行 npm run type-check 通过、npm run test:analytics 38/38 通过、git diff --check 通过。这些结果不能替代 A11/A22 的 clean-source build、目标 E2E 或发布批准。

- 发布治理：红。 08:00 后 A25 非破坏性 map 记录 142 个展开状态项、11 个未映射 owner；dirty root 仍不可作为 Vercel 发布源。

# English Executive Summary

- Project health is yellow with a release hold. No all-ref commits, product-source mtime changes, A01-A25 feature handoffs, blocker reports, or decision records were found in the reporting window.

- The only formal activity was A10 report continuity. It documents the previous daily report and is not feature completion, acceptance, or release evidence.

- Fresh engineering baseline is green. type-check passed, analytics passed 38/38, and git diff --check was clean. Clean-source build, targeted E2E, and production promotion remain unrun.

- Post-cutoff release intake remains red. The A25 inventory recorded 142 expanded entries and 11 unmapped owners. The dirty root must remain release-held until ownership mapping and clean-source gates are complete.

# 报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 正式窗口 | 2026-07-23 08:00 至 2026-07-24 08:00，Asia/Shanghai。 |
| 窗口 Git 活动 | main 与所有 refs 均无窗口内提交。 |
| 正式会话日志 | 仅有 2026-07-23-A10.md：前一窗口总统报告的完成记录；没有功能 owner handoff。 |
| 新 blocker / decision | 未发现窗口内新文件。 |
| 窗口内文件 mtime | coordination/reports/2026-07-23-president-report.docx、coordination/session-logs/2026-07-23-A10.md、coordination/.DS_Store；无产品源文件。 |
| 空窗口 fallback | 适用：No assigned work in this reporting window（A10 报告连续性除外）。 |
| 报告后新鲜证据 | A25 map、type-check 与 analytics 在 08:00 后执行，单列为当日报告检查，不倒灌为窗口活动。 |

# 整体项目进展（中文）

- 本窗口没有改变产品基线。 前一日报告中的教师学习路径/分组及 calculator/accommodations 候选仍仅是历史 candidate evidence；本窗口没有新 owner handoff、合并、上线或验收记录。

- 最新已知生产基线仅供背景。 2026-07-21 A22 clean-clone 部署记录不能覆盖当前 dirty root 或历史候选；未获得新的 live smoke。

- 当前优先级不变。 先分配 owner、切单一 review slice、补 handoff，再由 A11/A22 在 clean source 完成质量与发布门禁。

# A01-A25 会话状态表（中文）

| Agent | 状态 | 窗口内证据 | 下一步 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 无新日志 | 无窗口内产品文件或 owner handoff。 | 保持 shell/auth 变更在明确包内。 |
| A02 | 无新日志 | 无 dashboard/progress 正式交接。 | 获选包后确认 display/adaptive 影响。 |
| A03 | 无新日志 | 无 roadmap 或 grade/topic 正式交接。 | 保持 candidate-to-live gate。 |
| A04 | 无新日志 | 无 Practice Arena / question-bank 交接。 | 仅在明确包内运行 targeted regression。 |
| A05 | 无新日志 | 无 lesson/content acceptance。 | 不将历史 dirty 改动视为课程验收。 |
| A06 | 无新日志 | 无 Visualization Lab 正式交接。 | 获选包后在 clean source 验证。 |
| A07 | 无新日志 | 无 AI Tutor/provider owner handoff。 | AI Tutor 路径维持独立包与权限审查。 |
| A08 | 无新日志 | 无 shared types/state 验收记录。 | 共享契约进入 slice 前先审查。 |
| A09 | 无新日志 | 无 copy/accessibility handoff。 | 新 workflow 验收时补 a11y review。 |
| A10 | 报告连续性 | 7/23 A10 日志记录前一窗口报告；无功能代码。 | 维持 08:00 cutoff、证据归档和日常报告。 |
| A11 | 无新日志 | 无当前候选的 regression handoff。 | 获选 slice 后拆分 targeted regression。 |
| A12 | 无新日志 | 无 backend/API contract 正式交接。 | 无 handoff 不进入 release review。 |
| A13 | 无新日志 | 无 Teacher Console workflow handoff。 | 获选包后补教师用户流与 checks。 |
| A14 | 无新日志 | 无 Parent Console 交接。 | 保持现状；不推断 acceptance。 |
| A15 | 无新日志 | 无 adaptive-engine 交接。 | 若候选影响 recommendation，再核 adaptive semantics。 |
| A16 | 无新日志 | 无 research/learning-science 交接。 | 保持现状。 |
| A17 | 无新日志 | 无 reward-economy 交接。 | 保持 game/reward 边界。 |
| A18 | 无新日志 | 无 content-QA acceptance。 | 内容推广仍须 A18/A23 链路。 |
| A19 | 无新日志 | 无环境配置交接。 | 保持 secrets 与 production env 不变。 |
| A20 | 无新日志 | 无 game-based learning 交接。 | 不把历史 production smoke 外推到 dirty root。 |
| A21 | 无新日志 | 无 content/RAG candidate handoff。 | 不得绕过 A18/A23。 |
| A22 | 无新日志 | 无 clean build / release evidence。 | 只从 clean worktree/clone/reviewed slice 发布。 |
| A23 | 无新日志 | 无 promotion decision。 | 候选内容维持 integration gate。 |
| A24 | 无新日志 | 无 exact-layer handoff。 | 需要时按 A21/A18/A24 链路处理。 |
| A25 | 窗口内无新 intake | 08:00 后新鲜 map 为 142 项、11 个 unmapped；不计入窗口活动。 | 补 owner、分小 review packages；root 继续 hold。 |

# 已完成工作（中文）

- A10 报告连续性： 2026-07-23-A10.md 完成前一报告窗口的 evidence archive；本窗口无功能代码交付。

- 报告生成时的安全检查： npm run type-check PASS；npm run test:analytics PASS（38/38）；git diff --check PASS。它们发生在本窗口 cutoff 后，仅用于当日状态确认。

- A25 非破坏性清点： 报告生成时刷新 dirty-tree map；不修改功能代码、不执行 Git 状态变更。

# 进行中工作（中文）

- 无正式指派的功能工作。 A01-A25 在窗口内没有新的 feature handoff；不把现有 dirty-root 状态或历史候选误报为进行中交付。

- 治理收口待启动： 需要 A25/A10 完成 owner 映射与 package slicing，随后由相应 owner 补交接和 checks。

# 阻塞项（中文）

| 阻塞项 | 证据 | Owner / 安全下一步 |
| --- | --- | --- |
| 无正式 feature handoff | 窗口内无 A01-A25 功能日志、blocker 或 decision。 | 各 surface owner 记录 files、checks、risks 与依赖；无记录不入 review。 |
| dirty root 不能发布 | A25 post-cutoff map：142 expanded entries、11 unmapped。 | A25 补 owner；A22 仅从 clean worktree/clone/reviewed slice 发布。 |
| 无 clean build / broad E2E | A10 基线通过，但没有 A11/A22 对候选包的 final gate。 | 获选单一 slice 后执行 targeted tests、build 与必要 Playwright。 |

# 风险（中文）

- 范围与回滚风险： dirty root 同时跨 UI、API、shared types、content 和 release/config；未分包无法可靠评审或回滚。

- 证据风险： 本窗口无 owner handoff；类型或 analytics 通过不等于权限、持久化、课程质量或用户流正确。

- 发布风险： A25 map 在 cutoff 后刷新，反映报告生成时快照；它支持 release hold，不替代 08:00 窗口内活动证据。

# 测试 / 构建状态（中文）

| 检查 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| npm run type-check | PASS | A10 在报告生成时运行；tsc --noEmit --incremental false。 |
| npm run test:analytics | PASS 38/38 | analytics/adaptive/classroom roster suite 通过。 |
| git diff --check | PASS | 无 whitespace error。 |
| npm run build | Not run | A22 规则：dirty root 不能作为 release gate 或发布源。 |
| Broad Playwright | Not run | 没有 A11 对当前候选包的正式 regression handoff。 |
| Live production smoke | Not run | 无窗口内发布或 owner-approved live smoke；历史 7/21 记录不外推。 |

# 变更文件（中文）

| 类别 | 窗口内文件证据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报告交付 | coordination/reports/2026-07-23-president-report.docx | 上一报告窗口的 DOCX；治理/报告文件，非产品代码。 |
| A10 日志 | coordination/session-logs/2026-07-23-A10.md | 上一报告窗口 handoff；无 feature implementation。 |
| 本地元数据 | coordination/.DS_Store | Finder 元数据；无产品影响，不纳入 release slice。 |
| 产品源文件 | 无 | 窗口内没有 app、components、lib、data、tests 或 config 的 mtime 证据。 |

# 明日优先事项（中文）

- A25 + A10： 处理 11 个 unmapped paths，补精确 owner，并按 runtime、tests、docs/coordination、content/RAG、release/config 切小 review packages。

- Dr. Peter Hu + 相关 owner： 复核前一日报告的候选优先级与 calculator canonical branch；未选中的候选保持冻结。

- A11 + A22： 仅对获选单一 clean slice 执行 type-check、targeted tests、build 与必要 Playwright，并记录可复核 release gate。

- A12/A13/A08 及其他 affected owners： 在任何推进前补 API、permissions、persistence、shared semantics 和 UI flow handoff。

# 需要 Owner 决策（中文）

- 请确认当前 dirty root 继续 release hold。 在 A25 owner mapping 与 A11/A22 clean-source gates 完成前，不作为 Vercel 发布源。

- 请为 11 个 unmapped paths 指定 owner 与 package boundary。 包括 vercel.json、onboarding guided-tour 三项、topics metadata、classroom roster、practice mission preview 与 content-safety/tutor-moderation tsconfig。

- 请确认下一轮唯一验收包。 延续前一日的教师分组/learning paths 与 calculator/accommodations 取舍，并指定 calculator 的唯一 canonical branch；未选 package 不扩大改动。