# MAIS-MVP 每日总裁报告

Daily President Report for Dr. Peter Hu

| 项目 | MAIS-MVP |
| --- | --- |
| 收件人 | Dr. Peter Hu |
| 报告日期 | 2026-06-01 |
| 报告窗口 | 2026-05-31 08:00 至 2026-06-01 08:00 Asia/Hong_Kong |
| 报告会话 | S10 / Automation mais-mvp-9-am-president-report |
| 生成时间 | 2026-06-01 08:08 HKT |
| 证据范围 | AGENTS.md、automation memory、session logs、blockers、decisions、mtime scan、git status/log、fresh type-check/test:analytics |

# Chinese Executive Summary

No assigned work in this reporting window. 本窗口从 2026-05-31 08:00 到 2026-06-01 08:00 HKT，除上一份 S10 president report artifact、builder 和 S10 handoff log 外，未发现 fresh assigned feature work、fresh blocker record、fresh decision record 或 commit。

项目健康度保持稳定：本次 automation 重新执行 `npm run type-check` 与 `npm run test:analytics` 均通过。主要工作重点不应继续扩大功能面，而应转向 release control：owner-scoped handoff/commit、S11 regression matrix、S18 内容 QA blockers、S19 credential hygiene 和部署包体积。

# English Executive Summary

No assigned work in this reporting window. From 2026-05-31 08:00 to 2026-06-01 08:00 HKT, the only current-window project artifacts were the prior S10 president report, its builder, and the S10 handoff log; no fresh feature-session handoff, blocker, decision record, or commit was found.

Current health remains stable: fresh `npm run type-check` and `npm run test:analytics` both passed, with 21/21 analytics/adaptive tests passing. The next useful work is release control, not feature expansion: ownership-based handoffs or commits for the large carryover working tree, S11 regression coverage, S18 content-QA blockers, S19 credential hygiene, and deployment-size planning.

# 报告窗口摘要

报告窗口：2026-05-31 08:00 至 2026-06-01 08:00 Asia/Hong_Kong。读取范围包括 AGENTS.md、automation memory、coordination/session-logs、coordination/blockers、coordination/decisions、mtime changed-file scan、git status/log、package scripts，以及本次 fresh checks。

结论：No assigned work in this reporting window。S01-S09、S11-S20 无 fresh log；S10 只有 report-only activity。`git log` 在窗口内无 commit；`git status --short` 仍显示上一窗口遗留的大量未提交变更。

# 整体项目进展

本窗口没有新的产品功能交付。最新可用项目状态仍沿用 2026-05-31 president report：上一报告判断项目没有退化，并把工作重心放在 release-control、S11 回归矩阵、S18 BNU/EASE 内容 QA blockers、S19 credential hygiene 和 Vercel/static asset size risk。

本次 fresh type-check 与 analytics/adaptive unit tests 继续通过，说明 carryover worktree 仍可编译，并且核心学习分析/自适应逻辑没有在当前环境暴露回归。下一阶段应先把各 owner session 的大 diff 拆分为可审查 handoff/commit，再用 S11 regression gate 决定是否进入 public release 或 deployment packaging。

# S01-S20 会话状态表

| 会话 | 状态 | 本窗口活动 | 关注点 / 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | No fresh log | 无 fresh Home/layout/navigation handoff。 | 沿用上一报告 carryover；release regression 覆盖即可。 |
| S02 | No fresh log | 无 fresh Dashboard/progress log。 | Adaptive dashboard UI carryover 仍需 S11/S15 review。 |
| S03 | No fresh log | 无 fresh roadmap/curriculum log。 | Roadmap preview 决策仍可作为后续 owner choice。 |
| S04 | No fresh log | 无 fresh Practice/Mistake Book log。 | Practice/Adventure/Fishing carryover 改动仍是回归重点。 |
| S05 | No fresh log | 无 fresh lesson log。 | Lesson Galaxy 与 lesson loading carryover 需 browser/E2E smoke。 |
| S06 | No fresh log | 无 fresh Visualization Lab log。 | Visualization Lab 体积大，需桌面/移动 regression。 |
| S07 | No fresh log | 无 fresh AI Tutor/API log。 | Provider/live-key hygiene 仍由 S19 协调。 |
| S08 | No fresh log | 无 fresh state/analytics log。 | HK EASE shared metadata carryover 未见本窗口更新。 |
| S09 | No fresh log | 无 fresh copy/i18n/accessibility log。 | 下一轮 regression 覆盖 en、zh、zh-Hans。 |
| S10 | Fresh report-only | 2026-05-31 08:06-08:07 HKT 生成上一份 president report、builder 和 S10 handoff；本次 automation 生成本报告。 | 未改 feature code；只写 coordination/reporting artifact 和 automation memory。 |
| S11 | No fresh log | 无 fresh QA/release log。 | 仍建议作为下一优先级建立 release-readiness matrix。 |
| S12 | No fresh log | 无 fresh backend/API log。 | API regression 仍按 release gate 覆盖。 |
| S13 | No fresh log | 无 fresh Teacher Console log。 | Teacher live view carryover 改动需 S11 regression。 |
| S14 | No fresh log | 无 fresh Parent Console log。 | 无 parent-console fresh activity。 |
| S15 | No fresh log | 无 fresh adaptive-engine log。 | Adaptive behavior若受 UI carryover 影响，需要 S15 review。 |
| S16 | No fresh log | 无 fresh research log。 | 无 research-only fresh activity。 |
| S17 | No fresh log | 无 fresh gamification log。 | Fishing/Adventure rewards 变化需 S17/S20 协调。 |
| S18 | No fresh log | 无 fresh content-QA log。 | BNU high、BNU junior lesson、EASE full QA blockers 仍未解除。 |
| S19 | No fresh log | 无 fresh API/env log。 | Credential hygiene 与 live-provider parity 仍建议由 S19 承接。 |
| S20 | No fresh log | 无 fresh game-based-learning log。 | Game routes 需 S20/S11 regression coverage。 |

# 已完成工作

| 领域 | 本窗口完成内容 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| Reporting | S10 于 2026-05-31 08:06-08:07 HKT 生成 `2026-05-31-president-report.docx`、builder 和 S10 handoff。 | 上一日状态已正式归档；本窗口没有新功能交付。 |
| Fresh report-owner checks | 本次 2026-06-01 automation 执行 `npm run type-check` 与 `npm run test:analytics`，均通过；analytics/adaptive tests 21/21 passed。 | 说明当前 carryover 工作树仍可通过 TypeScript 与核心学习分析/自适应单元测试。 |
| Evidence scan | mtime scan 仅发现 2026-05-31 S10 report artifacts；无 fresh blocker、decision、feature-session log 或 commit。 | 支持“本窗口无 fresh assigned feature work”的结论。 |

# 进行中工作

| 对象 | 当前状态 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| Fresh assigned work | No assigned work in this reporting window。 | 今天应优先 release-control、regression、content-QA blocker closure。 |
| Large carryover working tree | `git status --short` 仍显示 app/components/data/tests/coordination/public 多域未提交变更。 | 按 S01-S20 ownership 拆分 handoff/commit/review。 |
| S08 HK EASE shared metadata | 上一报告记录为 in-progress；本窗口无 fresh update。 | 完成后跑 RAG/type checks 并写 handoff。 |
| S18 EASE full DeepSeek QA | 上一报告记录 pilot 100 passed，但 9,339-row full QA 未完成；本窗口无 fresh update。 | 需 owner 批准成本/速率后继续。 |
| BNU junior lesson/textbook QA | 仍依赖缺失的 `mainland-bnu-junior-lessons-v1/lessons.json`。 | S05/S18 或 owner 提供 lesson package。 |
| BNU high candidate remediation | 上一报告记录 405 fail/blocker/major rows；未批准上线。 | S18 修复后重跑 deterministic + DeepSeek QA。 |

# Blockers

| Blocker | Evidence | Required action |
| --- | --- | --- |
| No new blocker record | 本窗口 `coordination/blockers/` 与 `coordination/decisions/` 无 fresh mtime files。 | 继续跟踪上一报告列出的 carryover blockers。 |
| BNU junior lesson package missing | Carryover blocker: `coordination/blockers/2026-05-28-S18-bnu-junior-lessons-missing.md`。 | 提供或生成 `lessons.json` 后再跑 lesson/textbook QA。 |
| BNU high candidate bank not approved | Carryover: DeepSeek QA 有 405 fail/blocker/major remediation rows。 | 继续保持 candidate-only，不进入产品。 |
| EASE full QA incomplete | Carryover: pilot 100 passed, full batch incomplete。 | 批准受控 provider run 后继续。 |
| Deployment package size risk | Carryover: `public/` static assets 可能使 Vercel Hobby 上传过大。 | 压缩/迁移 lesson illustration assets 或调整部署方案。 |

# 风险

| Risk | Why it matters | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Large dirty working tree | `git diff --stat` 显示 35 tracked files, 4,190 insertions, 1,267 deletions，另有多个 untracked artifacts。 | 按 owner scope 分批 review/commit；不要合并为不可审查的大包。 |
| No fresh feature logs | 本窗口除 S10 report-only artifacts 外无新 session evidence。 | 避免把上一窗口交付误报为今日交付；只作为 latest status/carryover。 |
| Generated/local outputs | `.next/` 与 `.local/` 属生成/本地 artifact；不应进入 Git。 | 保持 generated/local outputs out of source control。 |
| UI regression breadth | Practice/Lesson/Adaptive/Visualization/Teacher 改动来自上一窗口且范围大。 | S11 运行桌面/移动、EN/zh/zh-Hans 的 focused regression matrix。 |
| Content QA gates | BNU high、BNU junior lesson、EASE full QA 均未解除。 | S18 先完成 QA 证据，再授权任何 source-data promotion。 |

# 测试 / 构建状态

| Check | Result | Notes |
| --- | --- | --- |
| Fresh `npm run type-check` | Pass | 2026-06-01 report-owner check；TypeScript strict check 通过。 |
| Fresh `npm run test:analytics` | Pass 21/21 | Learning analytics + adaptive learning tests passed。 |
| Current-window S10 `npm run type-check` | Pass | 记录于 2026-05-31 S10 log。 |
| Current-window S10 `npm run build` | Pass | 记录于 2026-05-31 S10 log；Next.js generated 88 static pages。 |
| Current-window feature tests | Not run | 本窗口无 fresh feature code；未重跑 question-bank/RAG/E2E。 |
| Latest available `npm run test:question-bank` | Pass 66/66 | 记录于 2026-05-29 S10 log；不是本窗口 fresh run。 |
| Latest available `npm run test:rag` | Pass 225/225 | 记录于 2026-05-29 S10 log；不是本窗口 fresh run。 |
| Broad Playwright E2E | Not run | 报告任务为 documentation/reporting-only；建议 S11 后续统一跑 release matrix。 |
| DOCX render-to-PNG visual QA | Blocked | `render_docx.py` 缺少 `pdf2image` dependency，且本机未找到 `soffice`/LibreOffice；本报告改用 zip、OOXML/text extraction、textutil 验证。 |

# 变更文件

| Changed file / artifact | mtime in reporting window | Notes |
| --- | --- | --- |
| coordination/reports/build_2026_05_31_president_report.py | 2026-05-31 08:06 HKT | 上一份 report builder；S10-owned reporting artifact。 |
| coordination/reports/2026-05-31-president-report.docx | 2026-05-31 08:06 HKT | 上一份 president report deliverable。 |
| coordination/session-logs/2026-05-31-S10.md | 2026-05-31 08:07 HKT | 上一份 S10 handoff log。 |

# 明日优先级

| # | 明日优先级 |
| --- | --- |
| 1 | Authorize S11 to run a focused release regression matrix across Home, Login/Register, Lesson, Practice, Adaptive Learning, Visualization Lab, Teacher Console, and AI Tutor。 |
| 2 | Ask active owner sessions to hand off or commit their large carryover diffs by ownership scope before public release review。 |
| 3 | Continue S18 EASE full DeepSeek QA with a controlled foreground/approved runner and cost/rate limits。 |
| 4 | Provide or authorize the BNU junior lesson `lessons.json` package so lesson/textbook QA can proceed。 |
| 5 | Keep BNU high candidate bank out of product until the 405 remediation rows are fixed and re-tested。 |
| 6 | Measure deployment archive size and reduce or externalize static lesson illustration assets if Vercel Hobby remains over limit。 |

# 需要 Owner 决策

| Decision | Owner action needed |
| --- | --- |
| Release regression | Approve S11 to spend the next work block on the release-readiness matrix。 |
| BNU junior lessons | Decide whether S05/S18 should generate the missing `lessons.json` or wait for owner-provided source。 |
| EASE provider budget | Approve budget/rate-limit policy for completing 9,339-row live DeepSeek QA。 |
| BNU high remediation | Confirm S18 should prioritize fixing the 405 high-school candidate QA issues before new content generation。 |
| Deployment packaging | Choose Vercel Hobby asset slimming versus Pro/object-storage/CDN path。 |
| Credential hygiene | Have S19 rotate/verify any provider key exposed in chat and manage future env placement。 |

# 验证说明

本 DOCX 使用 standard_business_brief preset：US Letter、1 inch margins、Calibri / Microsoft YaHei、fixed DXA tables、simple business formatting。`render_docx.py` 因缺少 `pdf2image` dependency 无法启动，且本机未找到 `soffice`/LibreOffice；因此无法执行 render-to-PNG visual QA。已执行 zip、OOXML/text extraction、textutil extraction 验证。