内部课程 QA 简报

沪教版数学 RAG 与 AI 内容进度简报

给中国数学课程专家 Phoebe 的审阅版

| 收件人 | Phoebe｜中国数学课程专家 |
| --- | --- |
| 报告日期 | 2026年6月2日 |
| 项目范围 | MAIS 沪教版小学、初中、高中数学内容管线 |
| 文档定位 | 进度判断、专家审阅入口、风险与下一步建议 |

一句话判断 沪教版 P1-S6 的安全 RAG 约束、AI 题库和主要 Lesson 内容已基本成形；题目 QA 是当前最成熟的一环。专家审阅的重点应放在课程顺序、年级适配、教材风格、中文术语自然度、以及小学插图和高中教师签核的补齐。

# 一、阅读口径

重要口径 这里的 RAG 不是教材原文全文库，而是安全抽象层：只保留教材/测评的章节结构、知识点、能力标签、常见误区、题型模式和生成约束；不保留教材原文、练习题原题、答案、解法、页码、图片、OCR 文本或 embedding。

本简报按五个内容生产环节汇总：课程标准与 RAG 约束、AI 生成教材、AI 生成题目、教材 QA、题目 QA。状态来自项目内 S18/S05/S10 等会话记录、content-qa 产物和当前数据文件，不代表已经完成正式对外发布公告。

# 二、总览结论

| 模块 | 当前进度 | 状态 | Phoebe 需要关注的含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程标准 / RAG | 安全抽象层已覆盖 P1-S6 | 绿灯 | 小学 70 教材卡 + 83 测评卡；初中 22 教材卡 + 6 测评卡 + 26 试卷模式卡；高中 21 教材卡 + 63 测评/考试模式卡。 |
| AI 生成教材 | 小学、初中、高中均有 Lesson 形态 | 黄绿 | 初中 22 个 lesson 已 approved/integrated；高中 21 个 lesson 自动 QA 通过；小学为基于 topic/question 的 lesson seed，需要专家确认教学完整度。 |
| AI 生成题目 | 当前主线 4,500 题 | 绿灯 | 小学 1,500 题、初中 1,500 题、高中 V2 1,500 题，均为沪教版专属题库主线。 |
| 教材 QA | 自动 QA 已有，人工签核未完全闭环 | 黄灯 | 高中记录显示 21/21 通过自动验证，但独立教师签核 pending；初中已有 approved 状态，小学缺独立教材 QA 报告。 |
| 题目 QA | 三段题库均已达到绿色或准绿色 | 绿灯 | 小学 DeepSeek V4 Pro 最终 1500 pass；初中 1500 pass 且 150 抽样 approved；高中 V2 1500/1500 answer-matched、0 P0/P1/P2。 |
| 插图 / 视觉资产 | 小学题目插图仍未生成 | 红黄 | 已统计 607 题必须配图、538 题强烈建议配图，但 GPT Image2 生成受 API key / budget gate 限制。 |

# 三、按学段进度

| 学段 | RAG / 课程约束 | AI 教材与题目 | QA 状态 | 专家审阅重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学 P1-P6 | 70 教材安全卡；83 测评安全卡。P1-P6 均已覆盖，但 P3 上册标注含“老课本暂用”口径。 | 1,500 题；P1-P6 各 250。已生产集成到沪教版小学 Lesson 与 Practice Arena。 | 最终 DeepSeek V4 Pro QA：1500 pass、0 warn、0 fail；发布结论记录为 owner-approved production launch。 | 需重点审年级适配、P3 版本口径、低年级题目图像化需求。 |
| 初中 S1-S3 | 22 教材卡；6 个 S1 测评卡；26 个 S1-S3 试卷模式卡；共享中考模式层。 | 22 个 generated lessons；1,500 题，S1/S2/S3 各 500。 | 确定性审计 1500/1500 pass；0 duplicate；150 行样本 approved；生产集成批准。 | 可进入专家抽样审题；另需确认部分几何判定题是否需增加条件限定。 |
| 高中 S4-S6 | 21 个高中教材安全卡；63 个沪教版高中测评/考试模式卡；5 本 owner-provided PDF 只保留安全抽象。 | 21 个 generated lessons；当前主线题库为 V2 1,500 题，S4/S5/S6 各 500。 | V2 质量审计：1500/1500 可解且答案匹配；0 P0/P1/P2；370/370 manual queue reviewed。 | 不要用早期 V4 blocked 口径作为当前状态；高中 Lesson 还需独立教师签核。 |

# 四、题目 QA 细节

题目管线当前是沪教版内容中最接近可规模化审阅的一环。以下状态建议作为 Phoebe 进行数学课程抽审的入口。

| 范围 | 题量 | 分布 | QA 证据 | 当前判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学 | 1,500 | P1-P6 各 250 | DeepSeek 初审发现 55 风险行；S18 修复 62 行后，最终 DeepSeek V4 Pro 1500 pass、0 warn/fail。 | 已获 owner approval 并生产集成。 |
| 初中 | 1,500 | S1-S3 各 500 | 201/201 targeted repair 完成；确定性审计 1500 pass、0 fail、0 duplicate；150 抽样 approved。 | production-integration-approved。 |
| 高中 V2 | 1,500 | S4-S6 各 500 | 质量审计 1500/1500 answer-matched，0 P0/P1/P2，370/370 manual queue reviewed。 | 质量绿；正式对外发布仍应走 owner/S11 app/browser/build gates。 |

# 五、教材 QA 与课程专家审阅切入点

建议 Phoebe 先看什么 不要从 4,500 题全量逐题审起。建议先用课程专家视角确认“沪教版课程顺序、年级定位、知识点表达、课堂教学完整度、考试风格”是否成立，再抽样进入题目数学正确性。

先审课程结构：小学 P1-P6、初中 S1-S3、高中 S4-S6 的年级/学期/章节映射是否符合沪教版教学实际。

再审 Lesson 形态：初中 22 个 generated lessons、高中 21 个 generated lessons、小学 lesson seed 是否达到“可给学生学”的颗粒度。

再审题目抽样：建议按低小、中高小、初中、高中四个桶抽样，每桶覆盖 Foundation / Core / Challenge / Exam。

最后审发布风险：尤其是小学插图、几何图形/钟表/统计图等视觉题，以及高中教师指南和独立签核。

# 六、当前风险与待决事项

| 风险/缺口 | 现象 | 建议动作 |
| --- | --- | --- |
| 小学插图缺口 | 1,145/1,500 题建议配图，其中 607 题必须配图。当前仅有需求清单，没有生成图片。 | 确认是否先启动 A_required 607 题的图片生产；数学标签/坐标/图形需程序化叠加。 |
| 高中教材签核 | 高中 21 个 lesson 自动验证通过，但 QA acceptance 仍显示 independent teacher signoff pending。 | 可把 Phoebe 的高中教材抽审作为教师签核的一部分。 |
| 小学教材形态 | 小学 lesson 由 topic/question seed 生成，缺少像高中那样完整的独立教材 QA 报告。 | 建议抽 6 个代表单元做完整教材 QA：P1、P2、P3、P4、P5、P6 各 1 个。 |
| 候选版本混淆 | 高中历史上有 V1/V2/V3/V4 多个候选；当前主线是 V2，V4 早期 blocked 结论不可再当最终口径。 | 对外与专家沟通统一称“高中当前主线 V2 题库”。 |
| 工程验证补齐 | 题目 QA 与内容 QA 已较强，但正式发布还应补 type-check/build/browser smoke 与全量 MVP gate 的最新记录。 | 发布前由 S11/S10 统一跑 release gate。 |

# 七、给 Phoebe 的建议审阅清单

课程适配：确认沪教版章节顺序、学期归属、P3 旧课本暂用口径、高中 S4-S6 对应是否合理。

数学严谨性：优先抽查 Challenge / Exam 难度题、几何判定题、概率统计题、函数与解析几何题。

语言与术语：检查简体中文是否符合大陆课堂表达，避免港式/英式残留，避免“AI生成感”的模板化表达。

教学完整度：判断 lesson 是否包含足够的概念引入、例题、误区、练习和迁移，而不只是题目包装。

源距离与原创性：确认内容没有复刻教材/试卷原题结构，尤其是测评模式卡驱动的题目。

视觉题规范：小学配图应由程序化数学图层控制关键数字、坐标、标签和图形，图片模型只负责情境背景。

# 八、证据索引

以下为项目内可追溯证据，供需要时由团队打开核对。

| 证据 | 路径 |
| --- | --- |
| 小学题目发布结论 | coordination/content-qa/mainland-hjb-primary-generated-bank-v1-1500/s18-promotability-decision.md |
| 初中题目发布结论 | coordination/content-qa/mainland-hjb-junior-generated-bank-v2-1500/s18-promotability-decision.md |
| 高中 V2 题目质量审计 | coordination/content-qa/mainland-hjb-high-generated-bank-v2/quality-audit.md |
| 高中教材 QA acceptance | coordination/content-qa/mainland-hjb-high-lessons-v1/qa-acceptance-report.md |
| 小学插图需求统计 | coordination/content-qa/hjb-primary-illustration-audit/summary.md |
| 高中安全 RAG crosswalk | coordination/content-qa/mainland-hjb-high-textbooks-v1/crosswalk.md |

# 九、建议的下一步

安排 Phoebe 先做 1 小时口径审阅：确认课程映射、教材形态和抽样策略。

准备专家抽样包：小学 30 题、初中 30 题、高中 40 题，加 6 个 lesson 样本。

若 Phoebe 认可方向，再启动小学 A_required 插图生产与数学图层规范。

发布前由 S11/S10 做一次统一 release gate：type-check、build、浏览器 smoke、Practice/Lesson 专项检查。