课程内容进度简报

北师大版 RAG、AI 教材与题库 QA 进度

给中国数学课程专家 Phoebe 的状态说明（简体中文）

日期：2026 年 6 月 2 日

项目：MAIS-MVP 中国大陆北师大版数学内容线

阅读对象：Phoebe，中国数学课程专家

报告口径：基于本地项目 RAG、生成内容、QA 证据文件与 2026-06-02 回归复核

一句话结论 北师大版课程标准 / RAG 与 P1-S6 题库已经达到当前产品可用状态；AI 生成教材目前只完成初中六册 review-only 草案，尚未完成专家审核、DeepSeek full QA、DOCX 渲染 QA 与公开课页接入。

| 模块 | 状态 | 进度 | 课程专家需要知道的边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程标准 / RAG | 绿灯 | 已完成 | 小学、初中、高中安全 RAG 与测评模式层已建；北师大定向 RAG 回归 75/75 通过。 |
| AI 生成题目 | 绿灯 | 已上线 | P1-P6 3000 题、S1-S3 1500 题、S4-S6 1500 题，总计 6000 题已接入题库。 |
| QA 题目 | 绿灯 | 已通过 | 题库回归 67/67 通过；初中 153 个 DeepSeek 问题行已修复，高中使用已批准题目包。 |
| AI 生成教材 | 黄灯 | 已生成初中草案 | 初中 6 册、35 单元、105 课、6 个 DOCX 已生成；仍为 review-only，未接入公开课页。 |
| QA 教材 | 黄灯 | 未完成 | 本地结构校验与 preflight 通过；DeepSeek smoke/full QA、人工审核、DOCX 渲染 QA 尚未完成。 |

# 1. 总体判断

当前最重要的边界是：题目已经通过 QA 并接入；教材正文还不能按“已上线教材”对外表述。

5 月 28 日的北师大 AI-generated content launch approval，主要覆盖已批准题库、现有课页支架与 P1-S6 学生端可见性；它不等同于后续 6 月 1 日生成的初中六册富教材正文已经通过专家级 QA。

# 2. 分项进度

| 范围 | 内容 | 数量 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学 P1-P6 | 题目 | 3000 | 已接入 | v1 + v2 各 1500；每年级 500 题。 |
| 初中 S1-S3 | 题目 | 1500 | 已接入 | 每年级 500 题；153 个 DeepSeek issue 行已修复/裁决。 |
| 高中 S4-S6 | 题目 | 1500 | 已接入 | 使用已批准题目包 `question-pack.approved.json`，不是早期未通过的原始候选包。 |
| 初中 S1-S3 | 教材 | 105 课 / 6 册 | review-only | 已生成 DOCX；未完成 DeepSeek full QA、人工审核和公开课页接入。 |
| 小学 P1-P6 | 课页 | lesson seeds | 可用 | 已有小学 lesson seeds 与练习 checkpoints；不是完整富教材正文包。 |
| 高中 S4-S6 | 教材 | 未见完整包 | 待规划 | 当前证据显示题库可用；完整高中教材正文包尚未形成。 |

## 2.1 课程标准 / RAG

北师大版安全 RAG 已覆盖小学、初中、高中三段，并包含对应测评模式卡。RAG 层只记录安全抽象、知识点、能力目标、题型/测评模式与复用限制，不保存官方教材原文、OCR 页、页码定位或可复刻文本。

2026-06-02 定向复核结果为 75/75 通过，说明当前 RAG 检索、publisher 隔离、证据包拼装与 source-distance guardrails 均处于绿色状态。

## 2.2 AI 生成题目与题库 QA

北师大版题库当前总量为 6000 题：小学 P1-P6 3000 题，初中 S1-S3 1500 题，高中 S4-S6 1500 题。学生端 Roadmap、Practice 与认证题目 API 已能按 MAINLAND_BNU publisher 隔离读取。

初中题库曾有 153 个 DeepSeek V4 Pro 问题行，已全部修复或裁决；高中早期原始候选包曾被 full-RAG QA 判为未通过，但产品实际接入的是后续确定性重建并批准的 `question-pack.approved.json`。

2026-06-02 题库回归 `npm run test:question-bank` 结果为 67/67 通过，覆盖北师大 P1-S6 可见性、publisher 隔离、题量、题型、答案可解性与全题库 solvability。

## 2.3 AI 生成教材

初中教材线已生成 review-only 草案：35 个 RAG 单元，每单元 3 课，共 105 课；并导出七年级上/下、八年级上/下、九年级上/下六册 DOCX。

这套教材是 MAIS 原创安全对齐版本，不是官方北师大教材的复制或改写。当前状态明确为 review-only，不应接入公开课页或直接给学生使用。

小学目前已有 lesson seeds 与练习 checkpoints，可支持现有课页体验；高中完整教材正文包在当前证据中尚未形成。

## 2.4 QA 教材

初中教材本地结构校验已通过：105 课、0 issue；DeepSeek QA preflight 已通过：315 sections，RAG coverage 315/315，0 issue。

但 preflight 不等于 full QA。当前 DeepSeek smoke/full QA 被 provider 配置挡住：runner 要求 DeepSeek V4 Pro endpoint，但本地 endpoint 被识别为 DashScope，因此按规则拒绝执行。

六册 DOCX 已完成结构 audit，但仍需要渲染到 PNG 检查中文字体、分页、表格、公式、裁切和可读性。

# 3. Phoebe 建议重点审核

建议 Phoebe 的第一轮审核目标 先不把任务定义为“逐字校对全部 105 课”，而是做课程结构与样本质量判定：每册抽 2 个单元，优先看知识顺序、例题梯度、术语一致性、难度是否符合北师大体系，以及是否存在看起来像官方教材措辞的高风险文本。

| 序号 | 动作 | 建议 owner | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 先审初中教材样本 | Phoebe / S18 | 每册抽 2 个单元，重点看知识顺序、术语、例题梯度、与北师大体系的一致性。 |
| 2 | 跑教材 DeepSeek smoke/full QA | S18 / S19 | 需配置 approved DeepSeek V4 Pro endpoint；当前本地 endpoint 被识别为 DashScope，runner 已拒绝。 |
| 3 | 完成 DOCX 渲染 QA | S18 / S10 | 用 LibreOffice 渲染六册教材 DOCX，检查分页、表格、公式、中文字体、是否有裁切。 |
| 4 | 形成教材上线判定 | Phoebe / S05 / S11 | 人工通过后，再做课页接入、浏览器 smoke、学生端路由验证。 |
| 5 | 对外口径保持清晰 | 产品负责人 | 题库可说已通过 QA 并接入；教材只能说“初中六册草案已生成，正在专家审核”。 |

# 4. 当前证据清单

| 证据项 | 检查 / 文件 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAG 回归 | 北师大定向 RAG 测试 | 75/75 passed | 2026-06-02 本地复核 |
| 题库回归 | `npm run test:question-bank` | 67/67 passed | 2026-06-02 本地复核 |
| 初中教材结构 | `validate-lessons.mjs` | 105 课，0 issues | 2026-06-01 S18 记录 |
| 初中教材 preflight | `deepseek-v4-pro-lesson-qa.mjs --preflight` | 315 sections，0 issues | 只做 preflight，未调用 provider |
| 教材 DOCX | 六册 DOCX 结构 audit | 结构可打开 | 渲染 QA 尚待完成 |

# 5. 建议对外口径

可以说：北师大版 P1-S6 题库与课程标准 RAG 已完成当前 QA 并接入产品，题目层可作为学生练习内容使用。

应避免说：北师大版 AI 教材已经全部上线或已经通过课程专家审核。

更准确的表述是：初中六册 AI 原创教材草案已生成，正在进入课程专家审核、模型辅助 QA 和版式渲染 QA；审核通过后再进入 S05 课页接入与 S11 学生端回归。

# 附录：关键证据文件

课程标准 / RAG：`data/rag/mainlandBnuPrimary.ts`、`mainlandBnuJunior.ts`、`mainlandBnuHigh.ts` 及 assessment pattern files。

题库：`data/generated-content/mainland-bnu-primary-generated-bank-v1/v2-1500`、`mainland-bnu-junior-generated-bank-v1-1500/approved-question-pack.json`、`mainland-bnu-high-generated-bank-v1-1500/question-pack.approved.json`。

初中教材草案：`coordination/content-qa/mainland-bnu-junior-lessons-v1/lessons.json`。

初中六册 DOCX：`coordination/content-qa/mainland-bnu-junior-textbooks-v1/docx/`。

上线批准记录：`coordination/content-qa/mainland-bnu-ai-generated-content-launch-approval-2026-05-28.md`。