# MAIS-MVP 每日总裁报告

Daily President Report for Dr. Peter Hu

| 项目 | MAIS-MVP |
| --- | --- |
| 收件人 | Dr. Peter Hu |
| 报告日期 | 2026-06-02 |
| 报告窗口 | 2026-06-01 08:00 至 2026-06-02 08:00 Asia/Hong_Kong |
| 报告会话 | S10 / Automation mais-mvp-9-am-president-report |
| 生成时间 | 2026-06-02 08:40 HKT |
| 证据范围 | AGENTS.md、automation memory、S01-S20 session logs、blockers、decisions、reports、changed-file scan、fresh checks |

# Chinese Executive Summary

本窗口有大量实际进展，但不是 release-ready 状态。S01/S05/S06/S08 完成了前端、Lesson AI、Visualization 和 HK EASE RAG 改进；S11 扩大了 QA/压力测试并暴露多个 P1/P2 release blockers；S18 产出大量内容 QA、RAG、state curriculum 和 illustration artifacts；S19 开始 provider env 配置并完成 OCR 可行性分析。

当前最佳策略是先做 release control，而不是继续扩展内容量。最新 fresh checks 显示 `npm run type-check` 通过，`npm run test:analytics` 21/21 通过；但 AI Tutor live matrix、backend repeat、lesson/adaptive completion、Practice free-selection、`.next` generated artifacts、DeepSeek transport/credential、SimpleTex saturation、deployment asset size 仍是重点风险。

# English Executive Summary

The window contained substantial activity, but the product is not release-ready. S01, S05, S06, and S08 delivered frontend, Lesson AI, Visualization Lab, and HK EASE RAG improvements. S11 expanded QA coverage and exposed several P1/P2 release blockers. S18 produced a large set of content-QA/RAG/state-curriculum artifacts and illustration assets. S19 began provider-environment work and completed an OCR feasibility analysis.

The next work block should prioritize release control over more generation. Fresh report-owner checks are green: `npm run type-check` passed and `npm run test:analytics` passed 21/21. The main risks remain AI Tutor live fallback, backend repeat failures, lesson/adaptive completion state, Practice free-selection, local `.next` artifact instability, DeepSeek provider/credential blockers, SimpleTex saturation, and deployment asset size.

# 报告窗口摘要

报告窗口：2026-06-01 08:00 至 2026-06-02 08:00 Asia/Hong_Kong。读取范围包括 AGENTS.md、automation memory、coordination/session-logs、coordination/blockers、coordination/decisions、coordination/reports、mtime changed-file scan、git status、package scripts，以及本次 fresh checks。

本窗口活跃会话：S01、S05、S06、S08、S10、S11、S18、S19。无 fresh log 会话仍在 S01-S20 formal scope 中列出。`coordination/decisions/` 本窗口未发现 fresh decision record。

# 整体项目进展

项目功能面继续扩张，尤其是 Lesson AI selection、Visualization Lab graph readability、HK/US/Mainland curriculum RAG 和大型 content QA packages。与此同时，S11 的 robustness run 把 enterprise-readiness 风险具体化，说明当前应进入缺陷收敛、测试基线统一、content-candidate gating 和部署资产治理阶段。

S18 产出的 6,643 个 missing Mainland PEP question illustration targets 对应 13,286 SVG/PNG public files，解决了 missing-asset 计数，但尚未接入 live question data。所有 S18 generated banks/textbooks 均应视为 candidate/review artifacts，除 HJB high V2 default 这类明确生产池选择外，不应自动进入学生端。

# S01-S20 会话状态表

| 会话 | 状态 | 本窗口活动 | 关注点 / 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | Completed | 修复移动首页 PedaNova card overlay；诊断并修复 Lesson nav 灰色/disabled 状态，新增 fast `/api/me?includeLessonEntry=false` 和 E2E regression。 | 关注 deployed/WebView cache 与 unrelated GradeId typing carryover；当前 fresh type-check 已通过。 |
| S02 | No fresh log | 无 dashboard/progress implementation log。 | S11 发现 dashboard analytics contract red；需判断测试陈旧还是 UI 缺失。 |
| S03 | No fresh log | 无 roadmap/curriculum roadmap log。 | Backend publisher switching failure 需 S03/S12/S18 协调。 |
| S04 | No fresh log | 无 Practice/Mistake Book implementation log。 | Practice free-selection filter/round start failure需复现；S18 generated banks 不能直接导入。 |
| S05 | Completed | 实现 Lesson text/practice-question selection to AI Tutor；更新 Professor Nova 文案；新增 Nova Lens selection onboarding 和 figure help buttons。 | Nova Lens visual browser QA 被本地 `.next` 生成状态阻塞；需健康 dev/build 后补测。 |
| S06 | Completed | 修复 Visualization Lab stage/title/card overlap；恢复多类 SVG graph grids、x/y axes、axis labels、ticks。 | S11 后续发现 all-labs/capstone visibility regression，需要再跟进。 |
| S07 | No fresh log | 无 AI Tutor provider/session log。 | S11 live matrix 仅 9/81 success，需 S07/S19 优先处理 fallback 行为。 |
| S08 | Completed | 新增 HK EASE shared safe RAG layer、retrieval、evidence-pack wiring 和 tests；UP/EPH shared layer passed。 | Row-level EASE ingestion/display 仍需 S18 source-distance 决策。 |
| S09 | No fresh log | 无 copy/i18n/accessibility log。 | Duplicate accessible headings、Teacher copy contract、Chinese terminology review需后续。 |
| S10 | Completed | 生成 2026-06-01 president report；本次 automation 生成 2026-06-02 report。 | 只写 reporting artifacts；不改 feature code。 |
| S11 | Completed / defects filed | 新增 Visualization Lab stress spec；389/389 desktop/mobile passed。PEP primary data/API stress passed。学生端 robustness suite 产出多项 P1/P2 defects。 | 下一步应转 release-readiness matrix 和 artifact retention wrapper。 |
| S12 | No fresh log | 无 backend/API owner log。 | Backend repeat 4 failures x5 repeats：publisher、grade、lesson completion、admin storage health。 |
| S13 | No fresh log | 无 Teacher Console implementation log。 | Teacher/student wording mismatch需 S13/S11 判断。 |
| S14 | No fresh log | 无 Parent Console implementation log。 | Register role default failure需 S14/S11 判断。 |
| S15 | No fresh log | 无 adaptive-engine log。 | Adaptive LLM timeout 和 lesson/adaptive completion state需 S15/S05/S12。 |
| S16 | No fresh log | 无 research log。 | 无 research-only activity。 |
| S17 | No fresh log | 无 gamification architecture log。 | Game rewards/coins 若后续修改需 S17/S20 coordination。 |
| S18 | Mixed: many completed, several blocked | 完成大量 content QA / generated package / RAG / illustration work；包括 HK UP safe RAG、US state packages、HJB high V2 default、PEP illustrations、Mainland PEP stress。 | 多项 candidate-only 包仍不得集成；DeepSeek credential/transport blockers需 S19/owner。 |
| S19 | In progress + analysis completed | 开始 Qwen primary / DeepSeek preserve local env config；完成 SimpleTex/OCR 90% feasibility analysis。 | 需要 redacted smoke、key rotation、no-secret env parity；90% OCR claim尚无统计证据。 |
| S20 | No fresh log | 无 game-based learning log。 | Adventure Island redirect 与 Fishing heading issue需 S20/S11/S09。 |

# 已完成工作

| 领域 | 完成内容 | 主要证据 / 检查 |
| --- | --- | --- |
| Home / Navigation | S01 修复移动 PedaNova card 渐变遮罩问题；Lesson nav 不再在 session resolution 时灰掉。 | mobile Playwright checks passed；targeted Lesson nav E2E passed；`npm run build` passed。 |
| Lesson + AI Tutor UX | S05 完成 selected text/question -> Nova AI Tutor context；新增 Nova Lens onboarding 与 image help buttons。 | `npm run type-check`/`npm run build`/lesson-ai-selection E2E passed；Nova Lens browser visual QA blocked。 |
| Visualization Lab | S06 修复布局碰撞并增强 graph-like labs axes/grids；S11 增加 389-lab stress coverage。 | S06 browser sweeps passed；S11 desktop/mobile stress 389/389 passed。 |
| HK EASE RAG | S08 加入 HK_EASE_SHARED 安全问题/图像 pattern cards，并接入 HK evidence pack。 | `npm run test:rag` 252/252 passed；`npm run type-check` passed。 |
| QA / Release evidence | S11 完成 Visualization Lab stress、PEP primary practice data/API stress、student robustness defect report、SimpleTex saturation preflight report。 | Final build/type-check in S11 run passed；student suite exposed deterministic red gates。 |
| Content QA / RAG | S18 完成 HK UP Chinese/English textbook/resource safe RAG、US CA/NC/TX/AR candidate packages、HJB high V2 default production-bank switch、Mainland PEP secondary content stress、6643 PEP question illustrations。 | 多次 `npm run type-check`/`npm run test:rag` passed；HJB high `test:question-bank` 66/66 passed；HJB build passed。 |
| API env / OCR | S19 分析 Qwen/DeepSeek local provider env；评估 SimpleTex/OCR 是否可宣称 90%。 | Focused compiled OCR tests 12/12 passed；SimpleTex dry-run env ready但 live benchmark未跑。 |

# 进行中工作

| 对象 | 当前状态 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| AI Tutor live quality | S11 live matrix: 9/81 success，72 fallback；status endpoint live但质量 gate red。 | S07/S19 诊断 provider fallback/context-summary fallback；matrix green 前不要跑 180-request soak。 |
| Backend/API repeat failures | S11 backend repeat 20/20 failed，同 4 项失败重复 5 次。 | S12 优先修 curriculum publisher、grade/session、lesson completion、admin storage authorization。 |
| Lesson/adaptive completion | Lesson completion API/前端 adaptive summary 不一致，lesson status stays `in-progress`。 | S05/S12/S15 统一 completion state contract。 |
| Practice free-selection | Desktop/mobile free-selection path 在 filter/answer transition 后无法稳定启动 expected round。 | S04 在隔离环境复现并修复或更新 QA contract。 |
| S18 generated content | 多个 QA-clean package 仍是 candidate-only；CA G6-G8 DeepSeek pack 仍有 Codex/DeepSeek non-PASS rows和 manual review pending。 | S18 先完成 repair/adjudication；S04/S11 不应提前集成。 |
| S19 provider env | Qwen primary configuration仍在进行；`.env.local` local-only secret file 有变更。 | 只做 redacted smoke；owner 应轮换聊天中暴露过的 key。 |

# Blockers

| Blocker | Evidence | Required action |
| --- | --- | --- |
| Local Next generated artifacts | 多轮 browser/dev/build smoke 出现 `.next` manifest/runtime ENOENT；S11/S05 browser checks受阻。 | S10/S12 在安静窗口清理/再生成 `.next`，然后 rerun build/browser smoke。 |
| AI Tutor live fallback | S11 AI Tutor role/language matrix 9/81 success，72 fallback。 | S07/S19 排查 provider、prompt/context summary、env parity。 |
| Adaptive LLM timeout | S11 adaptive LLM live canary 30s timeout。 | S15/S07/S19 检查 latency、provider、guardrails。 |
| SimpleTex saturation blocked | S11 SimpleTex live saturation 0 OCR calls；preflight detected concurrent local process。 | 安静窗口 rerun，避免消耗配额前环境不干净。 |
| HK UP junior DeepSeek package | S18 package 465/1500 generated；DeepSeek transport `terminated` even at concurrency 1。 | S19/provider 检查 transport；owner 批准后继续同 route 或改 stop condition。 |
| Texas K-G5 DeepSeek package | S18 1480/1500 generated，final Grade 5 batches blocked by response-read/transport failure。 | 用 rotated runtime key 与 low concurrency resume，再跑 solvability/manual/final audit。 |
| Provider credentials missing | S18 AR G6-G12、TX G6-G8、CA high-school v5 packages prepared but blocked by absent runtime DeepSeek key。 | S19 配置 key as runtime env only；不要写入 logs/files。 |
| BNU junior lesson DeepSeek QA | QA runner refused configured DashScope endpoint because gate requires DeepSeek V4 Pro。 | 配置 approved DeepSeek endpoint/model，或 owner 批准改 gate。 |

# 风险

| Risk | Why it matters | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Large changed-file surface | 窗口内约 13,286 public illustration files、4,932 coordination artifacts、多个 app/data/lib/test edits。 | 分 session ownership review；不要一次性 release。 |
| Candidate content mistaken as production | 大量 generated banks/textbooks are QA artifacts, not live `data/questions.ts` integration。 | 所有导入必须另开 S04/S18/S11 assignment。 |
| Provider secret hygiene | S18/S19 logs note key was exposed in chat; `.env.local` changed local-only。 | Rotate keys；只记录 variable presence/status，不记录 values。 |
| Deployment package size | 新增/既有 public static assets 可能继续推高 deployment archive size。 | 测量 Vercel package；必要时 CDN/object storage 或 asset slimming。 |
| QA contract drift | Dashboard、register role、teacher wording、Visualization capstone、Adventure redirect等可能是产品变更或测试陈旧。 | S11 与对应 owner 做 rebaseline vs bug decision。 |
| OCR accuracy claim | S19 认为当前证据不足以承诺 broad 90% exact recognition。 | 建立 100-300 labeled handwriting benchmark 后再 claim。 |

# 测试 / 构建状态

| Check | Result | Notes |
| --- | --- | --- |
| Fresh report-owner `npm run type-check` | Pass | 2026-06-02 automation run；当前 checkout TypeScript check green。 |
| Fresh report-owner `npm run test:analytics` | Pass 21/21 | Learning analytics + adaptive unit tests passed。 |
| Process preflight | Blocked by sandbox | `ps` inspection returned operation not permitted；noted as environment limitation。 |
| S01 checks | Targeted pass | mobile screenshots/DOM metrics, mobile PedaNova E2E, desktop Lesson nav E2E, build passed；one earlier type-check failure later cleared。 |
| S05 checks | Mostly pass | Lesson AI selection E2E 3/3, type/build pass；Nova Lens browser visual QA blocked by `.next` state。 |
| S06 checks | Pass | type-check passed；Playwright/browser sweeps and bounding checks passed across desktop/mobile/light/dark。 |
| S08 checks | Pass | targeted RAG 27/27, `npm run test:rag` 252/252, type-check passed。 |
| S11 Visualization stress | Pass | 389/389 desktop and 389/389 mobile health checks，0 console/page/request errors。 |
| S11 student robustness | Red gates | final type/build passed；desktop 23/50 pass, 19 fail；mobile 15 pass, 10 fail；backend repeat 20/20 fail；AI Tutor 9/81。 |
| S18 content/RAG checks | Mixed | Many type/rag/build/package gates passed；several provider/generated packages remain blocked or candidate-only。 |
| S19 OCR checks | Partial | compiled handwriting/SimpleTex tests 12/12 passed；live OCR saturation not run。 |
| DOCX visual render QA | Blocked | `render_docx.py` failed because Python `pdf2image` is missing；manual LibreOffice conversion hung without producing PDF。 |

# 变更文件

| Area | Files changed in window | Notes |
| --- | --- | --- |
| public | 13,286 files | Question-illustration assets: primary 2,304 files, junior 1,382, high 9,600。 |
| coordination | 4,932 files | S18 content-QA packages, S11 reports, blockers, session logs, generated QA artifacts。 |
| app | 3 files | `app/api/ai-tutor/route.ts`, `app/api/me/route.ts`, `app/visualization-lab/page.tsx`。 |
| components | 13 files | AI Tutor provider, Home hero, Navbar, LessonView, Practice card, AppProviders, Visualization components。 |
| data | 17 files | Generated-content question packs, RAG data, HJB high default, `data/questions.ts`。 |
| lib | 16 files | RAG helpers/tests, question-bank tests, solvability/audit helpers, `lib/server/userStore.ts`。 |
| scripts | 6 files | HK UP junior manifest builders, Mainland PEP junior paper manifest, US math safe-library manifest。 |
| tests/e2e | 9 files | Home, lesson AI selection, visualization stress/value/overlap, student matrix, HJB lesson spec。 |
| types/package/env | 1 `types/index.ts`, 1 `package.json`, `.env.local` local-only | Shared RAG/type/script additions；`.env.local` was not read or printed by this report。 |

# 明日优先级

| # | 明日优先级 |
| --- | --- |
| 1 | S11 建立 release-readiness matrix：Home/auth、Dashboard、Lesson、Practice、Adaptive、Visualization、Teacher、AI Tutor、games。 |
| 2 | S12 先修 backend repeat P1 failures；这是 release gate 的最高平台风险。 |
| 3 | S07/S19 修 AI Tutor live fallback；matrix 不过前不要跑 soak 或 public demo。 |
| 4 | S18 关闭 active provider/content blockers：HK UP junior、TX K-G5、TX G6-G8、AR G6-G12、CA high v5。 |
| 5 | S10/S12 在安静窗口处理 `.next` generated-artifact instability，并 rerun build/browser smoke。 |
| 6 | S04/S05/S06/S20 分别处理 Practice、Lesson visual QA、Visualization capstone、game accessibility/redirect issues。 |
| 7 | 按 ownership 拆分 review/commit 13k+ static assets 与 4.9k coordination artifacts，避免不可审查大包。 |

# 需要 Owner 决策

| Decision | Owner action needed |
| --- | --- |
| Release path | 批准 S11 把下一工作块用于 release matrix，而不是继续扩大功能面。 |
| Credential hygiene | 确认 S19 轮换聊天中暴露过的 provider key，并以 runtime/local env 方式配置。 |
| Qwen vs DeepSeek | 决定 Qwen 是否成为 AI Tutor primary provider，以及 DeepSeek 是否仅保留给 S18 content-QA。 |
| Content integration | 决定哪些 S18 candidate packs可以进入下一步 S04/S18/S11 integration；未批准前不得导入 live practice。 |
| DeepSeek transport | 决定 HK UP junior/TX K-G5 是否继续同 endpoint retry、等待 provider repair，或批准 alternate route。 |
| Deployment assets | 决定是否压缩/外置 static illustrations，或使用更高部署容量方案。 |
| OCR accuracy | 决定是否投入 labeled handwriting benchmark；当前不能对 broad P1-S6 宣称 90% exact recognition。 |

# 验证说明

本 DOCX 使用 standard_business_brief preset：US Letter、1 inch margins、Calibri / Microsoft YaHei、fixed DXA tables、simple business formatting。已选择 restrained business style，无装饰布局。已通过 zip、text extraction、OOXML heading checks。render-to-PNG visual QA 未完成：`render_docx.py` 缺少 Python `pdf2image`；manual LibreOffice conversion 在 sandbox 中 hang 且未生成 PDF。