MAIS-MVP 每日总裁报告 / Daily President Report

Report date: 2026-06-07 08:00 HKT | Reporting window: 2026-06-06 08:00 to 2026-06-07 08:00 Asia/Hong_Kong

Prepared for: Dr. Peter Hu | Prepared by: S10 Tooling, Docs, and Executive Reporting Automation

# Chinese Executive Summary / 中文执行摘要

- 本窗口不是空窗期：S01/S02/S04/S05/S06/S07/S09/S10/S11/S12/S13/S14/S18/S19/S21/S22/S23/S25 均有新鲜日志或报告证据，工作集中在发布治理、生产环境、California/BNU 内容、Nova Lens/AI Tutor、Parent/Teacher Console 与学生 P1 修复。

- 本地质量基线明显改善：本次 S10 新鲜检查 `npm run type-check` 通过，`npm run test:analytics` 通过 23/23，`npm run build` 通过并生成 122 个静态页面。

- Nova Lens 文本/治理门从 HOLD 推进到 PASS：S07/S12/S13/S11/S10 后续完成 live provider、策略/审计、Teacher Operations UI 与 18/18 目标 E2E 证据；AI Tutor 图像上传 live completion 仍是非阻塞媒体后续项。

- 内容进展较大但仍需分层发布：BNU P1-S6 formal lessons 已本地进入 lesson registry；California lesson layer 新增 95 个 beta lesson seeds；California G6-G8 textbook route 修复并通过 S18 QA；US AR/TX 标准 crosswalk 完成 item-level 扩展包。

- 生产发布仍不能直接从当前根目录执行：工作区仍有 3346 条 status entries、32350 个 untracked files，S22/S25 明确阻止 dirty-root deploy；生产发布必须走 clean reviewed source 或 S22 pruned staging。

- 最大风险从“代码是否能构建”转为“能否从干净、可审查、可回滚的源发布，并确认 mais.hk 生产 API/storage 仍健康”。S11 01:13 的生产 preflight 仍显示 storage-backed API 500，需要 S12/S19/S22 复核线上日志与恢复状态。

# English Executive Summary

- The window delivered substantial progress across release hygiene, AI governance, production environment readiness, content integration, and regression coverage; it was not an idle reporting period.

- The current local baseline is green: fresh S10 `type-check`, analytics/adaptive tests, and production build all passed.

- Nova Lens text/governance is now release-gate green on the targeted evidence set, while AI Tutor media/image completion remains a separate follow-up.

- California and BNU content advanced, but public release claims must remain conservative: California stays `California Math Practice Beta`, and BNU/California textbook layers still need clean-source release sequencing.

- The main blocker is release hygiene rather than local compilation: the root worktree is too dirty for direct production deployment, and production API/storage health needs a current S12/S19/S22 confirmation before broad live smoke.

# 报告窗口摘要

- 窗口：2026-06-06 08:00 至 2026-06-07 08:00（香港时间）。

- 活跃会话/证据：S01、S02、S04、S05、S06、S07、S09、S10、S11、S12、S13、S14、S18、S19、S21、S22、S23、S25；S03/S08/S15/S16/S17/S20/S24 无新鲜正式日志。

- 新鲜 blocker：S05 BNU high formal lessons（本地解决）、S12 password reset credentials（由 S19 后续 env parity 解决）、S12 Postgres residual external actions、S19 Resend env（已解决）、S22 dirty worktree direct deploy（仍 active）。

- 变更窗口内 `git status` mtime 证据：约 190 个 dirty status paths，其中 coordination 103、components 20、tests 17、app 14、data 10、lib 10、scripts 7，以及配置/文档文件。

- 当前根目录 dirty-tree 规模：3346 status entries；244 tracked modified；4 tracked deleted；3098 untracked status lines；32350 untracked files；tracked diff 248 files, +32018/-10917。

# 整体项目进展

- 产品体验：注册、登录、首页 CTA、Lesson Galaxy、Visualization Lab 标签、学生 P1 阻塞、Parent Console、Teacher Operations/assignment deletion 等多个用户面细节得到修复或验证。

- AI 能力：AI Tutor 语音互斥/回声、简体中文默认、Nova Lens 全局选择、策略、审计、Teacher governance 与 live provider smoke 形成较完整证据链。

- 内容能力：California 题库/lesson beta、BNU 初中/高中正式 lesson seeds、Mainland PEP high lessons、US standards crosswalk、RAG intake 均有推进；多数仍需 S18/S09/S11/S22 release gate 分层签核。

- 平台能力：S19 已完成 Resend Production env parity；S12/S19 完成 Postgres recovery/runbook/temporary admin health 路径；但线上 API 500 的最新 S11 证据必须复核。

- 发布能力：S22/S25 增加 direct-root-deploy guard、publish preflight、production wrapper、tsconfig/gitignore cleanup；发布路径更安全，但还未形成 clean reviewed release source。

# S01-S25 会话状态表

| 会话 | 状态 | 窗口内完成/证据 | 阻塞/下一步 | 检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 完成 | 注册流程顺序、登录年级过滤、注册视觉复刻/归档、首页 eyebrow/CTA 文案与按钮设计更新。 | 避免继续扩大 auth/home UI；需要与 S09/S11 保持 copy/regression 对齐。 | 多次 focused TS/Playwright 通过；当前 S10 fresh type-check green。 |
| S02 | 完成 | Adaptive guest screen 二级 CTA 改为 Register/注册并跳转 `/register`。 | 仅 UI CTA；无 adaptive engine 语义改动。 | `git diff --check` 通过；full type-check 当时受 nested copy 阻塞。 |
| S03 | 无新鲜日志 | 未见本窗口独立 roadmap/curriculum handoff。 | 等待内容集成/roadmap owner assignment。 | 无。 |
| S04 | 完成/有部署 caveat | California Math Practice Beta live practice data integration、3000 题 beta lane、本地 build/E2E/question checks；另有 Practice header/filter UI follow-ups。 | Vercel preview timeout 记录；public naming 必须保留 Beta。 | 局部 compile、full-bank tests、build、CA E2E passed；当前 fresh green。 |
| S05 | 完成 | Lesson heading 仅 Enter Planet 后显示；BNU junior/high formal lessons 本地集成；California 95 lesson seeds 加入 beta lesson layer。 | BNU/California 仍需 S18/S09/S11/S22 公开发布门；不应越权宣称完整课程。 | BNU high 37/37、junior 7/7、primary 11/11、MVP 29/29；CA focused compile/runtime audit passed。 |
| S06 | 完成 | Visualization Lab 删除“综合衔接/Capstone bridge”和“深入实验/deep-dive”可见标签。 | 未改核心 visualization 行为。 | 目标 `rg` 检查通过；当时 full type-check 受 unrelated dirty tree 阻塞。 |
| S07 | 完成/后续项 | AI Tutor voice echo suppression、简体默认、Nova Lens enterprise agents/API/governance、voice/provider audit。 | 发现 voice route invalid empty-text 会先消耗 quota；image upload live completion 仍为媒体后续。 | type-check passed；Nova Lens API/UI specs passed；live text 27/27；Qwen voice smoke passed。 |
| S08 | 无新鲜日志 | Shared state/types 被其他会话触及，但无 S08 独立 handoff。 | 需审 `types/index.ts`、provider/userStore 共享契约后再 release。 | 无。 |
| S09 | 完成 | Teacher reports US heading、login/register/forgot copy eyebrow cleanup；California copy review artifact。 | 建议补 US teacher reports E2E；继续守住 California Beta 命名。 | narrow `rg`/targeted diagnostics/browser checks；部分 copy-only 未跑 full build。 |
| S10 | 完成 | Nova Lens release gate synthesis与continuation、production auth/storage coordination、urgent-five report、当前 president report。 | S10 不执行 feature code；继续 release intake/reporting。 | type-check/build/test:analytics/test:mvp 在 urgent/current runs 通过。 |
| S11 | 完成/生产红灯 | Parent bug audit与回归、学生 P1 blocker repair、handwriting reports、PEP/BNU/CA route smokes、release matrix continuation。 | production auth/API preflight 仍 RED：missing-user login/questions/lessons 500；full production write smoke gated。 | 本地多项 Playwright passed；production preflight repeated RED；当前 fresh build/type/test green only证明本地。 |
| S12 | 完成/外部阻塞 | Nova Lens backend policy/redaction fixes、Parent backend closure、Postgres residual tooling/runbook、password reset delivery code/tests。 | 历史 Postgres 旧数据迁移、临时 admin cleanup、production storage health需外部/owner路径。 | type-check passed；password reset focused 12/12；storage merge self-test passed。 |
| S13 | 完成 | Teacher Operations Nova Lens UX gate PASS；assignment 删除 UI/API/store tombstone cleanup。 | 需要 S11 后续 assignment delete regression。 | teacher-operations 4/4；Nova Lens targeted 18/18；type-check/build passed。 |
| S14 | 完成 | Parent navigation child focus、notices deep link/receipt、messages URL/thread state 修复并由 S11 回归。 | 继续监控 parent seeded-data 覆盖。 | parent focused regressions passed；type-check later passed。 |
| S15 | 无新鲜日志 | Adaptive tests 被 S10 fresh run 覆盖；无 S15 独立 adaptive handoff。 | California/adaptive semantics 如上线需 S15 review。 | fresh analytics/adaptive tests passed 23/23。 |
| S16 | 无新鲜日志 | 本窗口无新鲜 learning-science/research log。 | 无。 | 无。 |
| S17 | 无新鲜日志 | 无 reward economy/gamification 独立 handoff。 | 游戏与 reward 发布需 S17/S20 协调。 | 无。 |
| S18 | 完成 | BNU high final QA/local registry promotion、US standards crosswalk granularity、California middle-school textbook repair/final QA、California practice beta QA。 | S18 QA 不等于 dirty-root production deploy 许可。 | BNU focused tests passed；CA textbook validator 0 issues；browser desktop/mobile checks passed。 |
| S19 | 完成/需复核线上 | Production Postgres recovery/admin health、Resend Production env parity via approved DOCX、release env preflight green。 | 真实 publish 仍被 S22 dirty source gate 阻止；production API 500 需重新查 logs。 | `release:env-preflight` passed；`publish-preflight` fails only dirty gate per S19 blocker。 |
| S20 | 无新鲜日志 | 有 game QA report artifact，但无正式 S20 session log。 | 实际 game release 需 S20 owner handoff。 | 无正式 S20 checks。 |
| S21 | 完成 | PEP high S4-S6 lesson resend、Compulsory 1/2 private RAG intake、AR/TX official standard expansion 4570 rows。 | Raw/private RAG stays local；live source edits需 S18/S23/S04/S05。 | validators/self-tests/line counts/safety scans passed；无 app checks因未改 live TS。 |
| S22 | 完成/active blocker | Release hygiene guardrails、direct root deploy blocker、Vercel staging dry-run、publish/root preflight scripts。 | Direct deploy from root remains blocked until clean reviewed source or approved pruned staging。 | vercel:stage dry-run passed；root/publish preflight correctly blocks dirty tree。 |
| S23 | 完成/协调 | Textbook sequencing、BNU junior integration gate、PEP high refresh、California post-launch/release handoff evidence。 | 不要把 candidate textbook/illustrations 宣称 live curriculum。 | report/evidence checks；PEP high smoke 4/4 with S11 evidence。 |
| S24 | 无新鲜日志 | 无 exact-layer 独立 handoff。 | Question illustration exact-layer 仍需 S24 before final visual release。 | 无。 |
| S25 | 完成/active release intake | California release closure、tsconfig excludes、gitignore/playwright temp tsconfig cleanup、copy guardrail、release decision保持 Beta。 | 仍需 clean PR/release slice；不能 stage/commit/deploy。 | type-check passed；question-bank 72/72；MVP 29/29；zh-Hans audit pass；CA E2E 2/2。 |

# 已完成工作

- 本地 baseline 恢复为 green：fresh type-check、analytics/adaptive tests、production build 均通过。

- Nova Lens 文本/治理 release gate 完整闭环：API policy、redaction、retention、audit events、Teacher UI、targeted E2E、live provider smoke 均有通过证据。

- Parent Console P1/P2 修复与回归闭环：child focus、notices、messages、invite-code 安全和 multi-child state 通过 focused regressions。

- Student P1 blocker repair 完成：learner setup gate 限制到 dashboard、direct lesson slug、dashboard heading、handwriting UI/API、student/game regressions green。

- BNU P1-S6 formal lessons 在本地 production lesson registry 形成完整覆盖；BNU high S18 final QA 完成。

- California lesson layer 增加 95 topic seeds，G6-G8 textbook route 从 review-only blocker 修复为 student-facing repaired route。

- S21 完成 AR/TX 4570 行 official standard expansion package，并完成 PEP high Compulsory 1/2 private RAG intake。

- S22/S25 增加 release guardrails，阻止 dirty root deploy，并把 nested checkout TypeScript 污染从 root checks 中隔离。

# 进行中工作

- 生产 API/storage 健康复核：S11 生产 preflight 仍显示 login/questions/lessons 500；需要 S12/S19/S22 重新看 Vercel logs、admin health、Postgres state。

- 发布切片：当前 root 可 build，但不能直接发布；需要 clean branch/PR 或 S22 pruned staging source，并通过 `release:publish-preflight`。

- 内容 promotion：BNU junior/high、California lessons/textbook、US standards crosswalk 需要逐包 S18/S09/S11/S22/S23 gate。

- Password reset：S19 env parity 已完成；仍需在安全测试账号上验证 production Resend email delivery，不记录 secret。

- AI Tutor media：Nova Lens text/governance green；image upload live completion 与 voice quota-order bug 仍需单独 follow-up。

# 阻塞项

| 事项 | 状态 | 证据 | 需要的下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirty root deploy | Active | S22/S25: root has 3346 status entries and 32350 untracked files; direct deploy blocked. | Use clean reviewed source or approved S22 pruned staging; require publish preflight pass. |
| Production API/storage | Active verification gap | S11 repeated production preflight RED at 01:13 HKT for login/questions/lessons 500. | S12/S19/S22 inspect current production logs/admin health before full production smoke. |
| Resend/password reset | Env parity resolved; smoke pending | S19 configured Production variables from approved DOCX and env preflight passed. | Run controlled production reset-delivery smoke after release-source decision. |
| Postgres historical data | External blocker | Fresh Postgres is live, but old quota-exhausted historical registrations need export/migration path. | Owner approve old-resource recovery/export and S12 migration dry-run/apply plan. |
| BNU/California content public release | Gate required | Local QA/integration green for several packages, but deployment/public naming not authorized from dirty tree. | Promote one package at a time through S18/S09/S11/S22/S23. |

# 风险

- 发布风险：local build green 不能抵消 dirty-root release risk；直接发布会混入大量未审 app/API/data/public assets。

- 生产状态风险：S19 早前 recovery green 与 S11 后续 production preflight RED 之间存在冲突证据，必须以最新 production logs 与 admin health 为准。

- 内容声明风险：California 仍是 Math Practice Beta；BNU/California textbook 不能在未完成 gate 前宣传为完整课程或正式 curriculum。

- 数据风险：fresh Postgres 恢复了当前 auth/storage，但旧 resource 独有历史 registration 仍不可用，迁移需审批。

- 测试环境风险：过去 24 小时多次出现 `.next` contention、ENOSPC、webServer timeout；S22 isolation work 仍必要。

# 测试/构建状态

| 检查 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Fresh S10 `npm run type-check` | PASS | 2026-06-07 report run; current workspace tsc passed. |
| Fresh S10 `npm run test:analytics` | PASS | 23/23 passed across learningAnalytics/adaptiveLearning tests. |
| Fresh S10 `npm run build` | PASS | Next production build compiled, checked types, and generated 122 static pages. |
| S25 question-bank/MVP/zh-Hans | PASS | `test:question-bank` 72/72; `test:mvp` 29/29; strict zh-Hans audit 0 critical/warnings. |
| S11 production auth API preflight | RED | Missing-user login and public questions/lessons returned 500 empty body on www.mais.hk; full production write smoke skipped. |
| S19 release env preflight | PASS | After DOCX-sourced Resend key, Production env variable inventory passed redacted preflight. |
| S19/S22 publish preflight | BLOCKED | Fails on dirty release-source gate; this is expected and protective. |
| Nova Lens target gate | PASS | Targeted current-source API/UI/provider evidence green; image-upload live completion remains separate follow-up. |

# 变更文件

本节是窗口内 changed-file evidence 摘要，不是提交计划。S10 没有 stage、commit、branch、push、reset 或 revert。

| 区域 | 数量/范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| coordination/ | 103 窗口内 dirty paths | session logs、blockers、release reports、content QA、integration/release-intake artifacts。 |
| components/ | 20 | AI Tutor/Nova Lens、Teacher/Parent UI、Lesson/Practice/Visualization/Home/Auth UI。 |
| tests/e2e/ | 17 | Nova Lens、Teacher Operations、Parent Console、California、release matrix、handwriting/student/game regressions。 |
| app/ | 14 | Auth/reset/register routes/pages、AI Tutor/Nova Lens APIs、teacher/parent/student lesson routes。 |
| data/ | 10 | California/BNU lesson/question generated-content adapters and lesson registry。 |
| lib/ | 10 | userStore, password reset delivery/request, LLM/provider/adaptive/question-bank support。 |
| scripts/ | 7 | release env/root/publish guards, Vercel staging/production wrappers, Resend smoke, storage snapshot merge。 |
| config/docs | 10+ | .env.local.example, .gitignore, .vercelignore, README.md, package.json, playwright.config.ts, tsconfig.json, types/index.ts, public assets。 |

# 明日优先事项

- 先清 release source：S22/S25/S10 形成 clean reviewed branch/PR 或批准的 pruned staging source，并让 `npm run release:publish-preflight` 通过。

- 复核 production API/storage：S12/S19/S22 对照 S11 RED preflight 拉最新 logs/admin health，确认 mais.hk login/questions/lessons 是否恢复。

- 做 controlled production password-reset delivery smoke：验证 Resend delivery，不泄露 token/key/link内容。

- 只选一个内容包推进 public release gate：建议从 California Math Practice Beta lesson/textbook 或 BNU formal lessons 中二选一，按 S18/S09/S11/S22/S23 顺序走。

- 补关键 regressions：assignment delete、AI Tutor voice quota-order、California/BNU lesson entry、parent/teacher high-risk flows。

# 需要 Dr. Peter Hu 决策

| 决策项 | 问题 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| Release source | 是否要求 clean Git branch/PR，还是授权 S22 pruned staging 作为下一次生产源？ | 推荐 clean reviewed source；dirty-root 继续禁止。 |
| Production API recovery | 是否授权 S12/S19 使用现有 admin session/安全 smoke 路径复核 storage health 与 API 500？ | 需要，因 S11 线上 preflight RED。 |
| Content release priority | 下一包优先公开：California lesson/textbook、BNU junior/high formal lessons、还是 US standards/question bank？ | 建议一次只推一个包。 |
| Postgres historical data | 是否恢复旧 Neon resource quota/export 并执行 S12 snapshot migration dry-run？ | 决定历史 registration 是否必须找回。 |
| Public naming | 是否继续保持 `California Math Practice Beta`，并禁止完整 California curriculum/course wording？ | 推荐保持 Beta，直到全 release gate 通过。 |