MAIS-MVP 8 AM President Report

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Report date | 2026-06-09 |
| --- | --- |
| Report time | 08:00 Asia/Hong_Kong; generated after fresh checks at 08:03-08:38 HKT |
| Project | MAIS-MVP |
| Reporting session | S10 / Automation mais-mvp-9-am-president-report |
| Audience | Dr. Peter Hu |
| Reporting window | 2026-06-08 08:00 to 2026-06-09 08:00 Asia/Hong_Kong |

# 中文 Executive Summary

本窗口有明确推进，不是空窗期。活跃证据覆盖 S01、S04、S05、S06、S07、S09、S10、S11、S12、S22；其余会话无 fresh log。

产品层面完成多项面向学生和教师的可见改动：Adaptive Learning 改为 Personalized Learning，AI Tutor/Nova Lens 统一为 Nova Tutor，Lesson 页加入 Core concept AI audio guide，Practice Arena 提速并修复 4/5 正确后的游戏入口。

后端和发布层面推进明显：S12 完成 forum 生产级搜索、分页、附件、通知、审核队列、审计与桌面/移动 E2E；S22 在 owner 明确要求和 dirty-root override 下完成 production deployment，`https://mais.hk` 与 `https://www.mais.hk` HTTP smoke 均为 200。

今天 fresh baseline 为绿色：`npm run type-check` 通过；`npm run test:analytics` 23/23 通过；`npm run release:preflight -- --json` 通过；`npm run build` 通过并生成 127 个静态页面。

最大风险仍是 release hygiene：根目录仍有 3,387 个 git status entries，direct root deploy guard 继续保护性失败；production 已从极脏工作树通过 S22 staging wrapper 发布，必须尽快做 S25 release slicing、S11/S22 全量回归和 rollback 判断。

# English Executive Summary

The reporting window had substantial fresh work across product, API, QA, and release engineering; it was not an inactive window.

User-facing progress included Personalized Learning naming/route migration, Nova Tutor naming and behavior fixes, Lesson audio guide/player work, Practice Arena speed and unlock fixes, and visualization math typography cleanup.

Backend/release progress was material: the class forum gained production-grade API/UI capabilities and targeted desktop/mobile E2E evidence, while S22 completed a Vercel production deployment to `mais.hk` after explicit owner approval for the dirty-worktree staging path.

Fresh local checks are green: type-check passed, analytics/adaptive tests passed 23/23, release preflight passed, and production build passed with 127 static pages.

The release risk is still high. The root worktree remains too dirty for direct deploy, full-product E2E has not been rerun after cleanup, and Mainland PEP High mobile lesson smoke still has a horizontal-overflow issue.

# 报告窗口摘要

| 窗口 | 2026-06-08 08:00 至 2026-06-09 08:00 HKT |
| --- | --- |
| 活跃会话 | S01, S04, S05, S06, S07, S09, S10, S11, S12, S22 |
| 无 fresh log 会话 | S02, S03, S08, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S23, S24, S25 |
| No assigned work in this reporting window | No |
| 协调重点 | 命名迁移跨 S01/S04/S09/S07/S05；Forum/API 与 release checks 跨 S12/S11/S22；生产部署由 S22 使用 pruned staging path 完成。 |
| 新 blocker/风险证据 | S12 记录 forum full-E2E disk gate；S11 记录 PEP High mobile overflow；S22 记录 dirty-root production deployment residual risk。 |

# 整体项目进展

学生端从 Adaptive 命名转向 Personalized/Nova Tutor，并继续改善 lesson/practice 的首屏体验、音频辅助和移动展示质量。

Practice Arena 首屏 catalog payload 从 986 full questions/约 510 KB 改为 topic summary/约 7.4 KB；实际题目仍按需加载。

Forum 从 MVP 形态推进到更完整的 class discussion platform，包含搜索、分页、附件、通知、teacher moderation、review queue 和 audit trail。

生产站点 `mais.hk` 已发布新版本并返回 200；但发布源仍未整理为 clean reviewed release worktree。

QA 状态比昨日更强，但还不能称为全量 release green：全量 E2E 未跑，PEP High mobile route smoke 未关闭，dirty-root guard 仍失败。

# S01-S25 会话状态表

| Session | 状态 | 已完成/证据 | 风险/下一步 | Checks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 完成 | Hero 和导航把 Adaptive/Adaptive Learning 改为 Personalized/Personalized Learning；新增 `/personalized-learning`，旧路由 redirect。 | 确认新 URL 与旧兼容路径；继续清理历史文档/视频文案。 | type, diff, smoke |
| S02 | 无 fresh log | Dashboard lead 本窗口无新交付。 | 沿用已有 dashboard/adaptive UI 风险。 | 未跑 |
| S03 | 无 fresh log | Curriculum roadmap 本窗口无新交付。 | 无新增阻塞。 | 未跑 |
| S04 | 完成 | Practice copy 改 Personalized；首屏 catalog summary API；动态加载重组件；4/5 正确立即显示 Adventure CTA。 | 早期 build/typing 问题已被后续 fresh build/type-check 覆盖；需生产 smoke。 | type, diff, PW |
| S05 | 完成 | Lesson 删除 extension/metadata badge；Galaxy copy/loading 修正；Core concept AI audio guide；audio control cleanup；title fitting。 | 音频真实播放仍需用户浏览器手动确认；TTS 依赖 DashScope/Qwen env。 | type, local smoke |
| S06 | 完成 | Quadratic explorer equation/readout 改用显式 inline math，消除混合字体。 | 无新增阻塞。 | type, PW |
| S07 | 完成 | Nova Lens/Tutor 根据用户输入语言回复；Voice input 先用 browser SpeechRecognition，再 fallback Qwen ASR。 | 不同浏览器语音支持差异仍需生产监测。 | type, build, PW, ASR |
| S08 | 无 fresh log | State/analytics 本窗口无新 session。 | Fresh analytics/adaptive tests 由 S10 跑通过。 | S10 covered |
| S09 | 完成 | AI Tutor/Nova Lens 统一为 Nova Tutor；dashboard Galaxy prompt；assignment 多语言字段与重复记录清理。 | 本地 `.local` state 被清理；生产历史 assignment 仍需迁移策略。 | type, API smoke |
| S10 | 完成 | 生成 2026-06-08 president report；本次生成 2026-06-09 report 并跑 fresh checks。 | DOCX render QA 取决于本机 LibreOffice/pdf2image。 | type, tests, build |
| S11 | 部分完成 | PEP Junior smoke 因 analytics 404 修复后 6/6 通过；PEP High API/desktop 通过。 | PEP High mobile `pep-high-s4-quadratic-inequalities` 横向溢出 49 px，不能 green。 | PW, type |
| S12 | 完成/待全量 | Forum 生产级功能完成；login authenticated `/login` redirect 修复；forum desktop/mobile targeted E2E 3 pass/3 skip。 | Full `npm run test:e2e` 未跑；早期 disk blocker 已缓解但 gate 未重跑。 | type, build, forum PW |
| S13 | 无 fresh log | Teacher console 本窗口无独立新 log。 | Teacher-facing assignment/forum 变更需 S13 后续 review。 | 未跑 |
| S14 | 无 fresh log | Parent console 本窗口无新 log。 | 无新增阻塞。 | 未跑 |
| S15 | 无 fresh log | Adaptive engine 本窗口无新 session。 | Personalized naming未改 API/engine 语义；S15 regression 仍需守住。 | S10 tests |
| S16 | 无 fresh log | Research 本窗口无新 log。 | 无新增阻塞。 | 未跑 |
| S17 | 无 fresh log | Gamification/reward 本窗口无新 log。 | Practice game unlock 触及 game CTA，需要 S17/S20 后续观察。 | 未跑 |
| S18 | 无 fresh log | Content QA 本窗口无新 log。 | Content signoff backlog 仍沿用历史状态。 | 未跑 |
| S19 | 无 fresh log | API/env 本窗口无新 log。 | Production env status依赖 S22 deploy evidence；未读取 secret。 | 未跑 |
| S20 | 无 fresh log | Game-based learning 本窗口无新 log。 | Adventure CTA flow 需要 game owner后续确认。 | 未跑 |
| S21 | 无 fresh log | Content pipeline/RAG 本窗口无新 log。 | 无新增 candidate package evidence。 | 未跑 |
| S22 | 完成/高风险 | Preview deploy ready；owner-approved production deploy ready；`mais.hk` 与 `www.mais.hk` smoke 200。 | Production 来自极脏工作树 staging wrapper；raw root deploy guard 失败。 | preflight, build, deploy |
| S23 | 无 fresh log | Integration/promotion 本窗口无新 log。 | 需要接手 release slicing 与 live promotion清单。 | 未跑 |
| S24 | 无 fresh log | Exact-layer 本窗口无新 log。 | 无新增阻塞。 | 未跑 |
| S25 | 无 fresh log | Git hygiene 本窗口无新 log。 | 今天最需要 S25：3387 dirty entries 的 release slicing。 | 未跑 |

# 已完成工作

S01/S04/S09/S07/S05 完成大范围但有边界的命名与体验修正：Personalized Learning、Nova Tutor、Lesson audio、Practice unlock 与 dashboard copy。

S04 完成 Practice Arena 首屏性能优化，并用 Playwright 验证首屏只拉 topic-catalog，选择 Core 后才拉 full questions。

S05 完成 Lesson 页多项 UI/UX 改动与 AI audio guide；本地 API/browser smoke 确认 `/api/lesson-audio` 返回 200 和 audio blob。

S12 完成 forum search/pagination/attachments/notifications/moderation/review/audit，并跑过 targeted desktop/mobile forum E2E。

S22 完成 Preview 和 Production deploy；production custom domains 返回 HTTP 200。

S10 fresh checks 全绿：type-check、analytics/adaptive tests、release preflight、build。

# 进行中工作

Mainland PEP High lesson mobile overflow：S11 已定位到 `components/lesson/LessonGalaxyDirectory.tsx` 一类移动布局问题，需修复后重跑 high/junior smoke。

Full-product E2E：S12/S10 清理 `.tmp` 后磁盘已恢复，但 `npm run test:e2e` 还没有重新跑。

Release slicing：production 已发布，但 dirty-tree 尚未切成可 review、可回滚的 release units。

Production post-deploy verification：custom domain 200 已确认，但新功能的 authenticated role flows、forum、Nova Tutor voice/audio、Practice unlock 仍需生产 smoke。

# 阻塞事项

Direct root deploy blocker：`npm run release:root-deploy-preflight -- --json` 保护性失败，当前 3,387 status entries、257 tracked modified、4 tracked deleted、3,126 untracked status entries、32,384 untracked files。

PEP High mobile lesson smoke blocker：`pep-high-s4-quadratic-inequalities` mobile overflow 49 px，release smoke 不能标绿。

Full E2E evidence gap：`.tmp` cleanup 后 release preflight 通过，但 full `npm run test:e2e` 未重跑。

S12 disk blocker 状态：原 blocker 因 `.tmp` 约 91-92 GB 导致 e2e guard 失败；S10 `test:analytics` 脚本清理后目前已缓解，但 blocker 需要用正式 rerun 关闭。

# 风险

生产发布风险：S22 根据 owner 明确要求使用 dirty-root override 和 pruned staging wrapper 发布；这不是 clean reviewed release worktree。

交叉范围风险：`app/layout.tsx`、`lib/server/userStore.ts`、`components/ai/AITutorProvider.tsx`、`components/lesson/LessonView.tsx` 被多个会话触及，后续必须做 ownership review。

本地状态风险：S09 修改 `.local/hk-math-db.sqlite` 清理重复 assignment；这不是生产数据迁移。

Provider 风险：Lesson audio 与 Nova voice 依赖 DashScope/Qwen/浏览器语音能力，需监控 latency、quota、unsupported-browser fallback。

测试噪声风险：Vercel analytics local 404 已修复给 PEP Junior smoke，但此类 app-shell/harness 差异可能继续影响 route smoke 判断。

# 测试与构建状态

| 来源 | 检查 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fresh S10 | `npm run type-check` | Passed | 当前工作树 TypeScript 通过。 |
| Fresh S10 | `npm run test:analytics` | Passed 23/23 | 覆盖 learningAnalytics 与 adaptiveLearning tests；脚本清理 `.tmp`。 |
| Fresh S10 | `npm run release:preflight -- --json` | Passed | freeBytes 78,438,686,720；当前 `df` 约 73 GiB available。 |
| Fresh S10 | `npm run build` | Passed | Next build 成功，生成 127 static pages。 |
| Fresh S10 | `npm run release:root-deploy-preflight -- --json` | Failed as expected | Direct root deploy blocked by dirty worktree。 |
| S11 | PEP Junior lesson smoke | Passed 6/6 after fix | Analytics local 404 gate 已修。 |
| S11 | PEP High lesson smoke | Partial | API/desktop pass；mobile overflow fail。 |
| S12 | Forum targeted E2E | Passed targeted | Desktop API/UI + mobile smoke: 3 passed, 3 skipped。 |
| S22 | Production deploy | Ready | `mais.hk` 与 `www.mais.hk` HTTP 200。 |

# 变更文件

mtime 扫描口径：2026-06-08 08:00 至 2026-06-09 08:00 HKT，排除 `.git`、`node_modules`、`.next`、`.tmp`、真实 env/secret 文件。共 124 个文件在窗口内有非生成/非 secret mtime 变化。

| 区域 | 数量 | 代表变化 |
| --- | --- | --- |
| tests/e2e | 57 | 多项 E2E 规格 mtime 变化，S09/S11/S12/S22 相关断言和 harness 覆盖最明显。 |
| components | 18 | Hero/Navbar/Lesson/AI/Forum/Practice/Visualization 等用户界面改动。 |
| app | 16 | Personalized route、login redirect、questions API、lesson audio API、layout analytics gate、teacher assignment API。 |
| coordination | 13 | S01/S04/S05/S06/S07/S09/S10/S11/S12/S22 logs 与 2026-06-08 president report。 |
| lib/data/types | 6 | `lib/i18n.ts`、`lib/server/userStore.ts`、HK Chinese glossary/exceptions、`types/index.ts`。 |
| .local/public/video-plan/other | 14 | 本地 sqlite state、`.DS_Store`、question-illustration `.DS_Store`、video-plan 文案引用。 |

# 明日优先级

1. S11/S05 修复 PEP High mobile horizontal overflow，并重跑 high/junior lesson route smoke。

2. S11/S22 在当前磁盘恢复后跑 full `npm run test:e2e`，并把结果写入 release-readiness evidence。

3. S25 做 dirty-tree release intake：按 owner/session ownership 切分 3,387 entries，给出可 review/rollback 的 release slice。

4. S22/S12/S07/S05 做 production smoke：登录/角色跳转、forum、Nova Tutor language/voice、Lesson audio、Practice game unlock。

5. S19/S22 核对 production env parity，只记录变量名和红acted status，不打印 secret。

# 需要 Dr. Peter Hu 决策

是否接受当前 production deployment 为今天基线，还是要求 rollback/freeze 直到 S25 切片和 full E2E 完成。

是否立即授权 S25 做 release slicing，并指定是否允许把相关 dirty changes 分批提交/PR（当前 automation 未执行任何 git staging/commit）。

是否把 PEP High mobile overflow 设为今日 P1 launch blocker，并指定 owner：S05 Lesson UI 还是 S11 QA 协调修复。

是否确认 Personalized Learning 与 Nova Tutor 作为正式对外命名，并授权 S09/S10 清理 README、video-plan、旧报告以外的当前文案。

是否要求 S12 forum 在 production 上做 teacher/student authenticated smoke 后再对外开放。