MAIS-MVP President Report

Daily AI Coordination Report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-06-10 |
| Report time | 8:00 AM Asia/Hong_Kong |
| Reporting window | 2026-06-09 08:00 to 2026-06-10 08:00 Asia/Hong_Kong |
| Project | MAIS-MVP |
| Reporting session | S10 recurring president-report automation |
| Audience | Dr. Peter Hu |

# 中文 Executive Summary

报告窗口内有新进展，不是空窗期：S01 完成论坛首屏重构，S04 推进 Practice Arena 游戏化视觉方向并保存三个设计方案，S09 修正美国课程注册/登录年级命名，S10 完成昨日报告收尾并运行今日基线检查。

当前产品健康度为“可继续推进但需强发布控制”：`type-check`、analytics、release preflight、production build 全部通过；直接从当前根目录部署仍被 3,400 条 dirty status 保护性拦截。

最大管理风险仍是脏工作树和未完成的全产品回归。今日 UI 变化集中在学生论坛、练习入口、登录/注册年级标签，需要 S11/S22 尽快补充回归确认。

最需要 Dr. Peter Hu 决策的是：论坛可见发帖/回复工作台是否保持移除并改为新学生友好流程；Practice Arena 当前视觉方向是否继续深化；是否以 S22 clean/pruned staging 作为唯一发布路径直到根目录清理完毕。

# English Executive Summary

The window had fresh work: S01 rebuilt the forum first screen, S04 advanced the Practice Arena adventure UI and preserved three design directions, S09 corrected US grade labeling on registration/login, and S10 closed the prior report cycle.

Fresh baseline checks are green: type-check passed, analytics tests passed 23/23, release preflight passed with 79.3 GB free, and the production build passed with 128 static pages.

The main release risk remains unchanged: direct root deploy is blocked by the dirty worktree, now 3,400 status entries. Use the reviewed S22 staging path or a clean release worktree.

The decisions needed today are visual/product decisions for forum posting and Practice Arena, plus release-control direction before any production promotion.

# 报告窗口摘要

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 报告窗口 | 2026-06-09 08:00 至 2026-06-10 08:00 HKT |
| 新鲜日志 | S01、S04、S09、S10 |
| 新鲜 blocker | S01 旧 type-check/build blocker 已解决；无新的未解决 S01 blocker |
| No assigned work in this reporting window | No |
| 协调重点 | 论坛首屏、Practice Arena 游戏化视觉、美国课程年级命名、发布基线检查 |
| 跨会话依赖 | S01/S12 论坛发帖与 roster 后端；S04/S11/S22 练习页回归；S09 后续全站美国标签审计；S22/S25 脏根目录发布治理 |

# 整体项目进度

学生端体验继续向更清晰的年龄段差异化推进：论坛根据 primary/K/访客与 junior/high 呈现不同视觉路线，Practice Arena 进入更强游戏化的入口与任务面板。

美国课程本地化细节提升：注册和登录的 US curriculum 年级显示从香港 P/S 命名切换为 K、G1-G12 与 Elementary/Middle/High 分组。

工程基线短期稳定：今日 S10 复跑的 TypeScript、analytics、release preflight 和 Next build 均通过。

发布成熟度仍受 dirty tree、全产品 E2E 缺口、视觉验收与跨会话 owner 决策影响。今天应优先做 release slicing 和 targeted regression，而不是继续扩大功能面。

# S01-S25 Session Status

| Session | 状态 | 已完成 | 进行中 | Blockers | Checks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 活跃-完成 | 论坛首屏重构为 Math Park / Adventure Island 两套体验；移除下方 thread/reply/workbench 区域 | 若需要发帖/回复，需设计新 modal 或独立流程 | 旧 practice type-check blocker 已解决；primary class posting 仍是后端 roster/enrollment 后续项 | type-check、forum browser smoke、class-forum Playwright 3 passed / 3 skipped |
| S02 | 无新日志 | 无 fresh dashboard evidence | 等待 dashboard/adaptive UI 后续任务 | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S03 | 无新日志 | 无 fresh roadmap evidence | 等待课程路线任务 | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S04 | 活跃-进行中 | 保存 Scheme A/B/C 设计记忆；完成 `/practice` adventure shell、topic mission、lower control polish | 继续视觉验收；QuestionCard 内部与 streak 数据源仍需后续 | `Current Streak` 是占位；全产品回归未跑 | 多次 type-check 通过；desktop/mobile Playwright 无横向溢出 |
| S05 | 无新日志 | 无 fresh lesson evidence | 等待 lesson/content integration 任务 | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S06 | 无新日志 | 无 fresh visualization evidence | 等待 visualization 任务 | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S07 | 无新日志 | 无 fresh AI Tutor evidence | 等待 provider/tutor 任务 | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S08 | 无新日志 | 无 fresh shared-state evidence | 等待 shared analytics/type task | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S09 | 活跃-完成 | 注册/登录 US 年级标签改为 K/G1-G12 与美制学段分组 | 可继续审计其它 US curriculum surfaces | in-app browser 拒绝 localhost；用本地 render/source 检查替代 | type-check 通过；register/login label checks 通过 |
| S10 | 活跃-完成 | 完成 2026-06-09 report 收尾；生成今日 2026-06-10 report；运行 fresh baseline | 报告后更新 automation memory | DOCX render QA 取决于本地工具；根目录 deploy guard 仍失败 | type-check、analytics、preflight、build 通过；root deploy preflight 保护性失败 |
| S11 | 无新日志 | 无 fresh QA/release log | 需要对 forum/practice/login/register 做 targeted regression | 全产品 E2E 未在本窗口由 S10 运行 | 未运行 S11 suite |
| S12 | 无新日志 | 无 fresh backend/API evidence | 论坛 posting/roster/enrollment 后续需 S12 协调 | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S13 | 无新日志 | 无 fresh teacher-console evidence | 等待 teacher workflow 任务 | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S14 | 无新日志 | 无 fresh parent-console evidence | 等待 parent workflow 任务 | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S15 | 无新日志 | 无 fresh adaptive-engine evidence | 等待 adaptive regression/US content priority | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S16 | 无新日志 | 无 fresh research evidence | 等待 research/evaluation 任务 | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S17 | 无新日志 | 无 fresh gamification evidence | Practice streak/reward source 若推进需协调 | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S18 | 无新日志 | 无 fresh curriculum QA evidence | 等待内容签核/QA 任务 | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S19 | 无新日志 | 无 fresh env/provider evidence | 等待 env parity 或 live provider smoke 任务 | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S20 | 无新日志 | 无 fresh game-based learning evidence | Practice/game unlock 深化需协调 | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S21 | 无新日志 | 无 fresh content pipeline evidence | 等待 content/RAG package task | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S22 | 无新日志 | 无 fresh S22 log；S10 复查 release guard | 需要 clean/pruned staging 发布路径维护 | 直接根目录部署被 dirty worktree 阻止 | root deploy preflight failed by design |
| S23 | 无新日志 | 无 fresh integration evidence | 等待 promotion/readiness task | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S24 | 无新日志 | 无 fresh exact-layer evidence | 等待 illustration exact-layer task | 无新 blocker | 未运行会话级检查 |
| S25 | 无新日志 | 无 fresh git hygiene log | 需要 dirty-tree ownership map / release slicing | 3400 status entries remain | S10 only counted status; no Git mutation |

# 已完成工作

S01：论坛首屏重构完成，primary/K/访客使用 Math Park，junior/high 使用 Adventure Island，并保留 search/filter/pagination/API-backed browsing。

S01：按 owner 后续要求移除页面下方 selected discussion、thread replies、forum inbox、class snapshot、composer 和 moderation workbench。

S04：Practice Arena 三个视觉方案已保存到 `coordination/reports/2026-06-10-practice-arena-design-memory/`，作为后续 MAIS 设计记忆。

S04：将 approved adventure UI 方向接入真实 `/practice`，grade chips/topic mission cards 连接现有 filter state，并把下方 controls 与 QuestionPager 改成同一视觉语言。

S09：美国课程注册和登录的年级显示完成本地化，使用 Elementary/Middle/High 与 K/G1-G12，不改变内部 GradeId。

S10：今日 fresh checks 完成，DOCX 报告生成流程建立。

# 进行中工作

Practice Arena 仍需要 owner 视觉验收；若通过，应继续把 `PracticeQuestionCard` 内部、streak 数据源和 reward 状态接入同一 adventure language。

论坛可见发帖/回复入口被移除后，若产品仍需要学生投稿，应设计新的 modal 或独立 flow，不能简单恢复旧 workbench。

US curriculum 标签逻辑已覆盖 register/login，但其它 US-facing surfaces 仍建议由 S09 做一次 copy/accessibility audit。

发布侧仍需 S22/S25 把 dirty root 切片、映射 owner，并保持 clean/pruned staging 作为可控发布路径。

# Blockers

直接根目录部署仍被保护性拦截：3,400 status entries，257 tracked modified，4 tracked deleted，3,139 untracked status entries，32,405 untracked files。

全产品 E2E/release regression 本窗口未运行；论坛与 Practice Arena 都有可见 UI 变化，不能仅凭 type-check/build 视为 release complete。

论坛发帖/回复工作流的可见入口已按 owner 要求移除；是否恢复为新流程需要 owner 产品决策。

S01 旧 blocker 已解决，不再阻塞：`components/practice/PracticeArenaIslandHero.tsx` 的 out-of-scope type-check 问题不在当前工作树复现。

# 风险

脏工作树过大，使任何直接部署、review、回滚和责任归属都存在高风险。

S04 的 `Current Streak` 是视觉占位，若对学生展示为真实指标会造成信任风险；上线前需接入 durable source 或改文案。

S01 移除了旧下方工作台，降低视觉复杂度，但同时减少了 visible posting/reply affordance；需要明确目标用户是否仍应在首屏发帖。

多处 UI 变化依赖 Playwright/smoke 局部验证，缺少 S11 统一回归矩阵。

窗口内存在本地 SQLite、Playwright 输出、截图和临时 tsconfig 文件变动；这些应继续保持为本地/证据产物，不进入 release slice。

# 测试 / Build 状态

| 检查 | 状态 | 证据 / 备注 |
| --- | --- | --- |
| npm run type-check | 通过 | S10 fresh run；tsc --noEmit --incremental false 无错误 |
| npm run test:analytics | 通过 | 23/23 passed；项目脚本清理 `.tmp` |
| npm run release:preflight -- --json | 通过 | freeBytes 79,330,250,752；超过 20 GB 门槛 |
| npm run build | 通过 | Next.js build 成功；生成 128 static pages |
| npm run release:root-deploy-preflight -- --json | 保护性失败 | dirty worktree 阻止直接 root deploy；应使用 S22 staging 或 clean worktree |
| S01 class-forum Playwright | 通过/跳过符合预期 | 3 passed, 3 skipped by intentional project split；desktop/mobile smoke 通过 |
| S04 Practice Playwright checks | 通过 | desktop/mobile 无横向溢出；topic mission interaction 更新 existing select |
| 全产品 E2E | 未运行 | 应由 S11/S22 在 release gate 中安排 |

# Changed Files

| 类别 | 窗口内观察到的文件 |
| --- | --- |
| S09 copy/i18n | `app/register/page.tsx`; `app/login/page.tsx`; `components/ui/GradeSelector.tsx`; `lib/i18n.ts` |
| S01 forum UI/assets | `components/forum/ForumWorkspace.tsx`; `components/layout/Navbar.tsx`; `public/forum-assets/*.png`; `design-qa.md` |
| S04 Practice Arena | `app/practice/page.tsx`; `app/practice/adventure-ui-preview/page.tsx`; `app/practice/adventure-ui-preview/assets/math-adventure-island-map.png`; `components/practice/PracticeAdventureArenaShell.tsx`; `components/practice/assets/math-adventure-island-map.png` |
| Coordination/reporting | `coordination/session-logs/2026-06-10-S01.md`; `2026-06-10-S04.md`; `2026-06-09-S09.md`; `2026-06-09-S10.md`; `coordination/blockers/2026-06-10-S01-forum-verification-practice-typecheck.md`; `coordination/reports/2026-06-10-practice-arena-design-memory/*`; current report DOCX/builder |
| Generated/local evidence | `.playwright-cli/*`; `output/playwright/forum-*.png`; `.local/hk-math-db.sqlite*`; `next-env.d.ts`; temporary Playwright tsconfig. Treat as evidence/local artifacts, not product release changes. |

# 明日优先级

S11/S22：针对 forum、practice、register、login 跑 targeted regression，并决定是否需要 full release matrix。

S04：让 owner 视觉验收 live `/practice`，确认是否继续深化 question card、streak source、reward/game unlock 状态。

S01/S12：确认论坛是否需要新 posting/reply modal；若需要，先定义 backend roster/enrollment 边界。

S22/S25：继续 dirty-tree ownership map 与 release slicing；禁止从 dirty root 直接 deploy。

S09：审计其它 US curriculum surfaces，避免残留 P/S 或香港学段命名。

# Dr. Peter Hu 需要决策

论坛：当前可见发帖/回复工作台已移除。是否接受“只浏览/筛选/讨论列表”的首屏，还是要求 S01/S12 设计新的学生友好发帖 modal/flow？

Practice Arena：是否批准当前 Math Adventure Island live 方向继续深化，还是要求停留在设计记忆/preview 状态？

发布：在 dirty root 清理完成前，是否明确要求所有 production/preview 发布只能使用 S22 pruned staging 或 clean reviewed worktree？

质量门：是否要求今天补跑 S11/S22 full-product E2E，还是先跑 forum/practice/login/register targeted matrix？

US curriculum：是否授权 S09 扩展美国年级标签审计到 dashboard、practice、lesson、parent/teacher console 中所有 US-facing surfaces？