MAIS-MVP President Report

Daily AI Coordination Report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-06-11 |
| Generated time | 2026-06-11 09:45 Asia/Hong_Kong |
| Reporting window | 2026-06-10 08:00 to 2026-06-11 08:00 Asia/Hong_Kong |
| Project | MAIS-MVP |
| Reporting owner | S10 recurring president-report automation |
| Formal scope | S01-S25 coordination model from AGENTS.md |

# 中文 Executive Summary

报告窗口内有大量新鲜工作，不是空窗期：S01、S04、S05、S06、S07、S09、S10、S13、S17、S22、S24 均有 fresh session log 证据。

产品侧推进集中在学生首屏和核心学习体验：主页 PedaNova/MAIS hero 与品牌图标多轮调整，Forum 首屏改为分龄体验，Practice Arena 改为游戏化 Adventure UI，Lesson page 增加题目分页和 Learning Galaxy 折叠体验，Visualization Lab 改为 Lab Quest 控制面板。

发布侧有重要进展：S22 在 2026-06-11 00:07 HKT 将当前 working-tree 版本部署到 Vercel Production，`www.mais.hk` 与 `mais.hk` 均 HTTP 200，Vercel 状态 Ready。

质量侧当前是“本地基线绿色、发布治理黄色”：fresh `type-check` 通过、analytics 23/23 通过、release preflight 通过、production build 通过并生成 128 个 static pages；但直接根目录部署仍被 dirty-tree guard 阻止，当前 3425 条 status entries。

今日最需要 Dr. Peter Hu 关注三件事：确认最新 `www.mais.hk` 生产版本是否可接受；决定 Forum 发帖/回复是否保持移除并另做新流程；决定 Practice Arena Adventure UI 是否进入下一轮整合/回归。

# English Executive Summary

The reporting window had substantial fresh work across S01, S04, S05, S06, S07, S09, S10, S13, S17, S22, and S24.

Student-facing UX advanced materially: the home hero and branding were refined, Forum now has age-tiered first screens, Practice Arena moved to an adventure UI, Lessons gained a Practice-style question pager and Galaxy collapse behavior, and Visualization Lab moved to a Lab Quest control panel.

S22 deployed the current working-tree version to Vercel Production at 2026-06-11 00:07 HKT. `www.mais.hk` and `mais.hk` returned HTTP 200, and Vercel inspect reported the deployment as Ready.

Fresh local quality gates are green: `npm run type-check` passed, `npm run test:analytics` passed 23/23, `npm run release:preflight -- --json` passed, and `npm run build` passed with 128 static pages.

The key risk remains release control from a highly dirty root. Direct root deploy is still blocked by guardrails: 3425 status entries, 260 tracked modified files, 4 tracked deleted files, 3161 untracked status entries, and 32447 untracked files.

# 报告窗口摘要

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 报告窗口 | 2026-06-10 08:00 至 2026-06-11 08:00 HKT |
| 新鲜 session logs | S01、S04、S05、S06、S07、S09、S10、S13、S17、S22、S24；另有 2026-06-11-S22 deploy log。 |
| Blocker / decision files | 窗口内无新 blocker 文件、无新 decision 文件；风险主要来自 session logs 与 release guard 输出。 |
| 生产发布 | S22 最新生产部署 `dpl_7QZCJXFxw3xKTT4AEVoqD8JxL5an`，`www.mais.hk` / `mais.hk` HTTP 200。 |
| fresh checks | `type-check` passed；analytics 23/23 passed；release preflight passed；build passed；root deploy preflight failed protectively。 |
| No assigned work in this reporting window | No。窗口内存在明确 owner follow-up 与多 session fresh work。 |

# 整体项目进度

学生端：主页从一般平台首页推进为 PedaNova/MAIS 品牌 hero，并针对 desktop/mobile 做了真实文本、真实 icon bubbles、CTA、mobile glass copy、favicon/导航 logo 等细节修复。

学习体验：Practice Arena、Lesson、Visualization Lab 三个高频学习入口同时升级为更游戏化、更低认知负担的 UI；多数改动配有 type-check 与 desktop/mobile Playwright smoke。

教师端：新增 individual student mastery target 控制，并修复 lesson-kit English 模式硬编码中文与 sidebar 点击反馈慢的问题；这些改动涉及 teacher UI、API route、userStore 与 shared types，需要后续跨会话复核。

生产发布：`www.mais.hk` 已更新到当前版本并可访问；发布包通过 S22 pruned staging path 控制，未暴露 secret values。

治理状态：项目可继续推进，但必须以 S22/S25 release slicing、S11 targeted regression、owner visual/product decisions 作为下一日主线，避免在 dirty root 上继续无边界扩张。

# S01-S25 会话状态表

| Session | 状态 | 窗口内证据/产出 | 下一步/风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | 活跃 / 完成多轮 owner follow-up | Forum 首屏分龄重构；主页/About/nav/logo/favicon/hero/mobile 修正；注册页右侧装饰与重复标题清理；多轮 type-check 与 browser/Playwright smoke 通过。 | 决定 Forum 下方发帖/回复/工作台是否保持移除；主页最终品牌视觉需 owner 最终确认。 |
| S02 | 无 fresh log | 窗口内无 dashboard/progress 新证据。 | 需要在 Practice/reward changes 后关注 dashboard 回归，但本窗口未分配。 |
| S03 | 无 fresh log | 窗口内无 curriculum roadmap 新证据。 | 等待 roadmap/grade-topic follow-up。 |
| S04 | 活跃 / 进行中 | Practice Arena 保存三套设计记忆；推广 Adventure UI 到 `/practice`；恢复全局 nav；放大 grade/info strip；删除 preview card；调整 game path 顺序；多次 type-check 与 mobile/desktop smoke 通过。 | Current Streak 仍是 UI 占位；PracticeQuestionCard 内部仍偏旧；需 S11 回归与 owner 视觉验收。 |
| S05 | 活跃 / 完成多轮 lesson fix | Lesson page 增加 Practice-style question pager；删除 Visualization Lab CTA 与 visible Jump to；放大正文/标题；隐藏 worked-example image；Learning Galaxy 支持折叠回按钮；多轮 type-check 与 route smoke 通过。 | LessonView 已有大量 pre-existing dirty changes；需回归主要 lesson routes。 |
| S06 | 活跃 / 完成 | Visualization Lab 改为 Lab Quest 控制面板、single-lab entry、4K map assets、full-width lab mode、移除 decorative formulas/reward footer、map progress 调为 0/30；Product Design QA passed。 | 4K map buttons 仍是 baked raster，后续若要更干净应拆成 map background + HTML/SVG overlay。 |
| S07 | 活跃 / 完成 | AI Tutor panel message/input 字体放大；desktop/mobile tutor panel smoke 通过；无 provider/API 行为变更。 | 无新 blocker；后续可随 S09 统一 AI Tutor 命名审计。 |
| S08 | 无 fresh log | 窗口内无 shared provider/analytics 新证据。 | Teacher mastery target touched shared type shape；建议 S08/S12 后续审阅。 |
| S09 | 活跃 / 完成 | 移除注册 curriculum step 选中说明；将可见 Nova Tutor 标签改为 AI Tutor；更新 AI Tutor opening message 与 footer English copy；type-check/search checks 通过。 | Copy-only changes 触及 shared dictionary 与 lesson/tutor surfaces；需防止残留 Nova Tutor 文案。 |
| S10 | 活跃 / 完成 | 注册课程 dropdown 方案设计与 Option B panel mode 实装；生成本日报告所需 evidence/checks；fresh gates 已复跑。 | 继续维护 daily report 与 release decision visibility。 |
| S11 | 无 fresh log | 窗口内无 broad QA log。 | 急需对 production、Forum、Practice、Lesson、Visualization Lab、Teacher mastery target 做 targeted regression。 |
| S12 | 无 fresh log | 窗口内无 backend platform 新日志。 | Forum API 新 routes 与 teacher mastery target persistence/API 后续应由 S12 复核。 |
| S13 | 活跃 / 完成 | 新增 teacher individual student mastery target UI/API/persistence；修复 lesson-kit English mode hard-coded Chinese；加快 teacher sidebar optimistic feedback；type-check 与 Playwright smoke 通过。 | 涉及 `lib/server/userStore.ts`、`types/index.ts` 与 teacher API route，建议 S12/S08 release review。 |
| S14 | 无 fresh log | 窗口内无 parent-console 新证据。 | 等待 parent workflow task。 |
| S15 | 无 fresh log | 窗口内无 adaptive-engine 新证据。 | Teacher mastery target 尚未改变 adaptive behavior；若要接入需 S15 owner decision。 |
| S16 | 无 fresh log | 窗口内无 research/evaluation 新证据。 | 等待 learning-science/evaluation task。 |
| S17 | 活跃 / 完成 | Student dashboard points system 改为 compact expandable panel；保留 reward shop/earn rules/history/redemption；type-check、diff check、desktop/mobile smoke 通过。 | Existing E2E 若假设 reward catalog 初始可见，需要先展开 panel。 |
| S18 | 无 fresh log | 窗口内无 curriculum/content QA 新证据。 | Lesson/Practice 内容视觉变化后，如影响教材图或问题呈现，后续可抽查。 |
| S19 | 无 fresh log | 窗口内无 env/provider 新证据；S22 env preflight 只记录 required variable names present 7/7。 | 不需要 owner 提供 secret；未记录任何 secret values。 |
| S20 | 无 fresh log | 窗口内无 game-based learning 新证据。 | Practice game-like UI 若要进入真实 game loop，应与 S20/S17/S11 协调。 |
| S21 | 无 fresh log | 窗口内无 content/RAG pipeline 新证据。 | 等待 content package/RAG task。 |
| S22 | 活跃 / 完成生产发布 | 两份 deploy evidence log；最新 deploy at 2026-06-11 00:07 HKT，Vercel Ready，`www.mais.hk` 与 `mais.hk` HTTP 200；build passed 128 pages。 | Dirty-root deploy override was owner-requested；direct root deploy remains blocked without override；broad production E2E not run。 |
| S23 | 无 fresh log | 窗口内无 integration/promotion 新证据。 | 若 owner 接受当前 production，S23 可组织 promotion/readiness checklist。 |
| S24 | 活跃 / 完成 | Set illustration deterministic redraw：regular ellipses、remove dots/grid marks、add/recolor labels `A⊆B` `A∩B` `A∪B`；sips/visual/Playwright/type-check evidence。 | 无新 blocker；asset-only exact-layer update。 |
| S25 | 无 fresh log | 窗口内无 git hygiene log；S10/S22 均记录 dirty-root scale。 | 需要 S25 输出 ownership map 与 PR/commit slicing，降低 3425 status entries 风险。 |

# 已完成工作

S01：Forum first screen 从通用 workspace 改为 primary/K/signed-out Math Park 与 junior/high Adventure Island 两套 student-facing experience，并保留 search/filter/pagination/API-backed browsing。

S01：Home/brand 经过多轮调整，包含 About navigation split、PedaNova/MAIS hero、real HTML text、real SVG icon bubbles、mobile glass panels、CTA placement、navbar/logo/favicon replacement。

S04：Practice Arena Adventure UI 已接入 live `/practice`，底部 mission setup、question pager wrapper、grade selector 与 info strip 完成视觉统一；Scheme A/B/C 已保存为设计记忆。

S05：Lesson experience 完成 question pager、larger reading text、image sizing/removal、Visualization Lab CTA removal、Jump label cleanup、title enlargement 与 Galaxy collapse behavior。

S06：Visualization Lab 完成 Lab Quest UI、single-lab flow、4K map assets、full-width lab mode、decorative/reward strip removal 与 transparent map-button raster update。

S07/S09：AI Tutor visible copy 与 panel readability完成多处调整，主要 visible label 从 Nova Tutor 归一为 AI Tutor；无 provider 行为变更。

S10：注册课程 dropdown Option B panel mode 完成，保留 login 的 buttons mode；设计截图已入 `coordination/designs/`。

S13：Teacher console 增加 individual mastery target control/API/persistence，修复 lesson-kit English mode 与 sidebar perceived navigation speed。

S17：Dashboard points system 改为 compact expandable reward shop。

S22：当前 working-tree 版本已通过 S22 pruned staging path 部署到 Vercel Production，custom domains live。

S24：PEP sets/logic concept illustration 完成 deterministic exact-layer 修复与 label contrast update。

# 进行中工作

Practice Arena 仍需要 owner 视觉验收与 S11 regression：当前 shell 已游戏化，但 QuestionCard 内部、streak 数据源、adaptive logged-in branch visual check 仍可继续整理。

Forum posting/reply/commentary 工作台已从可见页面移除；如果业务仍需要发帖，应重做为 student-friendly modal 或 dedicated posting flow。

Teacher mastery target 当前是 teacher-set target，不改变 adaptive engine；是否接入 adaptive recommendations 需要 S15/S13/S12 决策。

Visualization Lab map buttons 当前是 raster-level 透明效果；未来可拆成 semantic overlay 以便翻译、可访问性、进度状态更新。

Release hygiene 仍在进行：生产可以通过 S22 staging path 发布，但根目录直接发布继续被 guard 阻止。

# 阻塞项

窗口内没有新 blocker 文件。

发布阻塞：`npm run release:root-deploy-preflight -- --json` 保护性失败，原因是 dirty worktree。当前 status entries 3425、tracked modified 260、tracked deleted 4、untracked status entries 3161、untracked files 32447。

回归阻塞：S22 生产发布未运行 broad Playwright production regression；本日报告只确认 fresh local build/checks 与 S22 live smoke。

产品决策阻塞：Forum 下方 thread replies / inbox / composer / moderation workbench 已移除，是否恢复为新流程需要 owner 决策。

# 风险

Dirty-root 风险最高：多 session 同时修改 feature、shared types、server storage、assets、tests 和 config；当前 diff 不适合直接人工审阅或无约束发布。

生产发布使用 owner-approved dirty-root override，经 S22 staging path 控制；这解决了“当前版本上线”需求，但不是长期 release hygiene。

Shared ownership 风险：S13 touched `types/index.ts` 与 `lib/server/userStore.ts`；S04 touched Lesson illustration sizing through `LessonView`; S09 touched shared dictionary and AI/lesson copy。

E2E coverage 风险：大量 UI 变化有 focused smoke，但没有完整 product regression；需要 S11/S22 针对 production domains 与 key flows 补测。

Local artifact 风险：`.local/hk-math-db.sqlite*` 在窗口内更新，报告未读取其内容；后续 release/deploy 仍应确保 local/private state 不进入 deploy package。

Design consistency 风险：主页、Practice、Visualization Lab、Forum 都在同一天被大幅视觉调整，需要 owner 明确最终方向，避免下一轮反复。

# 测试 / 构建状态

| 来源 | 检查 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fresh S10 | `npm run type-check` | Passed | tsc --noEmit --incremental false passed on current worktree. |
| Fresh S10 | `npm run test:analytics` | Passed | 23/23 tests passed; script removed `.tmp` as designed. |
| Fresh S10 | `npm run release:preflight -- --json` | Passed | freeBytes 73551360000; isolated E2E/staging roots configured. |
| Fresh S10 | `npm run build` | Passed | Next build passed; generated 128 static pages. |
| Fresh S10 | `npm run release:root-deploy-preflight -- --json` | Failed by design | Dirty-root guard blocked direct root deploy: 3425 status entries; use S22 pruned staging or clean release worktree. |
| S22 | Production deploy checks | Passed with residual risk | Vercel Ready; `www.mais.hk` and `mais.hk` HTTP 200; broad production E2E not run. |
| Session-level | Focused browser/Playwright smokes | Mostly passed | S01/S04/S05/S06/S07/S09/S13/S17/S24 recorded targeted route and viewport checks. |

# 变更文件

| 范围 | 主要文件 / 说明 |
| --- | --- |
| S01 App shell / Home / Forum | `app/about/page.tsx`, `app/forum/page.tsx`, `app/icon.png`, `app/page.tsx`, `app/register/page.tsx`, `components/forum/ForumWorkspace.tsx`, `components/home/*`, `components/layout/*`, `components/background/AnimatedMathBackground.tsx`, forum/home brand assets. |
| S04 Practice | `app/practice/page.tsx`, `app/practice/adventure-ui-preview/page.tsx`, `components/practice/PracticeAdventureArenaShell.tsx`, `components/practice/PracticeQuestionCard.tsx`, `components/practice/assets/*`, practice design-memory artifacts. |
| S05 Lesson | `components/lesson/LessonView.tsx`, `components/lesson/LessonGalaxyDirectory.tsx` and lesson route evidence. |
| S06 Visualization Lab | `components/visualizations/VisualizationLabPage.tsx`, 4K map WebP assets, lab icon assets, `visualization-lab-skill.md`, `visualization-lab-skill/SKILL.md`, `design-qa.md`. |
| S07/S09 AI Tutor / copy | `components/ai/AITutorProvider.tsx`, `lib/i18n.ts`, selected Lesson AI Tutor copy paths. |
| S10 Register dropdown | `components/ui/CurriculumTrackSelector.tsx`, `app/register/page.tsx`, `coordination/designs/register-course-dropdown/*`. |
| S13 Teacher console | `components/teacher/TeacherManagementViews.tsx`, `TeacherPrepViews.tsx`, `TeacherShell.tsx`, teacher student page, mastery-target API route, `lib/server/userStore.ts`, `types/index.ts`. |
| S17 Dashboard reward panel | `components/dashboard/StudentRewardsPanel.tsx`. |
| S22 Release / config evidence | `coordination/session-logs/2026-06-10-S22.md`, `coordination/session-logs/2026-06-11-S22.md`; build/config files also changed in dirty tree and require release slicing review. |
| S24 Illustration exact layer | `public/lesson-illustrations/mainland-pep-high/pep-high-s4-sets-logic/concept.png`. |
| Coordination / reports | Session logs for active sessions, previous report artifacts, this new `coordination/reports/2026-06-11-president-report.docx`. |

说明：上表按 session log 与 reporting-window mtime 归纳，不是完整 3425-entry dirty tree 清单；完整 release slicing 应由 S25/S22 生成。

# 明日优先事项

S11/S22：对 `www.mais.hk` 运行 targeted production regression，覆盖 home, about, register/login, forum, practice, lesson, visualization lab, teacher mastery target, AI Tutor status。

S25/S22：生成 dirty-tree ownership map 与 release slicing plan，明确哪些文件属于 S01/S04/S05/S06/S13/S22/S24，哪些是 local/generated artifacts。

Owner/S01/S12：决定 Forum 发帖/回复业务流，是保持首屏纯浏览并新增 modal，还是恢复某种 student-friendly composer。

Owner/S04/S11：确认 Practice Arena Adventure UI 是否进入下一轮 live polish；若确认，补齐 streak data source 与 logged-in adaptive branch QA。

S13/S12/S15/S08：复核 teacher mastery target 数据模型、API persistence 与是否进入 adaptive recommendation behavior。

S10：继续每日 president report，并把生产发布状态、dirty guard、regression status 放在首屏摘要。

# 需要 Dr. Peter Hu 决策

是否接受 2026-06-11 00:07 HKT 已上线的 `www.mais.hk` 当前版本作为今天的生产基线。

Forum：下方 thread replies / inbox / composer / moderation workbench 是否永久从首屏移除，并改为新的 modal 或 dedicated posting flow。

Practice Arena：是否批准 Adventure UI 作为正式方向，并投入 S11 regression 与 S04 下一轮 deeper integration。

Release：在 dirty root 清理完成前，是否规定所有生产发布必须走 S22 pruned staging path，禁止 direct root deploy override，除非 owner 明确 emergency approve。

Teacher mastery target：教师手动 mastery target 是否仅作为显示/记录，还是下一阶段接入 S15 adaptive recommendation。

品牌：首页 MAIS / Mathematics AI System / PedaNova visual treatment、favicon、navigation logo 是否已定稿，避免继续反复修改。