MAIS-MVP President Report

Daily AI coordination report for Dr. Peter Hu / Dr. Peter Hu 每日 AI 协作报告

| Report date | 2026-06-14 |
| --- | --- |
| Report time | 8:00 AM Asia/Hong_Kong |
| Runtime | Generated at 2026-06-14 08:09 HKT |
| Project | MAIS-MVP |
| Reporting session | S10 automation |
| Audience | Dr. Peter Hu |
| Reporting window | 2026-06-13 08:00 to 2026-06-14 08:00 Asia/Hong_Kong |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |

# 中文 Executive Summary

本窗口不是空转：S01/S06/S08/S10/S11/S12/S18/S19/S21/S22 都留下了新日志或可验证证据，核心推进集中在登录恢复、Visualization Lab 企业级验证、内容/RAG 管线和生产部署。

生产侧有实质恢复：S19 更换并连接新的 Neon/Postgres 资源，生产 auth 不再返回 503；S12 随后修复 public demo account 登录路径并在 `www.mais.hk` 完成 Student/Teacher smoke。

Visualization Lab 的运行证据显著增强：S06 对 756/756 labs 做了 direct URL、mobile、semantic invariant、practice-link、persistence 等多轮扫测，最终 0 runtime issue；但正式 S11 Playwright harness 仍旧等待过时的 all-labs 控件。

内容与 RAG 管线推进很快：S21 完成多批 HK EPH / HK Modern local-private intake，S18 完成 PEP 英文可见字段修复、PEP high 插图严格审查、California K-G5 DOCX 审查；这些仍需 S18/S24/S23/S11/S22 按 gate 推进，不能直接当作生产批准。

今天最大风险从昨天的 dirty-tree 扩展到 fresh build gate：`npm run type-check` 和 `npm run test:analytics` 新鲜通过，但本次 `npm run build` 在 page data 阶段因 `.next` 缺少 Turbopack runtime chunk 失败，需要 S22/S10 做 clean build isolation 复核。

# English Executive Summary

This was an active reporting window: S01, S06, S08, S10, S11, S12, S18, S19, S21, and S22 produced fresh logs or verification evidence.

Production login recovered. S19 replaced the exhausted Neon/Postgres resource, and S12 fixed the public demo-account auth path with production browser/API smoke for Student and Teacher accounts.

Visualization Lab evidence is materially stronger: S06 validated 756/756 labs across direct URLs, mobile layout, semantic invariants, practice entry, and explored-state persistence, with no runtime issue remaining in S06-owned scope.

Content/RAG velocity remains high, but most outputs are candidate-only, local-private, or review-only. S18/S24/S23/S11/S22 gates remain mandatory before live promotion.

Fresh report checks passed for type-check and analytics tests, but `npm run build` failed after compilation because a `.next` server page could not load a Turbopack runtime chunk. Treat this as a release-engineering follow-up, not a feature-code conclusion.

# 报告窗口摘要

| Window | 2026-06-13 08:00 至 2026-06-14 08:00 HKT |
| --- | --- |
| Active sessions | S01, S06, S08, S10, S11, S12, S18, S19, S21, S22 |
| Fresh 2026-06-14 logs | S06, S18, S21；另有 S06/S18/S21 blockers。 |
| No fresh logs | S02, S03, S04, S05, S07, S09, S13, S14, S15, S16, S17, S20, S23, S24, S25 |
| Fresh decision records | 未发现窗口内新的 `coordination/decisions/` 记录；最近决策仍是 2026-06-11 Practice Adventure UI direction。 |
| Blocker reports | 4 个窗口内 blocker：S06 visualization harness scope；S21 missing P6 ZIP；S18 PEP high route harness conflict；S18 CA high-school final owner approval。 |
| Changed-file inventory | 窗口内 850 个文件时间戳变更：content-qa 560、public 60、session-logs 53、data 40、components 20、lib 19、reports 13、app 7、tests 7、blockers 4。 |
| Dirty tree snapshot | Fresh inventory before report artifact: 3,752 `git status --short` entries；295 modified、48 deleted、3,409 untracked。 |

# 整体项目进展

MAIS-MVP 在本窗口从产品功能补强转向生产恢复、验证深化和内容流水线扩张并行推进。生产登录从 auth/storage 503 恢复到 public demo Student/Teacher 可登录；Visualization Lab 从可运行提升到可机器验证和可深链复现；RAG/content 团队继续把香港 EPH、香港现代、PEP、California K-G5 的候选材料推进到可审查工件。

质量状态是混合的：共享 TypeScript 和 analytics/adaptive 单元测试新鲜通过，S06/S12/S18/S19/S21/S22 各自也有大量局部绿色证据；但 fresh `npm run build` 没有通过，正式 Visualization E2E harness 也仍需 S11 修正。当前不应宣称 root tree release-ready。

管理重点仍是 gate discipline。内容包、插图、RAG safe cards、public assets、production deployments、auth storage recovery 都有不同的批准边界。必须继续用 S25/S22 做 release slicing，用 S11 做 maintained regression，用 S18/S24/S23 控制 candidate-to-live。

# S01-S25 Session 状态表

| S | 状态 | 窗口工作 | 证据/检查 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 完成 | 实现 guest 在 Lesson/Practice/Personalized Learning/Visualization 停留 10 秒后的 login/register prompt。 | desktop 4/4、mobile 4/4 guest-login prompt Playwright 通过；`npm run type-check` 通过。 | S11 可把该行为纳入稳定回归。 |
| S02 | 无新日志 | Dashboard/progress 无窗口内新证据。 | 未运行专项检查。 | 等待下一次 dashboard assignment。 |
| S03 | 无新日志 | Learning path / roadmap 无窗口内新证据。 | 未运行专项检查。 | 等待 curriculum roadmap assignment。 |
| S04 | 无新日志 | Practice owner 无窗口内新日志；但 S06 Start Practice link 复用现有 `/practice?topicId=` route。 | S06 guest/logged-in browser checks 覆盖入口行为；未改 S04 文件。 | Practice 回归仍归 S04/S11。 |
| S05 | 无新日志 | Lesson owner 无窗口内新日志。 | 未运行专项 lesson suite。 | CA/PEP lesson integration 需 S05/S18/S23/S11。 |
| S06 | 完成/阻塞 | Visualization Lab 企业 QA：direct-lab permalink/copy link、Start Practice hash-free link、mobile padding、semantic invariants、Mark explored persistence。 | `npm run type-check` 通过；756/756 labs direct URL + mobile scans 通过；final full sweep 46,250 invariants、0 runtime issues。 | S11 更新 `tests/e2e/visualization-values.spec.ts` 或 owner 扩大 S06 scope。 |
| S07 | 无新日志 | AI Tutor provider/UI 无窗口内新日志。 | 未运行专项 AI checks。 | Provider/env 变更仍需 S07/S19/S15 协调。 |
| S08 | 完成 | 三档 Difficulty 合约迁移：Low/Medium/High 成为 app-wide contract，legacy values 作为 boundary input。 | `npm run type-check` 通过；`npm run test:analytics` 23/23 通过；question-bank failure 当时记录为 unrelated。 | S18/S21 生成包继续用 adapter，避免 legacy 字段泄漏到 live types。 |
| S09 | 无新日志 | Copy/accessibility 无窗口内新日志。 | 未运行专项检查。 | CA/PEP visual release 前仍需 copy exposure gate。 |
| S10 | 完成 | 窗口开头完成 2026-06-13 president report、render QA、fresh green checks；本次窗口末生成 2026-06-14 report。 | 上一报 type/analytics/build 通过；本次 type/analytics 通过，build 失败并记录。 | 继续 daily synthesis；把 build failure 转给 S22/S10。 |
| S11 | 完成 | 独立确认四个 guest target route 在当时没有 10 秒 login modal；为 S01 实现提供红证据。 | Read-only Playwright probe：4 routes HTTP 200、12 秒后 visible dialog count 0。 | 跟进 S01 实现后维护回归；修 Visualization harness。 |
| S12 | 完成/已部署 | 修复生产 demo account 登录路径：默认 seed public example accounts，demo fast-path invalid 后窄重试。 | targeted Node tests 通过；`npm run type-check`、`npm run build`、release preflight/staging dry-run 通过；production Student/Teacher smoke 200。 | 记录和 S19 的存储恢复边界；避免 dirty tree 继续混入 auth release。 |
| S13 | 无新日志 | Teacher Console 无窗口内新日志。 | 未运行专项 teacher suite。 | 后续需要 S11 maintained E2E。 |
| S14 | 无新日志 | Parent Console 无窗口内新日志。 | 未运行专项 parent suite。 | 后续需要 S11 maintained E2E。 |
| S15 | 无新日志 | Adaptive engine 无窗口内新日志。 | 本次 fresh analytics/adaptive tests 23/23 通过。 | US_CA/US_NC adaptive content 集成仍需 S15 gate。 |
| S16 | 无新日志 | Research/evaluation 无窗口内新日志。 | 未运行。 | 可支持后续学习科学评估。 |
| S17 | 无新日志 | Gamification/reward economy 无窗口内新日志。 | 未运行。 | 游戏接入奖励前仍需 S17/S12。 |
| S18 | 完成/有 gates | 修复 Mainland PEP 英文可见字段 CJK 泄漏；完成 PEP high 插图严格审查；完成 California K-G5 textbook/illustration DOCX 审查。 | `npm run test:question-bank` 75/75 通过；`npm run type-check` 通过；`npm run test:mvp` 30/30；DOCX render QA 通过。 | CA K-G5 verdict candidate-only/needs-repair；PEP high 0 production-approved。 |
| S19 | 完成/部分未部署 | 恢复生产 auth/storage：新 Neon/Postgres resource，断开 quota-exhausted resource；修正误导性 auth setup copy 和登录 fast path。 | 生产 register/login/me smoke 200；`npm run type-check`、`npm run build`、local built-server SQLite smoke 通过。 | 源代码 latency/error fixes 尚未部署；旧资源数据迁移需 owner 批准。 |
| S20 | 无新日志 | Game-based learning 无窗口内新日志。 | 未运行专项 game checks。 | Internal draft games 不应进入导航/生产。 |
| S21 | 完成/阻塞 | 完成多批 HK EPH/HK Modern local-private RAG intake；准备 P6 non-textbook resource builder。 | 多包 `py_compile`、self-test、full intake、safe scan、git-ignore checks 通过；P6 builder self-test 通过。 | P6 full intake 阻塞：缺 `/Users/dongpinhu/Downloads/香港小学现代出版社/六年级 中文版.zip`。 |
| S22 | 完成/风险高 | 按 owner 要求通过 pruned staging package 发布当前最新 `www.mais.hk`。 | release preflight、`npm run type-check`、`npm run build`、Vercel Ready、home/login/visualization production smoke 通过。 | 低磁盘和 dirty-root deploy 仍是 release risk；本次 fresh build failure 需 S22 复核。 |
| S23 | 无新日志 | Integration/promotion 无窗口内新日志。 | 未运行。 | S18/S21/S24 包进入 live 前需要 S23。 |
| S24 | 无新日志 | Exact-layer illustration 无窗口内新日志。 | 未运行。 | PEP/CA exact-layer 仍需 S24/human gate。 |
| S25 | 无新日志 | Git hygiene/release intake 无窗口内新日志。 | Fresh dirty-tree inventory: 3,752 entries。 | 最优先：ownership map 和 release slice plan。 |

# 已完成工作

S19/S12 恢复生产登录：auth/storage 503 解除，public demo Student/Teacher 登录路径在 `www.mais.hk` 验证通过。

S22 完成 owner-requested production deploy：pruned staging package 3,001 files，Ready deployment，`mais.hk` / `www.mais.hk` aliases 生效。

S06 完成 Visualization Lab enterprise proof：756/756 labs direct URL/mobile/browser contract 通过，semantic invariant 覆盖最终达到 46,250 checks，0 runtime issue。

S01 完成 guest 10 秒 login prompt，并用 desktop/mobile Playwright 验证目标路由。

S08 完成三档 Difficulty contract migration，type-check 和 analytics/adaptive tests 通过。

S18 完成 PEP 英文可见字段 CJK leakage 修复，question-bank 75/75 通过；完成 PEP high 与 California K-G5 内容/插图审查。

S21 完成多批 HK EPH/HK Modern local-private RAG intake，提交 committed-safe aggregate artifacts，raw/private corpus 留在 ignored `.local/`。

# 进行中工作

Visualization Lab release gate 还缺 S11-owned durable E2E：当前 spec 等待旧 all-labs expansion button，无法到达新 direct-lab assertions。

S21 P6 non-textbook resource intake 已准备好 builder，但真实 ZIP 不在文件系统，不能生成 local/private corpus。

S19/S12 的源代码层 latency/error-copy fixes 部分未部署到 `www.mais.hk`，因为 dirty worktree 不适合直接再发生产。

California K-G5 textbook/illustration package 是 `candidate-only / needs-repair`，不是 student-facing release。

PEP high replacement concepts 22/22 通过 concept-only review，但 production-approved rows 仍为 0；worked examples 还需 S24 deterministic exact-layer。

# Blockers

S06 blocker：`tests/e2e/visualization-values.spec.ts` 属于 S11，且当前 helper 仍等待旧 UI 控件；需要 S11 修 spec 或 owner 明确扩大 S06 scope。

S21 blocker：缺少 `/Users/dongpinhu/Downloads/香港小学现代出版社/六年级 中文版.zip`，HK Modern P6 resource intake 不能正式运行。

S18 blocker：PEP high route harness 仍期待 2 张已撤回旧图，和当前 `withdrawn-owner-rejected` live source of truth 冲突。

S18 blocker：US California high-school illustration package 所有自动化 gate 已完成，但 production/student-facing release 仍缺 owner final approval record。

Fresh build blocker：本次 `npm run build` 编译成功后在 page data 阶段失败，原因是 `.next/server/pages/_document.js` 找不到 `../chunks/ssr/[turbopack]_runtime.js`。

# Risks

Root dirty tree 仍非常大：3,752 status entries 会放大 review、rollback、deployment attribution 和 merge risk。

Dirty-root production deploy 虽然在 S22/S12 owner-requested 场景下成功，但不能成为默认 release process。

Fresh build failure 可能是 stale/generated `.next` 或 build-isolation 问题，也可能暴露配置/packaging drift；在 S22 复核前不能宣称 release-ready。

Neon/Postgres recovery 后，旧 quota-exhausted resource 里的仅存生产数据仍不可用；数据恢复/迁移需要明确 owner 批准和红acted runbook。

RAG intake 的 raw/private OCR/chunk artifacts 在 `.local/` 中，只能作为 local/private corpus；不得提交、截图、粘贴或上传外部 provider。

内容和插图包存在 candidate-only、integration-review、owner-review、production-approved 多种状态；混用状态词会造成错误上线风险。

# Test / Build 状态

| Source | Check | Status | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Fresh S10 | `npm run type-check` | 通过 | `tsc --noEmit --incremental false` 通过。 |
| Fresh S10 | `npm run test:analytics` | 通过 | learningAnalytics + adaptiveLearning 23/23 tests PASS。 |
| Fresh S10 | `npm run build` | 失败 | Compiled successfully, then page data failed: missing `.next` Turbopack runtime module required by `_document.js`。 |
| S06 | Visualization sweeps | 通过 | 756/756 direct URL and mobile contract scans；final semantic sweep 46,250 invariants、0 runtime issues。 |
| S12 | Auth fix checks | 通过 | targeted Node tests、type-check、build、release preflight、production Student/Teacher smoke 通过。 |
| S18 | Question/content checks | 通过 | `npm run test:question-bank` 75/75；`npm run test:mvp` 30/30；California K-G5 DOCX render QA 通过。 |
| S19 | Storage/auth recovery checks | 通过/部分未部署 | Production API smoke 200；source fixes type/build/local smoke 通过但未部署。 |
| S21 | RAG package checks | 通过/阻塞 | 多包 py_compile/self-test/full intake/safe scan 通过；P6 full intake 因缺 ZIP 未运行。 |
| S22 | Production deployment checks | 通过 | preflight、type-check、build、Vercel Ready、production home/login/visualization smoke 通过。 |
| S11 | Full E2E release suite | 未运行 | 本窗口无 full E2E；Visualization formal spec 当前阻塞。 |

# Changed Files

窗口内时间戳变更约 850 个文件；root dirty-tree 快照为 3,752 entries。以下按业务含义归纳，不展开 raw/private 或大量 generated candidate assets。

| Group | Representative paths |
| --- | --- |
| Auth / production | `lib/server/userStore.ts`, `lib/server/userStoreDemoLogin.test.ts`, `lib/server/userStoreDemoFastPath.test.ts`, `components/providers/AppProviders.tsx`, `lib/server/authRouteGuards.ts`, S19/S12/S22 logs。 |
| Visualization | `components/visualizations/VisualizationLabPage.tsx`, `visualizationDiagnostics.ts`, `visualizationDiagnostics.test.ts`, `visualizationTheme.ts`, `VisualizationCard.tsx`, S06 sweep scripts/json/png evidence。 |
| Student shell | `app/layout.tsx`, `components/layout/GuestLoginPromptGate.tsx`, `tests/e2e/guest-login-prompt.spec.ts`, S01/S11 logs。 |
| Difficulty / shared data | `types/index.ts`, `lib/difficulty.ts`, `lib/adaptiveLearning.ts`, generated-content adapters, live question/topic/lesson data modules touched by S08。 |
| Content QA / RAG | `coordination/content-qa/hk-eph-*`, `hk-modern-primary-*`, `mainland-pep-high-concept-redraw-v1`, `us-ca-k-g5-textbook-illustration-audit-2026-06-14`。 |
| Public/content assets | `public/question-illustrations/`, `public/lesson-illustrations/`, selected generated-content and safe manifest files。 |
| Reports/blockers | `coordination/blockers/2026-06-14-S06.md`, `2026-06-14-S21.md`, S18 blocker reports, S10 president report outputs。 |
| Release/config evidence | `coordination/session-logs/2026-06-13-S22.md`, Vercel staging/deploy scripts evidence, `.vercelignore`/release hygiene context。 |

# 明日优先级

S22/S10：先复核 fresh build failure，优先用 clean/pruned build output 或 clean `.next` strategy 证明这是 generated-state 问题还是真实 release blocker。

S11：更新 Visualization Lab formal Playwright spec，使用 S06 `buildVisualizationLabHref` / section selector contract，不再等待旧 all-labs directory button。

S25：对 3,752-entry dirty tree 做 ownership map 和 release slice recommendation，先隔离 auth/deployment、visualization、content/RAG、public assets 四类切片。

S21：等待 owner 恢复/提供 P6 ZIP 绝对路径；恢复后运行 prepared builder，再交 S18/S23。

S18/S24/S23：继续把 CA K-G5、PEP high、US CA high-school、HK RAG safe cards 分清 reject / repair / owner-review / production-approved 状态。

S19/S12/S22：决定源代码层 auth latency/error-copy fixes 是否通过 clean release slice 部署，避免再从 dirty root 直接混发。

# Owner Decisions Needed

是否把 S06 Visualization E2E repair 指派给 S11，或临时扩大 S06 scope 修改 `tests/e2e/visualization-values.spec.ts`？

请恢复 `/Users/dongpinhu/Downloads/香港小学现代出版社/六年级 中文版.zip`，或提供新的绝对路径，解除 S21 P6 RAG intake blocker。

是否批准 US California high-school illustration package 进入 production/student-facing release workflow？若批准，需按 blocker 中指定批准句写入 owner approval record。

旧 Neon/Postgres quota-exhausted resource 中的数据是否需要恢复/迁移到新 resource？若需要，需单独授权 S19/S12 制定红acted migration plan。

后续是否继续允许 owner-requested dirty-root guarded deploy，还是要求 S25/S22 先切 clean release slice 后再发布？

下一条内容/插图 production priority 是 CA K-G5 修复、PEP high concept-only、US CA high-school final approval、HK Modern/EPH RAG，还是 PEP question illustrations？