# MAIS-MVP President Report

Daily AI coordination report for Dr. Peter Hu / Dr. Peter Hu 每日 AI 协作报告

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| Report date | 2026-06-16 |
| Report time | 8:00 AM Asia/Hong_Kong |
| Generated | 2026-06-16 08:13:03 HKT |
| Project | MAIS-MVP |
| Reporting session | S10 automation |
| Audience | Dr. Peter Hu |
| Reporting window | 2026-06-15 08:00 to 2026-06-16 08:00 Asia/Hong_Kong |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |

## 中文 Executive Summary

- 本窗口有明确推进，不是空窗：S05、S06、S10、S11、S12、S18/S24、S22、S25 留下了可验证日志或报告；核心集中在 Lesson/Login 生产修复、Visualization Lab 企业级验证、dirty-root release slicing、以及候选插图质量门禁。

- S05 已把 `/student/lessons` 卡在 `Opening lesson` 的生产问题修复并上线；随后按 owner 要求把学生登录默认落点改回 `/dashboard`，生产 live smoke 通过。

- S11 找到登录界面 P0/P1/P2 风险；S12 已实现对应登录稳定性、grade 固定、hydration 和 password display 修复，但 root-wide type-check 仍受 dirty workspace/schema drift 阻塞。

- S06 本地 Visualization Lab 证据很强：756/756 labs、3745/3745 boundary states、0 S06 math/coordinate/function defects；但生产 `www.mais.hk` 仍有 `quadratic-patterns` mid boundary 的 live parity blocker，需 S22 部署当前修复后重扫。

- S25 大幅降低 dirty-root 压力并抽出 clean S22 release-hygiene branch/commit；但 root `main` 仍不能作为新功能或直接 release baseline，下一步必须先做 S08/S12 foundation 切片。

## English Executive Summary

- This was an active reporting window. The strongest progress came from production lesson/login recovery, S06 visualization evidence hardening, S25 dirty-root recovery, and S18/S24 content quality gating.

- S05 resolved the production Lesson entry blocker and verified live lesson access; the login landing correction now sends students to `/dashboard` while preserving direct lesson access from Dashboard.

- S11 identified login-interface P0/P1/P2 issues; S12 implemented targeted fixes and stability tests, but the root TypeScript path still fails because it includes a nested workspace copy plus mixed schema drift.

- S06 local Visualization Lab evidence is green at enterprise scale, but production still fails one known `quadratic-patterns` boundary state. Closure now needs S22 release/deploy parity plus S11/S12/S18/S23 gates.

- S25 reduced untracked pressure, moved candidate-only content to Desktop warehouses with checksum verification, and created a clean release-hygiene slice. Root `main` remains a dirty intake workspace.

## 报告窗口摘要

- 报告窗口：2026-06-15 08:00 至 2026-06-16 08:00 Asia/Hong_Kong。

- 活跃/有实质证据 sessions：S05、S06、S10、S11、S12、S18、S22、S24、S25。S21 的候选内容由 S25 warehouse 搬迁保护，但没有独立 S21 签核。

- 无 assigned work / fresh log 的 session 已在 S01-S25 表中标记。

- 本次 fresh checks：root type-check 失败；analytics compile 失败；Next build 通过。

## 整体项目进展

- 产品线上可用性改善：Lesson entry 生产 blocker 已解决，学生登录后落到 Dashboard 的体验已恢复。

- 质量体系更清晰：登录问题从 S11 QA 发现到 S12 修复形成闭环；Visualization Lab 从“可运行”提升到企业级 coverage matrix 和 external gate scoreboard。

- 发布工程更可控：S25 把 root 从 44,209 expanded dirty entries 降到当前 1,954，并抽出可审查的 S22 release-hygiene clean slice。

- 内容质量门禁更严格：Texas K-G5 插图 packet 明确保持 candidate-only，14 个无坐标 exact-layer 的 coordinate-plane visuals 已按 owner 决策从 Desktop packet 删除。

- 主要未完成事项：S06 production live parity、S08/S12 foundation type taxonomy、dirty-root owner slices、S11 auth regression 更新。

## S01-S25 Session Status Table

| Session | 状态 | 完成/发现 | 阻塞/下一步/Checks |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | 无新日志 | App shell / 首页导航：本窗口未见 S01 新交付。 | 无阻塞；未运行检查。 |
| S02 | 无新日志 | Dashboard / Progress：本窗口未见 S02 新交付；Dashboard 后续受登录 grade 固定策略影响。 | 无阻塞；未运行检查。 |
| S03 | 无新日志 | Curriculum roadmap：本窗口未见 S03 新交付。 | 无阻塞；未运行检查。 |
| S04 | 无新日志 | Practice / question data：本窗口未见 S04 新交付；后续内容/游戏切片仍需 S04/S20/S18 协调。 | 无阻塞；未运行检查。 |
| S05 | 完成 | Lesson entry / lesson performance：修复生产 Lesson entry 卡在 Opening lesson；完成 public-content fallback、登录默认回 Dashboard、生产双轮部署与 live smoke。 | S05 blocker 已解决；根 dirty release hygiene 仍独立存在。目标测试、type-check、build、本地生产 smoke、www.mais.hk smoke 通过。 |
| S06 | 进行中 / 外部阻塞 | Visualization Lab：当前本地 756/756 labs、3745/3745 boundary states 通过；新增 template config contract 27/27；企业覆盖矩阵显示 S06 当前缺陷 0。 | 生产 www.mais.hk 仍有 quadratic-patterns mid no-visible-dom-marks：live 755/756；需 S22 部署/重扫，另需 S11/S12/S18/S23 gate。S06 生成链、jq、live targeted recheck 通过；root type-check 因外部 schema 失败。 |
| S07 | 无新日志 | AI Tutor / LLM provider：本窗口未见 S07 新交付。 | AI/Nova/provider 后续应在独立切片处理。 |
| S08 | 待介入 | Shared state/types：无 S08 新日志；S25 指出 types/index.ts 新增 145 exports，需要 S08 type taxonomy gate。 | S12/S08 foundation 不能做 mega commit；未运行检查。 |
| S09 | 无新日志 | Copy/i18n/accessibility：本窗口未见 S09 新交付。 | 无阻塞；未运行检查。 |
| S10 | 完成 | Tooling/docs/report：窗口内完成 2026-06-15 双语 president report；本次自动化生成 2026-06-16 报告。 | 上一日报告 DOCX render QA；本次 fresh checks 见测试表。 |
| S11 | 完成 / 待回归 | QA and release quality：完成登录界面 bug hunt，确认 P0 间歇 HTML 404、P1 formal student grade drift、P2 hydration/example/password 风险。 | app-shell-auth 全套仍有旧断言/选择器漂移；需复测 S12 修复。登录 probes；app-shell-auth 1 passed / 4 failed。 |
| S12 | 完成 / 有残留 | Backend/API platform：实现登录修复，含 stable dev 默认、formal student grade 固定、Dashboard grade selector 只读、example password 不显示、新增 login stability spec。 | 完整 root type-check 仍被 nested workspace 和 schema drift 阻塞；filtered auth specs 与 login stability 通过。 |
| S13 | 无新日志 | Teacher console：本窗口未见 S13 新交付；teacher/API 变化仍需后续切片。 | 依赖 S12/S08 foundation；未运行检查。 |
| S14 | 无新日志 | Parent console：本窗口未见 S14 新交付。 | 依赖 S12/S08 foundation；未运行检查。 |
| S15 | 无新日志 | Adaptive engine：本窗口未见 S15 新交付。 | adaptive regression 后续若推进 US_CA/US_NC 内容需介入。 |
| S16 | 无新日志 | Research：本窗口未见 S16 新交付。 | 无阻塞；未运行检查。 |
| S17 | 无新日志 | Gamification：本窗口未见 S17 新交付。 | 游戏/奖励边界后续需与 S20/S12 协调。 |
| S18 | 完成 / 候选不通过 | Content QA：与 S24 完成 US Texas K-G5 lesson illustration packet 审查；判定 needs-repair / candidate-only；14 个 coordinate-plane visuals 被 owner 拒绝并从 Desktop packet 删除。 | 不得恢复或发布该 packet；需 exact labels、units、axis/ticks、objective 修复后重审。manifest/data/PNG 尺寸/12 样本人工审查；未做 route smoke。 |
| S19 | 无新日志 | API env/deployment env：本窗口未见 S19 新交付。 | 无阻塞；未运行检查。 |
| S20 | 无新日志 | Game-based learning：本窗口未见 S20 新交付。 | practice/games 后续切片需 S20。 |
| S21 | 无新日志 | Content pipeline/RAG：本窗口无独立 S21 日志；S25 将候选内容包搬入 Desktop warehouse，未代表 S21/S18 批准。 | warehouse/candidate-only；promotion 必须重走 S18/S21/S24/S23/S11/S22 gate。S25 校验 checksums。 |
| S22 | 完成 / 仍有待办 | Release engineering：执行计划内生产部署 dpl_A9aH9nQ6LtpBSiu7xBk8PkffhStg；后续 S05 又完成 lesson/login 生产发布；clean release-hygiene slice 已由 S25 抽出。 | S06 live visualization parity 仍需 S22 部署/重扫；root deploy preflight 仍保护性失败。preflight/env/stage/build/vercel inspect；本次 fresh build 通过。 |
| S23 | 待介入 | Integration/promotion：本窗口未见 S23 新交付。 | Visualization 59 个外部 S18/S23 review rows 与内容 promotion 需要 S23 sequencing。 |
| S24 | 完成 / 候选不通过 | Exact-layer illustration：参与 Texas K-G5 packet exact-layer review，发现 data display、coordinate plane、place-value 等 label coverage 弱。 | 需修复 SVG exact labels 后重审。 |
| S25 | 完成 / 继续切片 | Git hygiene/release intake：冻结 dirty root、加 targeted ignore、搬迁/校验候选插图与 content-qa backlog、保留 owner-approved 48 tracked deletions、抽出 clean S22 release-hygiene worktree/commit。 | root main 仍不是 release/feature baseline；S12/S08 foundation 需要先做 type taxonomy。release preflight/stage dry-runs/type-check/build；root-deploy-preflight 保护性失败。 |

## 已完成工作

- S05：完成 Lesson entry public-content fallback、登录落点改为 Dashboard、生产部署与 live smoke。

- S11/S12：登录界面问题被发现并有针对性修复，包括 formal student grade 固定和 demo password 不明文显示。

- S06：完成 enterprise coverage matrix、template config contract、live quadratic blocker rechecks 和 S22 rescan contract。

- S18/S24：完成 Texas K-G5 illustration packet QA，判定 candidate-only / needs-repair，并按 owner 决策删除 14 个 coordinate-plane visuals。

- S25：完成 dirty-root freeze/recovery、candidate quarantine、content-qa warehouse、Texas packet warehouse、clean S22 release-hygiene branch/commit。

- S22：完成计划内生产部署与 alias inspect；本次 fresh root Next build 通过。

## 进行中工作

- S06 Visualization Lab project-level closure：本地已绿，但 production live parity 和外部 gates 未关。

- S25 release intake：root main 仍是 dirty intake workspace，下一步是 S08/S12 foundation taxonomy 和分片。

- S11 regression：auth/login E2E 需要基于 S12 修复更新 stale selectors 和重跑。

- S18/S24 illustration repair：Texas K-G5 packet 需补 exact labels、units、axis/ticks、objectives 后重审。

## 阻塞事项

- S06 blocker：`https://www.mais.hk` 的 `quadratic-patterns` / `function-graph` / `mid` 仍为 `no-visible-dom-marks`；production live full boundary evidence 755/756，当前本地 756/756。需 S22 部署当前 local repair 并全量重扫。

- Root type-check blocker：`tsconfig.json` 仍包括 nested `MAIS-MVP-california-practice-beta-clean/`，并暴露 Difficulty/provider/teacher schema drift，导致 root `tsc` 与 `test:analytics` compile path 失败。

- Root release blocker：direct root deploy preflight 仍保护性失败；root main 不应作为 release source。

- Texas K-G5 illustration blocker：packet candidate-only，关键 math labels/scales/units 缺失，不能恢复到 runtime。

## 风险

- Release hygiene risk：当前 dirty root 仍有 1,954 expanded status entries；任何 blanket staging 或 direct root deploy 都会混入多 session 工作。

- Type/schema risk：shared `types/index.ts` 与 `lib/server/userStore.ts` 增长跨域，S25 已建议先由 S08/S12 做 foundation 边界。

- Visualization production parity risk：本地证据强但生产仍旧，说明部署/候选选择/缓存隔离必须由 S22 明确证明。

- Content quality risk：候选插图看起来可用但 exact-layer 缺失，已验证不能凭审美或表面完整性上线。

- QA drift risk：S11 的部分 E2E 失败来自旧 selector/flow 假设，若不修正会遮蔽真实 auth regressions。

## 测试 / Build 状态

| 检查 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Fresh `npm run type-check -- --pretty false` | 失败 | root `tsc` 拉入 `MAIS-MVP-california-practice-beta-clean/`，并暴露 provider、Difficulty、teacher assessment、deleted component import 等 schema drift。 |
| Fresh `npm run test:analytics` | 失败 | 在 compile step 失败，原因同 root `tsc`；analytics assertions 未运行。 |
| Fresh `npm run build` | 通过 | Next build 使用 `tsconfig.next.json`，编译成功并生成 139/139 static pages；保留 Next tsconfig plugin warning。 |
| S05 Lesson/login checks | 通过 | targeted regression、type-check/build、本地生产 smoke、www.mais.hk live smoke 通过。 |
| S06 Visualization checks | 部分通过 / 外部阻塞 | 本地 756/756 与 27/27 source diagnostics 通过；生产 live 仍 755/756，quadratic-patterns mid 边界失败。 |
| S11 auth QA | 发现缺陷 | login bug hunt 发现 P0/P1/P2；app-shell-auth 1 passed / 4 failed。 |
| S25 release hygiene checks | 通过 / root 阻塞 | clean S22 worktree type-check/build/root deploy preflight 通过；dirty root deploy preflight 保护性失败。 |

## Changed Files

| 类别 | 摘要 |
| --- | --- |
| 当前 dirty root 快照 | 1954 expanded status entries；1412 folded entries；343 modified tracked；48 deleted tracked；1611 untracked files；tracked diff 343 files, +50,765 / -18,774。 |
| 窗口内 timestamped files | 排除常见 generated/local dirs 后 540 个；其中 coordination 507 个，source/config/test 样本 33 个。 |
| 主要源码/配置样本 | `.gitignore`, `.vercelignore`, `app/api/auth/login/route.ts`, `app/api/lessons/[slug]/route.ts`, `app/login/page.tsx`, `components/lesson/StudentLessonPage.tsx`, visualization components, `data/visualizationLabs.ts`, `lib/server/userStore.ts`, login tests, `tsconfig.next.json`。 |
| 候选/报告资产 | S06 大量 audit/evidence JSON/MD/CSV；S18/S24 Texas illustration review；S25 release-intake reports；S11 login bug-hunt report。 |

## 明日优先级

- 1. S22：选择包含当前 Visualization quadratic repair 的 release candidate，部署/预览后跑 full boundary-state DOM semantic scan，目标 756/756、3745/3745、0 issue。

- 2. S08/S12：先做 foundation taxonomy，不要把 `types/index.ts` 与 `userStore.ts` 做 mega commit；只抽 auth/session/storage/platform primitives。

- 3. S11：基于 S12 login fixes 更新/重跑 auth regression，区分真实 P0/P1 与 stale selector。

- 4. S25：继续 owner-slice queue，保持 root main 冻结，优先 release hygiene review 与 S12/S08 foundation slice。

- 5. S18/S24：修复或重生成 Texas K-G5 插图 exact-layer 后再重审，不恢复 runtime packet。

## 需要 Dr. Peter Hu 决策

- 确认是否授权 S22 优先部署当前 Visualization quadratic repair 并重跑 production live full boundary scan。

- 确认 S08/S12 foundation 切片优先级：先类型 taxonomy、再 storage/auth、再 API contract，feature slices 暂缓。

- 确认 Texas K-G5 packet 的修复方向：继续 repair 现有 SVG exact-layer，还是重新生成高风险 visual families。

- 确认 root main 冻结策略是否继续执行：新功能必须通过 clean worktree/owner slice，不在 dirty root 直接实现。