MAIS-MVP President Report

Report date: 2026-06-19 | Report time: 8:00 AM Asia/Hong_Kong | Reporting session: S10 | Audience: Dr. Peter Hu

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目 | MAIS-MVP bilingual math learning platform |
| 报告窗口 | 2026-06-18 08:00 至 2026-06-19 08:00 Asia/Hong_Kong |
| 运行时间 | 2026-06-19 11:25-12:10 HKT |
| 正式范围 | S01-S25 coordination model; no feature-code edits by S10 |
| 核心证据 | session logs, blockers, release intake, S11/S19/S22 reports, git/disk checks |

中文 Executive Summary

本窗口有明确推进，不属于“无任务窗口”。S19 完成 LRS 本地与生产连接，生产 /api/lrs/status、/api/lrs/smoke 与 /api/learning-events 均已红acted 通过。

S22 修复教师备课 isolated-app 门禁漂移，教师端本地桌面门禁最终为 27 passed / 1 skipped，移动教师 smoke 1 passed。

S11 学生端 E2E 仍为红灯：注册/登录、Lesson、Practice、移动 Visualization、California、Mainland PEP/HJB、DeepSeek/SimpleTex 前置阻断仍需分 owner 修复。

S10 fresh checks 显示 root type-check 与 analytics/adaptive tests 已恢复通过；但执行 analytics 脚本按 package 定义清除了 .tmp，本报告已把该副作用列为 S22/S25 需要注意的证据状态变化。

发布风险从磁盘不足转为 dirty-root/release-slice 风险：release guard 仍阻止 root deploy；S10 probe 在加入本报告 artifacts 前报告 1711 status entries。

English Executive Summary

This was an active reporting window. S19 connected local and production MAIS-MVP to the Learning Record Store with redacted credential handling and verified status, smoke write, and authenticated learning-events ingestion.

S22 stabilized the teacher prep isolated-app harness. The teacher local desktop gate ended at 27 passed / 1 skipped, and the mobile teacher smoke passed.

The student E2E release gate remains red across registration, lessons, Practice, mobile Visualization, California, Mainland PEP/HJB, and pre-provider DeepSeek/SimpleTex blockers.

Fresh S10 checks passed: root type-check and analytics/adaptive tests. The analytics script removed .tmp as part of its package-defined cleanup, so historical local E2E artifacts should be treated as cleared.

Direct production release from the dirty root remains blocked. Disk is now sufficient, but S25/S22 still need a clean or pruned release slice.

报告窗口摘要

报告窗口：2026-06-18 08:00 至 2026-06-19 08:00 Asia/Hong_Kong。本次报告覆盖 S01-S25 正式会话范围；窗口内活跃证据主要来自 S02、S04、S05、S06、S07、S09、S10、S11、S12、S13、S15、S18、S19、S22、S23、S24、S25。

No assigned work in this reporting window: No. 本窗口内存在教师端、学生端、LRS、Visualization release、STEMBENCH 报告/技能蒸馏等多条工作线。

S10 未修改功能代码；写入范围限制在 coordination/reporting artifacts 和本报告生成脚本。

整体项目进展

产品面上，教师端本地 E2E 门禁大幅好转，LRS/xAPI 生产接入完成，Visualization release 证据链继续收敛。质量面上，学生端 release gate 仍红，需要先修复核心 Practice、Lesson、注册/语言选择、课程资产与多地区路线漂移。发布面上，磁盘容量已恢复，但 dirty-root 仍阻止直接部署。

当前更适合按 release slice 推进：先让 S25 明确候选文件边界，再由 S22/S11/S12 对该 slice 做构建、回归、生产/存储 parity，而不是从根目录直接发布。

S01-S25 会话状态表

| 会话 | 状态 | 窗口内结论 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | 无新日志 | 注册/登录入口受 S11/S09 测试反馈影响。 | 等待 selector/UI 基线复核。 |
| S02 | 活跃 | AdaptiveKnowledgeGalaxy landmark 补齐；dashboard/California gate 改善。 | 需重跑 student-frontend。 |
| S03 | 无新日志 | HJB/PEP roadmap 入口和语言/demo selector 仍在学生门禁失败簇中。 | 等待 S11/S09 复核。 |
| S04 | 活跃 | Practice free-selection unlock 与 grade sync 修复。 | 需重跑 practice-pager/OCR。 |
| S05 | 活跃 | Lesson H1 使用 API lesson title。 | 需重跑 lesson/student gates。 |
| S06 | 活跃 | Visualization S11 regression evidence 可用；strict verifier 仍未 ready。 | 等待 S12/S22/S25 parity。 |
| S07 | 活跃 | AI tutor status 返回 redacted provider/model metadata。 | DeepSeek matrix 待 broader rerun。 |
| S08 | 无新日志 | 无窗口内直接证据。 | 关注 shared schema/type drift。 |
| S09 | 活跃 | Register labels/IDs 更明确。 | 重跑 app-shell/student smoke。 |
| S10 | 活跃 | 生成本报告；完成 STEMBENCH math/non-math DOCX、source distillation、global skill install。 | 保持 report-only 边界。 |
| S11 | 活跃 | Teacher gate 几乎全绿；student gate 红并形成中文失败报告。 | 优先学生端分簇修复后重跑。 |
| S12 | 活跃 | Visualization API negative/idempotency coverage 添加；login selected-grade 修复。 | backend spec 待 rerun；LRS consumed by S19。 |
| S13 | 活跃 | Teacher console product flow 被 S11 gate 覆盖通过。 | 关注 California assignment rerun。 |
| S14 | 无新日志 | 无窗口内 parent console 证据。 | 无直接动作。 |
| S15 | 活跃 | 未改 adaptive engine；consumed Practice unlock semantics。 | adaptive Practice/dashboard rerun。 |
| S16 | 无新日志 | 无窗口内 research 证据。 | 无直接动作。 |
| S17 | 无新日志 | 无窗口内 reward-economy 证据。 | 无直接动作。 |
| S18 | 活跃 | Mainland PEP High topic metadata 补齐。 | 插图替代/课程 QA 待定。 |
| S19 | 活跃 | LRS local/production env and connectivity verified; Preview unavailable。 | 维护 redacted inventory。 |
| S20 | 无新日志 | 无窗口内 game-based learning 证据。 | 无直接动作。 |
| S21 | 无新日志 | Mainland PEP High/US content assets 被 S11 failures 牵涉。 | 待 owner 分配 pipeline/asset work。 |
| S22 | 活跃 | Teacher prep isolated harness fixed; release guard now dirty-root blocked。 | 准备 clean/pruned slice gate。 |
| S23 | 活跃 | 支持 Mainland PEP metadata/withdrawn illustration integration state。 | 重跑 roadmap/lesson gates。 |
| S24 | 活跃 | 保持 withdrawn illustration zero-image assertions；未恢复资产。 | 等 owner-approved exact-layer replacements。 |
| S25 | 活跃 | Visualization release slice inventory and recovery plan written。 | 需 owner 选择 slice/路径。 |

已完成工作

S19：完成 LRS/xAPI server client、/api/lrs/status、/api/lrs/smoke、/api/learning-events ingestion；local 与 production smoke 均 accepted=1。

S22/S11：教师端本地门禁最终 27 passed / 1 skipped；mobile teacher smoke 1 passed；isolated prep 原失败归因并修复为测试/harness 漂移。

S04/S05/S07/S09/S12/S18/S23/S24：为学生门禁修复或重基线提供多项小范围支持，包括 Practice、Lesson H1、AI status metadata、register labels、selected-grade、Mainland PEP metadata、withdrawn illustration state。

S10：完成 STEMBENCH math SVG DOCX、non-math/deep distillation、global skill install；本报告 DOCX 生成并执行 fresh lightweight checks。

S10 fresh checks：root type-check passed；analytics/adaptive tests 23/23 passed。

进行中工作

S11 学生端 release gate：仍为红灯，需按失败簇分配 owner 后重跑 core/mobile/multicourse/live-provider 前置检查。

S06 Visualization release：local/static regression 继续推进，但 strict verifier 仍需 S12/S22/S25 外部证据和 clean release/parity。

S18/S21/S23/S24 Mainland PEP High 插图与内容链：withdrawn high-school illustrations 需要 owner-approved replacement exact-layer assets 后再恢复断言。

S25/S22 release hygiene：磁盘已经恢复，但 direct root deploy 仍被 dirty-root release guard 阻止。

阻塞

Direct root deploy blocked：`node scripts/release-env-guard.mjs root-deploy --json` 失败，原因是 worktree dirty；S10 probe 在加入本报告 artifacts 前报告 1711 status entries。

学生端 E2E gate red：Practice combobox/unlock、lesson titles、registration/demo selectors、mobile Visualization、California assignment、Mainland roadmap/PEP High assets 仍阻断。

S06 strict completion not ready：S12/S22 production/storage parity 和 S25 release-slice 决策仍缺。

Vercel Preview LRS env 未完成：Vercel project 没有 connected Git repository；Production 已配置并验证。

历史 `.tmp` Playwright artifact cache 已被 `npm run test:analytics` package script 清除；如需要旧 trace/video，只能依赖已复制到 coordination 的报告证据。

风险

Dirty tree 范围很大：S10 probe 在加入本报告 artifacts 前报告 `git status --short` 1711 entries；`git status --porcelain -uall` 曾统计 3017 file entries，public/coordination/app/test 都有大量未整理内容。

LRS Production 已临时 overlay 发布成功，但源改动仍在 dirty tree 中；后续必须由 owner 决定如何 review/stage/commit，不能让临时状态长期漂移。

Student gate failures 混合真实产品问题与测试基线漂移；需要 S11 分簇 rerun 防止误判 provider 或课程质量。

Mainland PEP High illustration deletion/withdrawn state 若未明确产品决策，会持续阻断 lesson release assertions。

S10 运行 analytics 脚本带来的 `.tmp` 清理改变了 S22/S25 早前磁盘证据状态；报告以当前状态为准。

测试/构建状态

| Owner | Check | Status | Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| S10 fresh | npm run type-check -- --pretty false | Passed | Root TypeScript gate now clean in this run. |
| S10 fresh | npm run test:analytics | Passed | 23 tests passed; script removed `.tmp` by package definition. |
| S22/S11 | Teacher desktop gate | Passed with skip | 27 passed / 1 skipped after S22 fix. |
| S22/S11 | Teacher mobile smoke | Passed | 1 passed. |
| S11 | Student core desktop | Red | 6 passed / 16 failed. |
| S11 | Student mobile smoke | Red | 1 failed / 8 skipped. |
| S11 | Student multicourse | Red | 10 passed / 11 failed. |
| S11/S07/S19 | DeepSeek live text | Inconclusive | Blocked before provider calls in earlier run; status endpoint later passed. |
| S11/S19/S12 | SimpleTex/live OCR | Inconclusive | Practice combobox blocker prevented provider rows. |
| S22/S25 | release-env-guard root-deploy | Blocked | Dirty worktree; probe reported 1711 status entries before report artifacts; disk no longer blocker. |
| S10 | npm run build | Not run | Report automation avoided broad build/deploy work; S22 owns release gate. |

变更文件

窗口内 dirty-file mtime sample before this report: 205 entries. Largest buckets: HU-XIANGEN-STEM-BENCH 113, coordination 48, tests 22, app 10, components 6, lib 2, data 1, .env.local.example 1, skill files 2.

| Owner | Representative files | Meaning |
| --- | --- | --- |
| S19 | .env.local.example; app/api/learning-events/route.ts; app/api/lrs/status/route.ts; app/api/lrs/smoke/route.ts; lib/server/lrsClient.ts; lib/server/lrsClient.test.ts | LRS local/production integration; real secrets not recorded. |
| S22/S11 | tests/e2e/isolated-app.ts; tests/e2e/teacher-prep-toolchain.spec.ts; tests/e2e/teacher-console-button-matrix.spec.ts | Teacher prep isolated harness and teacher gate drift. |
| S11 | tests/e2e/app-shell-auth.spec.ts; student-smoke; student-frontend; practice-pager; student-button-dropdown-matrix; mainland/california specs; helpers.ts | Student gate repair/rebaseline work. |
| S04/S05/S07/S09/S12/S18 | app/practice/page.tsx; components/lesson/LessonView.tsx; app/api/ai-tutor/status/route.ts; app/register/page.tsx; app/api/auth/login/route.ts; data/mainlandPepHighTopics.ts | Targeted product/test support for S11 gates. |
| S10 | HU-XIANGEN-STEM-BENCH/; hu-xiangen-*-visualization-svg-skill.md; coordination/reports/2026-06-18-stembench-math-svg-implementation-report.docx | STEMBENCH source distillation and DOCX report. |
| S25/S22 | coordination/release-intake/2026-06-18-S25-visualization-release-slice-inventory.md; coordination/blockers/2026-06-18-S22-S25-production-release-space-dirty-tree.md | Release-slice and dirty-root blocker evidence. |

明日优先级

S25/S22：基于 dirty-root probe 和 S25 inventory 选择 clean/pruned release slice；禁止 dirty-root deploy。

S11/S04/S05/S09/S02/S15：先修复并重跑学生 core Practice、registration、lesson、dashboard gates。

S18/S21/S23/S24：决定 Mainland PEP High withdrawn illustration replacement/zero-image policy，并给 S11 可测 contract。

S06/S12/S22：在 slice 与 parity 准备好后重跑 Visualization backend/API、production route/storage parity、strict verifier。

S19/S12/S22：保持 LRS Production 监控，整理 reviewable source diff；Preview env 等 connected Git 决策。

需要 Dr. Peter Hu 决策

是否批准 S25/S22 走 clean/pruned release worktree 或 staging path；不建议 dirty-root deploy override。

学生端红灯修复优先级：先 Practice/registration/lesson，还是先 Mainland/California 课程链？

Mainland PEP High 已撤回插图：是否要求 S24 先补 exact-layer replacement，或在短期 release 中继续 zero-image contract？

LRS：Production 已通；是否需要补 Vercel Preview 连接 Git 或接受 Production-only 验证路径？

E2E artifact retention：是否调整 `npm run test:analytics` 的 `.tmp` 清理行为，避免 future evidence cache 被轻量测试清除？

证据与边界说明

S10 读取 AGENTS.md、automation memory、coordination/session-logs、coordination/blockers、coordination/release-intake、coordination/reports，并运行 git/disk/type-check/analytics/release-guard probes。未复制、打印、总结或记录任何真实 credential value。

本报告是 coordination artifact，不代表 feature-code approval、Git staging/commit、branch、push、deploy approval 或 production write approval。