MAIS-MVP President Report

每日总裁报告 | Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date 报告日期 | 2026-06-21 Asia/Hong_Kong |
| Reporting window 报告窗口 | 2026-06-20 08:00 to 2026-06-21 08:00 HKT |
| Prepared by 编制 | S10 tooling/docs/report lead automation |
| Formal scope 正式范围 | S01-S25 coordination model from AGENTS.md |
| Artifact 交付物 | coordination/reports/2026-06-21-president-report.docx |

Chinese Executive Summary

| # | 重点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产性能已有实质进展 | S22 在干净发布路径中修复 Teacher Scott 仪表盘、demo 登录写存储、/api/me includeLessonEntry=false 和学生登录切换；生产 warm 路径已回到约 0.65-1.7 秒区间，但冷启动仍有多秒波动。 |
| 2 | 发布必须继续走隔离路径 | S25/S22 证明仓库根目录仍严重脏，根部署防护正确阻断；已生成 path-clean staging 包，但它包含混合 owner 变更，不能直接发布。 |
| 3 | QA 找到两个核心风险 | S11 已验证 lesson guest gate 修复，并在生产复现 Visualization Lab 三个图形/刻度问题；Practice Check Answer 慢点主要在 API/storage，非前端 1.2 秒延迟。 |
| 4 | S08/S12 正在拆分 userStore | 多个持久化边界已抽取，但当前根 type-check/test:analytics 因 teacherOpsNoticePersistence 模块缺失而红，需要 S12/S13/S08 收口。 |
| 5 | US_CA Adaptive K-G5 有小范围候选 | S18 批准 12 题 K-G5 beta seed 进入 integration review；S23 建议仅在 S15 regression 通过后推广，US_NC 和 CA P6-S6 继续保持 candidate/fallback。 |

English Executive Summary

| # | Point | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 | Production performance improved | S22 shipped clean-slice fixes for teacher dashboard/login, demo-account storage writes, /api/me includeLessonEntry=false, and student login navigation. Warm paths are much faster, while cold-start variance remains visible. |
| 2 | Root release remains unsafe | S25/S22 confirmed the dirty-root guard is working. The staging package is path-clean for inspection but not release-approved because it mixes many owners. |
| 3 | QA has clear evidence | S11 verified the lesson guest gate, reproduced live Visualization Lab graph issues, and isolated Practice Check Answer latency to backend/API work rather than the UI delay. |
| 4 | userStore split is the current red gate | S08/S12 made broad domain-boundary progress, but current type-check and analytics tests fail on a missing teacherOpsNoticePersistence module. |
| 5 | Adaptive beta is scoped | S18/S23 support only a small US_CA K-G5 adaptive seed pending S15 regression and S02 fallback UI; US_NC and broader CA grades remain held. |

报告窗口摘要

| 项目 | 摘要 |
| --- | --- |
| 窗口 | 2026-06-20 08:00 至 2026-06-21 08:00 HKT。 |
| 有新日志的会话 | S05, S06, S08, S11, S12, S16, S22, S25；S06/S08/S12 在 2026-06-21 凌晨继续工作；S10 本报告自动化补充。 |
| 提交记录 | 窗口内有 12 个 Git commit，主要涉及删除低质/过期插图包、教师控制台、后端/API、lesson、visualization 和 games runtime surfaces。 |
| 当前工作树 | 报告生成前 git status 显示 330 modified、316 untracked；dirty root 不适合直接发布。 |
| S10 fresh checks | type-check 与 test:analytics 均在 TypeScript compile 阶段因 missing teacherOpsNoticePersistence 模块失败。 |

总体项目进展

| 领域 | 进展 |
| --- | --- |
| 生产可用性 | S22 已把教师 dashboard、/api/me、学生登录 warm path 推到生产并验证；冷启动与 Practice API/storage 慢路径仍需跟进。 |
| 学习内容/路由 | S05 完成 lesson guest auth gate；S11 验证 guest lesson 不再直接看内容；S21/S18/S23 仍需处理缺失 generated-content source packages。 |
| Visualization Lab | S06 继续 MAIS Manim V2、STEMBENCH demo 修复和 bundle slimming；S11 证明生产旧问题仍存在，需要部署/路由一致性收口。 |
| 后端架构 | S08/S12 正在把 lib/server/userStore.ts 拆成 auth、student activity、teacher ops、parent、gamification、AI governance 等持久化边界。 |
| 发布治理 | S25/S22 已形成根目录 release hygiene map 和 staging 证据；下一步应先落 release tooling/guard slice，再按 owner 小切片推进。 |

S01-S25 会话状态表

| ID | 角色 | 状态 | 窗口内要点/下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | App shell/home | 无新日志 | S22 发布/验证 homepage slice，S01 文件被消费但无独立 S01 handoff。 |
| S02 | Dashboard/progress | 无新日志 | 学生登录/仪表盘性能由 S22 协调；US_CA adaptive fallback UI 仍需 S02。 |
| S03 | Roadmap | 无新日志 | S06 为 bundle split 限定触碰 roadmap import；正式 roadmap owner 未交付新日志。 |
| S04 | Practice | 无新日志 | S11 将 Check Answer 慢点路由给 S12/S22；S04 只在需要 UX fallback 时介入。 |
| S05 | Lessons | 完成 | Guest lesson gate 与 middleware 早拦截完成；S11/S22 isolated Playwright 验证通过。 |
| S06 | Visualization | 活跃/部分完成 | MAIS Manim V2 多个证据层、STEMBENCH drag/preview、bundle slimming；生产图形问题仍需发布/回归。 |
| S07 | AI tutor | 无新日志 | 本窗口无 provider 行为变更；AI tutor 相关脏文件需 S07/S19 协调。 |
| S08 | Shared state/types | 活跃/进行中 | 与 S12 拆 userStore 边界；多域接口/测试边界完成，整体 split 未收尾。 |
| S09 | i18n/a11y | 无新日志 | 本窗口无独立 copy/a11y handoff。 |
| S10 | Docs/report | 完成本报告 | 收集证据、运行 fresh checks、生成 DOCX 与 automation memory。 |
| S11 | QA/release quality | 完成多项验证 | Lesson/visualization regression green；生产 Practice latency 与 live Visualization bugs 有证据。 |
| S12 | Backend/API | 活跃/进行中 | Practice API lightweight path、auth/teacher fixes、userStore implementation split；当前 missing module 阻断 root checks。 |
| S13 | Teacher console | 无新日志 | S12/S08 teacher-ops split 涉及 S13 surface；需配合 missing teacherOpsNoticePersistence 收口。 |
| S14 | Parent console | 无新日志 | Parent notice/report/message 边界由 S08/S12 处理，未见 S14 独立日志。 |
| S15 | Adaptive engine | 待办 | US_CA K-G5 beta seed 需要 S15 regression 后才能 live adaptive。 |
| S16 | Research | 完成 | 完成 3Blue1Brown/Manim 方法论报告、中文手册、全局 skill 与源码级架构参考。 |
| S17 | Gamification | 无新日志 | S25 将 reward/game 相关数据切片分开，S17 暂无独立交付。 |
| S18 | Content QA | artifact 完成 | US_CA Adaptive K-G5 12-row beta seed QA: approved-for-integration-review。 |
| S19 | API/env config | 无新日志 | S22 env preflight 因 Vercel CLI TLS/user-load 问题未完成；无 secret 值记录。 |
| S20 | Games | 无新日志 | 窗口内有 game runtime commit/dirty files；S25 建议 S20 game data 独立切片。 |
| S21 | Content/RAG pipeline | 待办/阻塞相关 | 多个 generated-content source packages 缺失；S25 指向 S21/S18/S23 处理。 |
| S22 | Release engineering | 活跃/完成多项 | 生产 performance releases、root hygiene、staging package、bundle build evidence；禁止 dirty-root release。 |
| S23 | Integration/promotion | artifact 完成 | US_CA K-G5 beta seed promotability: pending S15 regression and S02 fallback。 |
| S24 | Exact-layer | 无新日志 | 无 fresh exact-layer handoff；仍在 content promotion chain 中保留。 |
| S25 | Git hygiene | 完成 | Data 28 slicing 与 root release hygiene map 完成；推荐先 release hygiene slice。 |

已完成工作

| Owner | 事项 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| S22/S12/S11 | 生产性能发布 | Teacher dashboard/login、/api/me includeLessonEntry=false、student login warm transition 已部署并验证；warm login 约 650-948ms，teacher/dashboard API warm 约 1.6-1.7s。 |
| S05/S11/S22 | Lesson guest gate | 未登录 lesson/student lesson 路径改为 login redirect；focused unit 与 isolated Playwright 通过。 |
| S06/S22 | Visualization bundle slimming | roadmap 与 visualization routes first-load JS 报告为 104 kB；build 与 production-server smoke 通过，未发布 dirty root。 |
| S06 | MAIS Manim/STEMBENCH | 多个 Manim evidence modules 与 browser attributes 完成；STEMBENCH Euler drag/preview 恢复。 |
| S11 | 生产 bug 证据 | Practice Check Answer 慢点定位到 API/storage；Visualization Lab 三个生产问题已复现并存档截图/summary。 |
| S16 | 研究/skill | 完成 3Blue1Brown-style visualization 报告、中文 handbook、全局 Codex skill。 |
| S18/S23 | US_CA adaptive seed | 12 题 K-G5 beta seed 获 S18 integration-review 批准；S23 给出 promote-after-S15-regression 决策。 |
| S25/S22 | Release hygiene | dirty-tree ownership map、data 28 slicing、path-clean staging package 与 root guard evidence 已完成。 |

进行中工作

| Owners | 事项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| S08/S12/S13 | userStore domain split | 多域边界持续抽取；当前 teacherOpsNoticePersistence 缺失导致 root type-check/test:analytics 红。 |
| S06/S11/S22 | Visualization production parity | 本地/新 runtime 有进展，但生产 /visualization-lab 仍复现 ticks/clamp/complex boundary 问题。 |
| S21/S18/S23 | generated-content package reconciliation | California/Arkansas/Florida/HK EASE/mainland BNU source packages 缺失或需 gate。 |
| S15/S02/S23 | US_CA adaptive beta integration | 小范围 seed 可进入 regression/fallback 验证；US_NC 与更高年级继续 hold。 |
| S12/S22/S04 | Practice API latency | Check Answer 约 73s 主要耗在 /api/attempts；需 backend/storage root cause 或 S04 UX fallback。 |

阻塞项

| 阻塞 | Owner | 影响 |
| --- | --- | --- |
| Root release | S25/S22 | dirty root 防护阻断；当前 330 modified + 316 untracked。必须使用 clean worktree/pruned staging。 |
| TypeScript gate | S12/S13/S08 | missing @/lib/server/userStore/teacherOpsNoticePersistence 使 S10 fresh type-check 与 test:analytics 均失败。 |
| Generated content | S21/S18/S23 | 多个 adapter 引用缺失 generated-content JSON；不能 adapter-only 合入。 |
| Env parity | S19/S22 | Vercel env preflight 因 TLS socket disconnect 未能列出 env inventory；未读取或记录 secret。 |
| Live visualization | S06/S22/S11 | 生产 route mismatch 与旧图形问题仍存在，发布证据不能只依赖新 route specs。 |

风险

| 风险 | 说明 |
| --- | --- |
| 发布风险 | 混合 owner dirty tree 很大，直接发布会把未签核 runtime/content/test changes 混在一起。 |
| 性能风险 | 生产冷启动/document RSC 仍可出现 17-24s；Practice API/storage 路径在实测中约 72s。 |
| 内容风险 | US/香港/内地 generated packages 与 RAG safe cards 需要 S21/S18/S23 gate，避免未授权/未 QA 内容进入 live。 |
| QA风险 | root type-check 红会遮蔽其他回归；需先修 missing module 再跑全量 gates。 |
| 产品一致性风险 | Visualization Lab live route 与新 `/student/tools/visualizations` 规格不一致，容易产生错误 release evidence。 |

测试/构建状态

| Owner | Check | Result | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| S10 fresh | npm run type-check -- --pretty false | Fail | TS2307 missing @/lib/server/userStore/teacherOpsNoticePersistence。 |
| S10 fresh | npm run test:analytics | Fail | 同一 TypeScript compile blocker，analytics/adaptive tests 未执行。 |
| S22 23:40 | npm run build | Pass | dirty-root evidence only；roadmap/visualization first-load JS 104 kB。 |
| S06 | Manim/canvas focused suites | Pass | 多次 300+ case suites green；个别 type-check 阻塞来自 S12/S13 drift。 |
| S05/S11 | lessonAccessPolicy + visualization regressions | Pass | 8/8 target suite；guest lesson Playwright isolated 2/2 pass。 |
| S22 production | teacher/student performance smoke | Pass with caveat | warm paths healthy；cold-start variance remains。 |
| S11 production | Practice and Visualization checks | Evidence | Practice delay isolated to API/storage；Visualization bugs reproduced。 |

文件变更

| 类别 | 摘要 |
| --- | --- |
| Window commits | 12 commits between 10:07 and 13:30 HKT: cleanup rejected/low-quality illustration artifacts, teacher console runtime, backend auth/platform routes, lesson runtime, visualization runtime, and games runtime surfaces. |
| Dirty modified roots | Tracked modified top roots: components 83, app 72, lib 47, data 39, coordination 35, tests 34, plus config/package/shared files. |
| Dirty untracked roots | Untracked top roots: components 131, coordination 101, lib 77, data 44, public 34, app 29, tests 23, scripts 15. |
| Fresh coordination artifacts | S11 live-viz report/artifacts, S22 root release hygiene, S25 data/root release intake, S18/S23 US_CA adaptive beta package, S05/S06/S08/S11/S12/S16/S22/S25 logs. |
| S10 new outputs | coordination/reports/2026-06-21-president-report.docx and coordination/session-logs/2026-06-21-S10.md. |

明日优先事项

| # | Owner | Priority |
| --- | --- | --- |
| 1 | S12/S13/S08 | 修复 teacherOpsNoticePersistence missing module，使 type-check 与 test:analytics 重新可用。 |
| 2 | S25/S22/S10 | 先完成 release hygiene tooling/config slice；任何 runtime release 前刷新 dirty-tree map。 |
| 3 | S21/S18/S23 | 恢复/签核 generated-content source packages，解除 adapter-only module resolution 阻塞。 |
| 4 | S06/S11/S22 | 把 Visualization Lab tick/clamp/complex fixes 对齐到 live route，并补 production parity evidence。 |
| 5 | S15/S02/S23 | 跑 US_CA K-G5 adaptive seed regression，并准备 dashboard fallback/limited-beta copy。 |
| 6 | S12/S22/S04 | 继续 Practice /api/attempts、/api/questions、/api/mistakes、/api/learning-events latency root cause。 |

需要 Dr. Peter Hu 决策

| 决策项 | 需要决定 |
| --- | --- |
| Release order | 是否同意先落 release hygiene slice，再按 S12 backend performance、S01 homepage、S06 visualization、content/RAG、games 等小切片推进？ |
| US_CA adaptive beta | 是否把 `US_CA_MATH K-G5` 12-row beta seed 作为优先集成范围？US_NC 与 CA P6-S6 当前建议继续 hold。 |
| Visualization release | 是否授权 S06/S22 在 S11 复验后准备 live Visualization Lab fixes 的 clean/pruned release slice？ |
| Performance target | demo/student/teacher warm path 已明显改善；是否设定 cold-start 与 Practice API/storage 的可接受 SLA/优先级？ |
| Content source packages | 是否安排 S21/S18/S23 优先恢复并签核缺失 generated-content packages，以解除全量 type/build 与 content release 阻塞？ |