MAIS-MVP President Report / 总裁日报

Reporting window: 2026-06-23 08:00 to 2026-06-24 08:00 Asia/Hong_Kong

| Metadata | Value |
| --- | --- |
| Report date / 报告日期 | 2026-06-24 |
| Prepared for / 收件人 | Dr. Peter Hu |
| Prepared by / 负责人 | S10 Tooling, Docs, and Report Lead |
| Formal scope / 正式范围 | S01-S25 coordination model from AGENTS.md |
| Evidence sources / 证据来源 | AGENTS.md, coordination logs/reports, current Git status, safe fresh checks |

# Chinese Executive Summary / 中文执行摘要

本报告覆盖 2026-06-23 08:00 至 2026-06-24 08:00（Asia/Hong_Kong）。窗口内有 S06、S08、S10、S11、S12、S22 的新日志，以及 2026-06-24 早段 S06/S08/S12 续作日志；未发现按 mtime 新增的 formal blocker 或 decision 记录。

S11 完成 6/22 bug 报告复核并执行 owner-approved 跨面修复包，覆盖登录深色选择框、练习答案/图片提交、教师班级表单、Visualization Lab 导航/Number B/1-L.5 视觉适配等；本地 targeted tests、type-check、build 和浏览器 spot checks 均有通过记录。

S22/S12 针对 Teacher Scott 首次登录/首次 teacher dashboard 冷启动做了本地 fast-path 跟进；12-button sidebar latency 已作为生产基线关闭，但本窗口内未做新的生产部署，后续需 clean staging 后再决定是否发布。

S08/S12 持续拆分 `lib/server/userStore.ts`：AI governance、teacher ops、gamification、Nova Lens、auth、student activity 等边界继续向 domain modules 迁移；当前 fresh `npm run type-check -- --pretty false` 通过。

S06 持续推进 MAIS Manim V2 证据合约，新增大量 source-policy/data-attribute/browser-QA evidence slices；focused Manim 测试和 broad Manim command 多次通过，但 broad 3D catalog drift 仍需 S06/S11/S22 决定是否先修复。

当前根目录仍高度 dirty：`git status --porcelain` 统计约 885 条状态项（360 modified、525 untracked）。S25 release intake 和 S22 clean/pruned staging 仍是任何 release 的前置条件。

# English Executive Summary

The report covers 2026-06-23 08:00 through 2026-06-24 08:00 Asia/Hong_Kong. Fresh window evidence exists for S06, S08, S10, S11, S12, and S22, plus early 2026-06-24 continuations for S06/S08/S12.

S11 completed the 6/22 bug-report verification and owner-approved implementation package across practice, login, teacher class layout, and Visualization Lab surfaces, with focused tests, type-check, build, and local browser spot checks recorded as passing.

S22/S12 implemented a local Teacher Scott first-entry cold-start fast path. The earlier production 12-button Teacher Console latency fix remains the baseline; this new cold-start follow-up has not been deployed.

S08/S12 continued the `userStore.ts` domain split with RED/GREEN boundary tests and root-delegation cleanup. A fresh S10 type-check from the dirty root passed.

S06 advanced MAIS Manim V2 evidence contracts through many small deterministic slices. Focused tests passed repeatedly; broad catalog drift still needs ownership before claiming full visualization regression green.

The root worktree remains too dirty for direct release. S25 non-destructive intake and S22 clean staging remain mandatory before publish decisions.

# 汇报窗口摘要

窗口：2026-06-23 08:00 至 2026-06-24 08:00 Asia/Hong_Kong。S10 只把该窗口后的活动作为本日报新工作；2026-06-23 03:04 HKT 的生产发布仅作为背景基线，不作为本窗口新完成项。

| 项目 | 摘要 |
| --- | --- |
| 新鲜日志 | S06, S08, S10, S11, S12, S22；另有 2026-06-24 S06/S08/S12 续作日志 |
| 正式 blocker/decision | 按 mtime 未发现窗口内新增 blocker 或 decision 文件；S08 日志引用的 analytics gate blocker 属于既有背景 |
| fresh checks | `npm run test:analytics` 23/23 通过；`npm run type-check -- --pretty false` 通过 |
| changed files in window | mtime 过滤约 228 个文件（排除 .git/node_modules/.next/.tmp），主要集中在 components、lib、coordination、app |

# 整体项目进展

产品可用性：Teacher Console sidebar latency 的生产问题已在上一窗口关闭；本窗口进一步针对首次动态 entry/cold-start 做了本地后续优化。

质量修复：S11 bugfix package 已把多个用户可见问题转化为 targeted regression evidence，适合进入下一次 clean release slice。

架构整理：S08/S12 的 `userStore.ts` domain split 正在减少 root facade 责任，提升 backend persistence 边界清晰度。

可视化研发：S06 Manim V2 正在把 Manim source semantics 变成稳定 data-attribute 和 contract-test evidence，进展快但文件面很大。

发布状态：根目录 dirty 面积仍大，直接 root deploy 仍不应使用。任何发布应走 S25 ownership map + S22 pruned staging + S11 targeted regression。

# S01-S25 会话状态表

| Session | Owner | 状态 | 窗口证据 / 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | App shell | 无新日志 | S11 修复包触及 Navbar legacy Visualization Lab active state；需 S01 复核时走后续 release slice。 |
| S02 | Dashboard/progress | 无新日志 | 未见当前窗口 dashboard/progress owner 工作；S02 后续主要消费 adaptive/dashboard regression。 |
| S03 | Roadmap | 无新日志 | 未见当前窗口 roadmap owner 工作。 |
| S04 | Practice | 无新日志；被 S11 消费 | S11/S12 修复 practice answer matching、photo payload contract；S04 应在 release 前确认 practice UX。 |
| S05 | Lessons | 无新日志 | 未见 lesson owner 新工作。 |
| S06 | Visualization | 活跃/进行中 | 大量 MAIS Manim V2 evidence slices；focused/broad Manim tests 多次通过，broad catalog drift 仍需处理。 |
| S07 | AI tutor | 无新日志 | 无 provider/prompt 行为变更；S12 仅迁移 AI Tutor context storage boundaries。 |
| S08 | State/analytics | 活跃/进行中 | `userStore.ts` domain split 与 analytics/backend boundary cleanup；fresh type-check 已通过。 |
| S09 | Copy/a11y | 无新日志；被 S11 消费 | S11 修复 login dark select contrast；S09 可后续复核 copy/a11y。 |
| S10 | Tooling/docs/report | 活跃 | 生成日报、运行 fresh checks、记录协调状态；未改 feature code。 |
| S11 | QA/release quality | 完成本地修复包 | 复核 6/22 bug 报告并执行 owner-approved fixes；targeted tests/build/browser spot checks 有通过记录。 |
| S12 | Backend/API | 活跃/进行中 | 与 S08 继续 domain split；与 S22 完成 Teacher Scott first-entry fast path 本地证据。 |
| S13 | Teacher console | 无新日志；被 S11/S22 消费 | S11 触及 teacher class form；S22/S12 触及 no-class teacher entry path。 |
| S14 | Parent console | 无新日志 | 未见当前窗口 parent owner 工作。 |
| S15 | Adaptive engine | 无新日志 | 未见 adaptive owner 新工作；analytics tests 覆盖 adaptive logic 23/23 通过。 |
| S16 | Research | 无新日志 | 未见 learning-science research 新工作。 |
| S17 | Gamification | 无新日志；被 S08/S12 消费 | S08/S12 移动 gamification persistence normalization；需 S17 只在 reward behavior 变化时复核。 |
| S18 | Content QA | 无新日志 | 未见 content QA 新签核；不应绕过 S18/S23 gates。 |
| S19 | API/env | 无新日志 | 本窗口未读取或记录 secrets；preview env parity 只在新 preview release 需要时再由 S19 处理。 |
| S20 | Game learning | 无新日志 | 未见 game owner 新工作。 |
| S21 | Content/RAG | 无新日志 | 未见 content pipeline 新工作。 |
| S22 | Release engineering | 活跃/需后续门控 | S22/S12 first-entry cold-start follow-up 本地完成；root build caveat 仍要求 clean staging。 |
| S23 | Integration | 无新日志 | 未见 candidate-to-live 新工作；内容 promotion 仍需 S23 gate。 |
| S24 | Illustration exact layer | 无新日志 | 未见 exact-layer 新工作。 |
| S25 | Git hygiene/release intake | 无新日志 | 当前 dirty tree 仍需 S25 新 daily map；本报告只做非破坏性状态统计。 |

# 已完成工作

| 负责人 | 事项 | 完成结果 |
| --- | --- | --- |
| S11 + S04/S06/S09/S12/S13 | 6/22 bug-report package | 完成复核与本地修复；覆盖 answer matching、photo payload、login option contrast、teacher form、visualization nav/Number B/1-L.5。 |
| S22 + S12 | Teacher Scott first-entry follow-up | 完成本地 fast-path 实作和 31/31 focused test bundle；未部署，需 clean staging。 |
| S08 + S12 | `userStore.ts` domain split slices | 完成 AI governance、teacher ops、gamification、Nova Lens、auth/student activity 等多轮 RED/GREEN boundary movement。 |
| S06 | MAIS Manim V2 evidence contracts | 窗口内新增/强化多个 Scene/Animation/InteractiveScene source-policy evidence attrs 与 Canvas contract coverage。 |
| S10 | Fresh checks for report | `npm run test:analytics` 23/23 通过；`npm run type-check -- --pretty false` 通过。 |

# 进行中工作

S06 Visualization：Manim V2 evidence coverage 仍在持续，broad `threeDSceneMath.catalog.test.ts` catalog drift 未关闭；Playwright/browser checks 本窗口未作为每个 slice 的门控。

S08/S12 State/API：`userStore.ts` root facade 仍有 curriculum/topic/question/lesson normalization 和部分 wrappers 待拆分；应继续小 slice + focused tests。

S22/S12 Release/API：Teacher Scott first-entry fast path 需要 pruned staging build + owner approval + live timing smoke 后才可生产发布。

S25 Git hygiene：当前 dirty tree 太大，下一次 release 前必须刷新 ownership map 和 recommended PR/commit slices。

# 阻塞项

| 类别 | 说明 |
| --- | --- |
| formal blocker files | 窗口内未发现按 mtime 新增的 `coordination/blockers/` 文件。 |
| release blocker | 根目录仍 885 条 dirty status entries；AGENTS.md 要求 S25 map + S22 clean/pruned staging，禁止 dirty-root 直接发布。 |
| build blocker/risk | S22/S12 follow-up 记录 root `npm run build` 编译后在 `.next/build-manifest.json` ENOENT 失败；应使用 clean staging 验证。 |
| visualization gate | S06 broad 3D catalog command仍有 `threeDSceneMath.catalog.test.ts` drift：当前 730 labs vs expected 695，以及 Mainland PEP junior label差异。 |

# 风险

Dirty-tree 风险：当前 status 约 360 modified + 525 untracked，跨 components/lib/app/data/tests/coordination 多域；不先切片会导致 release/rollback 难以审计。

回归范围风险：S11 bugfix package 跨 practice/login/teacher/visualization 多面，虽然 targeted evidence 充分，但仍需 S11/S22 release matrix 包装。

首屏性能风险：Teacher Scott sidebar click 已快，但首次登录/首次 dashboard entry 仍可能受 Vercel/serverless/storage cold-start 影响。

可视化规模风险：S06 Manim V2 文件面很大、attr count 持续增长，若 catalog drift 不收敛，后续全量 regression 可信度会下降。

内容/课程风险：本窗口无 S18/S21/S23 新签核；任何 live content promotion 不应跳过既定 chain。

# 测试 / 构建状态

| 来源 | 检查 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| S10 fresh | `npm run test:analytics` | Pass: 23/23。 |
| S10 fresh | `npm run type-check -- --pretty false` | Pass。 |
| S11 | bugfix targeted tests + build + browser spot checks | Pass per S11 log: answerMatching, reported-bug regressions, attempts fast path, visualization regressions, type-check, build, local browser checks。 |
| S22/S12 | first-entry focused bundle | Pass: 31/31 + type-check; root build compiled then failed `.next/build-manifest.json` ENOENT。 |
| S06 | focused/broad Manim commands | Repeated pass for focused and `components/visualizations/three/manim/*.test.ts`; broader 3D catalog drift remains。 |
| Not run by S10 | fresh root `npm run build` / full Playwright | 未运行：dirty-root/.next contention 已有 S22 caveat；full regression 属 S11/S22 release gate。 |

# 变更文件

S10 mtime 过滤（排除 `.git`、`node_modules`、`.next`、`.tmp`）显示窗口内约 228 个文件有变更；当前 Git dirty status 约 885 条（360 modified、525 untracked）。以下为主要集中区和代表性文件，不是完整路径清单。

| 区域 | 窗口变更数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| components | 137 | 主要为 S06 Manim/ThreeDLab evidence files，以及 S11 practice/teacher/visualization UI fixes。 |
| lib | 56 | 主要为 S08/S12 `userStore` domain modules、answer matching、teacher first-entry fast path。 |
| coordination | 20 | session logs、S22/S12 follow-up report、2026-06-23 report artifacts。 |
| app | 7 | attempts route、login page、teacher foundation path、visualization sessions route等。 |
| tests / config / local | 少量 | test specs、temporary tsconfig、`.local` SQLite、`.DS_Store` 等；release 时应由 S25/S22 判断不可 staged 项。 |

代表性路径：`components/visualizations/three/manim/*`, `components/visualizations/three/ThreeDLabCanvas.tsx`, `lib/server/userStore.ts`, `lib/server/userStore/*Persistence.ts`, `app/teacher/getTeacherFoundation.ts`, `app/login/page.tsx`, `components/practice/PracticeQuestionCard.tsx`, `components/teacher/TeacherManagementViews.tsx`, `coordination/session-logs/2026-06-24-S10.md`。

# 明日优先事项

S25：先跑 non-destructive dirty-tree ownership map，按 S01-S25 切出 release-safe slices，并标记 `.local`、`.DS_Store`、report render artifacts、generated/local outputs 不可进入 release。

S22/S12：若 owner 批准，使用 pruned staging 验证 Teacher Scott first-entry fast path，跑 focused bundle + staged build + live timing smoke；不要 dirty-root deploy。

S11：把 S11 6/22 bugfix package 拆成 focused regression package，给 S04/S06/S09/S13/S12 owner 复核路径。

S06：决定先修 `threeDSceneMath.catalog.test.ts` drift，还是继续 Manim V2 evidence slices；若继续，记录 waiver/risk。

S08/S12：继续 `userStore.ts` domain split，但保持每个 slice RED/GREEN、type-check、diff hygiene，避免跨课程/content ownership。

# 需要 Dr. Peter Hu 决策

是否批准 S22/S12 把 Teacher Scott first-entry fast path 进入 clean staging，并在通过后安排生产 timing smoke？

是否把 S11 6/22 bugfix package 作为下一次 release 的优先 clean slice？如是，需要 S25 ownership map + S22 staging + S11 targeted matrix。

S06 是否应暂停新增 Manim V2 evidence，先关闭 broad catalog drift（730 vs 695 labs / label expectation），以恢复全量 visualization regression 可信度？

S08/S12 `userStore.ts` domain split 的下一目标是继续架构清理，还是优先稳定 release gates？

是否需要 S19 为下一轮 Preview 环境补齐/复核变量名 parity？本报告未读取、记录或输出任何 secret values。