MAIS-MVP President Report

MAIS-MVP 总裁日报

| Metadata | Value |
| --- | --- |
| Report date / 报告日期 | 2026-06-25 |
| Reporting window / 统计窗口 | 2026-06-24 08:00 - 2026-06-25 08:00 Asia/Hong_Kong |
| Prepared for / 收件人 | Dr. Peter Hu |
| Prepared by / 编制 | A10-owned recurring president-report automation |
| Repository / 项目路径 | /Users/dongpinhu/Desktop/MAIS-MVP |
| Run time / 生成时间 | 2026-06-25 10:47:44 HKT |

# Chinese Executive Summary

本窗口有实质性工程进展：A01/A22 已把 US CA Student Shirleen 示例账户 P0 登录问题发布到生产并完成 www.mais.ac / www.mais.hk live smoke。

A11 继续 P0/P1 bugfix triage，结合 A10/A19 的 BUG_LRS 修复后，30-day live BUG_LRS queue 显示 0 unique/open failed bug statements。

A07 完成 AI Tutor 文本稳定性、SSE final event、DeepSeek/Qwen failover、quick-choice UI 与 voice draft removal；A02/A05/A06/A12 同步推进 Dashboard、California lessons、Visualization/Manim、backend storage work。

Fresh A10 checks: `npm run type-check` passed，`npm run test:analytics` passed 23/23；但 fresh dirty-root deploy preflight 仍按政策阻止直接发布。

当前最大管理风险不是单个功能，而是 921-entry dirty root。下一步必须由 A10/A25 切片，A22 从 clean/pruned source 发布，A11 从 clean slices 复跑 regression gates。

# English Executive Summary

The window contained substantial active work. The US CA Student Shirleen example-login P0 was fixed, deployed to production, and smoke-tested on both www.mais.ac and www.mais.hk.

A11 continued P0/P1 regression triage. After A10 restored and corrected the BUG_LRS CLI and A19 configured local redacted variables, the 30-day live failed-bug queue is clear.

AI Tutor reliability and UX improved through DeepSeek/Qwen failover, SSE final-event handling, status wording, quick-choice buttons, and voice transcript direct-submit behavior.

Fresh morning checks passed for type-check and analytics. Release risk remains centered on a very large dirty root and blocked Vercel production authentication, not on the fresh type gate.

The next operating priority is release slicing: review the P0 hotfix, AI Tutor, CA lessons, Visualization/Manim, backend storage, and tooling slices separately before any wider production action.

# 统计窗口摘要

统计窗口：2026-06-24 08:00 至 2026-06-25 08:00（Asia/Hong_Kong）。本报告按正式 S01-S25 范围展示；AGENTS.md 当前稳定角色命名为 A01-A25，历史 Sxx 与 Axx 一一对应。

本窗口不是 “No assigned work”。有多条 fresh session logs、A22 deploy reports、A25 release intake、A19 blocker resolution、A06 Manim continuation、A11 P0/P1 regression evidence。

# 整体项目进展

产品侧：学生登录、Dashboard Settings、California lesson 内容呈现、Practice Arena、AI Tutor、Visualization Lab 均有可验证修复或改进。

质量侧：fresh type-check 与 analytics green；A11 日志显示多个 focused Playwright/source gates green，lesson-all 71 targets 已按 slice covered。

发布侧：一个 P0 production deploy 已完成；另一个 preview deployment READY；新的 production follow-up 因 Vercel authentication blocked 未完成。

流程侧：A10/A25 已把 root-as-integration-inventory、clean worktree/pruned staging、generated cleanup dry-run first 等规则写入 coordination contract。

风险侧：dirty root 已增长到 921 status entries，直接 root deploy 仍被 fresh preflight 阻止。

# S01-S25 会话状态表

| 范围 | 角色 | 状态 | 本窗口证据 | 下一步/风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 / A01 | App shell / auth | 完成 | US CA Student Shirleen 一键示例登录修复并已生产验证；Dashboard Settings 分层修复。 | 保持为 P0 production slice，等待 A25/A22 clean-slice 归档。 |
| S02 / A02 | Dashboard UI | 完成 | 学生 Dashboard Settings 弹窗、NOVA LENS 关闭开关、US 年级栅格对齐；type-check 与浏览器几何检查通过。 | 若该 UI 反复回归，交 A11 加入小型可视回归。 |
| S03 / A03 | Roadmap | 无新日志 | 本窗口未见独立 S03/A03 日志。 | Roadmap 仍按既有边界等待新任务。 |
| S04 / A04 | Practice | 被 A11 消费 | A11 修复 Practice Arena 解锁流程、拍照上传中英文本地化、lesson practice 探针；无独立 A04 日志。 | 将 A11 跨域修复切成 A04-owned review slice。 |
| S05 / A05 | Lessons | 完成 | California lesson 重复区块、practice links、focused CA lesson Playwright 通过。 | 纳入 CA lesson/data release slice；避免直接从 dirty root 发布。 |
| S06 / A06 | Visualization Lab | 完成/持续推进 | MAIS Manim V2 source contracts、catalog/page-registry cleanup、reported visual fixes；多次 pure suites 与 type-check 通过。 | 压缩 untracked Manim slice，交 A11/A22 做 clean-slice 回归。 |
| S07 / A07 | AI Tutor | 完成 | DeepSeek/Qwen failover、SSE final event、status wording、quick-choice buttons、voice draft removal；focused tests 通过。 | A19/A22 决定是否配置 DeepSeek pinned IP 与生产 env parity。 |
| S08 / A08 | State/analytics | 完成（legacy S08） | teacher-ops assignment/inbox/resource/assessment/report/live collection drain；userStore focused tests 通过。 | 下一步处理 curriculum/topic/question/lesson normalization 边界。 |
| S09 / A09 | Copy/a11y | 无独立日志 | 本窗口无独立 A09 日志；A11/A04 处理 Practice photo copy/a11y。 | 如需统一术语，后续由 A09 复核。 |
| S10 / A10 | Tooling/reporting | 完成/进行中 | AGENTS S-to-A migration、root/worktree policy、BUG_LRS CLI 修复、xAPI failed-only 过滤、本 president report。 | 继续与 A25 切分 dirty tree。 |
| S11 / A11 | QA/release quality | 完成 | P0/P1 bugfix triage；BUG_LRS 0 open failed statements；lesson-all 71 targets slices covered；build/type-check evidence。 | 把跨 owner 修复按 A01/A04/A05/A06/A12/A22 切片。 |
| S12 / A12 | Backend/API | 完成（legacy S12） | userStore teacher-ops domain split；role-aware login next filtering；answer matching/attempt fallback由 A11 路由修复。 | 继续 storage/domain split；避免与 A08 shared semantics 冲突。 |
| S13 / A13 | Teacher console | 无新日志 | 本窗口未见独立 A13 日志。 | Teacher console release 风险主要来自 backend/storage 和 preview smoke。 |
| S14 / A14 | Parent console | 无新日志 | 本窗口未见独立 A14 日志。 | 无新增 owner decision。 |
| S15 / A15 | Adaptive engine | 无新日志 | 本窗口未见独立 A15 日志；fresh analytics gate 23/23 通过。 | 如 adaptive content live seed 恢复，需 A15 regression。 |
| S16 / A16 | Research | 无新日志 | 本窗口未见独立 A16 日志。 | 无新增 research decision。 |
| S17 / A17 | Gamification | 无新日志 | 本窗口未见独立 A17 日志。 | 若 dashboard rewards 继续调整需 A17/A02 协调。 |
| S18 / A18 | Content QA | 无新日志 | 本窗口未见独立 A18 日志。 | 候选内容仍不可绕过 A18 signoff。 |
| S19 / A19 | API/env | 完成/有后续 | 本地 BUG_LRS 变量已配置且红acted；Vercel token 未找到，生产 env fresh check blocked。 | 提供/刷新 Vercel auth；决定 BUG_LRS 是否配置到 Preview/Production。 |
| S20 / A20 | Games | 无新日志 | 本窗口未见独立 A20 日志。 | Game surfaces 目前不是早晨 release 主线。 |
| S21 / A21 | Content pipeline/RAG | 无新日志 | 本窗口未见独立 A21 日志。 | 候选包继续按 A21->A18->A23 promotion chain。 |
| S22 / A22 | Release engineering | 完成/阻塞 | P0 login production deploy completed；preview deploy READY；production follow-up blocked by Vercel CLI auth/token。 | Owner 选择 Vercel login、VERCEL_TOKEN 或 browser-dashboard promotion。 |
| S23 / A23 | Integration/promotion | 无新日志 | 本窗口未见独立 A23 日志。 | 内容 live promotion 仍需 A23 plan。 |
| S24 / A24 | Exact illustration layers | 无新日志 | 本窗口未见独立 A24 日志。 | 无新增 exact-layer decision。 |
| S25 / A25 | Git hygiene | 完成 | dirty-tree intake 刷新；root integration inventory policy；direct dirty-root deploy blocked。 | 先切 review packages，再谈 merge/release。 |

# 已完成工作

| 负责人 | 完成项 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| A01/A22/A11 | US CA 示例账户 P0 修复已生产发布 | www.mais.ac 与 www.mais.hk live smoke 均确认 Student Shirleen 进入 /dashboard。 |
| A02/A07 | Dashboard Settings 与 NOVA LENS 本地开关 | type-check、桌面/移动浏览器几何检查通过。 |
| A05/A11 | California lesson 重复区块与 practice links 修复 | CA lesson unit tests 与 focused Playwright 2/2 通过。 |
| A07/A19 | AI Tutor 文本稳定性、SSE、voice/quick-choice UI | provider focused tests 14/14、Playwright focused 3/3、type-check 通过。 |
| A10/A11/A19 | BUG_LRS queue 可读并清除 false positives | 30-day live command: Configured yes, 2175 statements, 0 unique/open failed bugs。 |
| A11/A04/A05/A06/A12 | P0/P1 regression fixes | lesson-all 71 targets by slices covered；answer matching and visualization source-contract tests pass。 |
| A06 | Visualization Lab / Manim V2 contract expansion | three/manim pure suites、three suite、visualization values/overlap smoke、type-check pass in logged runs。 |
| A08/A12 | userStore teacher-ops domain split | focused domain tests、aggregate userStore tests、domain-boundary tests pass。 |
| A10/A25 | root-as-integration-inventory policy and dirty-map tooling | A25 map and guardrails established; direct root deploy remains blocked by policy。 |

# 进行中工作

| 负责人 | 事项 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| A22/A19 | Production deployment follow-up | Preview READY, but production deploy/promotion blocked by Vercel CLI auth/TLS and invalid saved tokens。 |
| A10/A25 | Dirty-tree slicing | Current root has 921 status entries; must split into runtime, tests, docs, content/RAG, release tooling, generated quarantine。 |
| A06/A11/A22 | Visualization/Manim release readiness | A06 code/test evidence is strong, but many files are untracked in dirty root and need clean-slice review。 |
| A07/A19/A22 | Provider/env parity | DeepSeek pinned-IP override, Qwen fallback, BUG_LRS target env parity need explicit environment decisions。 |
| A18/A21/A23 | Content candidate-to-live chain | No fresh content promotion work; standing gate remains candidate -> independent QA -> promotion plan -> regression/release。 |

# 阻塞事项

| Owner | 阻塞 | 影响 | 需要动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| A22/A19 | 生产发布认证阻塞 | Vercel CLI OpenID/TLS reset；saved access/refresh token rejected；DOCX 中未找到 Vercel token candidate。 | 刷新 `vercel login`、提供 transient `VERCEL_TOKEN`，或明确批准 browser-dashboard promotion。 |
| A25/A22 | dirty root 不可直接发布 | Fresh preflight blocks on 921 status entries: 362 modified, 559 untracked status entries, 824 untracked files。 | 使用 clean worktree/clean clone/reviewed release slice/A22 pruned staging。 |
| A22 | Preview app-content smoke 未证明 | Vercel Preview 返回 login/protection HTML；deployment READY 但 app route 需要 bypass/auth smoke。 | 提供 preview bypass 或授权 authenticated browser smoke。 |
| A22/A10 | Generated artifact cleanup pending | fresh dry-run: 36.6 GB reclaimable from `.next`, `.tmp`, one temp tsconfig; no files removed。 | 保留必要 traces/reports 后再决定是否 `--apply`。 |

# 风险

| 等级 | 风险 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| High | 921-entry dirty root | 单包 review/release 风险过高；shared files 与 owner scopes 重叠。 |
| High | A06 Manim untracked volume | 大量 visualization runtime/test files 同时改动，需 owner-slice 和 regression gate 防止 build drift。 |
| Medium | A11 cross-owner P0/P1 fixes | QA session touched product/API/visualization surfaces；必须按 owning agent 切片复核。 |
| Medium | Provider reliability | DeepSeek/Qwen connectivity has fluctuated；fallback/SSE helps UX but production env parity未定。 |
| Medium | Preview READY but protected | Vercel deployment status不等于 app-level smoke passed。 |
| Medium | Content promotion backlog | A18/A21/A23 gates inactive时，候选内容不应直接进入 live data。 |

# 测试 / 构建状态

| 来源 | 检查 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fresh A10 | `npm run type-check` | 通过 | 2026-06-25 morning dirty root。 |
| Fresh A10 | `npm run test:analytics` | 通过 23/23 | Adaptive/learning analytics gate green。 |
| Fresh A10 | `node scripts/cleanup-generated-artifacts.mjs --dry-run` | 通过；no removal | 3 targets, 36.6 GB reclaimable。 |
| Fresh A10 | `MAIS_RELEASE_MIN_FREE_GB=1 npm run release:root-deploy-preflight -- --json` | 预期失败 | Direct root deploy blocked by 921 status entries。 |
| A22 evidence | P0 production deploy checks | 通过 | type-check, targeted Playwright, build, env/publish preflight, live smoke for www.mais.ac/.hk。 |
| A22 evidence | Preview deploy | READY | isolated Next build passed; preview app smoke blocked by Vercel protection。 |
| A11 evidence | reported-bug / lesson-all focused gates | 通过/已切片覆盖 | P0 gates, backend, practice, lesson slices, answerMatching, Manim evidence tests。 |
| A06 evidence | Visualization/Manim suites | 通过 in logs | three/manim pure suite, three suite, type-check, focused browser smoke。 |

A10 未重新运行 full `npm run build`：A22 已有 P0 production build/live smoke 与 Preview isolated build evidence；fresh full build 在 921-entry dirty root 上会增加生成物噪音，且 release source 仍必须走 A22 clean/pruned path。

# 变更文件

| 范围 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Current dirty tree | 921 status entries | 362 modified; 559 untracked status entries; 824 untracked files。 |
| Window-touched dirty files | 224 files | mtime in 2026-06-24 08:00 to 2026-06-25 08:00 HKT。 |
| components/ | 167 | 主要是 A06 Manim/Visualization、A07 AI Tutor、A02 Dashboard、A04 Practice。 |
| coordination/ | 21 | session logs, A22 reports, A25 release intake, blocker resolution。 |
| tests/ | 10 | A11 Playwright/source regressions for auth, AI Tutor, CA lessons, practice, lesson-all。 |
| app/ | 6 | login, dashboard, AI Tutor API, attempts API, practice page。 |
| lib/ | 5 | llmProvider, answerMatching, login redirect tests。 |
| scripts/ | 5 | bug triage and release/cleanup tooling。 |
| data/ | 4 | California lessons/topics and visualization lab data。 |
| config/docs singles | 7 | .env.local.example, .gitignore, AGENTS.md, next-env.d.ts, package.json, tsconfig.next.json。 |

## 窗口内代表性文件

app/login/page.tsx; app/dashboard/page.tsx; app/api/ai-tutor/route.ts; app/api/ai-tutor/status/route.ts; app/api/attempts/route.ts; app/practice/page.tsx

components/ai/AITutorProvider.tsx; components/ai/NovaLensGlobalOverlay.tsx; components/ai/tutorVoiceInput.ts; components/dashboard/DashboardGradeSelectorGrid.tsx

data/usCaliforniaLessons.ts; data/usCaliforniaLessons.test.ts; data/usCaliforniaTopics.ts; data/visualizationLabs.ts

components/visualizations/ConfiguredVisualizationLab.tsx; components/visualizations/VisualizationLabPage.tsx; components/visualizations/three/**

lib/server/llmProvider.ts; lib/server/answerMatching.ts; lib/loginRedirect.test.ts; scripts/bug-triage.js; scripts/release-env-guard.mjs

tests/e2e/app-shell-auth.spec.ts; tests/e2e/ai-tutor-deepseek.spec.ts; tests/e2e/lesson-all.spec.ts; tests/e2e/california-*-lessons.spec.ts; tests/e2e/reported-bug-regressions.spec.ts

# 明日优先事项

A22/A19: 先解决 Vercel auth/token/browser-dashboard promotion 选择，再重跑 env/publish gates。

A10/A25: 把 921-entry dirty tree 切成 review packages：P0 production hotfix、AI Tutor、CA lessons、Visualization/Manim、A12 storage、tooling/docs。

A11: 从 clean slices 复跑 targeted auth, AI Tutor, CA lesson, lesson-all, visualization gates；不要把红 gate 当成单个大包。

A06: 收敛 Manim untracked files，保留 source-contract evidence，但准备最小可审 release slice。

A07/A19/A22: 决定 DeepSeek pinned-IP/Qwen fallback/BUG_LRS 在 Preview/Production 的 env parity。

A22/A10: 在保留必要 evidence 后决定是否 apply generated cleanup，释放 `.tmp` / `.next` 空间。

A18/A21/A23: 若恢复内容上线，严格走 candidate -> QA -> promotion -> regression -> release chain。

# 需要 Dr. Peter Hu 决策

请选择生产发布恢复路径：刷新 `vercel login`、提供 transient `VERCEL_TOKEN`，或批准 A22 用 Vercel browser dashboard promotion。

是否批准 A22 在保留必要 Playwright/report evidence 后运行 `node scripts/cleanup-generated-artifacts.mjs --apply`？当前 dry-run 可释放 36.6 GB。

请指定最先 review 的 release slice：P0 login production hotfix、AI Tutor stability、CA lesson/data、Visualization/Manim、A12 storage、或 tooling/release guardrails。

是否把 `DEEPSEEK_API_RESOLVE_IP`、Qwen fallback 相关变量、BUG_LRS 变量配置到 Preview/Production？

Preview deployment 已 READY 但受 protection 影响；是否提供 bypass/auth smoke 方式，或只把它当 build artifact 不当 app smoke evidence？

# Evidence Notes

No real credential values, tokens, cookies, or secret contents are included in this report.

The local credential DOCX was referenced only through A19/A10/A11 redacted evidence; this report records variable names and status only.

Generated cleanup was dry-run only; no files were removed by the A10 report automation.

No Git staging, commit, branch, merge, rebase, push, reset, delete, or revert was performed by this reporting session.