PRESIDENT REPORT

MAIS-MVP daily AI coordination report

| Report date | 2026-06-26 |
| --- | --- |
| Report time | 8:00 AM Asia/Hong_Kong; generated after continuation at 10:34 HKT |
| Project | MAIS-MVP |
| Reporting agent | A10 tooling, docs, coordination, executive reporting |
| Audience | Dr. Peter Hu |
| Reporting window | 2026-06-25 08:00 to 2026-06-26 08:00 Asia/Hong_Kong |
| Formal scope | S01-S25, mapped one-to-one to current A01-A25 roles in AGENTS.md |

# 中文 Executive Summary

本窗口内项目有实质推进：A22 已在 owner 批准的 dirty-root pruned staging 例外下完成 Shirleen Dashboard Lesson 生产部署，www.mais.ac 与 www.mais.hk 均指向新的 Ready 部署，生产 API 与移动端 Lesson 点击烟测通过。

产品侧完成多条定向修复：A01 首页英文品牌文案、A02 Personalized Learning 加州课程标签、A04 Practice Arena 空题库筛选入口、A05/A07/A11 Lesson 与 Nova Tutor 可访问标签、A06 Visualization Lab 多个可视化和路由回归。

质量侧有好坏分化：多项目标测试和 A22 staging build 通过，fresh `npm run test:analytics` 23/23 通过；但 fresh `npm run type-check` 失败于 A06-owned `components/visualizations/three/manim/mathEvidenceHarness.ts(4467,5)` 类型错误。

最大管理风险仍是 dirty root：fresh A25 map 显示 1,221 expanded dirty entries，其中 A06、A12、A10、A18/A21、A21、A11/A25 占比最高。生产修复已完成，但集成根目录不能作为 clean release source。

今天最需要 Dr. Peter Hu 关注：先让 A06 修复 type-check 红点；其次由 A10/A25 切片 dirty tree，由 A11/A22 在 clean/pruned slice 上重跑发布门禁。

# English Executive Summary

The reporting window moved the project forward. A22 deployed the Shirleen Dashboard Lesson fix to production after explicit owner approval for a dirty-root pruned-staging path; both www.mais.ac and www.mais.hk now point to the new Ready deployment and passed API plus mobile lesson-click smoke checks.

Focused product fixes landed across home copy, personalized learning, Practice Arena, lesson entry, Nova Tutor accessibility labels, and Visualization Lab regressions. Most session-level targeted checks passed.

The main concern is integration health. Fresh `npm run test:analytics` passed 23/23, but fresh `npm run type-check` failed on an A06-owned Visualization/Manim type contract in `mathEvidenceHarness.ts`. The root remains heavily dirty with 1,221 expanded entries.

Recommended next move: fix the A06 type-check blocker first, then slice the dirty root into reviewable packages before any further production work beyond narrow emergency pruned-staging exceptions.

# 报告窗口摘要

| 窗口 | 2026-06-25 08:00 至 2026-06-26 08:00 HKT |
| --- | --- |
| 有无新分配工作 | 有。窗口内有 A01/A02/A04/A05/A06/A07/A10/A11/A12/A08/A22/A25 证据。 |
| 活跃主线 | Shirleen Lesson 生产修复、学生端关键页面 bugfix、Visualization Lab 回归、A10 清理审计、A25 dirty-tree intake。 |
| 生产状态 | Shirleen Dashboard Lesson 已在 www.mais.ac 和 www.mais.hk 修复并通过烟测。 |
| 集成状态 | dirty root 仍不适合直接发布；fresh type-check 红。 |

# 总体项目进展

面向用户的最大进展是 Lesson 入口问题从“生产待修复”变为“生产已修复并验证”。A12/A08 解决 fast-login lesson target，A02 防止 Dashboard Lesson fallback，A05 让 `/student/lessons` 直接渲染解析出的课程，A22 完成 production deploy 与两域名烟测。

学生端体验继续收敛：Practice Arena 的空 catalog 不再把筛选控件藏起来；Personalized Learning 能明确显示 California curriculum label；Nova Tutor 的可访问名称回到产品预期。

可视化能力继续推进，但也暴露出集成风险：A06 的多项视觉/路由回归已通过目标测试，fresh type-check 又指出 Manim evidence harness 的类型约束不一致。该点应作为今天第一个 shared gate 修复。

A10 的 cleanup sweep 没有删除源码，而是把 dead code、large-file、generated artifact、storage facade 和 math formatting consolidation 切成后续 owner slices。这是正确方向：先切片，再清理。

# S01-S25 会话状态表

| 会话 | 状态 | 窗口内结果 | 检查/风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01/A01 | 完成 | 首页/app shell 英文品牌文案更新为 “Math AI System”；footer 文案同步。 | `npm run type-check` 通过；A09 需知悉共享 i18n 文案变动。 |
| S02/A02 | 完成 | Personalized Learning 加入 California curriculum badge；BUG_LRS 7 天 0 open bugs。 | type-check 通过；目标 Playwright 先红后绿；组件仍在 untracked dirty root。 |
| S03/A03 | 无新日志 | 窗口内未发现新 session log。 | 沿用 roadmap/shared data 既有风险。 |
| S04/A04 | 完成 | Practice Arena 在空 catalog 时仍显示 free-selection setup controls。 | 13 个 practice tests 通过；浏览器 smoke 通过；type-check 通过；HMR 404 为 A22 follow-up。 |
| S05/A05 | 完成 | Lesson 页面 bugfix 分析并协调 A07/A11：guest gate 与 lesson selection 行为对齐。 | 目标 Playwright 修复后 4/4 通过；full E2E 未跑。 |
| S06/A06 | 完成/需返工 | 修复 triangle/angle/array/statistics/route/instrumentation/diagnostics 等 Visualization Lab 回归。 | 多项目标测试通过；fresh root type-check 现红于 A06 mathEvidenceHarness.ts。 |
| S07/A07 | 完成 | Nova Tutor launcher/dialog/composer/thinking/close 的可访问标签恢复。 | type-check 通过；lesson-selection Playwright 4/4 通过；未跑 live provider。 |
| S08/A08 | 协同完成 | 参与 lesson-entry target/fallback 修复，确保 stale target 不覆盖可渲染 public lesson。 | 组合 log 记录 node tests、type-check、build 和本地 production smoke 通过。 |
| S09/A09 | 无新日志 | 窗口内未发现新 session log；A01 有共享 copy 变更需后续 awareness。 | 无 fresh check。 |
| S10/A10 | 完成 | 产出 2026-06-25 president report；执行 team-clean read-only cleanup audit。 | dirty-map、unused detector、Knip、generated cleanup dry run 完成；未删除源码。 |
| S11/A11 | 完成 | 更新 lesson-ai-selection 旧 guest expectation，与 A05 login gate 和 A07 label 修复对齐。 | guest prompt 5 pass；lesson selection 修复后 4 pass；full suite 未跑。 |
| S12/A12 | 协同完成 | Student Shirleen fast login 和 lesson-entry server path 修复。 | internalCaliforniaFastLogin/userStoreStudentActivity/lessonAccessPolicy/source regression tests 通过。 |
| S13/A13 | 无新日志 | 窗口内未发现 teacher console 新 session log。 | 仍需关注既有 teacher/global learning events blocker。 |
| S14/A14 | 无新日志 | 窗口内未发现 parent console 新 session log。 | 无 fresh check。 |
| S15/A15 | 无新日志 | adaptive engine 本体无新 log；A02 消费 A15 decision output。 | test:analytics fresh 23/23 通过。 |
| S16/A16 | 无新日志 | 窗口内未发现 research 新 session log。 | 无 fresh check。 |
| S17/A17 | 无新日志 | 窗口内未发现 gamification/motivation 新 session log。 | 无 fresh check。 |
| S18/A18 | 无新日志 | 窗口内未发现 content QA 新 session log；content promotion chain 仍需 A18 signoff。 | 无 fresh check。 |
| S19/A19 | 无新日志 | 窗口内未发现 API env 新 log；此前 Vercel auth blocker 已由 A22 production path绕过/恢复完成部署。 | 无 fresh A19 check。 |
| S20/A20 | 无新日志 | 窗口内未发现 game-based learning 新 session log。 | 无 fresh check。 |
| S21/A21 | 无新日志 | 窗口内未发现 content pipeline/RAG 新 session log。 | dirty tree 仍有 A21/content backlog。 |
| S22/A22 | 完成 | Shirleen Lesson preview/readiness/production deploy 完成；两域名 aliases 指向新 Ready deployment。 | staging build 通过；production API 与 mobile lesson-click smoke 两域名通过。 |
| S23/A23 | 无新日志 | 窗口内未发现 integration/promotion 新 session log。 | content packages 仍不能绕过 A18/A23/A11/A22 gates。 |
| S24/A24 | 无新日志 | 窗口内未发现 exact-layer 新 session log。 | 无 fresh check。 |
| S25/A25 | 完成/持续 | 多次刷新 dirty-tree map；fresh map 1,221 expanded entries。 | non-destructive；未 stage/commit/branch/push/reset/delete/revert。 |

# 已完成工作

| 类别 | Owner | 完成内容 |
| --- | --- | --- |
| 生产修复 | A22/A12/A08/A02/A05 | Shirleen Dashboard Lesson fix 已部署到 `www.mais.ac` 与 `www.mais.hk`，API 和移动端 Lesson 点击 smoke 通过。 |
| 学生端修复 | A02/A04/A05/A07/A11 | Personalized Learning、Practice Arena、Lesson selection、Nova Tutor 可访问标签完成目标修复。 |
| Visualization Lab | A06 | 多个视觉布局、路由 canonical redirect、diagnostic coverage、workflow event 回归完成目标修复。 |
| 报告/清理审计 | A10/A25 | A10 read-only cleanup audit 完成；A25 dirty-tree maps 更新；没有删除或回滚 feature code。 |

# 进行中工作

| 工作项 | 当前状态 |
| --- | --- |
| A06 visualization type-check repair | fresh type-check 红：`mathEvidenceHarness.ts(4467,5)` 的 `"alignTo" ¦ "arrange"` 不能赋给 `"arrange"`。 |
| A10/A25 dirty-tree slicing | fresh map 1,221 expanded entries；需要切成 runtime、tests、docs、content/RAG、release tooling、generated quarantine。 |
| A11/A22 clean regression gates | 生产修复烟测通过，但 full clean-slice type/build/E2E gate 仍需在切片后跑。 |
| A22 generated-artifact cleanup | A10 cleanup audit 发现大体量 generated artifacts；apply 需 A22 preservation review。 |

# 阻塞项

| 优先级 | 阻塞项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0/P1 | A06-owned type-check blocker | `npm run type-check -- --pretty false` fresh 失败于 `components/visualizations/three/manim/mathEvidenceHarness.ts(4467,5)`。 |
| P1 | Dirty-root release blocker | fresh A25 map: 944 collapsed / 1,221 expanded dirty entries；root 不能作为 clean release source。 |
| P2 | Generated cleanup hold | cleanup apply 需 A22 确认没有需要保留的 traces/reports/logs/evidence。 |
| P2 | A04 dev-server/HMR reliability | Practice session 观察到 `/practice` hot reload 后偶发 404；需要 A22 dev-server follow-up。 |

# 风险

| 风险类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 发布风险 | Production Shirleen fix 已完成，但使用 owner-approved dirty-root pruned staging 例外；后续发布应回到 clean/pruned slice。 |
| 集成风险 | 大量 untracked/modified files 让 `git diff` 与责任归属变噪，特别是 A06/A12/content/test buckets。 |
| 质量风险 | 目标测试通过不等于全局 green；fresh type-check 红，full E2E/build 未作为 report fresh check 重跑。 |
| 内容风险 | A18/A21/A23/A24 candidate-to-live chain 仍需保持，避免生成内容直接进入 live surfaces。 |

# 测试/构建状态

| 来源 | 检查 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| Fresh A10 check | `npm run release:dirty-map -- --reason "A10 2026-06-26 president report dirty-tree inventory"` | 通过；1,221 expanded dirty entries。 |
| Fresh A10 check | `npm run test:analytics` | 通过；23/23。 |
| Fresh A10 check | `npm run type-check -- --pretty false` | 失败；A06-owned `mathEvidenceHarness.ts(4467,5)` TS2322。 |
| Fresh A10 check | `npm run build` | 未跑；type-check 已红，且 A22 对 Shirleen release slice 已有 staging build 通过证据。 |
| A22 evidence | Pruned staging `npm run build` + production smoke | 通过；两域名 Ready，API 与 mobile lesson-click smoke pass。 |
| A04/A06/A11 evidence | targeted unit/source/Playwright/browser smoke | 主要目标 checks pass；full suite 未跑。 |

# 文件变更

本窗口高信号变更集中在 `app/`, `components/`, `lib/`, `tests/e2e/`, `coordination/`, `scripts/` 与 release-intake artifacts。fresh dirty status 当前为 944 collapsed entries：365 tracked modified，579 untracked status entries。

按 top-level dirty entry 粗分：components 373、coordination 159、lib 124、app 101、data 79、tests 61、scripts 21、public 6，另有 config/docs/env-example 单文件变更。

| Owner | 代表性文件 |
| --- | --- |
| A01 | `components/home/PedaNovaHomeHero.tsx`; `lib/i18n.ts` |
| A02 | `components/dashboard/AdaptiveKnowledgeGalaxy.tsx` |
| A04 | `app/practice/page.tsx`; `app/practice/practiceArenaPageRegressions.test.ts` |
| A05/A07/A11 | `components/ai/AITutorProvider.tsx`; `tests/e2e/lesson-ai-selection.spec.ts` |
| A06 | `components/visualizations/*`; `components/visualizations/three/*`; `next.config.ts`; visualization regression tests |
| A12/A08/A02/A05 | `lib/server/internalCaliforniaFastLogin.ts`; `lib/server/userStore/studentActivityPersistence.ts`; `app/dashboard/page.tsx`; `components/lesson/StudentLessonEntryPage.tsx` |
| A22/A25/A10 | `coordination/reports/2026-06-26-A22-*`; `coordination/release-intake/2026-06-26-A25-*`; `scripts/deploy-vercel-*`; `scripts/release-env-guard.mjs`; `scripts/prepare-vercel-staging.mjs` |

# 明日优先事项

| 序号 | 事项 |
| --- | --- |
| 1 | A06 修复 `mathEvidenceHarness.ts(4467,5)` type-check 红点，并重跑 `npm run type-check`。 |
| 2 | A10/A25 切分 dirty root；优先 Shirleen release slice 与 A06 type-fix slice。 |
| 3 | A11/A22 在 clean/pruned slice 上重跑 type-check、build、关键学生端 E2E、生产 smoke。 |
| 4 | A22 完成 preservation review 后再决定是否运行 generated-artifact cleanup。 |
| 5 | A04/A05/A06/A12 按 A10 cleanup report 拆小型 cleanup，不从 dirty root 直接删除。 |

# 需要 Owner 决策

| 状态 | 决策事项 |
| --- | --- |
| 需要 | 后续发布是否只走 clean/pruned slice；dirty-root override 仅限明确 emergency approval。 |
| 需要 | 是否指派 A06 立即修复 fresh type-check blocker，并暂停其他 A06 新功能合入。 |
| 需要 | 确认 A25/A10 slicing priority：Shirleen evidence、A06 type-fix、A12 storage、content/RAG、generated cleanup。 |
| 可选 | A22 preservation review 后是否可清理 generated artifacts，以降低磁盘与构建风险。 |