MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-07-10 |
| Report time | 8:00 AM Asia/Hong_Kong |
| Prepared during run | 2026-07-10 11:04 HKT |
| Reporting window | 2026-07-09 08:00 to 2026-07-10 08:00 Asia/Hong_Kong |
| UTC filter window | 2026-07-09 00:00 to 2026-07-10 00:00 UTC |
| Prepared by | A10 reporting automation; evidence from A01-A25 coordination files |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Repository | /Users/dongpinhu/Desktop/MAIS-MVP on main; root remains inventory-only |

# Chinese Executive Summary

| 序号 | 重点 |
| --- | --- |
| 1 | 窗口内有 fresh AI activity：2 个 session logs（A10、A25）与 747 个 A25/A22 release-intake files；不是空窗口。 |
| 2 | A22 证据出现可行替代路线：top candidate codex/A22-us-region-alignment 仍有 360 条 TS error lines 且 build 需刷新；fallback codex/s22-release-hygiene-2026-06-15 已在 clean validation 中 type-check/build 通过，但尚未被选为 release source。 |
| 3 | 窗口内另有 202 个非 coordination 文件出现 mtime 变化，包括 teacher/backend、lessons、visualization、题包与 162 个 lesson illustration assets；没有相应 fresh owner logs，因此只能标为 mtime-only，不能当作完成或签核。 |
| 4 | Fresh post-window gates：A25 dirty-map 刷新通过，root 现有 7,211 expanded entries、0 staged；analytics 27/27 通过；root type-check 因 QuestionDiagram narrowing 在 2 个测试文件出现 22 条 diagnostics 而失败。 |
| 5 | Dr. Peter Hu 的最小决策集：保持 no-dirty-root-deploy；决定 A22 修 top candidate 还是评审绿色 fallback；处理 validation hold/source staleness；要求 mtime-only 变更由 owning agents 补 log、checks 与 promotion evidence。 |

# English Executive Summary

| No. | Summary |
| --- | --- |
| 1 | The window contains fresh AI activity: two session logs (A10 and A25) and 747 A25/A22 release-intake files. The no-work fallback does not apply. |
| 2 | A22 evidence now offers a viable alternative path. The top candidate still has 360 TypeScript error lines and needs a build refresh; fallback codex/s22-release-hygiene-2026-06-15 passed clean type-check and build validation but has not been selected as the release source. |
| 3 | Another 202 non-coordination files changed by mtime, including teacher/backend, lessons, visualization, question packages, and 162 lesson illustration assets. Without fresh owner logs, these are evidence-only changes, not accepted completion. |
| 4 | Fresh post-window gates show 7,211 expanded dirty entries and zero staged entries. Analytics passed 27/27. Root type-check failed with 22 diagnostics in two test files because QuestionDiagram union members were accessed without narrowing. |
| 5 | Dr. Peter Hu should keep the dirty root out of deployment, choose top-candidate repair versus fallback review, resolve the validation-hold/source-staleness path, and require owner logs and checks for the unlogged file clusters. |

# 报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 窗口 | 2026-07-09 08:00 至 2026-07-10 08:00 Asia/Hong_Kong。 |
| Fresh session logs | 2 个：coordination/session-logs/2026-07-09-A10.md 与 coordination/session-logs/2026-07-07-A25.md。 |
| Blockers / decisions / integration / content QA | 四个目录在窗口内均无新增文件。 |
| Reports | 3 个：2026-07-09-president-report.docx 与 2 个 builder cache 文件。 |
| Release intake | 747 个文件；A25/A22 形成 owner work orders、clean-source queue、fallback validation 与 validate/merge evidence。 |
| 非 coordination mtime 证据 | 202 个文件：162 public assets、11 components、7 data、7 app、6 lib、3 Technical-Review、1 tests，加 5 个 root/local 文件。 |
| 空窗口 fallback | 不适用；本窗口存在 A10/A25 日志与 A25/A22 evidence activity。 |
| Post-window fresh checks | Dirty-map、analytics、no-staged、git diff --check 通过；root type-check 失败。 |

# 整体项目进展（中文）

A25-owned release intake 已把 A22 top candidate 的 360 条 TS errors 路由给 A06/A08/A10/A12/A13，并生成 5 份 owner work orders；这些 work orders 不授权直接修改 candidate。

A22-owned fallback candidate codex/s22-release-hygiene-2026-06-15 在 clean snapshot 中 type-check 与 build 均通过，tracked status 前后为 0；但 releaseSourceSelected=false，不能视为发布决定。

A10-owned daily reporting 连续性保持；本次沿用 President Report Business Brief v1，且不改 feature code。

内容/lesson asset、teacher/backend 与 visualization 变更缺少同窗口 owner logs；项目进度必须分开记录“文件变化”和“已验证完成”。

Root main 继续是 inventory/reporting source；fresh dirty inventory 已增至 7,211 expanded entries，不具备 release eligibility。

# A01-A25 会话状态表（中文）

| ID | 状态 | 窗口内活动 | 当前重点 / 阻塞 | Checks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | mtime-only | 窗口内无 fresh session log。 app/login/page.tsx 与 LanguageToggle.tsx 在窗口内变化。 | 需 A01/A09 确认来源、范围与可见行为。 | 无 A01 targeted check。 |
| A02 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 未发现 dashboard/progress 责任域窗口内 mtime 证据。 | 无 A02 check。 |
| A03 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 未发现 roadmap/topic 责任域窗口内 mtime 证据。 | 无 A03 check。 |
| A04 | mtime-only | 窗口内无 fresh session log。 app/practice/page.tsx 与 questions 路径有变化。 | 需与 A12/A18/A21 区分 API、题库与 live integration 责任。 | 无 A04 targeted check。 |
| A05 | mtime-only | 窗口内无 fresh session log。 lessons 数据与 162 个 lesson illustration assets 变化。 | 不得视为 live-ready；需 A18/A21/A24 provenance、QA 与 promotion gate。 | 无 A05 lesson rerun。 |
| A06 | mtime-only | 窗口内无 fresh session log。 4 个 three/manim runtime 文件变化。 | 需 A06 isolated validation；A22 top candidate type-check 仍红。 | 无 A06 visualization test。 |
| A07 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 无 AI Tutor provider 行为或 credential placement 证据。 | 无 live provider check。 |
| A08 | mtime-only / 红门 | 窗口内无 fresh session log。 AppProviders.tsx 变化；fresh analytics 为绿。 | Fresh root type-check 的 QuestionDiagram narrowing 需 A08/A11 路由。 | Analytics 27/27；root type-check 红。 |
| A09 | mtime-only | 窗口内无 fresh session log。 LanguageToggle.tsx 变化。 | 需 copy/accessibility owner 确认，与 A01 协调。 | 无 A09 check。 |
| A10 | Active | 窗口内生成 2026-07-09 president report；本次生成 2026-07-10 report。 | 仅 reporting/coordination；未改 feature code。 | DOCX build、render、结构检查。 |
| A11 | mtime-only / 红门 | 窗口内无 fresh session log。 1 个 lesson E2E 文件变化。 | Fresh root type-check 另在 practice-bank-solvability.spec.ts 报错；需 regression owner 处理。 | 未运行 Playwright。 |
| A12 | mtime-only / work order | 窗口内无 fresh session log。 API、questionStore、userStore 等 9 个 backend 文件变化。 | A22 work order 包含 A12；需要 handoff、backend tests 与 build evidence。 | Fresh root type-check 红；无 backend suite。 |
| A13 | mtime-only / work order | 窗口内无 fresh session log。 teacher console 约 9 个文件变化。 | A22 work order 包含 A13；需 targeted teacher checks 与 session log。 | 无 A13 check。 |
| A14 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 未发现 parent console 责任域窗口内 mtime 证据。 | 无 A14 check。 |
| A15 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 无 fresh adaptive engine 行为变更；只消费 analytics 结果。 | Analytics 27/27。 |
| A16 | 未归属报告 | 窗口内无 fresh session log。 Technical-Review 下 3 个报告文件变化。 | 需确认作者、结论状态与是否进入正式决策链。 | 文档未单独复核。 |
| A17 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 无 reward economy / motivation 责任域窗口内证据。 | 无 A17 check。 |
| A18 | mtime-only / QA 缺口 | 窗口内无 fresh session log。 内容、lesson illustrations 与 3 个候选题包变化。 | 尚无 A18 independent QA / acceptance log；不得 promotion。 | 无 A18 QA rerun。 |
| A19 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 无 API env、Vercel variables 或 provider readiness 证据。 | 无 live env check。 |
| A20 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 无 game loop / game data 责任域窗口内 mtime 证据。 | 无 A20 game check。 |
| A21 | mtime-only / candidate | 窗口内无 fresh session log。 3 个 generated question packs 与 illustration assets 变化。 | 需 A18 signoff、A23 promotion plan、A04/A05 live owner、A11/A22 gates。 | 无 package-local A21 check。 |
| A22 | Evidence active | 无 direct session log；A25 evidence 记录 top 与 fallback candidate validation。 | Top candidate 红；fallback codex/s22-release-hygiene-2026-06-15 type-check/build 绿但未选。 | Fallback type-check/build pass；top smoke 2/2、TS 360 红。 |
| A23 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 无 candidate-to-live promotion record；内容链不得绕过。 | 无 A23 check。 |
| A24 | mtime-only / exact-layer 缺口 | 窗口内无 fresh session log。 162 个 lesson illustration assets 与 illustration data 变化。 | 需 deterministic exact-layer/provenance handoff 与 A18 final QA。 | 无 A24 validator。 |
| A25 | Active | 2 个 fresh logs；747 个 release-intake 文件；已输出 remediation routing、owner work orders 与 fallback validation evidence。 | Validate/merge 仍 blocked；42 canonical rows pending，cleanup/executable rows 为 0。 | In-window gates passed；fresh dirty-map 7,211；no staged。 |

# 已完成工作（中文）

A10 在窗口内完成 2026-07-09 president report DOCX 与结构验证；本次继续固定 A01-A25 全表和双语摘要格式。

A25 在 fresh log 中完成 top-candidate typecheck remediation routing、currentness stale-loop closeout 与 5-owner work-order packaging；相关 evidence gates 均保持 fail-closed。

A22 fallback candidate snapshot 记录 type-check 通过、build 通过、tracked mutation 未发生；该结果是候选验证完成，不等于 release-source selection。

A25/A22 clean-source validation queue 已明确：top candidate gates red；8 个 fallback 中 1 个绿色，另外 7 个 sweep validation failed。

Fresh analytics deterministic suite 27/27 通过；fresh no-staged gate 与 git diff --check 通过。

# 进行中工作（中文）

A25 closure 仍在 validate；42 个 canonical authorization rows 待处理，当前 focus row 为 1，cleanupAuthorizedRows=0，executableRows=0。

A22 需在修复 top candidate 与评审绿色 fallback 之间形成明确 clean-source selection review；目前 releaseSourceSelected=false。

A08/A11 需在 isolated scope 中处理 QuestionDiagram union narrowing 与相关 test typing；本次报告不实施修复。

A12/A13 需为 backend/teacher mtime-only 变更补 session log、targeted tests 与 build evidence。

A05/A18/A21/A24 需为 lesson data、3 个 generated packs 与 162 个 illustration assets 完成 provenance、QA、exact-layer 与 promotion handoff。

# 阻塞项（中文）

| Blocker | Evidence | Owner / next action |
| --- | --- | --- |
| Dirty root 不可发布 | Fresh map: 1,499 collapsed；7,211 expanded；401 modified；1 deleted；6,809 untracked files；0 staged。 | A22/A25/A10：只从 clean worktree/clone/reviewed slice 发布。 |
| Fresh root type-check 红 | 22 条 diagnostics，位于 lib/mvpReadiness.test.ts 与 tests/e2e/practice-bank-solvability.spec.ts；TS2339/TS7006。 | A08/A11：在 isolated worktree 修 narrowing 与 test types，随后复跑 type-check。 |
| Top candidate 红 | codex/A22-us-region-alignment：focused smoke 2/2；type-check 360 error lines；build refresh required。 | A22 + A06/A08/A10/A12/A13：修复或停止投资。 |
| Fallback 未选 | codex/s22-release-hygiene-2026-06-15 type-check/build 绿，但 releaseSourceSelected=false。 | Owner/A22：先做 selection review，再决定是否成为 release source。 |
| Validation hold / source stale | Gate 为 blocked-source-stale；worktree 仍 registered，路径存在，记录 896 status entries。 | Owner/A25/A22：确认 prior confirmation 与当前 worktree 状态，禁止直接 cleanup。 |
| 未归属 mtime 变更 | 202 个非 coordination 文件变化但无 fresh owner logs。 | 相关 A01/A05/A06/A08/A11/A12/A13/A18/A21/A24 owners 补 provenance 与 checks。 |

# 风险（中文）

Release risk：dirty root 与绿色 fallback 的证据层不同；不能用 root analytics 通过替代 candidate build/release proof。

Provenance risk：mtime-only 文件可能来自用户或其他 agent；没有 log、diff review 与 checks 时不能归属、合并或 promotion。

Content risk：3 个 generated packs 与 162 个 illustration assets 若绕过 A18 -> A24 -> A23 -> A04/A05/A11/A22 链，会把候选内容误当 live content。

Coordination risk：A22 top candidate、绿色 fallback、42-row authorization backlog 与 validation hold 同时存在，容易让单项绿灯被误读为整体 ready。

Generated-state risk：post-window residual evidence 检测到 .next/.tmp active writers；当前不应授权 cleanup apply。

# 测试 / 构建状态（中文）

| Check | Result | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Fresh npm run type-check | FAIL：22 diagnostics；2 个测试文件；TS2339/TS7006。 | Root 当前不再 type-green；需要 A08/A11 owner fix。 |
| Fresh npm run test:analytics | PASS：27 tests passed，0 failed。 | A08/A15 deterministic analytics/adaptive checks 绿色。 |
| Fresh A25 dirty-map | PASS：7,211 expanded entries。 | 作为 post-window 最新 inventory baseline；不代表 release ready。 |
| Fresh no-staged gate | PASS：stagedEntryCount=0。 | 报告运行未 staging。 |
| Fresh git diff --check | PASS：无输出。 | 未发现 whitespace diagnostics。 |
| A25 in-window currentness | PASS：session log 记录 796/796 与 153/153 gates，failures 0。 | Release-intake evidence 当时内部一致。 |
| A22 top candidate | Smoke 2/2 PASS；type-check FAIL 360；build refresh required。 | 不能 promotion。 |
| A22 fallback candidate | Type-check PASS；build PASS；tracked mutation=false。 | 可进入 clean-source selection review，但尚未被选。 |
| Fresh npm run build / Playwright by A10 | Not run。 | A10 report-only；root type-check 已红，dirty-root build/E2E 不能证明 release readiness。 |

# 变更文件（中文）

| Category | Count / examples | Meaning |
| --- | --- | --- |
| 窗口扫描总量 | 954 files（排除 .git、node_modules、.next、.tmp、coverage、Playwright outputs）。 | Mtime 证据；不等于 Git ownership 或 completion。 |
| coordination | 752：747 release-intake、2 session logs、3 report artifacts。 | 主要 fresh logged activity 为 A10/A25/A22 evidence control plane。 |
| public assets | 162：mainland-hjb-primary 与 mainland-pep-junior lesson illustration concept/worked-example PNG。 | A05/A18/A21/A24 provenance 与 QA gate 未在窗口日志中出现。 |
| app/components | 18：login、practice、teacher、AppProviders、LanguageToggle、4 个 three/manim files。 | 跨 A01/A04/A06/A08/A09/A12/A13；需 owner handoff。 |
| data/lib/tests | 14：lessons、illustration data、3 generated packs、questionStore/userStore、MVP/teacher tests、1 lesson E2E。 | 跨 A05/A08/A11/A12/A18/A21/A24；当前 root type-check 红。 |
| Technical / root reports | 6：3 Technical-Review files + 3 root DOCX reports。 | 无 fresh owner log；需确认 status、source 与决策用途。 |
| Local-only | 2：.local/hk-math-db.sqlite、.DS_Store。 | 不得进入 release source 或业务成果统计。 |
| Fresh current owner buckets | A25 5,287；A10 486；A06 460；A12 178；A24 168；A05 129；A21 76。 | Dirty inventory 仍需按 owner/slice review；不得整体 merge。 |

# 明日优先事项（中文）

A22 完成 clean-source selection review：明确修 top candidate，或把 codex/s22-release-hygiene-2026-06-15 提交为候选 release source；两条路线不可同时含糊推进。

A08/A11 在 isolated worktree 修复 QuestionDiagram narrowing 与 test typing，并复跑 root/package type-check。

A12/A13 对 backend/teacher mtime-only cluster 补 session log、targeted backend/teacher tests 与 build evidence。

A05/A18/A21/A24 对 lesson data、3 个 generated packs 与 162 assets 完成 provenance、independent QA、exact-layer 与 promotion packet。

A25 在 owner decision 后刷新 42-row authorization backlog、validation hold 与 validate-to-merge gates；继续保持 0 cleanup/executable rows。

# 需要 Owner 决策（中文）

请 Dr. Peter Hu 确认：dirty root 继续只作 inventory/reporting source，不作为 production deploy source。

请决定 A22 路线：继续修 codex/A22-us-region-alignment，或优先评审已 type-check/build 通过的 codex/s22-release-hygiene-2026-06-15。

请确认 validation-hold prior confirmation 与当前事实是否一致：worktree 仍 registered、路径仍存在且有 896 status entries；在一致性恢复前不授权 cleanup。

请批准或暂缓当前 1 个 focus authorization row，并指定 42 个 pending canonical rows 的下一批最小范围。

请要求 A01/A05/A06/A08/A11/A12/A13/A18/A21/A24 对 202 个 mtime-only 文件分别补 owner log、checks 和 keep/quarantine/promotion 决定。

请保持 generated-artifact cleanup 暂缓：post-window .next/.tmp 有 active writers，cleanup apply 当前不安全且未授权。