MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-07-11 |
| Report time | 8:00 AM Asia/Hong_Kong |
| Prepared during run | 2026-07-11 16:12 HKT |
| Reporting window | 2026-07-10 08:00 to 2026-07-11 08:00 Asia/Hong_Kong |
| UTC filter window | 2026-07-10 00:00 to 2026-07-11 00:00 UTC |
| Prepared by | A10 reporting automation; evidence from A01-A25 coordination files |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Repository | /Users/dongpinhu/Desktop/MAIS-MVP on main; root remains inventory-only |

# Chinese Executive Summary

| 序号 | 重点 |
| --- | --- |
| 1 | 本窗口不是空窗口：有 2 个 fresh session logs（A10、A25）、15 个 content-QA artifacts、3 个 report artifacts，以及 pre-refresh 1,834 个 A25/A22 release-intake files；blockers/decisions/integration 目录无新增。 |
| 2 | 内容质量推进明显：Practice Arena 23,753 题三项核心标准 post-fix 全绿；full bank deterministic audit 23,756/23,756 pass；Mainland PEP 7,200/7,200 pass；California 1,992/1,992 pass（含 11 个 K-G5 decimal wording fix）。 |
| 3 | Fresh post-window health gates 转绿：root `npm run type-check` pass，`npm run test:analytics` 27/27 pass，no-staged pass，`git diff --check` pass。 |
| 4 | 发布仍未 ready：fresh A25 dirty-map 为 7,635 expanded entries；A22 runway 仍显示 releaseSourceClean=false、readyForMerge=false、pendingCanonicalAuthorizationRows=40，top candidate 需要 fresh build observation，fallback green 仍未被选为 release source。 |
| 5 | Dr. Peter Hu 今日重点决策：继续禁止 dirty-root deploy；决定 A22 top candidate 修复还是绿色 fallback 评审；处理 validation-hold worktree；要求 mtime-only 变更补 owner logs/checks；确认 HJB English 与 grading warning 的修复优先级。 |

# English Executive Summary

| No. | Summary |
| --- | --- |
| 1 | The window is active: two fresh session logs (A10 and A25), 15 content-QA artifacts, three report artifacts, and 1,834 pre-refresh A25/A22 release-intake files. No new blocker, decision, or integration records were found. |
| 2 | Content quality moved forward: Practice Arena has 23,753 post-fix questions green on the three core standards; the full-bank deterministic audit is 23,756/23,756 pass; Mainland PEP is 7,200/7,200 pass; California is 1,992/1,992 pass after 11 wording fixes. |
| 3 | Fresh post-window gates are green: root type-check passed, analytics passed 27/27, no-staged passed, and git diff --check passed. |
| 4 | Release is still blocked. The fresh A25 dirty map has 7,635 expanded entries; A22 still has releaseSourceClean=false, readyForMerge=false, and 40 pending canonical authorization rows. The top candidate needs a fresh build observation, while the green fallback is reviewed but not selected. |
| 5 | Dr. Peter Hu should preserve no-dirty-root-deploy, choose the A22 repair-versus-fallback path, resolve the validation-hold worktree, require owner logs/checks for mtime-only changes, and prioritize remaining HJB English/grading-warning cleanup. |

# 报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 窗口 | 2026-07-10 08:00 to 2026-07-11 08:00 Asia/Hong_Kong |
| Fresh session logs | 2 个：coordination/session-logs/2026-07-10-A10.md 与 coordination/session-logs/2026-07-10-A25.md。 |
| Blockers / decisions / integration | 窗口内新增 0 个。 |
| Content QA | 15 个文件：Practice Arena、California focused QA、Mainland PEP/full bank deterministic QA、lesson visualization realignment review。 |
| Reports | 3 个：2026-07-10-president-report.docx、build_2026_07_10_president_report.py、2026-07-10-games-three-standard-audit-and-fixes.md。 |
| Release intake | Pre-refresh 窗口扫描 1,834 个；fresh post-window dirty-map 更新后当前 latest map 为 7,635 expanded entries。 |
| 非 coordination mtime 证据 | 57 个：components 18、data 11、tests 9、lib 8、scripts 2、app 2，另有 AGENTS/package/tsconfig/types/docs/local 文件。 |
| 空窗口 fallback | 不适用；本窗口存在 A10/A25 日志和 A18/S18 content-QA evidence。 |

# 整体项目进展（中文）

A18/S18 内容 QA 形成更强 evidence：Practice Arena post-fix 23,753 题核心三项标准全绿，full-bank deterministic audit 23,756/23,756 pass。

A04/A12/A18 相关修复链覆盖 wrong answer keys、acceptedAnswers alias poisoning、mixed-number parsing、HK-EASE prompt spacing、US-CA/US-FL grade-aligned regeneration。

A20/A17 game report 完成 Fishing Master 与 Adventure Island obvious bugs、question solvability、answer correctness 审计与多项 client-side fixes；最终 E2E 绿记录仍需 quiet-machine rerun。

A22/A25 release control plane 更清楚：root green 与 package/worktree red 是不同 evidence layer；clean release source 尚未选定。

A10 daily reporting 格式保持一致；本次仅写 report builder 与 DOCX，未改 feature code。

# A01-A25 会话状态表（中文）

| ID | 状态 | 窗口内活动 | 当前重点 / 阻塞 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | mtime-only | 窗口内无 fresh session log。 layout gate 文件有 mtime 变化。 | 需 A01 确认 GuestLoginPromptGate 来源与可见行为；无 targeted check。 |
| A02 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 未发现 dashboard/progress owner log；学生 smoke tests 有 mtime 证据但未归属 A02。 |
| A03 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 未发现 roadmap/topic owner log；A25 dirty-map 仍有 A03 bucket。 |
| A04 | content QA evidence | Practice Arena 全量 QA 与 post-fix verdicts 记录 23,753 题三项核心标准绿。 | 仍需 A04 owner log 绑定 practice UI/data changes 与 targeted regression。 |
| A05 | content review | A18 lesson visualization realignment review 记录 105 production lessons 结构对齐。 | 4 个 analytics source category 仍需 A18/A05 curriculum-fit sanity check。 |
| A06 | mtime-only / report evidence | Visualization components、3D/manim tests 与 premium smoke 文件有窗口 mtime。 | 需 A06 isolated visualization validation；A22 top candidate build refresh 仍 blocked。 |
| A07 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 无 AI Tutor provider 行为、speech/voice 或 env readiness 日志。 |
| A08 | green fresh gate | Root type-check 与 analytics fresh gates 通过；types/index.ts 有 mtime 证据。 | Package/worktree gate 仍报 9,907 TS error lines；不要混淆 evidence layers。 |
| A09 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 无 copy/i18n/accessibility owner log；A25 bucket 有少量待确认项。 |
| A10 | Active | 生成 2026-07-10 report；本次生成 2026-07-11 DOCX。 | 报告-only；无 feature code edit。 |
| A11 | mtime-only / QA consumer | 9 个 tests/e2e 文件有 mtime；fresh root gates 绿。 | 需 A11 对 affected regression clusters 做正式 split/rerun；Playwright 未在本次报告运行。 |
| A12 | mtime-only / backend | answerMatching、questionStore/userStore、teacher assignment 与 route 文件有 mtime。 | 需 A12 session log、backend tests 与 clean-source evidence。 |
| A13 | mtime-only / teacher | TeacherManagement/Reports/ResourceAssessment views 与 saved-reports route 有 mtime。 | 需 A13 targeted teacher-console checks；当前仅为 mtime evidence。 |
| A14 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 无 parent console owner evidence；A25 work-order bucket 存在少量项。 |
| A15 | green analytics | Adaptive/analytics deterministic suite 27/27 pass。 | 无 fresh adaptive engine owner log；LLM/live provider 未测。 |
| A16 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 无 research/learning-science report in window。 |
| A17 | game evidence | Fishing/Adventure report 覆盖 reward wiring；components/gamification 有 mtime。 | 奖励经济 server path 单测绿；E2E 有环境型未绿记录，需 quiet-machine rerun。 |
| A18 | Active evidence | 15 个 content-QA files；S18 legacy reports 映射 A18。 | HJB English display、45 warn-level grading notes 与 189 pass-sample manual queue remain。 |
| A19 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 无 env/Vercel/provider readiness 证据；未读取 secret。 |
| A20 | game evidence | Fishing Master + Adventure Island 三项标准审计与修复报告。 | 两条 game E2E 在高负载/ENOSPC 下未形成最终绿记录，需安静机器复跑。 |
| A21 | mtime-only / content | 7 个 generated-content packs 有 mtime。 | 候选内容需 A18 final QA、A23 promotion、A11/A22 release gates。 |
| A22 | Evidence active | Clean-source selection review、top build snapshot、fallback sweep 与 clean runway 在 release-intake 中更新。 | Release source eligible=false；top candidate build refresh required；fallback green reviewed-not-selected。 |
| A23 | 无 fresh 日志 | 窗口内无 fresh session log。 | 无 candidate-to-live promotion record；内容链不得绕过 A23。 |
| A24 | content support | Question/lesson figure spec 与 illustration-related data evidence present。 | Exact-layer/provenance handoff 未形成 fresh A24 log。 |
| A25 | Active | A25 log 与 1,834 pre-refresh release-intake files；post-window dirty-map 7,635 entries。 | 40 canonical authorization rows pending；validation hold 等 owner input。 |

# 已完成工作（中文）

A10 交付 2026-07-10 president report，并保留 DOCX-only、A01-A25 全表、双语 executive summary 与中文主体格式。

A18/S18 全库 deterministic QA：23,756/23,756 pass，0 failing rows；Mainland PEP 7,200/7,200 pass，review rows 0，manual pass-sample queue 189。

A18/A04/A12 Practice Arena audit 后修复并复核核心三项：grade appropriateness、solvability、answer correctness 均 0 hard failures；live /api/questions -> /api/attempts 27/27 pass。

A18 California focused QA：1,992/1,992 pass；11 个 K-G5 hundredths/tenths wording bugs 已修为 tenths/十分之一，保留 key/options。

A20/A17 Fishing/Adventure report：修复 Fishing timer/aim/reward-cycle 问题与 Adventure trophy duplicate soft-lock、retry spam、duration clamp、question-cycle、restart race。

Fresh A10 checks：root type-check pass、analytics 27/27 pass、no-staged pass、git diff --check pass、A25 dirty-map pass。

# 进行中工作（中文）

A25 closure loop 仍在 validate：40 canonical authorization rows pending，focusBatchPendingRows=0，cleanupAuthorizedRows=0，executableRows=0。

A22 clean-source selection 仍未完成：codex/A22-us-region-alignment 需要 fresh build observation；codex/s22-release-hygiene-2026-06-15 为 reviewed fallback green-not-selected。

A18/A04/A12 content fixes 需要 owning session logs 与 release-slice ownership，不能仅凭 mtime 进入 release。

A11 需要为 tests/e2e mtime cluster、Practice Arena、games、teacher/backend 等变化安排 targeted regression rerun。

A18/A21/A23/A24 内容链需处理 HJB English display corruption、45 warn-level grading notes、US/CA/FL regenerated packs 的 promotion documentation。

# 阻塞项（中文）

| Blocker | Evidence | Owner / next action |
| --- | --- | --- |
| Dirty root 不可发布 | Fresh A25 map：1,506 collapsed；7,635 expanded；401 modified；1 deleted；7,233 untracked files。 | A22/A25/A10：只从 clean worktree/clone/reviewed slice/pruned staging 发布。 |
| Clean release source 未选 | A22 runway：releaseSourceClean=false；readyForMerge=false；allowed source options 4/4 blocked。 | Owner/A22：选择 top repair 或 fallback review path。 |
| Top candidate build stale | A22 top candidate：codex/A22-us-region-alignment；build status blocked-build-refresh-required；.next 948 MiB；releaseSourceSelected=false。 | A22：fresh build observation 需 owner-approved clean-source workflow。 |
| Fallback green 未授权 | Selection review：codex/s22-release-hygiene-2026-06-15 fallback validation/type-check/build passed，但 reviewed-fallback-green-not-selected。 | Owner：明确是否进入 clean-source promotion review。 |
| Owner authorization backlog | pendingCanonicalAuthorizationRows=40；validation hold 等待 owner compose deletion confirmation。 | A25/Owner：继续 guarded focus batches；不要授权 cleanup/destructive action。 |
| Package/worktree gates 仍红 | Current cleanup snapshot：root type-check green，但 packageWorktreeTypeCheckErrorLines=9,907。 | A08/A10/A22 + owning agents：分包修复，不用 root green 替代 package proof。 |
| Open content/display issues | HJB English `term-xxxx` display corruption 2,785 prompts；45 warn-level grading robustness notes；189 PEP pass-sample manual queue。 | A18/A21/A23/A24：决定修复/下线/zh fallback 与 manual review order。 |

# 风险（中文）

Release risk：root gates 绿不等于 release ready；dirty root、未选 clean source、package/worktree red 与 pending owner authorization 仍阻断 merge/deploy。

Attribution risk：57 个非 coordination mtime files 涉及 app/components/data/lib/tests/scripts；没有 owner logs 时只能作为 evidence，不能算完成或签核。

Content risk：Practice Arena 和 California 修复质量证据强，但 external quality claim 仍需 pass-sample manual review、HJB English cleanup 与 A23 promotion chain。

Regression risk：Game E2E 在高负载/ENOSPC 下未拿到最终绿色记录；需要 quiet-machine rerun，避免把环境 caveat 当成 full release proof。

Cleanup risk：generated artifacts/residual targets 仍无 cleanup authorization；当前 cleanupAuthorizedRows=0、executableRows=0。

# 测试 / 构建状态（中文）

| Check | Result | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Fresh npm run type-check | PASS。 | Root dirty install 当前 type-green。 |
| Fresh npm run test:analytics | PASS：27 tests passed，0 failed。 | A08/A15 deterministic analytics/adaptive checks 绿色。 |
| Fresh A25 dirty-map | PASS：7,635 expanded entries。 | 当前 inventory baseline；不代表 release ready。 |
| Fresh no-staged gate | PASS：stagedEntryCount=0。 | 报告运行未 staging。 |
| Fresh git diff --check | PASS：无输出。 | 未发现 whitespace diagnostics。 |
| Content QA | PASS claims：23,756/23,756 full bank；7,200/7,200 Mainland PEP；1,992/1,992 California；Practice Arena post-fix 0 hard failures。 | 强 QA 证据，但仍需 owner logs/release path。 |
| A20 game checks | Unit/API path green；Playwright under high load/ENOSPC did not yield final clean record。 | 需 quiet-machine rerun。 |
| A22 top candidate | blocked-build-refresh-required；releaseSourceSelected=false。 | 不能 promotion。 |
| npm run build / broad Playwright by A10 | Not run。 | A10 report-only；dirty-root build/E2E 不满足 A22 clean-source release rule。 |

# 变更文件（中文）

| Category | Count / examples | Meaning |
| --- | --- | --- |
| 窗口扫描总量 | 1,911 files（排除 .git、node_modules、.next、.tmp、coverage、Playwright outputs）。 | Mtime 证据；不等于 Git ownership 或 acceptance。 |
| coordination | 1,854 files：1,834 release-intake、15 content-QA、3 reports、2 session logs。 | 主要 fresh logged/evidence activity。 |
| components | 18：visualizations 10、teacher 3、gamification 2、practice 2、layout 1。 | 跨 A01/A04/A06/A12/A13/A17/A20；需 owner checks。 |
| data | 11：7 generated-content packs、questions、visualizationLabs、mainlandPepJuniorQuestions、hjbQuestionLocalization。 | 内容/题库/visualization changes 需 A18/A21/A23/A24 与 A04/A06/A12 签核。 |
| tests/lib | tests 9、lib 8。 | QA evidence 和 code fixes 需 A11/A12/A08 owners 归档。 |
| scripts/app/root | scripts 2、app 2、package/tsconfig/types/AGENTS/docs/local files。 | 配置与 route mtime 需 A10/A12/A13/A25 provenance。 |
| Fresh dirty owner buckets | A25 5,702；A10 489；A06 460；A12 178；A24 168；A05 129；A21 76。 | 仍需按 owner/slice review；不得整体 merge。 |

# 明日优先事项（中文）

A22/Owner 决定 clean-source 路线：修 top candidate 并取得 fresh build observation，或把绿色 fallback 进入正式 selection review。

A25 继续缩小 40-row canonical authorization backlog，并保持 cleanupAuthorizedRows=0、executableRows=0，直到 owner 明确授权。

A18/A04/A12/A21/A23/A24 把 Practice Arena/California/full-bank fixes 归档为 owner-approved content promotion packet，列明 still-open display/warning items。

A11 在安静机器复跑 game E2E、Practice Arena targeted regressions、teacher/backend affected flows。

A01/A06/A08/A12/A13 对 mtime-only feature/code files 补 session logs、diff scope、checks 与 keep/quarantine/release-slice decision。

# 需要 Owner 决策（中文）

请 Dr. Peter Hu 确认：dirty root 继续只作 inventory/reporting source，不作为 production deploy source。

请决定 A22 路线：继续修 codex/A22-us-region-alignment，或优先评审已 green-for-review-not-selected 的 codex/s22-release-hygiene-2026-06-15。

请确认 validation-hold compose worktree 是否已完成 owner-side deletion；当前 evidence 仍显示 worktree registered、path exists、896 dirty status entries。

请确定 HJB English display corruption、45 warning rows、189 PEP pass-sample review 的优先级：修复、zh fallback、下线或延后。

请要求 mtime-only owner sessions 在下一轮补齐 logs 与 checks，尤其是 A04/A06/A08/A11/A12/A13/A18/A21/A24。

请继续禁止 cleanup/destructive Git/deploy：当前 cleanupAuthorizedRows=0、executableRows=0、deployAuthorized=false。