MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-08-01 |
| Reporting window | 2026-07-31 08:00 至 2026-08-01 08:00 Asia/Shanghai（UTC+8） |
| Reporting cutoff | 08:00 Asia/Shanghai（UTC+8） |
| Prepared during run | 2026-08-01 12:01 CST |
| Project / formal scope | MAIS-MVP / A01-A25 |
| Reporting agent | A10 — Tooling, docs, and report coordination |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Evidence basis | AGENTS.md；session/blocker/decision records；A25 intake；Git committer history；safe report-time checks。 |

# Chinese Executive Summary

| 序号 | 重点 |
| --- | --- |
| 1 | 窗口内已有集成活动：按全部 refs 的 committer timestamp 计 10 笔记录（5 merge、5 non-merge），非 merge 变更涉及 29 个不同路径；但未见 A01-A25 新正式 owner handoff。 |
| 2 | Git 证据集中于 Practice 作业照片持久化（PR #88）、lesson illustration assets（PR #84）、AI provider data-residency phase 1、self-service account deletion，以及 CI / A25 hygiene。提交不等同 owner 验收或发布证明。 |
| 3 | A25 在 2026-07-31 09:06 Asia/Shanghai 的窗口内 map 为 0 dirty、0 unmapped、0 ambiguous；该快照只证明当时树状态，且 60 分钟 preflight 时效已过，不能替代后续发布门禁。 |
| 4 | 报告时安全基线通过：type-check、analytics 58/58、source-regressions 21/21、git diff --check；工作区与 staged index 均为空。未运行 production build、broad Playwright 或新的 live smoke。 |
| 5 | 治理缺口是 formal handoff 与 clean-source release evidence：应先确定本轮 release candidate，再由 A11/A22 在 clean source 验证；内容继续遵循 A18→A23→A11/A22 gate。 |

# English Executive Summary

| No. | Summary |
| --- | --- |
| 1 | Integration activity is present: 10 commit records by committer timestamp across all refs (5 merges and 5 non-merges), with 29 distinct non-merge paths. No new A01-A25 formal owner handoff was found. |
| 2 | Git evidence covers Practice work-photo persistence (PR #88), lesson illustration assets (PR #84), phase-one AI-provider data residency, self-service account deletion, and CI/A25 hygiene. A commit is not owner acceptance or release proof. |
| 3 | The in-window A25 map at 09:06 Asia/Shanghai recorded zero dirty, unmapped, or ambiguous entries. Its 60-minute preflight validity has elapsed, so it cannot substitute for a later release gate. |
| 4 | Report-time checks passed: type-check, analytics 58/58, source regressions 21/21, and git diff --check; the worktree and staged index are empty. Production build, broad Playwright, and new live smoke were not run. |
| 5 | The governance gap is formal handoff and clean-source release evidence. Choose the release candidate first, validate it through A11/A22 on clean source, and retain the A18→A23→A11/A22 content gate. |

# 报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 正式窗口 | 2026-07-31 08:00 至 2026-08-01 08:00 Asia/Shanghai（UTC+8） |
| Git 活动 | committer timestamp 09:03–19:11：10 笔（5 merge、5 non-merge）；non-merge 为 29 个不同路径。 |
| 新正式会话记录 | 0；未发现 2026-07-31 / 2026-08-01 命名的 A01-A25 新 session log 或 feature-owner handoff。 |
| 新 blocker / decision | 0；无窗口内新 blocker 或 decision 文件。PR #87 载入的是日期为 5 月的历史 blocker archive，不自动代表新建、关闭或已解决。 |
| A25 发布入口 | 2026-07-31 09:06 map：0 dirty、0 unmapped、0 ambiguous；须在任何 preflight 时重新生成。 |
| 报告时检查 | type-check、analytics 58/58、source-regressions 21/21、git diff --check 通过；均为 cutoff 后观察，不计为窗口交付。 |

# 整体项目进展（中文）

Practice 与后端持久化：PR #88 将学生作业照片纳入 attempts / media-object / activity persistence 链路；尚未有 A04/A12 formal handoff 或 clean-source browser acceptance。

课程与资产：PR #84 补充 US-CA S3–S6 课件 illustration assets、数据映射与 asset audit；没有 A18 curriculum acceptance 或 A24 exact-layer sign-off。

合规与账户：data-residency gate phase 1 进入 provider layer；self-service account deletion 覆盖 account route、dashboard、parent entry、footer 与 i18n。真实环境、法律/政策及 live verification 未在本窗口记录。

质量与发布治理：PR #85 更新 PR gate，A25 的窗口 map 为 clean，PR #87 归档 release-hygiene / technical-review 资料；没有新的 A22 build/deploy/certification 证据。

# A01-A25 会话状态表（中文）

| Agent | 状态 | 窗口证据 | 下一步 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 无正式交接 | 未见 app shell/home/auth 新 handoff。 | 候选包后补入口回归。 |
| A02 | Git 集成证据 | account deletion 触及 dashboard；无 A02 handoff。 | 补 dashboard flow acceptance。 |
| A03 | 无新记录 | 未见 roadmap、grade/topic 结构交接。 | 保持课程结构验收边界。 |
| A04 | Git 集成证据 | PR #88：Practice 作业照片持久化。 | 补 targeted E2E 与 persistence 验收。 |
| A05 | Git 集成证据 | PR #84：lesson illustration assets 与 audit。 | 补 route/content acceptance。 |
| A06 | 无正式交接 | 未见 Visualization Lab runtime handoff。 | 不把导入的 stress test 当验收。 |
| A07 | Git 集成证据 | provider data-residency phase 1 触及 llmProvider。 | 补 provider behavior / safety validation。 |
| A08 | 无新记录 | 未见 shared-state / analytics formal handoff。 | 测试不替代共享语义审查。 |
| A09 | Git 集成证据 | i18n 与照片中文 source regression 有变更。 | 补 copy / a11y 审查。 |
| A10 | 协调证据 | AGENTS scope 更新、报告与 PR #87 release archive。 | 保持时间窗与证据分层。 |
| A11 | Git / 检查证据 | CI gate 变更；报告时 source regressions 21/21。 | clean source 跑 browser gate。 |
| A12 | Git 集成证据 | account API、attempt/media/store persistence 有变更。 | 补 contract、rollback 与数据流验收。 |
| A13 | 无新记录 | 未见 Teacher Console 新交接。 | 候选包后补 workflow evidence。 |
| A14 | Git 集成证据 | ParentViews 新增 account deletion entry。 | 补 parent flow acceptance。 |
| A15 | 无新记录 | 未见 adaptive engine 新交接。 | 保持语义/回归边界。 |
| A16 | 无新记录 | 未见 research / learning-science 新记录。 | 不以旧研究代替日报进展。 |
| A17 | 无新记录 | 未见 gamification 新交接。 | 保持 A17/A20 边界。 |
| A18 | 无独立验收 | PR #84 assets 不等于 curriculum QA acceptance。 | 内容仍待独立 QA。 |
| A19 | Git 集成证据 | provider residency phase 1；无 env parity 记录。 | 仅补脱敏环境/合规证据。 |
| A20 | 无新记录 | 未见 game-based learning 新交接。 | 保持 A17/A20 边界。 |
| A21 | 无新记录 | 未见 candidate/RAG package handoff。 | 继续 candidate-only。 |
| A22 | 无新发布证明 | 窗口 map clean；未见 build/deploy/certification。 | clean source 后运行 release gate。 |
| A23 | 无 promotion 记录 | 未见 candidate-to-live decision。 | 维持 A18→A23→A11/A22。 |
| A24 | Git 资产证据 | PR #84 assets；无 exact-layer sign-off。 | 补 exact-layer acceptance。 |
| A25 | 已完成 map | 09:06 clean map；PR #87 hygiene archive merge。 | 每次 preflight 重新 map。 |

# 已完成工作（中文）

| 负责方 / 包 | 完成事项 | 可核验证据 |
| --- | --- | --- |
| A04 + A12 | Practice 作业照片持久化进入主线。 | PR #88 / `attempts`、media object、Practice card 与 student activity storage 变更。 |
| A05 + A24 | Lesson illustration assets、映射与 asset audit 进入主线。 | PR #84；66 个路径变化，尚非 A18/A24 acceptance。 |
| A07 + A12 + A14 + A19；A10/A11/A25 | provider data residency、account deletion、CI gate 与 release hygiene 资料集成。 | PR #85/#87 及 source commits；缺正式 handoff、环境/法律验证与 release proof。 |

# 进行中工作（中文）

| 负责方 | 进行中 / 待收口事项 | 安全下一步 |
| --- | --- | --- |
| A11 + A22 | PR #84/#85/#87/#88 后尚无 clean-source build、broad browser regression 或 live smoke。 | 选择 candidate 后建立独立 release packet。 |
| A07 + A12 + A19 | Data residency 与 account erasure 仅有 Git 代码证据，无脱敏环境 parity、policy / legal 或 live verification。 | 按权限补脱敏验证与 rollback boundary。 |
| A04 + A05 + A12 + A14 | 新功能未见 owner handoff，未覆盖流和数据保留/删除语义未归档。 | 补 scope、checks、dependencies、rollback。 |
| A18 + A21 + A23 + A24 | Lesson assets / content promotion 无独立 QA、promotion 或 exact-layer 闭环。 | 保持 candidate-only，完成 gate 后再推进。 |

# 阻塞项（中文）

| 阻塞项 | 证据 | Owner / 安全下一步 |
| --- | --- | --- |
| 本窗口无新增正式 blocker report | 无 2026-07-31 / 2026-08-01 blocker 文件。PR #87 导入的 5 月 archive 不改变历史状态。 | 责任 owner 更新后才可改变 blocker 状态。 |
| 当前合并缺 release evidence | 无 PR #84/#85/#87/#88 的 clean-source build、broad Playwright、live smoke 或新 A22 certification。 | A11/A22 在 clean worktree/clone 验证。 |
| 正式 handoff 缺失 | 窗口内 session log=0；Git message 不能替代范围、checks、未覆盖流与 rollback。 | 相关 owner 记录最小 handoff。 |
| 合规 / 内容验收未闭环 | provider residency、account erasure、lesson assets 均没有相应 policy/env、A18/A23/A24 acceptance。 | 未补证据前不作 production/compliance/content-accepted 表述。 |

# 风险（中文）

时间线风险：只有 Git 集成记录、没有 formal owner handoff；将 commit 或历史 blocker archive 写成已验收会造成管理判断失真。

发布风险：窗口 map 是 clean snapshot，但 policy 的 60 分钟 preflight 时效已过；报告时的绿灯测试不覆盖 production build、broad Playwright 或 live-domain behavior。

隐私与合规风险：自助删除和 provider residency 影响用户数据及外部 provider；缺少脱敏环境、政策/法律确认与真实流程验证时，不应宣称 production-ready。

内容风险：PR #84 的 illustration assets 与 audit 不代替 A18 课程正确性、A24 exact-layer 和 A23 promotion 的独立闭环。

# 测试 / 构建状态（中文）

| 检查 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| A25 dirty-map（窗口内） | PASS（snapshot） | 2026-07-31 09:06 Asia/Shanghai：0 dirty、0 unmapped、0 ambiguous；须在 release preflight 重跑。 |
| npm run type-check | PASS | 报告时当前 checkout 通过；属 cutoff 后观察。 |
| npm run test:analytics | PASS（58/58） | 报告时 analytics / adaptive 测试通过；属 cutoff 后观察。 |
| npm run test:source-regressions | PASS（21/21） | 报告时 source regression 通过；属 cutoff 后观察。 |
| git diff --check / index | PASS / clean | 无 whitespace error；`git status --short` 与 staged index 为空。专用 assert 脚本在当前 checkout 缺失。 |
| Production build / broad Playwright / live smoke | 未运行 | 没有由 A11/A22 指定的 clean-source release candidate；不以 root baseline 代替 release gate。 |

# 变更文件（中文）

| 窗口内观察到的路径 | 性质 / 处理 |
| --- | --- |
| 账户隐私 / 删除：app/account/delete/page.tsx；app/api/account/route.ts；lib/accountErasure.ts；components/parent/ParentViews.tsx | self-service deletion UI、API、dashboard/parent/footer/i18n 接入。 |
| Practice 作业照片：app/api/attempts/route.ts；app/api/media-objects/route.ts；components/practice/PracticeQuestionCard.tsx；lib/server/*Store* | PR #88 的照片持久化链路。 |
| Provider residency：lib/server/llmProvider.ts；lib/server/providerResidency.ts；providerResidency.test.ts；scripts/run-provider-residency-tests.mjs | phase 1 provider data-residency gate。 |
| Lesson illustration assets：data/*LessonIllustrations.ts；public/lesson-illustrations/us-ca-math-s3..s6/*；scripts/audit-lesson-illustration-assets.mjs | PR #84 asset restoration 与 audit。 |
| CI / release governance：.github/workflows/ci.yml；AGENTS.md；coordination/release-intake/2026-07-31-A25-dirty-tree-map-*；Technical-Review/* | PR #85/#87；历史 archive 不等于新 blocker closure 或 release approval。 |

# 明日优先事项（中文）

A11/A22：由 Owner 指定本轮 release candidate（可为 PR #84/#85/#87/#88 的明确范围），在 clean worktree/clone 记录 build、targeted/broad browser checks、smoke 与未覆盖项。

A07/A12/A19：为 provider residency 和 account erasure 补最小 formal handoff、脱敏环境证据、数据/rollback 边界与所需 policy/legal 确认。

A04/A05/A12/A14：补 Practice photo、lesson assets、account/parent flow 的 owner acceptance；不能只保留 commit evidence。

A25/A10：在任何候选 preflight 前重新生成 dirty-map；不 broad-stage、不从未经 A22 验证的来源发布。

A18/A21/A23/A24：lesson/content assets 继续 candidate-only，依次完成课程 QA、promotion、exact-layer 和 release gate。

# 需要 Owner 决策（中文）

| 决策 | 请确认 |
| --- | --- |
| 本轮发布范围 | 请确认是否授权 A11/A22 以 PR #84/#85/#87/#88 的哪一组作为唯一 clean-source release candidate；未指定范围不作 production-ready 表述。 |
| 合规上线门槛 | 请确认 provider residency phase 1 与 self-service account deletion 在何种 policy/legal、脱敏 environment parity、数据保留/删除和 live-flow 证据完成前不得推广。 |
| Merged package handoff | 是否要求每个已合并的 A01-A25 package 在下一个 08:00 cutoff 前提交最小 handoff；未交接的工作仅标为 Git evidence？ |
| 内容推广边界 | 是否继续确认：lesson illustration / candidate content 在 A18 acceptance、A23 promotion、A24 exact-layer 和 A11/A22 gate 前均不得视为 live curriculum acceptance？ |