MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-07-21 |
| Scheduled report time | 06:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| Prepared during run | 2026-07-21 14:21 CST |
| Reporting window | 2026-07-20 06:00 to 2026-07-21 06:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| UTC filter window | 2026-07-19 22:00 to 2026-07-20 22:00 UTC |
| Prepared by | A10 reporting automation; A01-A25 formal scope |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Evidence basis | Window-scoped Git/log review; blockers/decisions review; safe fresh checks; current A25 dirty-map snapshot. |

# Chinese Executive Summary

| 序号 | 重点 |
| --- | --- |
| 1 | 窗口内 main 记录 14 个提交（9 个 first-parent 记录），净变更 78 个路径（9,877 insertions / 464 deletions）。重点为 Math Universe、games、Teacher Console、Visualization Lab、测试矩阵及构建/CI 保护。 |
| 2 | npm run type-check 通过，npm run test:analytics 27/27 通过；但 production build 与 broad Playwright 未在 clean source 运行，当前不能称为 release-ready。 |
| 3 | 没有本窗口新的 A01-A25 structured feature handoff；有 Git 合并证据。提交不替代 owner acceptance、内容 QA 或 A11/A22 发布门禁。 |
| 4 | A25-required dirty-map 显示 1 个 next-env.d.ts generated entry，0 unmapped、0 ambiguous。根工作树仍非清洁发布源，应保持 release hold。 |
| 5 | 管理重点：A11/A22 在 clean worktree 运行 build/E2E；A02/A06/A08/A12/A13/A15/A17/A20 补正式 handoff；不要手工 stage 或修改 generated next-env.d.ts。 |

# English Executive Summary

| No. | Summary |
| --- | --- |
| 1 | Main recorded 14 in-window commits (nine first-parent records) and 78 net paths changed (9,877 insertions and 464 deletions), covering Math Universe, games, Teacher Console, Visualization Lab, test matrices, and build/CI guards. |
| 2 | Fresh type-check passed and analytics passed 27/27. A production build and broad Playwright gate were not run from a clean source, so the window is not release-ready evidence. |
| 3 | No new structured A01-A25 feature handoffs were recorded. Merge evidence proves movement, not owner acceptance, content QA, or A11/A22 release clearance. |
| 4 | The required A25 dirty map has one generated next-env.d.ts entry and zero unmapped or ambiguous owners. The root remains a non-clean, non-release source. |
| 5 | Management priority: clean-worktree build/E2E by A11/A22, formal handoffs from the changed-surface owners, and no manual staging or editing of generated next-env.d.ts. |

# 报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 正式窗口 | 2026-07-20 06:00 to 2026-07-21 06:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| 主线提交 | 14 commits；9 个 first-parent 记录；首个 bedc1a227d（stale build junk guard），末个 5bcec6235c（launch/session docs）。 |
| 主线文件变化 | 78 net paths；app 11、components 20、lib 13、tests 6、scripts 4、data 2；9,877 insertions / 464 deletions。 |
| 正式会话日志 | A10 的 2026-07-20 report continuity log 在窗口内被提交，但其内容覆盖前一报告窗口；未发现本窗口新的 feature handoff。 |
| Blockers / decisions | 未发现窗口内新增 blocker 或 decision record；无记录不等于发布风险已解除。 |
| All-ref / WIP | 合并证据：Math Universe/adaptive API、games、Teacher Console 与 Visualization Lab redesign 均进入 main；未有 owner acceptance log。 |
| 空窗口 fallback | 不适用：存在新的 main 提交活动；但正式 feature handoff 为空。 |

# 整体项目进展（中文）

产品面：Math Universe 加入 adaptive-learning/universe API、dashboard map 与 poster；games 改为动态 game route、collections 与结果 ceremony。

教师与可视化面：Teacher Console 新增 zones、guided tour、Class Sky；Visualization Lab 完成 UI/UX redesign，并更新对应 regression 与 e2e 规格。

质量与工具面：parent/student matrix specs、Playwright/build guard、CI heap 配置均有提交证据；这些改动仍需 A11/A22 clean-source 验证。

发布面：A25-required map 现仅有一个 generated next-env.d.ts entry，且 0 unmapped/0 ambiguous；但 root 仍非 clean release source，build/E2E 门禁也未完成。

# A01-A25 会话状态表（中文）

| ID | 状态 | 窗口内活动 | 下一步 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 无新增日志 | 未见直接窗口提交或 A01 formal handoff。 | 保持现状；需要时补 auth-shell handoff。 |
| A02 | 提交证据 | Math Universe dashboard / poster 变更；无 A02 handoff。 | A02/A15 补 adaptive UI 与 route 验证。 |
| A03 | 无新增日志 | 未发现窗口内 A03 handoff 或 roadmap 变更。 | 保持现状。 |
| A04 | 无新增日志 | games 改造不构成 A04 question-bank handoff。 | 保持 A04 数据/Practice QA 边界。 |
| A05 | 无新增日志 | 未发现窗口内 A05 lesson/content handoff。 | 保持现状。 |
| A06 | 提交证据 | Visualization Lab UI/UX redesign、regression test 与 e2e spec 合并。 | A06/A11/A22 clean-source route 验证。 |
| A07 | 无新增日志 | 未发现窗口内 A07 provider/tutor handoff。 | 保持 provider 改动冻结。 |
| A08 | 共享变更证据 | types/index.ts 随 Math Universe 变更；无 A08 validation log。 | A08 核对 shared-type semantics。 |
| A09 | 无新增日志 | 未发现窗口内 A09 copy/accessibility handoff。 | 后续由 A09 配合变更 surface 检查。 |
| A10 | 报告 / 文档 | 前一日 A10 report continuity log 在窗口内提交；本报告在 cutoff 后生成。 | A10 维持证据、格式与 decision trace。 |
| A11 | 测试提交证据 | parent/student matrix specs 更新；无执行后的 A11 regression handoff。 | A11 在 clean source 拆分并执行门禁。 |
| A12 | API 提交证据 | universe、Teacher Class Sky / nav API 有变更；无 A12 handoff。 | A12 与 A13/A15 验证 API contract。 |
| A13 | 提交证据 | Teacher Console zones、guided tour、Class Sky 合并。 | A13 补 scope、checks、handoff。 |
| A14 | 测试提交证据 | parent-console.spec.ts 更新；无 A14 UI/handoff。 | A14/A11 确认 parent regression 覆盖。 |
| A15 | 提交证据 | adaptive-learning/universe 与 Math Universe map 变更；无 regression log。 | A15/A02 复核 recommendation semantics。 |
| A16 | 无新增日志 | 未发现窗口内 A16 research handoff。 | 保持现状。 |
| A17 | 共享变更证据 | gamification collections / persistence surface 变更；无 A17 sign-off。 | A17/A20 明确 reward 与 game 边界。 |
| A18 | 无新增日志 | 未见窗口内 A18 content-QA package 或 signoff。 | 维持独立内容 QA gate。 |
| A19 | 无新增日志 | 未发现窗口内 A19 env/config handoff。 | 保持 secrets/env 不变。 |
| A20 | 提交证据 | games overhaul：dynamic route、collections、ceremony 与 gameplay juice。 | A20/A11/A22 targeted game gate。 |
| A21 | 无新增日志 | 未发现窗口内 A21 candidate/RAG handoff。 | 不得绕过 A18/A23 gate。 |
| A22 | 工具 / CI提交证据 | build preflight、e2e config、CI heap 已改；无 clean build handoff。 | A22 建立 clean release source 并验证。 |
| A23 | 无新增日志 | 未见窗口内 A23 promotion decision。 | 维持 candidate-to-live gate。 |
| A24 | 无新增日志 | 未见窗口内 A24 exact-layer handoff。 | 有需要时按链路交接。 |
| A25 | A10代跑清单 | A10 运行 required dirty-map：1 generated entry、0 unmapped、0 ambiguous。 | A25 仍负责正式 release intake；root 不发布。 |

# 已完成工作（中文）

合并证据：Math Universe/adaptive universe API、games overhaul、Teacher Console redesign、Visualization Lab redesign、测试矩阵与 build/CI guards 已进入 main；尚非 owner acceptance。

当前基础验证：A10 fresh npm run type-check 通过；npm run test:analytics 27/27 通过；git diff --check 与 index diff check 通过，且无已暂存变更。

A10 为报告运行 A25-required dirty-map，并输出本次 DOCX；未改动 feature code、Git history、部署或 secret 配置。

# 进行中工作（中文）

A02/A06/A08/A12/A13/A15/A17/A20 对已合并 surface 补 owner-level acceptance；commit / merge message 不应独自关闭跨 owner 风险。

A11/A22 在 isolated clean worktree 运行 production build 与 targeted/broad Playwright，优先覆盖 universe、games、Teacher Console 与 Visualization Lab。

root 当前仅有 generated next-env.d.ts dirty entry；A22 应从 clean source 重建/验证，A10 不手工修改或暂存该文件。

# 阻塞项（中文）

| 阻塞项 | 证据 | Owner / safe next action |
| --- | --- | --- |
| root 不是 clean release source | A25 map：1 个 generated next-env.d.ts entry，0 unmapped、0 ambiguous；AGENTS.md 要求 dirty root 不发布。 | A22：只用 clean worktree、clean clone 或 reviewed clean slice。 |
| 正式验收日志缺失 | 窗口内无新的 A01-A25 structured feature handoff；merge evidence 不等于 acceptance。 | A02/A06/A08/A12/A13/A15/A17/A20：补 files/checks/risk/next-step handoff。 |
| 发布门禁不完整 | production build 与 broad Playwright 未运行；无 A11/A22 final release handoff。 | A11/A22：在 clean source 运行并记录结果。 |
| 跨 owner interface 覆盖待确认 | types/index.ts、userStore、gamification、API routes、Playwright/config 同窗口变化。 | A08/A12/A15/A17/A20 + A11/A22：按边界核对。 |
| 本窗口决策记录为空 | 未见新的 coordination/decisions 或 blocker record；这不会自动解除 release hold。 | Owner/A10：将 release priority 与 acceptance scope 记录为明确决定。 |

# 风险（中文）

变更面风险：78 个净路径横跨 dashboard、games、teacher、visualization、API、shared types 与测试；单一 TypeScript gate 不覆盖运行时行为。

边界风险：Math Universe、games、Teacher Console 同时涉及 A02/A08/A12/A13/A15/A17/A20；若无 handoff，shared semantics 与 persistence contract 可能漂移。

路由风险：games 删除三个旧 route，改为 dynamic game page；需 A20/A11 检查 deep link、completion 与 persistence 流。

发布风险：next-env.d.ts 指向 .tmp/mais-dev/next-dist，属于 generated local state；不得以手工修改/暂存替代 A22 clean-source 验证。

# 测试 / 构建状态（中文）

| 检查 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| npm run type-check | PASS | A10 在当前 checkout 运行；仅 TypeScript gate。 |
| npm run test:analytics | PASS 27/27 | 学习分析/自适应既有 suite 绿色。 |
| git diff --check | PASS | 工作树和 index diff checks 均无 whitespace errors。 |
| 已暂存变更 | NONE | Direct Git check 确认，无 staged changes。 |
| release:dirty-map | HOLD release intake | 1 generated entry；0 unmapped、0 ambiguous；root 仍非 release source。 |
| npm run build | Not run | A22 clean-worktree release gate；不能由 dirty root 报告替代。 |
| Broad Playwright | Not run | A11/A22 尚无 final regression handoff。 |

# 变更文件（中文）

| 类别 | 窗口内文件证据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 提交总量 | 78 net paths；9,877 insertions / 464 deletions。 | main 的精确 06:00–06:00 时间窗 diff。 |
| 组件与可视化 | components 20；含 MathUniverse、Teacher Console、games、VisualizationLabPage。 | A02/A06/A13/A20 需完成 route/browser/flow 验证。 |
| 课程与数据 | app 11、data 2；含 universe、teacher、games API / routes 与 CCSS standards。 | A12/A13/A15/A20 与 A18（如涉及内容）复核 contract / QA。 |
| 逻辑与共享类型 | lib 13 + types/index.ts；含 universe map、Class Sky、gamification persistence。 | A08/A12/A15/A17 检查 shared semantics 与 persistence。 |
| 测试与配置 | tests 6、scripts 4、Playwright / Next / CI 配置与 .github workflow。 | A11/A22 需确认 clean gate 与 harness behavior。 |
| 报告后当前状态 | A25 map：next-env.d.ts 一项 generated dirty state；报告在 cutoff 后生成。 | 当前状态只作 release-risk context；不计为窗口 feature change。 |

# 明日优先事项（中文）

A11/A22：在 isolated clean worktree 运行 npm run type-check、production build 与目标 Playwright（universe、games、Teacher Console、Visualization Lab），记录最终 release gate。

A02/A06/A08/A12/A13/A15/A17/A20：为各自已合并 surface 补正式 handoff，列明实际文件、checks、遗留风险与跨 owner 依赖。

A22：检查 next-env.d.ts 的 .tmp 引用是否可由 clean build 正常重建；不要手工修改或把 generated state 纳入 release slice。

A25：在有明确候选 package 后更新正式 release intake；保持 A01-A25 既有模型，不新建 A26+ role。

# 需要 Owner 决策（中文）

请确认：在 A11/A22 clean build/E2E 与 owner handoff 完成前，是否继续保持 release hold，且不从当前 root 部署。

请指定正式验收优先顺序：Math Universe、games overhaul、Teacher Console redesign、Visualization Lab redesign 四个已合并 surface 中，哪一个先进入 clean-source regression。

请确认是否将 games 动态路由 / persistence 与 Teacher Class Sky API 作为下一批独立 acceptance package，而非只随 UI merge 关闭。

请决定 build/CI guard 变更是单独由 A10/A22 review，还是随下一次 clean release candidate 一并验收。