MAIS-MVP PRESIDENT REPORT

Daily bilingual coordination report for Dr. Peter Hu

| Field | Value |
| --- | --- |
| Report date | 2026-07-27 |
| Reporting cutoff | 08:00 Asia/Shanghai (UTC+8) |
| Prepared during run | 2026-07-27 16:17 CST |
| Reporting window | 2026-07-26 08:00 至 2026-07-27 08:00 Asia/Shanghai（UTC+8） |
| Project | MAIS-MVP |
| Reporting agent | A10 — Tooling, docs, and report coordination |
| Formal scope | A01-A25 |
| Automation ID | mais-mvp-9-am-president-report |
| Format | President Report Business Brief v1 |
| Evidence basis | AGENTS.md; coordination logs/decisions/release intake; Git committer history; safe fresh checks. |

# Chinese Executive Summary

| 序号 | 重点 |
| --- | --- |
| 1 | 项目状态为绿中带黄。按 committer timestamp，窗口内 main 记录 78 笔提交（39 merge、39 non-merge），覆盖 158 个不同路径；提交规模证明集成活动，不等同于 A01-A25 的正式验收。 |
| 2 | 产品推进集中在 US math item quality / figures、Visualization proofs、CCSS adaptive placement、Tutor safety/provider/RAG、lesson/practice/onboarding、dashboard 与 teacher workflow；所有表述均以 Git 或已存协调证据为界。 |
| 3 | 发布来源在已验证范围内为绿：A25 于 11:47、15:19、17:47（Asia/Shanghai）三次记录 0 dirty / 0 unmapped；A22 已将 main @ 04cdfe8919 部署并记录 CERTIFIED_WITH_FINDINGS。PR #69–#80 尚无同级 clean-source 发布证明。 |
| 4 | 报告时本地安全检查通过：type-check、analytics 58/58、question-bank、MVP readiness、git diff --check，以及无 staged entries。未运行 post-PR #69–#80 production build、broad Playwright 或新的 live smoke。 |
| 5 | 治理仍需收口：除 A10 报告协调外，未发现本窗口新的 feature-owner handoff、A18 content acceptance 或 A23 promotion decision；TEKS full-text exception 为本窗口唯一新正式 decision record。 |

# English Executive Summary

| No. | Summary |
| --- | --- |
| 1 | Project health is green with a yellow evidence layer. Main records 78 commits in the window by committer timestamp (39 merges and 39 non-merges) across 158 distinct paths; integration activity is not formal owner acceptance. |
| 2 | The train covers US math-item quality and figures, visualization proofs, CCSS adaptive placement, Tutor safety/provider/RAG work, lesson/practice/onboarding, dashboard, and teacher workflows. Claims are limited to Git or recorded coordination evidence. |
| 3 | The verified release source is green within scope: three A25 maps recorded zero dirty and zero unmapped entries, and A22 deployed main @ 04cdfe8919 as CERTIFIED_WITH_FINDINGS. PRs #69–#80 do not yet have equivalent clean-source release proof. |
| 4 | Report-time checks passed: type-check, analytics 58/58, question-bank, MVP readiness, whitespace check, and no staged entries. No post-PR #69–#80 production build, broad Playwright, or new live smoke was run. |
| 5 | Governance remains incomplete: other than A10 report coordination, no new feature-owner handoff, A18 content acceptance, or A23 promotion decision was found. The Texas TEKS full-text exception is the only new formal decision record. |

# 报告窗口摘要（中文）

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 正式窗口 | 2026-07-26 08:00 至 2026-07-27 08:00 Asia/Shanghai（UTC+8） |
| Git 活动 | committer 时间戳 09:36 至 19:37：78 笔（39 merge、39 non-merge）；含 32 个 PR merge 与 7 个同步/repair merge。 |
| 代码变更量 | non-merge numstat：199 file-change entries，16,984 additions / 1,834 deletions；158 个不同路径。两笔 source commit 于 01:54 / 02:22 authored、09:36 才 committed，已按 committer 时间计入。 |
| 新正式会话记录 | 仅 A10 session log（用于前一窗口总统报告）；未见本窗口新的 feature-owner handoff。 |
| 新 blocker / promotion | 未发现窗口内新的 blocker report 或 A23 candidate-to-live decision。 |
| 新 decision | Texas TEKS full-text exception：仅限 19 TAC Chapter 111；production content freeze 前须对 TEA 再核验。 |
| A25 发布入口 | 11:47、15:19、17:47 Asia/Shanghai 三张 map 均为 0 dirty、0 unmapped；报告生成时 16:05 的 fresh map 同为 0/0，但属于 cutoff 后观察。 |
| A22 发布证据 | main @ 04cdfe8919 已部署到 www.mais.ac / www.mais.hk；full CI 成功，certification 为 CERTIFIED_WITH_FINDINGS。 |

# 整体项目进展（中文）

内容与 Practice：US-CA math item QA 修复进入主线，并把 item audit 扩展到 AR/FL；K-1 ten-frame figures、double-ten-frame 换行和 CI figure audit 均有提交与门禁证据。

课程与可视化：11 个 signature visualization benches 均补上数学 audit proof，Ellipse hover 参数修复完成；lesson menu、Lesson↔Practice Arena pager、in-round state 和 FigureScroll 亦有修复。

自适应与学生体验：CCSS prerequisite DAG、跨年级 backtracking、diagnostic placement、dashboard next-step / urgency order 与 student guided tour 进入集成历史。

Tutor、教师与平台：AI Tutor moderation、key-gated US provider / Mathpix handwriting、US-curriculum RAG grounding、teacher charts 和 CA G1 demo classroom seed 进入主线；真实 provider 与生产环境均未在本报告中暴露或假定为已验收。

质量与发布：CI 新增 content-safety、source-regression 和 discovery-based component test gates；A22 的已部署来源有 full CI 与认证记录。后续合并包仍须 A11/A22 在明确 clean source 上验证。

# A01-A25 会话状态表（中文）

| Agent | 状态 | 窗口内证据 | 下一步 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 无新正式交接 | 未见 app shell / auth 的独立 handoff。 | 不以本窗口 onboarding/layout 变更代替入口验收。 |
| A02 | Git 提交证据 | Dashboard next-step 与任务优先级面板；tour 触及 adaptive UI。 | 补 dashboard / adaptive 消费面回归。 |
| A03 | 无新正式交接 | 未见 roadmap、grade/topic 结构记录。 | 保持课程结构验收边界。 |
| A04 | Git 提交证据 | US-CA item QA、ten-frame figures、pager 重构和 Practice tests。 | 补 Practice handoff 与 targeted E2E。 |
| A05 | Git 提交证据 | lesson menu、pager、state reset、FigureScroll、loading boundary 修复。 | 补 lesson route / content acceptance。 |
| A06 | Git 提交证据 | 11 个 signature lab math audit 均有证明；Ellipse hover 修复。 | clean source 跑浏览器回归。 |
| A07 | Git 提交证据 | Tutor moderation、key-gated US provider / Mathpix、US RAG grounding。 | 补 provider live / safety handoff，不披露 secrets。 |
| A08 | Git 提交证据 | shared types、analytics runner 与 coherence data 随变更更新。 | A08 核对共享语义与回归范围。 |
| A09 | 无新正式交接 | 未见 i18n 或 accessibility 独立审查记录。 | 后续覆盖 tour、lesson 与 teacher 新文案。 |
| A10 | 已完成 | 前一窗口总统报告、A10 session log、A22/A25 协调证据已提交。 | 本报告保持 08:00 cutoff 与证据分层。 |
| A11 | 门禁待补 | CI 新增 component / source-regression gates，修复 rotted lesson tests。 | 补 post-PR #69–#80 targeted regression 结论。 |
| A12 | Git 提交证据 | teacher assessment / assignment persistence 与 server-side teacher operations。 | 补 API contract / persistence 验收。 |
| A13 | Git 提交证据 | Teacher Overview learning-insights charts 与 CA G1 demo classroom seed。 | 补 teacher workflow / data-state handoff。 |
| A14 | 无新正式交接 | 未见 Parent Console 变更或验收。 | 不推断 parent acceptance。 |
| A15 | Git 提交证据 | CCSS prerequisite DAG、跨年级 backtracking、diagnostic placement。 | 补 adaptive semantics / persistence / regression handoff。 |
| A16 | 无新正式交接 | 未见 research / learning-science 新记录。 | 保持现状。 |
| A17 | 边界待补 | lesson-practice 接入 Practice Island stars；无 A17 sign-off。 | 确认 reward economy 边界与回归。 |
| A18 | Git 提交证据 | US math item audit / CA repair；TEKS exception decision 已记录。 | 仍需独立 QA acceptance。 |
| A19 | Git 提交证据 | .env.local.example 的 provider variable 更新；无真实环境验证。 | 不触碰或记录 secret；补 redacted parity evidence。 |
| A20 | 无新正式交接 | 未见 game-based learning 新 handoff。 | 保持 A17/A20 边界。 |
| A21 | Git 提交证据 | US RAG grounding 与 AR/FL generated-content audit inputs。 | 补 candidate package / RAG handoff。 |
| A22 | 已部署 / 待补 | main @ 04cdfe8919 已部署并 CERTIFIED_WITH_FINDINGS。 | PR #69–#80 尚无 clean-source release proof。 |
| A23 | 无 promotion 记录 | 未见 candidate-to-live promotion decision。 | 保持 A18→A23→A11/A22 gate。 |
| A24 | Git 提交证据 | Question figures / FigureScroll 有工程变更；无 exact-layer sign-off。 | 需按 A21/A18/A24 链路验收。 |
| A25 | 已完成 | 11:47、15:19、17:47 三张 clean-source map 均为 0 dirty / 0 unmapped。 | 任何新候选仍须重新 map。 |

# 已完成工作（中文）

| 负责方 / 包 | 完成事项 | 可核验证据 |
| --- | --- | --- |
| A04 + A18 | US-CA item QA 修复、AR/FL audit 扩展、K-1 ten-frame question figures 与 figure audit。 | PR #51/#54；question-bank gate 在报告时通过。 |
| A06 | 11 个 signature visualization math audit proofs；Ellipse hover parameter 修复。 | PR #47/#50/#52；无 A06 formal handoff。 |
| A05 + A04 | Lesson menu / pager / state / FigureScroll 修复；lesson practice 进入 Practice Island stars。 | PR #55/#60/#62–#66/#74；需 UI acceptance。 |
| A15 | CCSS coherence DAG、跨年级 prerequisite repair 与 diagnostic placement。 | PR #56/#72；analytics 58/58 通过。 |
| A07 + A12 | Tutor moderation、provider / handwriting route、US RAG grounding 与 server persistence。 | PR #57/#58/#76；无 fresh provider/live handoff。 |
| A02 + A13 | Dashboard next-step / urgency order；teacher learning-insights charts 和 CA G1 seed。 | PR #77/#78；需 workflow acceptance。 |
| A10 + A11 + A22 + A25 | CI gate 扩充、production certification orchestrator、三份 clean-source maps、main-sync deployment record。 | PR #68/#71/#73/#80；A22 source 仅覆盖 @04cdfe8919。 |

# 进行中工作（中文）

| 负责方 | 进行中 / 待收口事项 | 安全下一步 |
| --- | --- | --- |
| A11 + A22 | PR #69–#80 在 A22 已部署来源之后合并，尚未取得等价 build、broad Playwright、staging/live evidence。 | 指定 clean main/worktree，形成独立 release packet。 |
| A04/A05/A06/A07/A12/A13/A15 | 主要功能已有提交，但 formal handoff 未记录范围、checks、未覆盖流与 rollback boundary。 | 各 owner 补最小 handoff；不把 commit message 当验收。 |
| A18 + A21 + A23 | question/RAG/TEKS 活动没有本窗口独立 A18 acceptance、A21 candidate handoff 与 A23 promotion decision。 | 继续 candidate-only，完整链路后才进入 live surface。 |
| A19 | provider variable / .env.local.example 变更没有真实环境 parity evidence。 | 仅补 redacted inventory 与 owner-approved live smoke。 |
| A25 + A10 | 每次新 release candidate 需要新的 dirty-map，报告时 clean root 不是发布授权。 | 保持 source、commit、checks 和时间戳可追溯。 |

# 阻塞项（中文）

| 阻塞项 | 证据 | Owner / 安全下一步 |
| --- | --- | --- |
| 本窗口无新增正式 blocker report | coordination/blockers/ 未见窗口内新文件；历史 blocker 不自动解除。 | 维持历史 blocker 状态，不将其误报为本次完成。 |
| 后续合并包无发布证明 | A22 deployment / certification 指向 main @ 04cdfe8919；PR #69–#80 随后进入 main。 | A11/A22 在 clean source 重新跑门禁；未完成前不称 release-ready。 |
| 正式 owner handoff 缺失 | 除 A10 外未见 feature-owner session handoff。 | 相关 owner 记录范围、checks、未覆盖流、依赖和 rollback。 |
| 内容推广证据缺失 | 无 A18 independent acceptance、A21 package handoff 或 A23 promotion decision。 | 冻结 candidate-to-live promotion。 |

# 风险（中文）

集成风险：单窗口 78 笔提交横跨 UI、API、server persistence、data、tests、CI 与 release tooling；TypeScript / unit-style green 不覆盖所有浏览器和生产路径。

时间线风险：Git 筛选采用 committer time。两笔 question-bank source commits 在 08:00 前 authored、09:36 才进入 main；报告已明确区分作者时间和集成时间。

生产风险：A22 的 P0 认证结果为通过，但仍保留既有 P1 findings（缺 x-content-type-options、guest 页面 401 console error）；新的合并包尚无 live-domain 检查。

课程与合规风险：TEKS 完整法规文本例外只限 19 TAC Chapter 111；Texas SBOE 正在 review，production content freeze 前应以 TEA 原始来源复核。

治理风险：没有 formal handoff 时，难以准确评估未覆盖用户流、跨包依赖和回滚边界，尤其是 Tutor、adaptive、teacher persistence 与内容推广。

# 测试 / 构建状态（中文）

| 检查 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| A25 fresh dirty-map | PASS | 2026-07-27 16:05 Asia/Shanghai：0 dirty、0 unmapped、0 ambiguous；仅为 cutoff 后 inventory。 |
| npm run type-check | PASS | 报告时当前 checkout 通过。 |
| npm run test:analytics | PASS | 58/58 通过。 |
| npm run test:question-bank | PASS | 报告时通过；覆盖本窗口 question / figure 相关 gate。 |
| npm run test:mvp | PASS | 报告时 MVP readiness 测试通过。 |
| git diff --check / staged | PASS | 未发现 whitespace errors；无 staged entries。 |
| A22 historical clean-source CI | PASS / scoped | main @ 04cdfe8919 full CI 成功；不能外推至 PR #69–#80。 |
| production build / broad Playwright / new live smoke | Not run | 本报告不在 dirty/root inventory 代替 A11/A22 的 clean-source release gate。 |

# 变更文件（中文）

| 类别 | 代表性窗口内文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Practice / question quality | data/usCaliforniaQuestions.ts；data/usCaliforniaPracticeFigures.ts；components/practice/QuestionFigure.tsx；scripts/audit-us-*-math-item-quality.mjs | US item QA、K-1 figure 渲染与 CI audit。 |
| Lesson / learning | components/lesson/LessonView.tsx；components/lesson/worlds/*；components/lesson/ccss/FigureScroll.tsx；app/*/loading.tsx | pager、menu、state、scroll affordance 与 streaming cleanup。 |
| Adaptive / dashboard | lib/adaptiveLearning.ts；lib/diagnosticPlacement.ts；data/ccssCoherenceMap.ts；app/dashboard/page.tsx | CCSS DAG、placement 与 next-step surface。 |
| Tutor / server | app/api/ai-tutor/resolve/route.ts；lib/server/llmProvider.ts；lib/server/usMathTutorStandards.ts；lib/server/userStore/* | moderation、provider / OCR、US RAG 与 persistence。 |
| Teacher / onboarding | components/teacher/*；app/student/assessments/[assessmentId]/page.tsx；components/onboarding/* | charts、CA G1 seed 和 guided tour。 |
| CI / release / governance | .github/workflows/ci.yml；package.json；scripts/prod-certification.mjs；coordination/release-intake/*；coordination/decisions/* | quality gates、certification、clean-source evidence 与 TEKS decision。 |

# 明日优先事项（中文）

| 负责方 | 优先事项 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| A11 + A22 | 为 PR #69–#80 建立干净源 release package。 | 记录 commit、build、targeted / broad browser coverage、staging/live result与未覆盖项。 |
| A04/A05/A06/A07/A12/A13/A15 | 补已合并功能的 formal owner handoff。 | 包含文件范围、checks、未覆盖用户流、依赖与 rollback boundary。 |
| A18 + A21 + A23 | 复核 question/RAG/TEKS 后续工作没有绕过 promotion gate。 | A18 acceptance、A21 handoff、A23 decision 依次可核验。 |
| A25 + A10 | 任何新的 release candidate 先重跑 dirty-map 并维持报告证据分层。 | clean source、0 unmapped、报告时间和 commit 可追溯。 |
| A19 | 仅在授权范围内补 redacted provider/environment parity evidence。 | 不输出、保存或提交任何 credential 值。 |

# 需要 Owner 决策（中文）

| 决策 | 请确认 |
| --- | --- |
| 后续发布门槛 | 对 PR #69–#80，是否要求 A11 targeted + broad browser evidence、A22 clean-source build 与必要 live smoke 全部记录后，才允许 promotion / release-ready 表述？ |
| 合并后 handoff 规则 | 是否要求每个 merged A01-A25 package 在下一个 08:00 cutoff 前提交最小 handoff；未交接的工作仅标为 Git evidence？ |
| 内容推广边界 | 是否继续明确：US item / RAG / TEKS 相关提交在 A18 acceptance、A21 handoff、A23 promotion、A11/A22 gate 前，均不视为 live curriculum acceptance？ |
| Texas 后续范围 | 是否授权 A18/A21 以已批准的 19 TAC Chapter 111 exception 开展 Phase 0 standards / crosswalk candidate work，并在 production freeze 前复核 TEA 原始版本？ |